Проект

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

г. Минск

Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача В.В. Ващилина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                                 , действующего на основании ____________________ , с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Предметом настоящего Договора является выполнение работ по текущему ремонту системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в административном, главном, неврологическом корпусах, в родильном доме УЗ «5-я городская клиническая больница» по ул. Филатова, 9  в г. Минске в дальнейшем Объект, в соответствии со сметами.

1.2. Сроки выполнения работ по Договору:

начало –31.07.2024г., окончание –  31.08.2024 г.

- 1.3. Сроки выполнения работ на Объекте подлежат изменению в случаях, предусмотренных действующим законодательством:

- по инициативе заказчика (в сторону увеличения), если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих от Подрядчика дополнительного времени для выполнения работ, и такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки;

- в связи с невозможностью их выполнения в следствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

– изменения в 2022 году сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если необходимость таких изменений невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки. Невозможность исполнения обязательств без изменения указанных условий должна быть подтверждена соответствующим обоснованием Подрядчика.

Срок строительства продлевается по соглашению сторон в установленном законодательством порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

1.4. Приостановление работ на Объекте по решению органов или лиц, осуществляющих технический, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за выполнением работ с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов не рассматриваются в качестве оснований для изменения сроков выполнения работ кроме случаев, когда принятие решения о приостановлении работ на Объекте вызвано причинами, не зависящими от Подрядчика.

1.5. Подрядчик все работы выполняет ______ (собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций).

Подрядчик не имеет право передать третьим лицам свои обязанности по исполнению настоящего договора без письменного согласия Заказчика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Договорная (контрактная) цена определена по результатам процедуры государственной закупки, оформляется протоколом согласования договорной (контрактной) цены составляет – _______________________________ белорусских рублей, в том числе:

Общая сумма договора с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год составляет – _______________белорусских рублей.

Неизменная договорная (контрактная) цена работ по настоящему договору определена на основании цены предложения Подрядчика, рассчитанной путем применения к стоимости подрядных работ от даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта и в пределах нормативного срока строительства объекта прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 г. № 1553 (далее по тексту – Положение) на основании утвержденной в установленном порядке проектной, в том числе сметной, документации, разработанной на стадии «Строительный проект».

2.2. Цена договора может быть изменена в следующих случаях:

– увеличена не более чем на 15% по отношению к предусмотренному договором при его заключении объему (количеству) соответствующих товаров (работ, услуг). В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) увеличивается пропорционально увеличению их объема (количества), а сопутствующих работ (услуг) – с учетом этого увеличения;

– уменьшена при уменьшении объема (количества) товаров (работ, услуг) в случае утраты потребности в приобретении предусмотренного договором при его заключении объема (количества) соответствующих товаров (работ, услуг).  В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) уменьшается пропорционально уменьшению их объема (количества), а сопутствующих работ (услуг) – с учетом этого уменьшения;

– уменьшена без изменения объема (количества) товаров (работ, услуг), в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик;

– в случае изменения регулируемых цен (тарифов);

– изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

– изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

– изменения нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве.

2.3. Источник финансирования: средства местного бюджета

2.4. Объем финансирования составляет:

Финансирование работ по Объекту:

на 2024 год – __________________ белорусских рублей.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.1.1. предоставить Подрядчику утвержденные сметы, техническую документацию, необходимую для выполнения работ;

3.1.2. передать Подрядчику объект для производства работ согласно п.1.1. настоящего Договора;

3.1.3. обеспечить устойчивое финансирование и своевременные расчеты за выполненные работы в соответствии с условиями Договора;

3.1.4. организовать и осуществлять контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ;

3.1.5. обеспечить Подрядчика электроэнергией и водой на объектах производства работ, предоставить помещения для хранения материалов, изделий и инструментов.

- 3.1.6. назначить из числа специалистов своих представителей для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его реализации;

- 3.1.7. выявленное ненадлежащее качество строительных работ в течение двух дней зафиксировать в акте в произвольной форме с указанием перечня некачественных работ и сроков их устранения, и направить его Подрядчику для устранения.

3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.2.1. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах сдачи объектов;

3.2.2. посещать объект в течение всего периода выполнения работ и осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.3. знакомиться по ходу выполнения работ и их окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость выполнения работ;

3.2.4. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока, при необходимости вправе приостановить выполнение Подрядчиком последующих работ до устранения дефектов.

3.2.5. отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора;

3.2.6. не производить окончательные расчеты с Подрядчиком до передачи Подрядчиком Заказчику по акту комплекта исполнительной документации по выполненным работам.

3.3. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.3.1. выполнить    работу    в    соответствии    с    утверждённой локальной сметой (Приложение №1), требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также нормативно-технической документацией;

3.3.2. выполнить работу в установленный Договором срок согласно п.1.2.

3.3.3.обеспечить качество выполняемых работ с оформлением соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ нормативно-технической документации, и передать ее Заказчику не позднее 5-ти дней до сдачи объекта в эксплуатацию;

3.3.4. предоставить сертификаты соответствия или декларацию о соответствии на материалы и изделия, а также на работы в строительстве (в т.ч. на выполняемые работы, применяемые материалы и изделия субподрядными организациями), подлежащие обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1748 от 31.12.2009г. с последующими изменениями и дополнениями;

3.3.5. устранять за свой счет в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные Заказчиком;

3.3.6. обеспечить контроль за ходом и качеством выполняемых работ, вести необходимую исполнительную документацию;

3.3.7. оказывать содействие представителям Заказчика при реализации ими всех обязанностей и полномочий в части контроля за деятельностью Подрядчика;

3.3.8. в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку помещений, включая вывоз мусора с объекта;

3.3.9. в случае угрозы несоблюдения сроков окончания работ, Подрядчик немедленно должен уведомить Заказчика в письменной форме о причинах и длительности опоздания, затруднениях;

3.3.10. представлять Заказчика на рассмотрение акты сдачи – приемки выполненных строительно-монтажных работ (форма С-2а), подписанные представителем Заказчика и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3а) совместно с исполнительной документацией;

3.3.11. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;

3.3.12. обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся непосредственно на территории выполнения работ Подрядчиком от начала работ до приемки Заказчиком работ;

3.3.13. обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, экологической и пожарной безопасности, исполнения требований действующего законодательства в области трудовых отношений и нести ответственность за их соблюдение персоналом Подрядчика. В случае нанесения ущерба при производстве работ Подрядчик обязуется возместить ущерб в полном объеме;

3.3.14. возмещать Заказчику затраты за потребленную в ходе выполнения работ электроэнергию и воду по действующим тарифам на основании акта на передачу электроэнергии, воды, газа, тепловой энергии (форма С-4);

3.3.15. обеспечивать надлежащее санитарное состояние Объекта и строительного городка в соответствии с требованиями СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».

- 3.3.16. при обнаружении повреждений конструкций, изделий и оборудования по вине Подрядчика осуществить замену либо возместить стоимость поврежденных конструкций, изделий и оборудования в согласованный с Заказчиком срок. При этом объемы повреждений указываются в актах выявленных повреждений, которые оформляются с участием обеих сторон. В случае неявки Подрядчика для оформления актов, Заказчик оформляет акты в одностороннем порядке, и Подрядчик лишается права на их обжалование в дальнейшем;

- 3.3.17. назначить из числа специалистов своих представителей для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его реализации;

- 3.3.18. устранять за свой счет выявленное Заказчиком ненадлежащее качество строительных работ в установленные актом сроки.

3.4. ПОДРЯДЧИК имеет право:

3.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора;

3.4.2. по согласованию с Заказчиком выполнять дополнительные работы, неучтенные в дефектном акте, сметной документации, но необходимые для дальнейшего производства работ, с оформлением соответствующей документации в установленном порядке.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

4.1. Источник финансирования – местный бюджет.

4.2. За расчётный период стороны принимают календарный месяц.

4.3. Оплата работ осуществляется с отсрочкой платежа не менее 15 (пятнадцать) банковских дней после подписания акта выполненных работ и справки формы С-3а посредством перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Подрядчика через казначейство.

4.4. Основанием для перечисления денежных средств за выполненные работы являются справка о стоимости выполненных работ С-3а с указанием даты её подписания.

4.5.  Подрядчик, в соответствии с п.3.3.10, в срок до 15 числа следующего за отчетным месяцем представляет Заказчику выполненные работы по акту (форма С-2а) и справке (форма С-3а), стоимость которых в текущих ценах определяется в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2017), утвержденные приказом МАиС Республики Беларусь от 30.12.2016 №319, Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно постановлению МАиС Республики Беларусь от 18.11.2011 №51, с последующими изменениями и дополнениями.

4.6. Заказчик, не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения, обязан рассмотреть представленные Подрядчиком акт (форма С-2а), справку (форма С-3а), заверить их подписью и печатью, с указанием даты их подписания. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

4.7. Некачественно выполненные строительные работы оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, ранее выполненные строительные работы подлежат оплате по ценам, действующим на первоначально установленную Договором дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика.

4.8. При срыве по вине Подрядчика, предусмотренного Договором срока выполнения работ, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действующим на установленную Договором дату их завершения.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 года.

5.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приёмки Заказчиком результата строительных работ.

5.3. Дефекты, возникшие по вине Подрядчика, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласовании сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

5.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которое несет ответственность Подрядчик.

5.5. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, или повреждения третьими лицами.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора.

6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в настоящем Договоре обстоятельств, не позднее  3-х рабочих дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской Торгово-промышленной палатой.

6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Подрядчиком   будет существовать свыше 2-х месяцев, Заказчик вправе расторгнуть Договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК

РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Заказчик несет ответственность за счет собственных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

7.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

7.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы. Заказчик не несет ответственности за своевременность и полноту оплаты выполненных работ органами казначейства;

7.1.3. за несвоевременную оплату за поставленное Оборудование Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,15% от стоимости поставленного Оборудования за каждый день просрочки оплаты.

7.2. Подрядчик несет ответственность за счет собственных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает штраф Заказчику в следующих случаях и размерах:

7.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% от стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;

7.2.2. за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости объекта (результата строительных работ);

7.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) – 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

7.2.4. за каждую обоснованную жалобу жильцов по вопросу качества и сроков выполнения работ Подрядчиком – 20 базовых величин;

7.2.5. за несоблюдение подпункта 3.3.15 пункта 3 настоящего договора – 10 базовых величин при повторной выдаче Заказчиком предписания по вопросу ненадлежащего санитарного содержания Объекта;

7.2.6. за несоблюдение сроков ввода Объекта в эксплуатацию, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего договора – 10 (десять) базовых величин;

7.2.7. за нарушение правил противопожарной безопасности на объекте –10 (десять) базовых величин за каждый выявленный факт нарушения;

7.2.9. за несвоевременную поставку Оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки непоставленного (недопоставленного) Оборудования.

7.3. Кроме уплаты штрафа виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой штрафом.

7.4. Оплата штрафа не освобождает Стороны от их обязательств по исполнению настоящего договора.

7.5. При выявлении контролирующими органами завышений объемов и (или) стоимости выполненных работ, вызванное приписками, применением неправильных расценок и повышающих коэффициентов и другими причинами завышений, следствием чего стало применение к Заказчику штрафных санкций, Подрядчик возмещает Заказчику штраф в полном объеме, а также размер завышения.

7.6. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ до сдачи Объекта Заказчику несет Подрядчик.

7.7. При поступлении к Заказчику обоснованных замечаний в части выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества и (или) несвоевременного выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций, повлекших вынесение замечания (предписания) и (или) наложение штрафа от надзорных организаций по соблюдению температурных режимов зданий, соблюдению качества оказания жилищно-коммунальных услуг и соблюдению правил содержания жилых помещений, - в виде штрафа в размере 4 (четырех) базовых величин за каждое замечание (предписание) и (или) полное возмещение штрафа, поступившего в адрес Заказчика от надзорных органов.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и не совершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, а также субподрядчиками, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. В рамках настоящего Договора под коррупционными понимаются действия, указанные в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-3 «О борьбе с коррупцией».

8.2. В случае наличия у Стороны фактов и/или оснований предполагать, чт произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие нарушение каких-либо положений настоящего пункта.

8.3. В случае несоблюдения работниками, представителями одной Стороны, а так же субподрядчиками, привлекаемыми от имени Стороны для исполнения настоящего Договора, антикоррупционных требований и (или) совершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора, и (или) не напрвления другой Стороной в пятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данный факт, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне о его расторжении.

8.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая не совершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, а также субподрядчиками, привлекаемыми его для исполнения настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

9.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения в соответствии с Законодательством Республики Беларусь.

9.3. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных п.п.76.1-76.3 Правил.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, имеет одинаковую юридическую силу и обязателен для исполнения Сторонами.

10.2. Все приложения к настоящему Договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью.

10.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. Стороны установили срок для рассмотрения претензии – 20 календарных дней с момента получения стороной уведомления. Неполучение ответа на претензию не является препятствием для обращения с иском в суд.

В случае, если споры не могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в экономическом суде г. Минска.

10.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Правилами и в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

10.5. Приложения:

Приложение №1  –  локальная смета;

Приложение №2  – протокол согласования договорной (контрактной) цены;

Приложение №3  –  дефектный акт;

Приложение №4 – график производства  работ;

Приложение №5 –график платежей.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

| ЗАКАЗЧИК Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая больница», 220026, г. Минск, ул. Филатова, 9, тел. (017) 295-31-01, факс (017) 296-45-16. Расчетный счет № BY90BLBB36040100603397001001 в ЦБУ № 535, ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, ул. Маяковского 11-196, BIC: BLBBBY2X, УНП 100603397, ОКПО 37600054 Главный врач ____________________В.В. Ващилин М.п. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |