|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник учреждения «Минское областное управление МЧС» полковник внутренней службы С.В.Лапанович - __.09.2021 |
| --- | --- |

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

по открытому конкурсу на закупку строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Капитальный ремонт с модернизацией объекта ПАСО, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Янки Купалы, 126А»

I. Приглашение к участию в процедуре государственной закупки:

| Вид процедуры государственной закупки | Открытый конкурс |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждение «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | 220137, г. Минск, ул. Нестерова, 9а |
| Учетный номер плательщика (при наличии) | 100092090 |
| Адрес электронной почты | market_mou@mail.ru |
| Сведения о работниках заказчика | Шиленок Анна Викторовна (по вопросам проведения процедуры закупки), тел/факс: 8 (017) 273-93-62; Мартинович Григорий Игоревич, (по вопросам описания предмета закупки), тел/факс: 8 (017) 246-74-55 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица | - |
| Место нахождения | - |
| Учетный номер плательщика | - |
| Сведения об открытом конкурсе |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | __.09.2021 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки | 3 062 378,00 белорусских рублей |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам |  |
| Участники процедуры должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 1. Соответствие требованиям, предусмотренным абзацами пятым, седьмым – одиннадцатым, тринадцатым пункта 2 статьи 16 подтверждается заявлением участника, содержащим сведения, что: юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не оказывают заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не являются заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки; физическое лицо не является работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не находится в стадии прекращения деятельности; в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя не возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации); юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладает правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания. 2. Соответствие абзацу четвертому пункта 2 статьи 16, подтверждается: участником, являющимся резидентом Республики Беларусь – заявлением об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней на первое число месяца, предшествующего дню подачи предложения; участником, не являющимися резидентом Республики Беларусь – документами об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданными уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, не ранее чем на первое число месяца, предшествующего дню подачи предложения. 3. В подтверждение соответствию абзацу второму пункта 2 статьи 16, участник обязан представить: копию свидетельства о государственной регистрации; копии аттестатов соответствия на выполняемые работы по предмету закупки в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21 03.2014 г. № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства» (объект строительства относится к четвертому классу сложности (К-4)): на выполнение функций генерального подрядчика объектов первого-четвертого классов сложности со стоимостью строительства свыше 5 тыс. базовых величин (в случае привлечения субподрядных организаций); на строительство объектов первого-четвертого классов сложности (на виды работ, выполняемые собственными силами участника): - геодезические работы, выполняемые при строительстве; - устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений; - устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов; - монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов; - монтаж стальных несущих конструкций, кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов; - монтаж каменных и армокаменных конструкций, кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов, за исключением осуществляемых сельскохозяйственными организациями при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения хозяйственным способом; - устройство кровли, за исключением осуществляемых сельскохозяйственными организациями при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения хозяйственным способом; - устройство фасадных систем теплоизоляции и облицовка фасадов зданий, за исключением осуществляемых сельскохозяйственными организациями при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения хозяйственным способом - устройство наружных сетей водоснабжения и канализации; - устройство внутренних систем водопровода и канализации, за исключением устройства пожарных кранов на автоматических установках пожаротушения; - устройство внутренних сетей теплоснабжения; - устройство наружных сетей и линий электроснабжения, трансформаторных подстанций и распределительных устройств; - устройство внутренних систем электроснабжения; - монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, за исключением систем противодымной вентиляции; - монтаж систем автоматизации, за исключением потенциально опасных объектов, технических устройств. |  |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору | Не требуется |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Капитальный ремонт с модернизацией объекта ПАСО, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Янки Купалы, 126А» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.39.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007- 2012 | Услуги строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки (кроме сооружения частных открытых бассейнов) |
| Объем (количество) | 1 усл. ед. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Начало работ – октябрь 2021 года. Нормативный срок строительства по ПОС 6,5 месяца, включая 1 месяц на приемку объекта в эксплуатацию |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Минская область, г. Молодечно, ул. Янки Купалы, 126А |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3 062 378,00 белорусских рублей (с учетом проектных работ и стоимости оборудования) |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет, средства внебюджетного инвестиционного фонда МЧС |
| II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Строительство объекта «Капитальный ремонт с модернизацией объекта ПАСО, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Янки Купалы, 126А». Класс сложности К-4 (СТБ 2331-2015). Проектно-сметная документация, разработанная ООО «Рациональный проект», прошедшая государственную экспертизу от 02.09.2021 № 1123-70/21 в ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» (прилагается к конкурсным документам). Гарантийные обязательства: не менее 60 месяцев с момента утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию. Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки: 1. График строительства (производства работ) разрабатывается с учетом нормативной продолжительности строительства, формируется по видам работ (п. 4 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденному постановлением Совета Министров от 18.11.2011 № 1553 (далее – Положение)). Стоимость каждого вида работ указывается с учетом всех затрат на выполнение этих работ и прогнозного индекса цен в строительстве (п. 11 Положения). В график строительства (производства работ) включаются полностью законченные виды работ. Цена предложения формируется в соответствии с п. 4 Положения на основании ведомости объемов работ и расхода ресурсов, составленной по видам работ в разрезе ПТМ (постановление Минстройархитектуры РБ от 18.11.2011 № 51 в редакции от 23.09.2020). 2. График платежей при строительстве (выполнении работ) по приложению 3 к Положению. 3. Расчет цены предложения участника на выполняемые работы. В составе расчета цены предложения участник представляет ведомость материальных ресурсов, машин и механизмов, необходимых для строительства объекта (выполнения работ) с указанием их цен, а также обосновывает порядок определения транспортных расходов. При формировании конкурсного предложения участнику следует учитывать, что в расчете должны быть отражены понижающие коэффициенты, в случае их применения, прогнозные индексы в пределах нормативного срока строительства в соответствии с календарным планом строительства. 4. Заявление участника о способе выполнения работ (собственными силами или с привлечением субподрядных организаций). В случае выполнения работ с привлечением субподрядных организаций, участник должен указать виды работ, на которые будут привлечены субподрядные организации. 5. Гарантийные обязательства. |

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в открытом конкурсе

Не установлены.

IV. Порядок формирования цены предложения

Цена предложения должна быть сформирована на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную в конкурсной документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики,
с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов
и отчислений согласно законодательства.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для оценки и сравнения предложений, а также для заключения договора

Валютой цены договора является белорусский рубль (BYN).

При выборе победителем предложения участника нерезидента Республики Беларусь валютой платежа по договору является белорусский рубль (BYN), оплата осуществляется через банк-корреспондент на территории Республики Беларусь.

VI. Критерии, способ оценки и сравнения предложений

Оценка и сравнение предложений будет проводиться в соответствии
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2019 № 449 «Об установлении критериев, способа оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов».

Оценка и сравнение предложений осуществляются комиссией по государственным закупкам при наличии не менее двух участников, допущенных к оценке и сравнению предложений.

При оценке и сравнении предложений используются следующие критерии оценки в составе стоимостной и нестоимостной групп критериев оценки со следующими удельными весами:

| № п/п | Критерии оценки | Удельный вес критерия оценки в группе, % | Удельный вес группы критериев оценки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимостной критерий |  |  |  |
| 1. | Цена предложения Предложению с наименьшей ценой присваивается максимальное количество баллов. Итоговое количество баллов, присвоенных предложению i-го участника, определяется по формуле: ИСi = (ЦПmin / ЦПi ˣ Уск), где ЦПmin – наименьшая цена предложения из предложений участников, допущенных к оценке и сравнению предложений; ЦПi – цена предложения i-го участника, предложение которого оценивается; Уск – удельный вес критерия оценки из стоимостной группы. | 100% | 60% |
| Нестоимостные критерии |  |  |  |
| 1. | Наличие подтвержденного положительного опыта работы, связанного с предметом государственной закупки | 50% | 40% |
| 2. | Наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих участнику на праве собственности или ином законном основании | 50% |  |

Для оценки и сравнения предложений участников используется балльный способ.

Победителем будет считаться участник, набравший наибольшее итоговое количество баллов по результатам оценки.

Итоговое количество баллов, присвоенных предложению i-го участника, определяется по формуле:

ИБi = (ИСi х Ус / 100) + (ИНi х Унс / 100),

где ИБi – итоговое количество баллов, присвоенных предложению i-го участника;

ИСi – итоговое количество баллов, присвоенных предложению i-го участника в соответствии с критериями оценки из стоимостной группы;

Ус – удельный вес стоимостной группы критериев оценки;

ИНi – итоговое количество баллов, присвоенных предложению i-го участника в соответствии с критериями оценки из нестоимостной группы;

Унс – удельный вес нестоимостной группы критериев оценки.

Требования по критериям в составе нестоимостной группы критериев

| Критерии | Требования и методика расчета |
| --- | --- |
| Наличие подтвержденного положительного опыта работы, связанного с предметом государственной закупки | Подтверждается представлением надлежаще заверенных копий исполненных договоров в качестве подрядной либо генеральной подрядной организации (исполненные договоры в качестве субподрядной организации не учитываются) на выполнение работ, связанных с предметом государственной закупки, за 2019-2021гг. (не более трех договоров за каждый из последних трех лет), в которых стоимость работ по договору составляет не менее 75 процентов от ориентировочной стоимости предмета государственной закупки, и надлежаще оформленных копий положительных отзывов заказчиков по вышеуказанным договорам. При представлении копий свыше трех договоров за каждый из последних трех лет к оценке будут приняты по три договора за каждый из последних трех лет с наибольшей суммой договора. Допускается представление надлежаще заверенных копий 1-ой и последней страницы договора, а также страниц, содержащих информацию о предмете, сроках выполнения работ, в том числе о продлении сроков, сумме договора. Копии договоров (требуемых страниц договоров), представленные без отзывов к ним, к рассмотрению не принимаются. Отзывы должны быть оформлены на бланке организации, их выдавшей, и зарегистрированы в данной организации, подписаны руководителем заказчика или уполномоченным им лицом (при подписании отзыва уполномоченным лицом заказчика в обязательном порядке представляется надлежаще заверенная копия документа, подтверждающего его полномочие на выдачу такого рода писем). Отзывы, выданные заказчиком по неисполненным договорам к рассмотрению не принимаются. Отзывы, представленные с несоблюдением вышеуказанных требований, к рассмотрению не принимаются. Предложению с наибольшей суммарной стоимостью договоров присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присваиваемых предложению i-го участника определяется по формуле: НЦБi = Унск (Кi / Кmax) |
| Наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих участнику на праве собственности или ином законном основании | Подтверждается представлением справки участника о наличии основных средств по бухгалтерскому учету за 2020 год, выданной на бланке организации и зарегистрированной в организации, за подписью руководителя и главного бухгалтера (при подписании справки иными лицами в обязательном порядке прилагаются документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие исполнение обязанностей руководителя или главного бухгалтера). Справка, оформленная с несоблюдением вышеуказанных требований, к рассмотрению не принимается. Предложению с наибольшей стоимостью основных средств по бухгалтерскому учету за 2020 год присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присваиваемых предложению i-го участника определяется по формуле: НЦБi = Унск (Кi / Кmax) |

Итоговое количество баллов, присвоенных предложению i-го участника в соответствии с критериями оценки из нестоимостной группы, определяется по формуле:

ИНi =

где НЦБi - количество баллов, присвоенных предложению i-го участника в соответствии с критерием оценки из нестоимостной группы.

VII. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в процедуре закупки на общих основаниях.

VIII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии
с которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящая процедура государственной закупки проводится в соответствии
с порядком, установленным Законом Республики Беларусь от 13.07.2017 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 года № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206 (ред. от 02.04.2019) «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 02.07.2019 № 449 «Об установлении критериев, способа оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов», Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь № 120 от 17.12.2001
«Об утверждении инструкции о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г.№1450 «Об утверждении правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда (с изменениями и дополнениями).

К порядку оплаты товара применяется Инструкция о порядке оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2000 № 66, с изменениями и дополнениями.

IX. Условия применения преференциальной поправки

При проведении открытого конкурса для целей оценки и сравнения предложений к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:

15 процентов – в случае предложения участником работ, происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25 процентов – в случае предложения участником работ собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников.

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки, являются:

в размере 15 процентов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выданное уполномоченным органом Республики Беларусь, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, или их копия;

в размере 25 процентов:

– документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее, чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, а также сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия.

О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, приложив документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки.

Преференциальная поправка не применяется в отношении:

работ, являющихся предметом государственной закупки, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки одинакового размера;

части работ, являющихся предметом государственной закупки.

X. Размер и порядок оплаты услуг организатора

Размер и порядок оплаты услуг организатора не установлен.

XI. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

Предложение участника должно быть оформлено в соответствии
с требованиями настоящего раздела и содержать спецификацию.

Каждый участник вправе представить только одно предложение. Внесение изменений и (или) дополнений в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений не допускается.

Предложение должно содержать следующие сведения:

| Сведения об открытом конкурсе |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении |  |
| Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (работ, услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным конкурсными документами | 1. График строительства (производства работ) разрабатывается с учетом нормативной продолжительности строительства, формируется по видам работ (п. 4 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденному постановлением Совета Министров от 18.11.2011 № 1553 (далее – Положение)). Стоимость каждого вида работ указывается с учетом всех затрат на выполнение этих работ и прогнозного индекса цен в строительстве (п. 11 Положения). В график строительства (производства работ) включаются полностью законченные виды работ. Цена предложения формируется в соответствии с п. 4 Положения на основании ведомости объемов работ и расхода ресурсов, составленной по видам работ в разрезе ПТМ (постановление Минстройархитектуры РБ от 18.11.2011 № 51 в редакции от 23.09.2020). 2. График платежей при строительстве (выполнении работ) по приложению 3 к Положению. 3. Расчет цены предложения участника на выполняемые работы. 4. Заявление участника о способе выполнения работ (собственными силами или с привлечением субподрядных организаций). В случае выполнения работ с привлечением субподрядных организаций, участник должен указать виды работ, на которые будут привлечены субподрядные организации. 5. Гарантийные обязательства. |
| Объем (количество) |  |
| Цена предложения (по части (лоту)) |  |
| Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь | Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |
| Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в конкурсных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя | Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |
| Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе его предложения | Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |
| Сведения об участнике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование документа(ов): подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным согласно пункту 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;подтверждающих право на применение преференциальной поправки (в случае заявления о таком праве); представление которых установлено конкурсными документами процедуры* |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Номер лота | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. | Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая стоимость товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Дополнительно предложение участника должно содержать:

свидетельство о государственной регистрации;

заявления, предусмотренные абзацами четвертым, пятым, седьмым- одиннадцатым, тринадцатым пункта 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;

гарантийные обязательства;

документы, подтверждающие применение преференциальной поправки (при условии ее применения);

все иные документы в соответствии с конкурсными документами.

XII. Договор

Неотъемлемой частью настоящих конкурсных документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

Договор строительного подряда по результатам проведенной государственной закупки заключается в редакции организатора (заказчика), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З; Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.

Главный специалист центра маркетинга,

договорной работы и вещевого обеспечения

майор внутренней службы                                                                   А.В.Шиленок

Главный специалист отдела материально-

технического обеспечения и строительства

капитан внутренней службы                                                                Г.И.Мартинович