ПРОЕКТ

ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

г. Пружаны							«____» _____________ 2013 г.

Учреждение здравоохранения «Пружанская центральная районная больница» именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дороневича Виктора Михайловича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны и

________________________________________________________________________________(свидетельство о государственной регистрации от _____________________ года), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15 сентября 1998 г. № 1450 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 30 июня 2011 г. № 875) (далее - Правила) и результатами _______________________________________________________________________________, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ, оговоренных в приглашении к электронному аукциону, на объекте: «Текущий ремонт ФАП д. Скорцы»; данный комплекс работ выполняется силами Подрядчика.

1.2. Объект ремонта находится по адресу:  Брестская область, Пружанский район,        д. Скорцы, д. 26б.

1.3. Подрядчик подтверждает, что обладает необходимыми специальными разрешениями (лицензиями) и сертификатами для проведения названных работ.

1.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ:

начальный срок – 01.07.2013 г.

конечный срок – 01.12.2013 г.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Заказчик составляет письменную заявку (аукционные документы) на выполнение работ, в которой указывает наименование и местонахождение объекта ремонта, краткое описание его технического состояния (видимые дефекты), предоставляет дефектный акт, иные сведения, необходимые для выполнения работ.

Заказчик вправе приложить к заявке Техническое задание, в котором подробно описать объем и характеристику работ, которые ему необходимы.

2.2. Подрядчик составляет:

- смету выполняемых работ, в которой указывает наименование вида работ, наименование вида затрат, связанных с выполнением данных работ, стоимость каждой из указанных позиции, общую стоимость работ и т.д.;

- график выполнения работ, в котором указывает начальные, промежуточные и окончательные сроки выполнения работ;

- график платежей.

2.3. В случае согласия Заказчик:

- подписывает документы, указанные в пункте 2.2 настоящего договора;

- один экземпляр документов возвращает Подрядчику.

2.4. За 1 (один) день до начала срока выполнения работ Заказчик отправляет любым удобным способом уведомление Подрядчику о готовности объекта ремонта для проведения работ.

2.5. Заказчик должен:

2.5.1. содействовать Подрядчику при выполнении работ;

2.5.2. организовать подъездные пути к объекту ремонта;

2.5.3. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе ремонтно-строительных работ и в период гарантийного срока;

2.5.4. обеспечить присутствие своего представителя при выполнении работ в случаях, предусмотренных настоящим договором;

2.5.5. незамедлительно предоставить информацию и документацию, связанную с объектом ремонта, которая необходима Подрядчику для выполнения работ;

2.5.6. предоставить Подрядчику сервисные среды и доступ к ним, необходимые для оказания услуг (электричество, газ, вода и т.д.), если иное не будет установлено настоящим договором или соглашением Сторон.

2.6. Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить выполнение работ в случае, если Заказчик не выполняет обязанности, указанные в пункте 2.5 настоящего договора.

2.7. Подрядчик выполняет работы по месту нахождения объекта ремонта с использованием собственных материалов и оборудования.

По договоренности Сторон Заказчик может предоставлять Подрядчику для выполнения работ собственные материалы и оборудование. При этом аналогичные материалы или затраты по эксплуатации аналогичного оборудования не включаются или исключаются из Сметы выполняемых работ.

2.8. Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (если оно составлялось), требованиями соответствующих технических нормативных правовых актов. Также  Подрядчик должен:

- осуществить ремонтно-строительные работы на объекте в соответствии с действующими строительными нормами, правилами, техническими условиями, проектной и нормативно-технической документацией и в установленные настоящим договором сроки;

-обеспечить качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации;

- устранять в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком;

- хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, обеспечить доступ к ним  Заказчика до завершения расчетов за выполненные работы;

- осуществлять в процессе ремонтных работ 100% поставку материалов, изделий, конструкций и оборудования. Расчеты материальных ресурсов в текущих ценах составляются на основании индексов по укрупненным группам материалов и цен заводов – изготовителей, подтвержденных ТТН. На материалы поставки Подрядчика, Заказчику предоставляются копии сертификатов качества на данные материалы.

- информировать заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

- своевременно предупреждать заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения ремонтно-строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение ремонтно-строительных работ до получения его указаний;

- осуществить вывоз отходов образовавшихся в результате выполнения работ по объекту: «Текущий ремонт Новоселковской амбулатории».

2.9. Если в процессе выполнения работ Подрядчику станет очевидно, что для соблюдения заявленного качества результата работ необходимо проведение дополнительных работ (в размере не более 10% от общего объема работ), Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика и предоставить расчет стоимости (Смету) дополнительных работ. В случае если в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик отказывается от проведения дополнительных работ или не предоставляет ответ, Подрядчик завершает выполнение работ в согласованном объеме.

2.10. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых ремонтно-строительных работ, качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, осуществляет КУП «Пружанское районное УКС».

3. Приемка выполненных работ. Гарантии качества

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ представители Сторон производят приемку выполненных работ. При приемке должны присутствовать представители Сторон.

Если по результатам приемки будут выявлены дефекты, допущенные (возникшие) по вине Подрядчика, Стороны согласовывают срок их устранения. Подрядчик производит устранение дефектов своими силами и за свой счет. По завершению дополнительных работ Стороны проводят повторную приемку в порядке, установленном частью 1 настоящего пункта.

3.2. Если по результатам приемки (повторной приемки) дефектов не будет выявлено, Стороны составляют Акт приемки-передачи выполненных работ, в котором указывают наименование выполненных работ, срок начала и окончания выполнения работ, сведения о качестве результата работ, стоимость выполненных работ, иную информацию.

Подрядчик подписывает Акт, скрепляет его круглой печатью и отправляет Заказчику. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта должен подписать его, скрепить круглой печатью и один экземпляр вернуть Подрядчику. Если в указанный срок Заказчик не возвращает Акт и не предоставляет мотивированную письменную претензию, работы считаются выполненными надлежащим образом, а Акт считается подписанным.

3.3. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат работ: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта.

В случае обнаружения дефектов результата работ в течение гарантийного срока Исполнитель направляет Подрядчику уведомление, в котором указывает характер дефектов и иную информацию. Подрядчик должен выполнить гарантийный ремонт не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения данного уведомления, если иной срок не будет установлен соглашением Сторон.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется выполнять гарантийный ремонт результата работ своими силами и за свой счет.

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда:

- дефекты результата работ были вызваны ненадлежащей эксплуатацией Заказчиком объекта ремонта (нарушение требований технических нормативных правовых актов);

- Заказчик отказался от проведения дополнительных работ в случае, указанном в статье 2.9 настоящего договора.

3.5. При срыве по вине Подрядчика, предусмотренного договором подряда срока ввода объекта в эксплуатацию, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действующим на установленную договором дату их завершения.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1. вправе требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;

4.1.2. вправе (а в случаях, указанных в настоящем договоре – обязан) присутствовать при выполнении работ;

4.1.3. вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.4. должен своевременно производить оплату выполненных работ;

4.2. Подрядчик:

4.2.1. должен выполнять работы своевременно и качественно;

4.2.2. должен передать результат работ Заказчику.

5. Стоимость и порядок расчетов

5.1. Стоимость работ составляет ______________ (____________________________________) белорусских рублей. Стоимость работ может быть увеличена по соглашению Сторон только в случае выполнения дополнительных работ (в размере не более 10% от общего объема работ). Источник финансирования – районный бюджет.

Окончательная (общая) стоимость работ указывается в Акте приемки-передачи выполненных работ.

В стоимость работ входят стоимость материалов, использованных при выполнении работ, расходы по проезду к месту размещения объекта ремонта и иные расходы Подрядчика по выполнению работ (за исключением случаев, указанных в пункте 2.5.6 (если сервисные среды предоставляются Заказчиком) и части 2 пункта 2.7 настоящего договора).

5.2. Заказчик осуществляет оплату услуг Подрядчика одним из следующих способов:

5.2.1. 100% стоимости работ – согласно Акту приемки-передачи выполненных работ. Заказчик представляет документы на оплату в органы государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

5.3. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком через счета казначейства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ и графиком платежей по представленным Заказчиком актам приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, подписанных полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

5.4. Некачественное выполнение работ оплате не подлежит, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологические связанные с ними работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы подлежат оплате по ценам, соответствующим на первоначально установленную контрактом дату их исполнения.

5.5. Источник финансирования – районный бюджет. Оплата производится в белорусских рублях.

5.6. За расчетный период принимается календарный месяц.

5.7. На выполнение ремонтно-строительных работ, для приобретения материалов, изделий и конструкций, заказчик, по заявке подрядчика, возможно выделение аванса в размере до 50% планируемого выполнения. Сумма неотработанного аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в расчетном месяце, на который выдавался аванс.

Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.

Текущий аванс считается полностью отработанным, если работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме.

5.8. Основанием для расчетов за выполненные работы служат подписанные представителями Заказчика и Подрядчика справка формы С-3 о стоимости выполненных работ и затрат и акта приемки-сдачи выполненных работ и затрат формы С-2, формы которых утверждены республиканскими органами государственного управления, с указанием даты подписания. Заказчик обязан в течение 5 дней рассмотреть вышеуказанные документы, подписать их и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в справках и актах, Заказчик возвращает документы с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

Стоимость материалов, используемых Подрядчиком на данном объекте, включается в акты выполненных работ на основании данных о поставках по текущим ценам производителя материалов, а в случае отсутствия производителя - по ценам первого поставщика.

5.9. Расчет за выполненные работы производятся платежным поручением на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат с зачетом выданных авансов, в течение пяти банковских дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (С-3). Работы, выполненные с недоделками и дефектами, приемке и оплате не подлежат.

5.10. При нарушении Заказчиком сроков перечисления платежей за выполненные работы их оплата производятся с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией на момент фактических расчетов.

5.11. Подрядчик несет полную финансовую ответственность за правильность и достоверность выполненных объемов работ, расчетов, стоимость материальных ресурсов и норм их списания, включаемых в акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.12. Некачественно выполненные Подрядчиком работы оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы.

5.13. Стоимость материалов включается в справки о стоимости выполненных работ и затрат по ценам закупки с приложением копий товарно-транспортных накладных, заверенных в установленном порядке. Количество использованных материалов принимается по факту их использования, но не более нормативного расхода данных материалов в соответствии со сметной документаций  и ресурсно – сметными нормами.

5.14. Подрядчик устанавливает свой учет для расчетов за электроэнергию, воду и другие ресурсы.

6. Качество работ

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ГОСТов и другой нормативной документации, предусмотренной для данных видов работ.

6.2. Порядок контроля за качеством и объемов выполняемых Подрядчиком работ и поставляемых конструкций, материалов, изделий, оборудования и инвентаря осуществляется органами технического надзора.

7. Ответственность сторон

7.1.  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора любой из Сторон было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, антропогенные катастрофы, военные действия, забастовки, решения или нормативные акты органов государственной власти и т.д.), возникшими после заключения договора.

Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая ссылается на них, уведомляет вторую Сторону не позднее 2 (двух) календарных дней с момента наступления названных обстоятельств. Подтверждением факта наступления или прекращения названных обстоятельств являются документы, выданные компетентными государственными органами или организациями или Белорусской торгово-промышленной палатой.

8. Претензии и разрешение споров

8.1. Стороны решают разногласия и споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, посредством переговоров и направления претензий.

8.2. Если разногласия или спор не разрешен посредством проведения переговоров, или на претензию не был предоставлен мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней после ее направления адресату, споры передаются на рассмотрение в Хозяйственный суд г. Бреста.

9. Срок действия, изменение и расторжение договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Изменение условий настоящего договора допускается по соглашению Сторон, и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

9.3. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным и потребовать возмещения убытков.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе, с момента получения Подрядчиком данного уведомления договор считается расторгнутым.

10. Прочие условия

10.1. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998  № 1450 и иным актами действующего законодательства Республики Беларусь.

10.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене адресов, реквизитов и информации, указанной в разделе 10 настоящего договора не позднее 3 (трех) дней после соответствующих изменений.

10.3. Документы, которые исходят от каждой из Сторон, должны быть подписаны собственноручно уполномоченным представителем Стороны и скреплены ее круглой печатью.

10.4. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка и соглашения Сторон по предмету настоящего договора, утрачивают юридическую силу.

10.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два хранятся у Заказчика, третий – у Подрядчика.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК _____________________________________ _____________________________________ Адрес: _______________________________ Банковские реквизиты__________________ р/с ___________________________________ УНП _________________________________ ОКПО________________________________ тел./факс ______________________________ ___________________ /_________________/ | ЗАКАЗЧИК: Учреждение здравоохранения «Пружанская центральна районная больница» 225133 г. Пружаны, ул. Мицкевича, 27 р/с 3604000000074 в ЦБУ 122 ф-л113 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 237, ОКПО 02017401, УНН 200140287 Главный врач Пружанской центральной районной больницы _________________В.М. Дороневич |
| --- | --- |