Приложение 1

к аукционным документам

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

«Разработка и внедрение системы автоматизации управления торговлей
на базе программного продукта «1С Управление торговли 11» конфигурация «Управление торговлей для Беларуси» (далее – УТ):

и «Моя бухгалтерия 8.3» или налог (далее – МБ)»

Наименование закупки товаров (работ, услуг): Разработка и внедрение системы автоматизации управления торговлей на базе программного продукта «1С Управление торговли 11» конфигурация «Управление торговлей для Беларуси» (далее – УТ) и «Моя бухгалтерия 8» или аналог (далее – МБ).

- Цели разработки и внедрения системы автоматизации управления торговлей, бухгалтерского и налогового учетов:

- оперативное взаимодействие между структурными подразделениями предприятия;

- формирование общей базы информации обо всех сторонах деятельности предприятия;

- стандартизация процессов предприятия;

- упорядочивание управления процессами предприятия;

- снижение трудовых и временных затрат;

- создание единого информационного пространства предприятия закупок и продаж, бухгалтерского и налогового учетов, дисциплина, контроль за исполнением заказов, оптимизация складских запасов, сроков оплаты.

- Все бизнес-процессы изложены в технических заданиях: «Техническое задание на отличие от типовой конфигурации программного продукта «1С Управление торговли 11» (приложение 2); «Техническое задание на отличие от типовой конфигурации программного продукта «1С Бухгалтерия 8 (приложение 3).

- Дополнительно необходимо учесть:

  - Автоматизация бизнес- процессов документов осуществляется с применением в том числе подхода RPA поэтапно (далее по тексту - итерация). Примерный перечень этапов указан в приложении 1.

RPA (robotic Process Automation) - роботизация выполнения процессов или задач, которые в обычном подходе выполняет человек, используя информационные системы.

  - Проведение аудита программных продуктов на предприятии и интеграция с внутренними информационными системами предприятия. Комплексные процессы должны обеспечивать непрерывное управление действиями в других системах, ведущих к контролируемому результату, без двойного ввода и ручного вмешательства.

Состав внутренних информационных систем предприятия:

1С: Бухгалтерский учет 7.7 (в текущем периоде времени)

1С: Зарплата и Управление персоналом для Беларуси (версия 2.5);

1С: Управление закупками 8.3;

1С: Документооборот КОРП для Беларуси (редакция 2.1);

интернет-магазин предприятия: помимо прочего обработка заявок заказчиков через сайт интернет-магазина должна интегрироваться в том числе с использованием RPA в систему автоматизации управления торговлей;

сайт предприятия www.zayavka.belmt.com: обработка заявок заказчиков через сайт должна интегрироваться, в том числе с использованием RPA, в систему автоматизации управления торговлей.

  - Обмен данными с применением подходов RPA с внешними системами, такими как: BUTB.BY, ГИАС, таможенной программы Декларант, из Государственного реестра изделий медицинского назначения и медицинской техники и пр.

  - Исключительные имущественные права на прикладные решения, программные компоненты и модули, а также участки программного кода, созданные Исполнителем в процессе выполнения работ, принадлежит Заказчику. Исполнитель не имеет права использовать их для создания новых объектов интеллектуальной собственности, в том числе при выполнении иных работ в интересах третьих лиц (за исключением дочерних предприятий Заказчика).

  - Функциональность системы автоматизации управления УТ и МБ должна быть реализована в рамках пользовательского интерфейса двух типов рабочих мест: стационарное рабочее место пользователя с использованием стационарного компьютера и мобильное рабочее место.

  - В рамках стационарных рабочих мест система должна функционировать с учетом разграничения прав доступа к информации и доступности к функциям в рамках организационных и технологических процессов:

- управление задачами исполнителей;

- управление маршрутами движения процессов;

- управление заявками потребителей (оптовых/розничных);

- управление расчетами с потребителями;

- управление планами и графиками;

- обработка запросов исполнителей;

- формирование аналитической отчетности; статистической отчетности; ведомственной отчетности.

  - Справочник контрагентов должен быть иерархичным и позволять вести консолидированный, либо по составляющим учет заявок /товара/оплаты, например, формирование по заданным контрагентам данных. При этом следует учесть, что базовый справочник контрагентов находится в 1С: Документооборот КОРП для Беларуси и должен интегрироваться в УТ и МБ.

  - Возможность автоматического оповещения заказчиков об этапах выполнения заявок.

  - Перенос основных данных за предшествующий период из предыдущих систем (определяется на этапе выполнения работ).

- Ориентировочное количество одномоментных пользователей системы 200;

- Обучение:

  - Инструкции по эксплуатации, видеоролики, скринкасты, эксплуатационная документация;

  - Углубленное обучение 20 специалистов;

  - Обучение пользователей по завершении итерации. Количество пользователей для обучения определяется и согласовывается на этапах работ.

- Общий срок внедрения 18 месяцев с момента заключения договора. Внедрение:

  - Внедрение итерационное;

  - Сроки формирования контрольных примеров и сценариев, совместное тестирование согласовывается в плане графике внедрения;

  - Подготовка рабочей базы, перенос всех разработок, процессов и необходимых актуальных НСИ на дату запуска каждой итерации;

  - Сроки опытной эксплуатации, доработки системы по результатам опытной эксплуатации согласовывается в плане графике.

- План график внедрения согласовывается при подписании договора.

Примерные этапы проекта автоматизации, состав услуг

Приложение 1

| № п/п |  | Этап проекта, работы (услуги) |
| --- | --- | --- |
| 1 ЭТАП |  |  |
| 1. |  | Разработка программного модуля согласно утвержденному техническому заданию на отличие от типовой конфигурации программного продукта «1С Управление торговли 11» конфигурация «Управление торговлей для Беларуси» или аналог (далее – УТ): 1. по блоку «Нормативно-справочная информация». 2. по блоку «Управление закупками». 3. по блоку «Управление ценообразованием". Результаты: - подсистема доработана и готова для начала эксплуатации - план ввода системы в эксплуатацию; - план обучения пользователей. Разработка программных модулей конфигурации «Моя бухгалтерия 8» или аналог (далее – МБ), согласно утвержденному документу «Технические требования комплексной автоматизации бухгалтерского и налогового учета по описанным участкам. |
| 2. |  | Опытная эксплуатация Услуги по вводу подсистемы в эксплуатацию и проведению опытной эксплуатации, в т.ч.: - настройка, отладка и адаптация ПО; - проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) на реальных данных Заказчика, согласно утвержденной методике, в т.ч. оформление и подписание протоколов ПСИ; - отработка замечаний пользователей к подсистеме - контроль корректности внесения данных в подсистему; - обучение пользователей Заказчика функционалу разработанной подсистемы; - анализ данных, введенных в подсистему; - подготовка и установка файлов-обновлений ПО; - управление ходом проектных работ. Все работы выполняются по предварительному согласованию с Заказчиком. Результаты: - пользователи готовы к самостоятельной работе в подсистеме; - подсистема готова к промышленной эксплуатации; - план ввода подсистемы в промышленную эксплуатацию; - предложение по последующему сопровождению и развитию подсистемы на этапе промышленной эксплуатации. |
| Результат Этапа 1 Автоматизация Отдела оптовых закупок, Отдел складской обработки товара, Сектор приемки и таможенного оформления: - Система позволит регистрировать Заявки поставщикам и их стадии; - Система позволит выполнять сравнительные анализ количества по номенклатуре по заявкам и фактическому наличию товаров на складе; - Система позволит отслеживать изменения условий по Закупкам (например, сроки поставки); - Система позволит фиксировать и анализировать суммы по планируемым таможенным платежам для составления Бюджета Закупок; - Система позволит отражать процедуру приемки товаров (Таможня –Склад) - Система позволит контролировать сроки хранения товара, а также его качества на складах СВХ и Таможенном складе; - Система позволит автоматически формировать печатные формы с поставщиком (спецификации, договора, письма и др.) и хранить их в Системе Автоматизация Экономического отдела: - Система позволит формировать цены с соблюдением Указа президента РБ №366 от 11.08.2005; - Система позволит пользователю изменять размер базовой величины, предельных оптовых надбавок (без обращения к программисту); - Система позволит автоматически загружать курсы валют; - Система позволит выполнять предварительный расчет цен для продажи при заключении договора с поставщиком; - Система позволит выполнять переоценку РОЦ и цены. Должны быть включены работы по обмену электронными накладными через Edi провайдера. Провайдер будет определен на этапе выполнения работ |  |  |
| 2 ЭТАП |  |  |
| 3. | Разработка программного модуля: 1. по блоку «Управление оптовыми продажами». 2. по блоку «Управление розничными продажами». |  |
|  | Опытная эксплуатация |  |
| Результат Этапа 2 Автоматизация Отдела организации оптовых закупок, Сектор реализации: - Система позволит регистрировать предварительные заявки от клиентов, отслеживать этапы работы с ними; - Система позволит формировать план продаж и, следовательно, план закупок; - Система позволит формировать спецификацию для клиента с предварительным расчетом цен для заключения договора; - Система позволит отслеживать количество заказанного и поставленного товара по заявкам клиентов; - Система позволит отслеживать серийные номера медицинского оборудования, полученного и поставленного клиенту; - Система позволит отслеживать парии и сроки годности товаров, поставленные и отгруженные клиентам; - Система позволит автоматически формировать печатные формы с клиентом и хранить их в Системе (договоры, спецификации и т.д.). Автоматизация Отдел организации розничной торговли: - Система позволит формировать заказы по потребностям магазинов; - Система позволит регистрировать Заявки поставщикам и условия поставки товара; - Система позволит отслеживать выполнение условий поставки товара (сроки, количество и т.д.); - Система позволит вести учет товаров по розничным ценам; - Система позволит регистрировать продажу товаров и услуг в рознице; - Система позволит регистрировать скидки и карты лояльности розным покупателям; - Система позволит пользователю резервировать товара на складе и видеть резервы товара при подборе; - Система позволит регистрировать продажи товара в рассрочку в рознице; - Система позволит выполнять переоценку РОЦ в рознице без перемещения на оптовый склад; - Система позволит формировать переоценку на торговых объектах; - Система позволит вести учет сроков годности и блокировать товары с истекшим сроком годности для продажи; - Система позволит формировать печатные формы при продаже товара и оказании услуг в розницу и хранить их в системе (договоры, спецификации, счета и т.д.). Должны быть включены работы по подключению КСА к системе. КСА будут определены на начале второго этапа. |  |  |
| 3 ЭТАП |  |  |
| 4. | Разработка программного модуля: 1. по блоку «Изготовление и продажа продукции собственного производства». 2. по блоку «Управление взаиморасчетами». |  |
|  | Опытная эксплуатация |  |
| Результат Этапа 3 Автоматизация Отдел организации розничной торговли: - Система позволит отражать заказы на производство изделий под заказ и изделий для массового производства; - Система позволит регистрировать информацию по клиенту при поступлении заявки на заказные изделия; - Система позволит отразить факт приема предоплаты за изготовление; - Система позволит отразить факт выпуска готового изделия; - Система позволит отразить факт продажи изделия в розницу; - Систем позволит формировать печатные формы для клиента при приемке заявок на изготовление и хранить их в системе. Автоматизация отдела Бухгалтерии, Отдела организации закупок, Отдел организации розничной торговли: - Система позволит отслеживать задолженность и поступление оплаты от контрагента при продаже товара по договорам комиссии; - Система позволит отслеживать сроки оплаты поставщику; - Система позволит регистрировать факт открытия аккредитива, суммы и его сроки; - Система позволит отслеживать сроки и факт оплаты от клиента; - Система позволит выполнять распределение оплаты поставщикам по факту оплаты поступления оплаты от клиентов; - Система позволит выполнять согласование оплаты поставщикам; - Система позволит формовать взаимозачеты задолженности; - Система позволит формировать печатные формы (Докладные записки, Реестр платежей). |  |  |
| 4 ЭТАП |  |  |
| 5. | Разработка программного модуля: 1. по блоку «Учет и работа с Регистрационными удостоверениями в системе». 2. по блоку «Розничные продажи через интернет-магазин». 3. по блоку «Продажа Конфиската». 4. по блоку «Складские операции». 5. Отчетность (отдела оптовых закупок). |  |
|  | Опытная эксплуатация |  |
| Результат Этапа 4 Автоматизация Отдела организации закупок, Сектор приемки и таможенного оформления, Сектор реализации, Отдел организации розничной торговли: - Система позволит регистрировать и отслеживать сроков действия Регистрационных удостоверений; - Система позволит получать статистику о заключенных контрактах без действующего РУ МЗ РБ; - Система позволит контролировать наличие РУ при выполнении операций по поступлению и отгрузке медицинских товаров; - Система позволит выполнять переоценки и контролировать их наличие при отгрузке медицинских товаров без действующего РУ. Автоматизация отдела Интернет-магазин: - Система позволит выполнять выгрузку информации о номенклатуре на сайт; - Система позволит выполнять выгрузку остатков товаров с ценами на сайт; - Система позволит загружать заявки клиентов с сайта, что позволит оперативно обрабатывать заявки клиентов; - Система позволит резервировать товары по заявкам клиентов с сайта; - Система позволит формировать реестр доставок клиентам; - Система позволит получать информацию по наличию РУ, сроков действия РУ, сроков годности и стерильности при обработке заявок с сайта; - Система позволит формировать печатные формы для клиентов при продаже товара в розницу; - Система позволит выполнять обмен с программной кассой. Автоматизация Сектор реализации, Отдел организации розничной торговли: - Система фиксировать поставку и выполнять продажу конфиската; - Система позволит выполнять переоценку конфиската; - Система позволит формировать печатные формы при переоценке конфиската (Акт переоценки). Автоматизация Отдела складской обработки товара: - Система позволит фиксировать приемку и отгрузку товаров на складе; - Система позволит справочно указывать место хранения товара на складе; - Система позволит отражать инвентаризацию в системе; - Система позволит формировать печатные формы по отражению результатов инвентаризации; - Система позволит отражать списания ТМЦ на складе. |  |  |
| 5 ЭТАП |  |  |
| 6. | Разработка программного модуля: 1. по блоку «Гарантийное обслуживание при розничной торговле. Оказание услуг ремонта». 2. по блоку «Гарантийное обслуживание при оптовой торговле». 3. по блоку «Оказание услуг ответственного хранения». 4. отчетность (экономический отдел оптовой торговли) |  |
|  | Опытная эксплуатация |  |
| Результат Этапа 5 Автоматизация Отдел организации розничной торговли: - Система позволит отражать факт замены при выявлении предпродажного брака в рознице; - Система позволит отражать операции по приему и замене товара при гарантийных случаях реализованного товара; - Система позволит отражать факт возврата бракованного товара от клиента; - Система позволить отражать услуги по ремонту товаров собственного производства; - Система позволит формировать печатные формы для клиента при приеме товаров и оказанию услуг по гарантийному ремонту. Автоматизация Сектор реализации, Отдела складской обработки товара: - Система позволит фиксировать факт запроса от Комиссионера при гарантийном случае; - Система позволит отражать процедуру реэкспорта товара и формировать печатные формы необходимые для сопровождения; - Система позволит отразить операции по ремонту, либо замене товара по внешнеэкономическим и внутренним контрактам. Автоматизация Отдела складской обработки товара: - Система позволит регистрировать товары, поступившие по договорам ответственного хранения; - Система позволит контролировать сроки годности товара, поступившего на ответственное хранение; - Система позволит автоматически высчитывать стоимость и формировать документы, отражающие услуги по хранению за период; - Система позволит автоматически формировать печатные формы по услугам ответ. Хранения. |  |  |
| 6 ЭТАП |  |  |
| 7. | Разработка программного модуля: по блоку «Отчетность». Отделы: бухгалтерия, экономический отдел (в т.ч. отчёты по Розничной торговле), отдел обслуживания и эксплуатации. |  |
|  | Опытная эксплуатация |  |
| Результат Этапа 6 Для всех отделов: - Система позволит проанализировать объемы закупленных и отгруженных товаров для отдела оптовых закупок; - Система позволит проанализировать ожидаемые поставки, выполнение условий контрактов с поставщиками для отдела оптовых закупок; - Система позволит проанализировать оборудование в эксплуатации для инженеров; - Система позволит проанализировать структуру товарооборота для экономического отдела; - Система позволит провести анализ структуры цены для экономического отдела; - Система позволит провести расчет показателей для премирования розничных магазинов для экономического отдела; - Система позволит провести анализ реализации конфиската, соцреабилитации при продаже в розницу для экономического отдела; - Система позволит проанализировать структуру товарооборота, выручки, цен при продаже в розницу для отдела розничной торговли; - Система позволит выполнять анализ и контроль по открытым аккредитивам для бухгалтерии; - Система позволит выполнять учет по товародвижению на складе. |  |  |
| 7 ЭТАП |  |  |
| 8. | Опытная эксплуатация |  |

В процессе заключения договора допускается изменения порядка этапов и видов их работ. Стоимость и срок выполнения каждого этапа определяется по соглашению сторон при заключении договора. Стоимость каждого этапа не может превышать 20% общей стоимости проекта.