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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

     г. Минск 							      «__» ______  2026 г.

[bookmark: Par43]_____________________________________________________________  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                     ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, в соответствии Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее - Правила № 1450), результатами процедуры государственной закупки № _______________  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Hlk223349122][bookmark: _GoBack]  	1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с дефектным актом и сметой (далее - сметная документация) выполнить строительно-монтажные работы по текущему ремонту на объекте: ««Текущий ремонт столового зала и пищеблока расположенных в здании учебного корпуса по адресу: ул. Сурганова, 45/1»» (далее – работы по текущему ремонту, работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.  
          1.2. Работы по текущему ремонту и их качество должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим нормативным правовым актов Республики Беларусь.  
1.3. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ: __.__.2026 г.
Окончание работ: __.__.2026 г.
1.4. Срок выполнения работ подлежит изменению в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также Советом Министров Республики Беларусь (Правилами № 1450). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. принимать и своевременно оплачивать работы;
2.1.2. в случае приостановления выполнения работ на Объекте по независящим от Подрядчика причинам оформить совместно с Подрядчиком 

соответствующий акт, оплатить Подрядчику выполненные им до приостановления работы;
2.1.3. исполнять другие обязанности, установленные техническими, нормативно-правовыми актами действующего законодательства Республики Беларусь.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. вносить в установленном порядке изменения, дополнения в дефектный акт и смету;
2.2.2. инициировать внесение изменений, дополнений в договор, требовать его расторжения, отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях и в порядке, установленном законодательством и договором;
2.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.2.4. требовать устранения результатов работ ненадлежащего качества за счет Подрядчика, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;
2.2.5. отказаться от принятия результата работ ненадлежащего качества, которое исключает возможность его использования и не может быть устранено Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы;
2.2.6. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением Подрядчиком договора.
2.3. Заказчик также имеет иные права и обязанности, установленные действующим законодательством Республики Беларусь.
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. исполнять условия договора по выполнению работ своими материалами, механизмами и техникой, строго соблюдая технологию производства работ и технику безопасности на объекте;
2.4.2. закупать и применять по согласованию с Заказчиком материалы, изделия, необходимые для проведения работ с предоставлением (сдачей) Заказчику сертификатов на используемые материалы;
2.4.3. представлять Заказчику акты сдачи - приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ в сроки, установленные договором с приложением соответствующей исполнительной документации;
2.4.4. в процессе производства работ ежедневно обеспечивает чистоту и порядок на рабочем месте, обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, регулярную уборку от отходов и мусора (вывоз отходов, мусора на специализированные полигоны);
2.4.5. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения работ;
2.4.6. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
2.4.7. своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
2.4.8. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, об увеличении, в связи с этим сметной стоимости работ;
2.4.9. передать Заказчику в порядке, установленном законодательством и договором результат выполненных работ с оформленным гарантийным письмом;
2.4.10. для расчета за электроэнергию предоставить «Заказчику» акт (ф. С-4) - расчет потребленной электроэнергии;
2.4.11. при выполнении работ по Договору обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, экологической и противопожарной безопасности, и нести ответственность за их соблюдение персоналом Подрядчика;
2.4.11. Подрядчик выполняет работы на сумму не менее 50 процентов стоимости Договора, собственными силами. В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик должен оповестить Заказчика в письменном виде.
2.5. Подрядчик имеет право:
2.5.1. получать плату за выполненные работы в соответствии с договором;
2.5.2. приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
2.5.3. инициировать внесение изменений, дополнений в договор, требовать его расторжения, в случаях и в порядке, установленном законодательством и договором.
2.6. Подрядчик имеет также другие права и обязанности, установленные законодательством и договором.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.
3.2. Подрядчик обеспечивает возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика к месту производства работ, при соблюдении правил безопасности, установленных законодательством и договором.
3.3. При выявлении дополнительных работ, влекущих увеличение стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику.
3.4. При выявлении ненадлежащего качества работ Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляет акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроком их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение работ.
3.5. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий договора.
3.6. После окончания работ Подрядчик обязан освободить место производства работ (рабочее место) от отходов, мусора, не использованных материальных ресурсов и временных построек в течение рабочего дня следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
3.7. На принятые работы устанавливается гарантийный срок (не менее 2 лет) со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на использованные комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.
3.8. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта сдачи-приема выполненных работ. Если результат выполненных работ, являющийся предметом договора, не принимается Заказчиком по независящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять. 
3.9. Течение гарантийного срока продлевается на период устранения замечаний, указанных в дефектном акте. Началом периода, на который продлевается течение гарантийного срока, считается день составления дефектного акта, окончанием – день подписания акта сдачи-приема выполненных работ по устранению дефектов.
3.10. При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт.
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения письменного извещения Заказчика.
При направлении извещения заказной корреспонденцией, данное извещение считается полученным по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этого извещения.
В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления ненадлежащего качества работ. 
3.11. В случае не устранения Подрядчиком недостатков, указанных в дефектном акте, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения 
Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. 
3.12. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие выявления недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.
3.13. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, связанные с нормативным износом, неправильной эксплуатацией Объекта или его повреждения третьими лицами.

4. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Неизменная договорная (контрактная) цена на выполнение работ определена по договору на дату его заключения по результатам проведенной процедуры государственной закупки и в соответствии с протоколом согласования договорной (контрактной) цены (Приложение № 1) составляет: ______________________________________________________________________.
4.2. Стоимость выполненных работ определяется сметой, разработанной на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении в ценах на дату составления конкурсного предложения, предоставленная Подрядчиком, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, с применением понижающих коэффициентов, предусмотренных конкурсным предложением.
Неизменная договорная (контрактная) цена корректируется в случаях:
- изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
- предусмотренных подпунктом 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	4.3. Материалы включаются в стоимость выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ (в акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ) по ценам, указанным в сметной документации (Приложение 2 к настоящему договору)
	4.4. За расчетный период в договоре принимается месяц.
4.5. Источник финансирования – местный бюджет.
4.5.1 Валюта расчета белорусский рубль (BYN).
4.6. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных работ с предоставлением формы С-2а (далее – акты С-2а) и справки о стоимости выполненных работ формы С-3а (далее – справка С-3а) по формам, утвержденным Министерством строительства и архитектуры Республики Беларусь, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента рассмотрения и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, при этом выполненные работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения. Возможность предоставления текущего аванса в размере 10%.  
4.7. Подрядчик предоставляет на подпись Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а) и справку о стоимости выполненных работ (формы С-3а) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ.
4.8. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы со всеми необходимыми приложениями (расчетами стоимости материальных и других произведенных затрат, другими документами, подтверждающими эти затраты, оформленными в установленном порядке), заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика). В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. 
4.9. Оплата за выполненные работы производится платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика со счетов органов государственного казначейства.
4.10. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.11. Датой исполнения обязательств по оплате выполненных работ считается дата регистрации документов на оплату в органах государственного казначейства.
4.12. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, а также не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.
4.13. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения работ, эти работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства (форма С-2а).
5.2. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к их приемке. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный только одной Стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными. Акты сдачи-приемки выполненных работ, а также документы, подтверждающие исправление результата работ ненадлежащего качества, являются неотъемлемой частью договора.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
[bookmark: 154]Не допускается изменение условий Договора при его исполнении в части предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков и условий оплаты, сроков исполнения обязательств Подрядчиком, цены Договора, ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, за исключением случаев, установленных Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон  N 419-З).
[bookmark: 155]6.2. Сторона, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить об этом другую Сторону и подготовить предложения об изменении условий Договора.
[bookmark: 156]Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять его условия, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
[bookmark: 157]6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством и Договором.
[bookmark: 158]Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также Заказчиком при одностороннем отказе от его исполнения, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствовал требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры государственной закупки, по результатам которой заключен Договор, а также в случаях, установленных ч. 1 и 2 п. 4 ст. 25 Закона № 419-З.
[bookmark: 159]6.4. Соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор.
[bookmark: 160][bookmark: 161]Заказчик размещает на электронной торговой площадке проект соглашения об изменении или расторжении Договора. Оператор электронной торговой площадки уведомляет Подрядчика о размещении Заказчиком проекта соглашения об изменении или расторжении Договора в порядке, установленном своим регламентом. После чего, такой проект соглашения подписывается Подрядчиком.
[bookmark: 162]Операторы электронной торговой площадки и государственной информационно-аналитической системы обеспечивают размещение соглашения об изменении или расторжении Договора в государственной информационно-аналитической системе.
[bookmark: 163]6.5. Не допускается односторонний отказ от исполнения настоящего Договора Заказчиком или Подрядчиком в случае надлежащего исполнения Договора другой Стороной, если иное не установлено п. 6.3 Договора.
[bookmark: 164]6.6. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. 6.3 Договора (односторонний отказ от его исполнения) Заказчик размещает на электронной торговой площадке соответствующее уведомление. Операторы электронной торговой площадки и государственной информационно-аналитической системы обеспечивают размещение такого уведомления в государственной информационно-аналитической системе.
[bookmark: 165]Оператор электронной торговой площадки уведомляет Подрядчика о размещении Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, установленном своим регламентом. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента размещения Заказчиком на электронной торговой площадке уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
[bookmark: 166]6.7. При расторжении Договора, одностороннем отказе от его исполнения в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством и Договором:
[bookmark: 167]6.7.1. Сторонами оформляется двухсторонний акт, в котором указываются:
[bookmark: 168]объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ;
[bookmark: 169]перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
[bookmark: 170]перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при выполнении работ;
[bookmark: 171]перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при выполнении работ;
[bookmark: 172]перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу с места производства работ, и сроки выполнения этого обязательства;
[bookmark: 173]гарантийные обязательства по принятому Заказчиком результату работ;
[bookmark: 174]другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между ними;
[bookmark: 175]6.7.2. Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата работ. В этом случае Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные им материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать незавершенный результат работ и оформленную в период выполнения работ документацию.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
(ФОРС-МАЖОР)
7.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за счет собственных средств в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости не принятых работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов их стоимости;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 процентов их стоимости.
7.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню, штраф) Заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата работ - 0,15 процента стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов их стоимости;
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
7.3. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней), за счет собственных средств.
        7.4. В случае предъявления Заказчику со стороны контролирующих органов экономических санкций за неправильное, необоснованное формированием Подрядчиком цен на работы, завышение объемов выполненных работ, несоблюдение техники безопасности Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента предоставления соответствующих расчетов, возмещает Заказчику уплаченное последним с учетом индексации.
        7.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по нему.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если такие действия (бездействия) являются следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности:
наводнение, пожар, землетрясение, ураган;
война или военные действия, террористический акт;
издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению обязательств по договору.
Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке существования и прекращении этих обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Любые споры и разногласия, возникающие по договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров, согласно которому Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне нарушившей, по ее мнению, такие права и интересы претензию. Сторона, получившая претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения обязана рассмотреть ее и письменно уведомить Сторону, заявившую претензию о результатах рассмотрения.
При направлении претензии заказной корреспонденцией, данная претензия считается полученной по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этой претензии.
8.2. В случае   не    урегулирования   данных    споров   и   разногласий   в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде   г. Минска. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1.  Каждая из сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.
9.3.  В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения стороной договора коррупционного правонарушения.
9.4.  В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
9.5.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.6. В случае нарушения одной из сторон обязательства воздержаться от запрещенных в п. 9.1. настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой стороной подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой стороне. В тоже время сторона, по чьей инициативе был, расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор (изменения и (или) дополнения к нему) заключается (принимаются) в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке в соответствии с законодательством.
10.2. Каждая из Сторон обязана в течении 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, юридического адреса, иных событий (фактов), влияющих на исполнение своих обязательств по договору.
10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных по настоящему Договору, обеспечивать их защиту и обработку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», а также использовать персональные данные только в целях исполнения Договора.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены (Приложение №1);
2. Локальная смета №1 (Приложение № 2);
3. График платежей (Приложение № 3);
4. График производства работ (Приложение № 4).

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
	

	Подрядчик:

	
	







Заказчик _______________/______________/              Подрядчик ______________
