
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ГУ «Центр                          по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска»
__________________С.А. Высоцкая
                                                                      09 июня 2026г.
						    

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт стыков фасада в ГУО "Средняя школа №172 г.Минска" по ул. Охотская,141

1. Состав работ.
Подрядчик выполняет объем работ в соответствии с настоящим техническим заданием.                                                                                          
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Сроки выполнения работ: 01.07.2026г.-04.08.2026г.
3. Стоимость выполнения работ:
[bookmark: _Hlk182572437]3.1 Предельная стоимость выполнения работ по объекту составляет:                        
39 501,11 рублей (Тридцать девять тысяч пятьсот один руб. 11 коп.)
4. Общие требования
4.1. Выполнение работ должно вестись в соответствии с требованиями технических регламентов, с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
4.2. Источник финансирования: местный бюджет.
4.3. Подрядчик закупает материалы для выполнения работ собственными силами.
4.4. Контроль за качеством и ходом выполнения работ осуществляется инженерами УЦХО государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска».
4.5. Подрядная организация должна обеспечить уборку строительного мусора с объекта; 
- предоставить договор на вывоз мусора и утилизацию строительных отходов;
- своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в присутствии инженера УЦХО; 
- предоставлять сертификаты и паспорта на применяемые материалы. 
4.6. Цена предложения подрядчика определяется одним из следующих методов:
в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной заказчиком на дату начала выполнения таких работ, установленную в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству;
путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству. При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических нормативных правовых актов использовать нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды используемых материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата выполненных работ).
 Метод формирования цены предложения подрядчика избирается подрядчиком самостоятельно. Порядок формирования цены предложения подрядчика подтверждается расчетами.
Размер конкурсного коэффициента устанавливается подрядчиком самостоятельно, с учётом того, что цена предложения не должна превышать предельную стоимость заказчика. 
При формировании цены предложения подрядчика прогнозные индексы в период продолжительности выполнения подрядных работ применяются в соответствии с графиком производства работ, составленным в стоимостном выражении, по форме согласно приложению 3.
Условия и сроки оплаты, наименование валюты платежа и договора (обменный курс – при необходимости): оплата через органы казначейства платежным поручением Заказчика по актам выполненных работ, подписанных сторонами в течение 20 рабочих дней. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные работы, определяется за вычетом ранее полученного Подрядчиком текущего аванса, указанного в п. 5.7. договора.
5. Требования к результату работ и приемка. Приемка результата работ производится в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется инженером. Проверяются и оцениваются соответствия выполненных работ сметной документации, требованиям нормативных документов, условиям договора. Работы считаются принятыми с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных работ  управляющим центра.
6. Гарантийные обязательства. 
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 2 (два) года с момента подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.
В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки  в течение 10 календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
7. Архитектурно-планировочные решения и производство ремонтных работ.
При выполнении работ по объекту: «Текущий ремонт стыков фасада в ГУО "Средняя школа №172 г.Минска" по ул. Охотская,141, предусмотреть следующие виды работ:

	Наименование
объекта
	Адрес
	Ориентировочный вид работ/объем работ
	Сумма
руб.
	Сроки выполнения работ

	Лот № 1

	[bookmark: _GoBack] ГУО "Средняя школа №172 г.Минска " 


	Ул.Охотская,141
	Работы необходимо выполнить в соответствии сметной документации и дефектных актов, действующими законодательными и техническими нормативными правовыми актами.
	39 501,11 
	01.07.2026г.-
04.08.2026г.

	ИТОГО                                                                                                39 501,11                                                                      




Претенденты имеют возможность выехать на объект по предварительной договоренности с представителем Заказчика, для проведения осмотра объекта.

Техническое задание подготовил:

Инженер УЦХО                                                                    Н.М. Абраменко

Начальник УЦХО                 				              А.П.Гуцаев           			   
Юрисконсульт				                     		   В.В.Шараевич
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