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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт стыков фасада в ГУО "Средняя школа №172 г.Минска" по ул. Охотская, 141 

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮHЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 фасад внутренний дворик

	 1.
	Е69-20-2
(83.83 / 45.82) 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
	833.97
	3.88
	2.62
	204.17
	13.03
	1 055.05

	
	
	
	10.62
	8856.76

	41.21

	27.82

	2168.29 

	138.38

	11204.64 

	2.
	Е46-47-3
(83.83 / 45.82) 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	360.95
	
	
	
	
	360.95

	
	
	
	0.015
	5.41

	

	

	 

	

	5.41 

	3.
	Е9-521-2
(83.83 / 45.82) 
	Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	32.39
	
	
	
	
	32.39

	
	
	
	2.256
	73.07

	

	

	 

	

	73.07 

	4.
	1/10-135-30/61
 
	Пена монтажная МАКРОФЛЕКС  

	л
	
	
	
	20.29
	1.61
	21.90

	
	
	
	31.58
	

	

	

	640.76 

	50.84

	691.60 

	5.
	Е53-34-15
(83.83 / 45.82) 
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 М
	902.83
	0.65
	0.44
	
	
	903.48

	
	
	
	2.256
	2036.78

	1.47

	0.99

	 

	

	2038.25 

	6.
	1/10-230-55-5/26
 
	Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное)  

	т
	
	
	
	1 041.67
	82.71
	1 124.38

	
	
	
	0.01353
	

	

	

	14.09 

	1.12

	15.21 

	7.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	153.64
	11.95
	165.59

	
	
	
	0.09
	

	

	

	13.83 

	1.08

	14.91 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	10972
	43
	29
	2837
	191
	14043

	ОХР и ОПР:
	9222

	Плановая прибыль:
	5041

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	28306

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	10972
	43
	29
	2837
	191
	14043

	ОХР и ОПР:
	9222

	Плановая прибыль:
	5041

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	28306

	ВСЕГО прямые затраты:
	10972
	43
	29
	2837
	191
	14043

	ОХР и ОПР:
	9222

	Плановая прибыль:
	5041

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	28306




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.09558
	487.34
	46.62
	7.94%
	3.72

	1. 
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.3717
	4 078.01
	1515.79
	5.72%
	86.66

	1. 
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные
01.06.2026 ОРБ
	м2
	36.108
	16.78
	605.87
	7.94%
	48.00

	1. 
	1/10-135-30/61
	Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС"
01.06.2026 ОРБ
	л
	31.58
	20.29
	640.76
	7.94%
	50.84

	1. 
	1/10-230-55-5/26
	Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное)
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.01353
	1 041.67
	14.09
	7.94%
	1.12

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.09
	153.64
	13.83
	7.78%
	1.08

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 2837
	
	 191

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 2837
	
	 191


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	1.97928
	21.54
	42.67
	14.58
	28.82

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 43
	
	 29

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 43
	
	 29


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮHЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
АВГУСТ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮHЯ 2026 – АВГУСТ 2026  составляет 1.0272

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	604,24
	604,24

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	1,98
	1,98

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	606,22
	606,22

	
	Заработная плата
	1
	10 972,02
	11 270,46

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	42,68
	43,84

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	28,81
	29,59

	
	Mатериалы
	
	2 836,97
	2 914,14

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	2 836,97
	2 914,14

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	191,42
	196,63

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	191,42
	196,63

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	14 043,09
	14 425,07

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	9 221,99
	9 472,83

	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	83.83
	9221.99
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	5 040,58
	5 177,68

	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	45.82
	5040.58
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	28 305,66
	29 075,58

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	3 740,28
	3 842,02

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	3 740,28
	3 842,02

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	32 045,94
	32 917,60

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	32 045,94
	32 917,60

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	32 045,94
	32 917,60

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	32 045,94
	32 917,60

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,0272

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	32917,59

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	32 045,94
	32 917,59

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	32 045,94
	32 917,59

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	6 409,19
	6 583,52

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	38 455,13
	39 501,11

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Тридцать девять тысяч пятьсот один руб. 11 коп. 

	
	СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА                                                                                                                                                                                               148,08



	Составил 
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	Начальник УЦХО
	
	
	
	А.П.Гуцаев

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
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