УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________С.Н.Кедо

«   » _____________ 2026 г.

Техническое задание по предмету закупки:

выполнение подрядных работ по объекту:

«Текущий ремонт 19 жилых комнат с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития №1 по ул. Артиллеристов, 10 в г.Минске»

1.Предмет закупки: выполнение подрядных работ по объекту: «Текущий ремонт 19 жилых комнат с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития №1 по ул. Артиллеристов, 10 в г.Минске».

2.Предельная стоимость закупки – 174 292,73 (сто семьдесят четыре тысячи двести девяносто два белорусских рубля 73 копейки).

3.Источник финансирования: средства республиканского бюджета.

4. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним):

41.00.40.400 - Работы общестроительные (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) по возведению зданий для учреждений образования (школ, университетов и т.п.)

5. Гарантийный срок: должен быть установлен в соответствии с п. 57 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450, не менее 2 лет.

6. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 1 июля 2026 года;

окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.

7. Условия и сроки оплаты: оплата по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней на основании справки о стоимости выполненных работ по форме С-За и актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по форме С-2а. Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком с момента регистрации платежного поручения территориальными органами государственного казначейства.

8. Объем и характер выполняемых работ: на основании утвержденного 08.06.2026 дефектного акта на строительно-монтажные работы (Приложение 1) и локальной сметы № 1 (Приложение 2).

Работы выполнять в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Перед изготовлением и монтажом изделий необходимо произвести контрольные замеры и согласовать спецификации с заказчиком.

9. Место выполнения работ: г.Минск, ул. Артиллеристов, 10.

10. Срок действия предложения: до окончания процедуры государственной закупки.

11. Вид процедуры закупки: процедура запроса ценовых предложений.

12. Обоснование выбора процедуры закупки: пункт 2 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)» п.1.3. (процедура запроса ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки работ (услуг) - более 500, но не более 5000 базовых величин).

13.  Критерии и способ оценки для выбора наилучшего предложения:

Способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:

100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту, оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

N баллов = (Цmin (минимальная цена участника)Цi (цена i-го участника)×100%

Начальник ЭТО		                                                            И.И.Стефанович