Приложение 1 к заявке на покупку №ГЦ497-06/262

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

выполнение работ по реконструкции памятного знака, установленного на месте казни членов Минского коммунистического подполья в Александровском сквере в г.Минске

Наименование закупаемых работ: Выполнение работ по реконструкции памятного знака, установленного на месте казни членов Минского коммунистического подполья в Александровском сквере в г.Минске.

- Основные технические, качественные и иные требования, предъявляемые к предмету закупки:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с эскизным проектом (прилагается) и с учетом предлагаемой Национальной академией наук Беларуси редакции текста надписи на памятном знаке (прилагается) с участием автора эскизного проекта.

Этапы выполнения работ:

изготовление модели бронзовой таблички 500 х 1700 мм (накладки) на памятный знак в масштабе 1:5 с последующим представлением на заседании Минского городского художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству;

изготовление модели бронзовой таблички 500 х 1700 мм (накладки) на памятный знак в мягком материале в натуральную величину с последующим представлением на заседании Минского городского художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству;

изготовление и монтаж бронзовой таблички 500 х 1700 мм (накладки) на памятный знак.

Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки результата работ заказчиком.