| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « _12_ » _______06_______ 2026 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт фасада в ГУО "Средняя школа №143 г.Минска имени М.О.Ауэзова" по ул. Ауэзова,5 |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е8-35-2 (83.83 / 51.0893) | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н | 759.13 |  |  | 204.17 | 13.03 | 976.33 |
|  |  |  | 7.05 | 5351.87 |  |  | 1439.40 | 91.86 | 6883.13 |
| 2. | Е61-10-3 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2814.45 | 28.43 | 19.25 | 583.60 | 46.35 | 3 472.83 |
|  |  |  | 0.31 | 872.48 | 8.81 | 5.97 | 180.92 | 14.37 | 1076.58 |
| 3. | Е26-113-1 (83.83 / 51.0893) | Огрунтовка поверхности стен с лесов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 61.11 | 0.06 |  |  |  | 61.17 |
|  |  |  | 8.047 | 491.75 | 0.48 |  |  |  | 492.23 |
| 4. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.19 | 0.41 | 5.60 |
|  |  |  | 120.7 |  |  |  | 626.43 | 49.49 | 675.92 |
| 5. | Е26-121-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 534.41 | 2.12 |  |  |  | 536.53 |
|  |  |  | 0.27 | 144.29 | 0.57 |  |  |  | 144.86 |
| 6. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 0.162 |  |  |  | 73.29 | 5.82 | 79.11 |
| 7. | Е26-130-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1061.19 | 2.27 |  | 161.20 | 13.00 | 1 237.66 |
|  |  |  | 0.27 | 286.52 | 0.61 |  | 43.52 | 3.51 | 334.16 |
| 8. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 0.162 |  |  |  | 73.29 | 5.82 | 79.11 |
| 9. | Е62-25-4 (83.83 / 51.0893) | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 366.99 | 3.31 | 2.19 | 52.25 | 4.14 | 426.69 |
|  |  |  | 8.047 | 2953.17 | 26.64 | 17.62 | 420.46 | 33.31 | 3433.58 |
| 10. | 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг |  |  |  | 15.03 | 1.19 | 16.22 |
|  |  |  | 804 |  |  |  | 12084.12 | 956.76 | 13040.88 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 10100 | 37 | 24 | 14941 | 1161 | 26240 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 8487 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5172 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 39898 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 10100 | 37 | 24 | 14941 | 1161 | 26240 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 8487 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5172 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 39898 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 10100 | 37 | 24 | 14941 | 1161 | 26240 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 8487 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5172 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 39898 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.06345 |  | 487.34 |  | 30.95 | 7.94% | 2.47 |
|  | 2/20-40-35/30 |  | Стальные детали лесов 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.24675 |  | 4 078.01 |  | 1006.25 | 5.72% | 57.53 |
|  | 2/50-35-10/20 |  | Щиты настила деревянные 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 23.97 |  | 16.78 |  | 402.20 | 7.94% | 31.87 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.713 |  | 253.74 |  | 180.92 | 7.94% | 14.37 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 120.7 |  | 5.19 |  | 626.43 | 7.94% | 49.49 |
|  | 1/10-230-60-35/61 |  | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.324 |  | 452.40 |  | 146.58 | 7.94% | 11.64 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 35.1 |  | 1.24 |  | 43.52 | 7.94% | 3.51 |
|  | 1/10-135-25/385 |  | Стекло жидкое калийное 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 185.081 |  | 2.27 |  | 420.13 | 7.94% | 33.31 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 0.08047 |  | 3.64 |  | 0.32 | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-40-30/12 |  | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 804 |  | 15.03 |  | 12084.12 | 7.94% | 956.76 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14941 |  | 1161 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14941 |  | 1161 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 1.59421 |  | 0.81 |  | 1.25 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 3.29521 |  | 0.33 |  | 1.06 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 1.61625 |  | 21.54 |  | 34.81 | 14.58 | 23.59 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 24 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 24 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.0272629 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 634,38 | 634,38 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 1,62 | 1,62 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 636,00 | 636,00 |
|  | Заработная плата | 1 | 10 100,08 | 10 375,44 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 37,11 | 38,12 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 23,59 | 24,23 |
|  | Mатериалы |  | 14 941,43 | 15 348,77 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 14 941,43 | 15 348,77 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 1 160,94 | 1 192,59 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 1 160,94 | 1 192,59 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 26 239,56 | 26 954,92 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 8 486,66 | 8 718,03 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 8486.66 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 5 172,11 | 5 313,12 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 5172.11 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 39 898,33 | 40 986,07 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 3 442,05 | 3 535,89 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 3 442,05 | 3 535,89 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 43 340,38 | 44 521,96 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 43 340,38 | 44 521,96 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 43 340,38 | 44 521,96 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 43 340,38 | 44 521,96 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0272629 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 44521,96 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 43 340,38 | 44 521,96 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 43 340,38 | 44 521,96 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 8 668,08 | 8 904,39 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 52 008,46 | 53 426,35 |
| 20 | Сумма прописью Пятьдесят три тысячи четыреста двадцать шесть руб. 35 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА 200.29 |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |