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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ___

г. Малорита                                                                                                   «___» ___________ 2026 г.

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Малоритского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________, действующего на основании ____________________в интересах Гвозницкого сельского исполнительного комитета, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению строительных работ на объекте Снос пустующего дома, расположенного по адресу: д. Радеж, ул. Красноармейская, д. 42 Гвозницкого сельского Совета (далее – строительные работы), передаче на возмездной основе результата строительных работ Заказчику.
2. Виды строительных работ, подлежащих выполнению, и их объемы указаны в смете.
3. Строительные работы выполняются Подрядчиком из его материалов, его собственными силами и средствами.
4. Источником финансирования являются средства бюджета сельского исполнительного комитета (УНК 85, код бюджета 22302).
ГЛАВА 2
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

5. Сроки выполнения строительных работ:
5.1. начало выполнения строительных работ – «___» __________ 2026 г.;
5.2. завершение выполнения строительных работ – «___» __________ 2026 г.
6. Сроки выполнения строительных работ подлежат пересмотру в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о государственных закупках и Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (далее – Правила).
7. Изменение сроков выполнения строительных работ осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.

ГЛАВА 3
ЦЕНА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8. Цена строительных работ по настоящему Договору составляет ____________________ (________________________ белорусских рублей _______________ копеек).
9. В цену строительных работ включена стоимость используемых оборудования, строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций.
10. Цена строительных работ является неизменной до завершения выполнения строительных работ.
11. Корректировка неизменной цены строительных работ осуществляется по основаниям, предусмотренным в подпункте 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
12. Корректировка неизменной цены строительных работ осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

13. За расчетный период принимается календарный месяц.
14. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее – акт сдачи-приемки строительных работ).
15. Оплата выполненных строительных работ производится Заказчиком в безналичном порядке платежным поручением со счета органа государственного казначейства на расчетный банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания справки о стоимости выполненных работ.
16. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества приемке и оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим Договором дату их выполнения.
17. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения строительных работ, установленных настоящим Договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную настоящим Договором дату их завершения.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

18. Заказчик имеет право:
18.1. заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;
18.2. инициировать внесение изменений в настоящий Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Беларусь и Правилами;
18.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
18.4. требовать устранения за счет Подрядчика результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с Подрядчика расходов по устранению результата таких работ;
18.5. отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления результата строительных работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования объекта для указанной в настоящем Договоре цели и не может быть устранен Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении настоящего Договора;
18.6. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением настоящего Договора, если законодательством Республики Беларусь не предусмотрено иное.
19. Заказчик обязан:
19.1. исполнять условия настоящего Договора;
19.2. передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) до начала выполнения строительных работ;
19.3. передавать Подрядчику в пользование необходимые для выполнения строительных работ здания и сооружения;
19.4. осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);
19.5. осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение строительных работ;
19.6. обеспечивать финансирование строительных работ;
19.7. принять выполненные строительные работы;
19.8. оплатить выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные настоящим Договором;
19.9. требовать от Подрядчика устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий настоящего Договора;
19.10. содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий при исполнении настоящего Договора;
19.11. изменять условия настоящего Договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
19.12. выполнять иные функции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
19.13. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе обязательными для исполнения техническими нормативными правовыми актами.
20. Подрядчик имеет право:
20.1. обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;
20.2. получать плату за выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные настоящим Договором;
20.3. приостанавливать выполнение строительных работ в случаях неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
20.4. инициировать внесение изменений в настоящий Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, гражданским законодательством Республики Беларусь и Правилами.
21. Подрядчик обязан:
21.1. исполнять условия настоящего Договора;
21.2. выполнять строительные работы в определенные настоящим Договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов;
21.3. закупать материальные ресурсы, используемые для выполнения строительных работ;
21.4. назначить своего представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения;
21.5. обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих (надзорных) органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь;
21.6. организовать выполнение строительных работ в соответствии с требованиями по охране труда, правилами и нормами пожарной безопасности;
21.7. обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований по охране труда, правил и норм пожарной безопасности и нести ответственность за невыполнение указанных требований, правил и норм;
21.8. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;
21.9. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения строительных работ;
21.10. своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
21.11. своевременно и в согласованный с Заказчиком срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
21.12. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;
21.13. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и смете (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства;
21.14. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ смете и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам Республики Беларусь, а также при наличии технической возможности вести и обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением настоящего Договора;
21.15. уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных строительных работ;
21.16. после завершения выполнения строительных работ:
освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек до сдачи выполненных строительных работ;
передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором, результат выполненных строительных работ;
[bookmark: _Hlk200638543]21.17. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.
ГЛАВА 6
СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

22. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки строительных работ по соответствующей форме первичного учетного документа, который подписывается обеими Сторонами.
23. Заказчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, представленных Подрядчиком, рассмотреть и подписать их. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик имеет право предъявить Заказчику документы для приемки и оплаты выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. Остальная часть выполненных строительных работ предъявляется к приемке после урегулирования разногласий.
24. Акты освидетельствования скрытых строительных работ передаются Подрядчиком Заказчику одновременно с актами сдачи-приемки строительных работ.
25. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения приступить к их приемке.
26. Документы для приемки выполненных строительных работ предоставляются Подрядчиком Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнения строительных работ.
27. При отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки строительных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт сдачи-приемки строительных работ подписывается другой Стороной.
28. На выполненные строительные работы устанавливается гарантийный срок – 2 (два) года.
29. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для выполнения строительных работ, считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в обязательных для соблюдения требованиях технических нормативных правовых актов Республики Беларусь на основное изделие.
30. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата строительных работ. Если результат строительных работ не принимается Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.
31. При передаче Заказчику результата строительных работ Подрядчик оформляет гарантийное письмо.
32. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
33. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика.
34. В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.
35. При сдаче Заказчику прекращенных строительных работ гарантийный срок не устанавливается.
36. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
37. Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком без участия Подрядчика и направляется Подрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.
38. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

39. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
40. Подрядчик уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
40.1. за нарушение установленных в настоящем Договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;
40.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.
41. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
42. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и другие обстоятельства, не зависящие от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора).
43. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно (не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы) в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (почта, факс или электронная почта) с обязательным подтверждением получения уведомления.
44. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязана по требованию другой Стороны подтвердить наличие обстоятельств непреодолимой силы заключением Белорусской торгово-промышленной палаты.
45. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.

ГЛАВА 8
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

46. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и полного взаиморасчета.
47. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор допускается в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о государственных закупках и Правилами, путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
48. Если Стороны своевременно не приняли меры по изменению условий настоящего Договора, они обязаны выполнять условия настоящего Договора, кроме случаев изменения законодательства Республики Беларусь, регулирующего их отношения при исполнении настоящего Договора.
49. При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую Сторону и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
50. Настоящий Договор может быть расторгнут:
50.1. по соглашению Сторон;
50.2. по решению экономического суда Брестской области;
50.3. в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего Договора одной из Сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения настоящего Договора другой Стороной;
50.4. Заказчиком при одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Подрядчик не соответствовал требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры государственной закупки, по результатам которой заключен настоящий Договор;
50.5. в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

51. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе с применением медиации, а в случае недостижения согласия – в экономическом суде Брестской области.
52. Все претензии по исполнению настоящего Договора должны предъявляться Сторонами в письменной форме и направляться заказной корреспонденцией с обратным уведомлением.
53. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения письменно уведомить Сторону, направившую претензию, о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию направляется заказной корреспонденцией с обратным уведомлением.

ГЛАВА 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

54. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
55. Стороны обязуются при исполнении своих обязательств не допускать в своей деятельности нарушения требований законодательства Республики Беларусь о борьбе с коррупцией, в том числе осуществления в любой форме от их имени или в их интересах подкупа государственных должностных или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.
56. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга в случае изменения юридического адреса и банковских реквизитов.
57. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
58. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ГЛАВА 11
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Государственное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций
Малоритского района»
225903, Брестская обл.,
г. Малорита, ул. Красноармейская, 1
УНП 291648569, ОКПО 503903481000
Р/с BY27 AKBB 3604 2230 0001 5100 0000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
БИК AKBBBY2X
Тел./факс: (8-01651) 2-01-75
E-mail: centr_malrik@brest.by

_________________ 

_________________/___________/   
М.п.
	Подрядчик:




Заказчик ________________                                                                                Подрядчик ________________
Заказчик ________________                                                                                Подрядчик ________________
