ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

(ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ)

| г. Минск | « » 2026 г. |
| --- | --- |

Учреждение «Республиканский центр тылового обеспечения» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем Заказчик, 
в лице __________________________________, действующего на основании ______________, 
с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 15 сентября 1998 г. № 1450 
(далее - Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Текущий ремонт по благоустройству территории, прилегающей к зданию физкультурно-оздоровительного комплекса и замене двух пожарных гидрантов на территории учреждения «Республиканский центр тылового обеспечения» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, по адресу: г. Минск, ул. Серова, 1Б» (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат этих работ и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Работы выполняются в соответствии с дефектным актом (приложением №1) и локальной сметой (приложением №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Выполнение работ производится собственными силами Подрядчика.

1.4. Начало работ:

1.5. Срок завершения работ:

1.6. Срок выполнения работ по договору продлевается в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена определена по результатам процедуры государственной закупки и согласно расчёту стоимости работ (приложению №3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет_______, в том числе______:

2.2. Неизменная договорная (контрактная) цена корректируется в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

2.3. Изменение цены договора оформляется дополнительным соглашением 
к настоящему договору, .

2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет (параграф 31).

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

3.1. За расчетный период выполнения работ принимается календарный месяц.

3.2. Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а (далее – справка), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее – акт выполненных работ) по форме С-2а, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Заказчик обязан рассмотреть предъявленные документы не позднее 5 рабочих дней, заверить подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

3.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных представителями Заказчика и Подрядчика справок и актов выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания их обеими Сторонами. Оплата работ осуществляется посредством перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента передачи в территориальные органы государственного казначейства полного комплекта документов, необходимых для оплаты.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1 исполнять условия договора;

4.1.2 осуществлять технический надзор с привлечением инженера или инженерной организации;

4.1.3 принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы;

4.1.4 незамедлительно письменно уведомлять подрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;

4.1.5 принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1 заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;

4.2.2 инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами;

4.2.3 осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.2.4 требовать за счет Подрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с подрядчика стоимость этих работ;

4.2.5 отказаться от принятия объекта (результата работ) в случае выявления работ ненадлежащего качества.

В случае если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;

4.2.6 требовать у Подрядчика уплаты штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением договора.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1 исполнять условия договора собственными силами;

4.3.2 выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;

4.3.3 выполнять работы в определенные договором сроки в соответствии с дефектным актом, локальной сметой;

4.3.4 проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и строительных работ, если Заказчик или его представитель не участвует в закупке;

4.3.5 обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора, их вывоз и утилизацию за свой счет в соответствии с нормами законодательства;

4.3.6 информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

4.3.7 своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

4.3.8 своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;

4.3.9 своевременно письменно сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в смете (дополнительных работ), об увеличении, в связи с этим сметной стоимости работ;

4.3.10 передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат строительных работ;

4.3.11 обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;

4.3.12 выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1 обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;

4.4.2 получать плату за выполненные работы в соответствии с договором;

4.4.3 приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

4.4.4 инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором и действующим законодательством.

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

  - Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом выполненных работ, который подписывается обеими Сторонами.

  - Подрядчик обязан представить акт выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ.

5.3. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к их приемке.

5.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта выполненных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороны.

5.5. Гарантийный срок на принятые работы составляет ______________.
Исчисление срока начинается со дня подписания акта выполненных работ.

5.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком.

5.7. Подрядчик несет ответственность за выполненные работы в пределах гарантийного срока.

Наличие некачественно выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного в процессе эксплуатации, оформляется двухсторонних актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет в срок, указанный в акте. В случае отказа Подрядчика устранить выявленные дефекты Заказчик вправе устранить их своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ.

5.8. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если докажет, что они произошли вследствие износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, повреждения третьими лицами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пени) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ, за счет внебюджетных средств;

за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено договором, за счет внебюджетных средств;

6.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,3 % стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) - 0,2 % стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);

- несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 3 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

6.3. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой.

6.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из них своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (факс, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет осуществляться свыше 3 месяцев, Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

8.2. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

8.3. Заказчик или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий договора в случаях:

- реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон договора;

- необходимости изменения сроков выполнения работ в случаях, предусмотренных п. 8.5 настоящего договора.

8.4. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую Сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая Сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.

Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.

8.5. Предусмотренные настоящим договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях, установленных законодательством.

8.6. До завершения выполнения работ договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:

8.6.1 Заказчика:

- при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором;

- если Подрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;

8.6.2 Подрядчика:

- при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ.

8.6.3 любой из Сторон:

- если на предложение о внесении изменений в условия договора другая Сторона не дала ответа в установленный срок;

- если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;

- на других основаниях, предусмотренных законодательством.

До завершения выполнения работ, договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке заказчиком:

- если подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;

- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них подрядчику;

8.7. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 
20 календарных дней направить свое согласие или несогласие в письменной форме.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором, заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений.

8.8. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение договора оформляется двусторонним актом.

8.9. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров, согласно которому Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 
5 (пяти) календарных дней рассмотреть ее и письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.

В случае неурегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в Экономическом суде г. Минска.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Правилами и иным действующим законодательством Республики Беларусь.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. В рамках настоящего Договора под коррупционными понимаются действия, указанные в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией».

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данных факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.

10.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

11.1. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – дефектный акт на ___л. в 1 экз.;

Приложение № 2 – локальная смета №1 на ___л. в 1 экз.;

Приложение № 3 – расчет стоимости работ на___ л. в 1 экз.;

Приложение № 4 – график строительства (производства работ) на ___л. в 1 экз.;

Приложение № 5 – график платежей на ____л. в 1 экз.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Учреждение «Республиканский центр тылового обеспечения» МЧС Республики Беларусь Адрес: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.1Б УНП 190063630 р/с BY76AKBB36049000021190000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» код банка: АКВВ BY 2X тел.+375 17 365 69 01, факс: +375 17 365 64 75 ______________________ |  |
| --- | --- |