ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
№ _________
г. Минск                                                                                                    «___» ________ 2026 года
Учреждение образования «Минский государственный колледж цифровых технологий», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Козела Георгия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «___________________________________» (далее – Объект) в соответствии со сметной документацией, утвержденной Заказчиком, сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Начало выполнения работ – 07.08.2026 г.
1.3. Окончание выполнения работ – 30.09.2026 г.
1.4. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.5. Работы выполняются силами и материалами Подрядчика.
1.6. Сроки выполнения подрядных работ по настоящему Договору подлежат пересмотру в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
1.7. Подрядчик обязуется выполнить не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости работ, составляющих предмет настоящего Договора, собственными силами

2. ЦЕНА ДОГОВОРА


2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена работ в соответствии со сметой составляет __________​ (____________________________________________​) руб., в том числе НДС (20%) - _________​ (______________________________________​) руб.


Сумма по договору установлена на основании проведения процедуры закупки запроса ценовых предложений.
В цену договора входят все затраты Подрядчика, в том числе утилизация отходов, для исполнения обязательств указанных в  п.1.1. настоящего договора.
Расчет стоимости строительных работ осуществлен:

в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 N 39;

_________________________________________________________________________​.
2.2. Подрядчик несет ответственность за правильность произведенных 
расчетов.


2.3. Корректировка неизменной цены подрядных работ, осуществляется по основаниям, предусмотренным в подпункте 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. N 395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)". Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.4. Источник финансирования – местный бюджет.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. предоставить Подрядчику площадки для выполнения работ не 
позднее, чем за  2  дня до начала работ;

3.1.2. обеспечить непрерывное финансирование объекта (работ, услуг) и своевременный расчет за них;

3.1.3. для разрешения возникающих вопросов в процессе выполнения работ по настоящему договору, равно как и для приемки по акту выполненной части работ, выделяет своего ответственного представителя из числа аттестованных специалистов.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. посещать стройку в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;

3.2.2. знакомиться по ходу строительства и его окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта (работ, услуг), если настоящим договором не установлена неизменная (твердая) цена;

3.2.3. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах окончания работ;

3.2.4. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. осуществить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной и нормативно-технической документацией и в установленные настоящим договором сроки;

3.3.2.
обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям нормативно-технической документации;

3.3.3 устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком за свой счет;
3.3.4 сдать Заказчику законченные строительством работы в сроки, предусмотренные договором;

3.3.5. соблюдать правила техники безопасности, проводить инструктаж на рабочих местах и нести ответственность за соблюдение правил ТБ;

3.3.6. осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по их завершении окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ на объекте, их вывоз и утилизацию. Отходы, образованные в виде строительного мусора в процессе выполнения строительных работ, материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки на объекте и не пригодные для повторного применения и (или) в качестве вторичного сырья, подлежат вывозу Подрядчиком.
3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с договором;
3.4.2. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда; 
3.4.3. приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
3.4.4. при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ выполнить дополнительные работы, неучтенные в сметной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ;
3.4.5. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы.
3.4.6. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством;

3.4.7. осуществлять иные права, не противоречащие законодательству и вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс в размере 40 (сорок) процентов от стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном периоде, в соответствии с графиком платежей (прилагается). Перечисление аванса осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора. Оплата осуществляется посредством перечисления денежных средств со счетов органов казначейства на текущий (расчетный) счет Подрядчика.

Текущий аванс на выполнение строительных работ, полученный Подрядчиком в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей уплате по справке о стоимости выполненных работ и затратах.

В случае несогласия Подрядчика с фактическим сроком получения текущего аванса денежные средства подлежат возврату на счета органов казначейства по учету средств соответствующих бюджетов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их зачисления на его текущий (расчетный) банковский счет.

4.2. Подрядчик при невыполнении по его вине графика производства работ уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса.

Сумма неотработанного текущего аванса определяется как разница между суммой текущего аванса, полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса. Сумма неотработанного текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.

Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса по дату подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс.

Основанием для расчетов за выполненные строительные работы 
является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, и заверенная печатями этих организаций, справка о стоимости выполненных работ формы С-3а, составленная на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных работ   формы С-2а.  

В актах формы С-2а стоимость материалов, изделий и конструкций будет учтена по ценам на дату формирования цены предложения Подрядчика.

Оплата Заказчиком услуг Подрядчика производится в течении 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ формы С-3а, составленной на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных работ формы С-2а за вычетом ранее перечисленных авансов на расчетный счет Подрядчика платежным поручением со счета органа государственного казначейства. Обязательства по оплате услуг считаются исполненными с момента принятия органом государственного казначейства платежных документов к оплате.

4.3. Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ представляются до 31.07.2026.
Заказчик не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы, заверяет их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик оформляет в установленном порядке и предъявляет Заказчику документы для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, и подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в 3-хдневный срок. Оспариваемая Заказчиком часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

4.4. Подрядчик до направления Заказчику самостоятельно предоставляет для проверки и подписывает в Инженерной организации справки о стоимости выполненных работ формы С-3а и акты сдачи приемки выполненных строительных работ формы С-2а.

4.5. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим договором дату их выполнения.

4.6. В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения дополнительных работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, а Заказчик должен принять меры по решению сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами.

4.7. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения строительных работ, установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.  

4.8. Подрядчик, согласно акту формы С-4, составленным по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, возмещает Заказчику затраты за потребленные в процессе выполнения работ электроэнергию, воду, газ, теплоэнергию, с отражением суммы в справке о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а.

Акт на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии представляется до 31.07.2026.
Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленный Заказчиком документ, заверить его подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленном документе, Подрядчик возвращает его с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Заказчик обеспечивает предъявление Подрядчику документов для оплаты стоимости потребленных в процессе строительных работ электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
4.9. За расчетный период принимается календарный месяц. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет.
5.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.

5.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

5.4. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения договора.

6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в п. 6.1 настоящего договора обстоятельств, не позднее 5-ти дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Республики Беларусь.

6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет осуществляться свыше 3-х месяцев, Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения. 

7.2. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно предупредив Подрядчика за 5 дней.
7.3. В свою очередь Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора обязуется представить в адрес Заказчика все необходимые документы для оформления двустороннего акта, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ;

- перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;

- перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при строительстве объекта (выполнении строительных работ);

- перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при строительстве объекта (выполнении строительных работ);

- перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;

- гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;

- другие обязательства сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Подрядчиком, а также для окончательного расчета за выполненные работы.

7.4. При надлежащем исполнении обязательств по договору односторонний отказ от его исполнения сторонами не допускается.

7.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных неправомерных целей. 

8.3. Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий договора, а также требования возмещений реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за достоверность предоставленных Заказчику бухгалтерских справок, за физические объемы работ, соответствие цен, норм списания строительных материалов, расценок и коэффициентов сметной документации, за налоги, включаемые в акты выполненных работ.
8.5. При предъявлении к Заказчику имущественных санкций контролирующими органами, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик возмещает Заказчику сумму штрафных санкций, предъявленных Заказчику в размере 100 (сто) процентов.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее — антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. В рамках настоящего Договора под коррупционными понимаются действия, указанные в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З «О борьбе с коррупцией».
9.2. При исполнении своих обязанностей по Договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

9.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.

9.4. Стороны признают возможность расторжения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех своих обязательств.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
10.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда.

10.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение 1 – протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены;

приложение 2 – локальная смета;
приложение 3 –дефектный акт.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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