УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________С.Н. Кедо

«    » _________ 2026 г.

Техническое задание по предмету закупки

«Текущий ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в учебном корпусе №7 по ул. Ф.Скорины,13 в г.Минске»

1. Предмет закупки: «Текущий ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в учебном корпусе №7 по ул. Ф.Скорины,13 в г.Минске»

2. Предельная стоимость закупки – 70 448,97 (Семьдесят тысяч четыреста сорок восемь белорусских рублей 97 копеек).

3. Источник финансирования: средства республиканского бюджета.

4. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним):

43.22.11.900 - Работы по ремонту и техническому обслуживанию водопроводных и канализационных систем прочие.

5. Гарантийный срок: должен быть установлен в соответствии с п. 57 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450, не менее 2 лет.

6. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 1 августа 2026 года;

окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.

7. Условия и сроки оплаты: оплата по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней на основании справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а и актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по форме С-2а. Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком с момента регистрации платежного поручения территориальным органом государственного казначейства.

8. Объем и характер выполняемых работ: на основании утвержденного 01.07.2026 дефектного акта на строительно-монтажные работы (Приложение 1) и сметы по объекту строительства (Приложение 2). Работы выполнять в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

9. Место выполнения работ: г.Минск, ул. Ф.Скорины,13.

10. Срок действия предложения: до окончания государственной закупки.

11. Вид процедуры закупки: процедура запроса ценовых предложений.

Заказчик имеет право на увеличение или уменьшение количества (объема) закупаемых товаров (работ, услуг) в ходе проведения процедуры закупки, но не более чем на 10 процентов, согласно п.2 ст.21 Закона Республик Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

12. Обоснование выбора процедуры закупки: пункт 2 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З  «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)» п.1.3 (процедура запроса ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки работ (услуг) - более 500, но не более 5000 базовых величин).

13.  Критерии и способ оценки для выбора наилучшего предложения:

Способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:

100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту, оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

N баллов = ((Цmin (минимальная цена участника))/(Цi (цена i-го участника))×100%

Начальник ЭТО		                                                            И.И.Стефанович