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[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР ПОДРЯДА (для всех участников)

аг. Ждановичи                                                                         		                                               «__» _______ 2026 года

          Государственное учреждение образования «Минский городской образовательно - оздоровительный центр «Лидер»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Подлубной Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утверждёнными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 с изменениями и дополнениями (далее - Правила), на основании запроса ценовых предложений №______________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению подрядных работ на объекте "_____________________________________________________________________"  (далее - Объект) и сдаче их.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядные и иные работы в соответствии с условиями настоящего договора.


2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Продолжительность выполнения подрядных работ на Объекте, предусмотренного настоящим договором в соответствии с предложением Подрядчика, составляет ________________________ календарных дней. 
2.1. Начало выполнения работ – «__» июля 2026 года.
Окончание выполнения работ – «__» августа 2026 года.
2.2. Объект должен быть сдан Заказчику в установленный срок.
2.3. Сроки выполнения подрядных работ подлежат пересмотру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
2.4. На момент подписания настоящего договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
2.5. При завершении работ по настоящему договору Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет акт приемки объекта в эксплуатацию.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Договорная (контрактная) цена на дату окончания выполнения подрядных работ определена локальной сметой №1, утвержденной в установленном порядке, по результатам переговоров (согласно протоколу согласования договорной (контрактной) цены  (Приложение № 1) составляет _______________________________________________________.
Стоимость работ определена в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
3.2. Источник финансирования – средства местного бюджета.
3.3. Цена работ, определённая пунктом 3.1. Договора может быть изменена в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.  
3.4. Заказчик принимает на себя обязательства по принятию решения по переутверждению  цены  объекта в сторону увеличения (уменьшения) в случаях, предусмотренных п.3.3 настоящего договора.
При наступлении случая, предусмотренного настоящим пунктом, Стороны изменяют цену работ путём заключения дополнительного соглашения к Договору.

4.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
-  исполнять условия Договора;
- предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ не позднее чем за 3 рабочих дня до начала выполнения подрядных работ;
-  обеспечить осуществление технического надзора;
- обеспечивать непрерывное финансирование подрядных работ, своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные подрядные работы;
-осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ, проверять правильность расчета их стоимости  в текущих ценах и их оформления (в том числе проверку актов сдачи-приемки выполненных Подрядчиком строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а), справок о стоимости выполненных Подрядчиком работ и затратах (формы С-3а);
-незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о выполненных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключённого Договора;
-содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении настоящего Договора;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.2. Заказчик имеет право:
- посещать объект в течение всего периода осуществления подрядных работ на  объекте и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;
- инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами;
- совместно с Инженерной организацией осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также  правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваться при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- приостанавливать производство работ, выполняемых с отступлением от утвержденной сметной документации и (или) нарушений требований ТНПА;
-требовать за счёт Подрядчика устранения результата  работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его собственными силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;
- отказаться от принятия результата работ в случае выявления работ ненадлежащего качества и вправе требовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении настоящего Договора;
-требовать взыскания штрафных санкций и понесённых им убытков, обусловленных нарушением настоящего Договора;
- потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной  работы при расторжении договора;
- Заказчик имеет также другие права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
4.3. Подрядчик обязан:
-  выполнять работы в установленные настоящим Договором сроки;
- выполнять  работы в соответствии требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;
- обеспечить качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации;
- назначить своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе их исполнения, оформить в установленном порядке полномочия исполнителя работ, в случае возникновения споров Генподрядчик лишается права ссылаться на ненадлежащее оформление полномочий исполнителя работ;
- оформить совместно с Заказчиком акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия;
- оформить наряд-допуск для производства работ повышенной опасности;
-  обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;
- принимать   меры   по   сохранности имущества, переданного Заказчиком   и   иными   лицами   для   выполнения  работ;
- проводить регулярную уборку, а именно: текущую (в конце рабочего дня) и генеральную (после завершения всех  работ согласно Договора) объекта Заказчика от строительных отходов и мусора в том объёме, который непосредственно связан с выполненными работами;
- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
-  провести индивидуальное испытание и комплексное опробование смонтированного оборудования с оформлением соответствующих актов;
- устранять в ходе выполнения работ и в период гарантийного периода выявленные недоделки и дефекты в порядке и сроки, установленные согласно Правилам;
- своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу; 
- постоянно вести журнал производства работ и оформлять другую необходимую производственную и исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;
- передать Заказчику по окончании производства работ документацию, требуемую законодательством и строительными нормами и правилами, по составу и объёму отвечающую требованиям нормативных документов по строительству; 
- хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ, обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчётов за выполненные работы по Договору;
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]- обеспечить Объект необходимыми изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой, обеспечивать надлежащее и безопасное складирование;
- представлять Заказчику отчёт об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик;
- обеспечить использование при выполнении работ конструкций, материалов, имеющих сертификаты, технические паспорта, свидетельства и прочие документы, удостоверяющие их качество и пригодность для применения  и эксплуатации на территории Республики Беларусь;
- нести полную ответственность за соблюдением требований правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности на объекте при выполнении работ. Обеспечить безопасные условия труда при производстве работ, соблюдение противопожарных мероприятий и законодательства по охране труда;
- не допускать распространения влияния негативных факторов, связанных с выполнением работ, на площади и рабочие зоны Заказчика или третьих лиц, которые не входят в зону производства работ;
- относиться бережно и не причинять вред конструкциям, материалам, изделиям и оборудованию Заказчика, находящимся на территории Объекта, от начала работ до приёмки работ Заказчиком;
- не приводить посторонних людей на объект Заказчика, не производить фото- или видеосъёмку на объекте Заказчика без его письменного согласия;
- вывезти в двухдневный срок со дня приёмки работ Заказчиком за пределы площадки (объекта) Заказчика принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор; Подрядчик является собственником отходов, образованных в ходе выполнения работ;
- своевременно устранять за свой счёт результат выполненных работ ненадлежащего качества;
- возместить Заказчику затраты на потребленную в ходе выполнения работ воду и электроэнергию на основании акта на передачу воды и электроэнергии по форме С-4 с отражением суммы в справке о стоимости работ, затрат формы С-3а;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;
4.4. Подрядчик имеет право:
- обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;
- получать плату за выполненные работы в соответствии с Договором;
- инициировать внесение изменений при проведении работ, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
-пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
5.1. Обязанности по обеспечению материальными ресурсами, в том числе материалами и  строительной техникой несёт Подрядчик. Подрядчик обеспечивает  соответствие материалов, изделий требованиям нормативных правовых актов. 
        Материальные ресурсы, обеспечение которыми возложено на Заказчика, передаются Подрядчику комплектно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в согласованные Сторонами сроки.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приёмку и хранение материальных ресурсов, в том числе поставляемых Заказчиком.

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
6.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
6.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к договору.
6.3. При выявлении работ ненадлежащего качества Заказчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень  работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счёт. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний, Заказчик вправе в установленном порядке приостановить дальнейшее выполнение Подрядчиком  работ.
6.4. Все работы, скрываемые последующими работами, с составлением актов освидетельствования скрытых строительно-монтажных работ подлежат приёмке Инженерной организацией (Заказчиком). 
6.5. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий  Договора.
6.6. Подрядчик обязан освободить  площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки.
6.7. При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (форма С–23, утверждена Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48 «Об установлении форм документов и утверждении Инструкции о порядке заполнения и применения дефектного акта на гарантийный ремонт», с учётом последних изменений и дополнений  (далее - дефектный акт).
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления  работ ненадлежащего качества.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несёт ответственность Подрядчик.

7.  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1.За расчётный период принимается календарный месяц.
7.2. Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс в размере 20 (двадцати)  процентов  от стоимости подрядчных работ, планируемых к выполнению в расчетном периоде, в соответствии с графиком платежей (прилагается). Перечисление аванса осуществляется не позднее 15 - ого​ (пятнадцатого) числа текущего месяца. Оплата осуществляется посредством перечисления денежных средств со счетов органов казначейства на текущий (расчетный) счет Подрядчика.
Текущий аванс на выполнение подрядных работ, полученный Подрядчиком в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей уплате по справке о стоимости выполненных работ и затратах С-3а.
7.3. При невыполнении графика производства работ (прилагается) по вине Подрядчика сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных работ в расчетном месяце за вычетом суммы отработанного текущего аванса на установленный процент авансирования.
Сумма неотработанного текущего аванса, определяемая как разница между суммой текущего аванса, фактически полученного Подрядчиком для выполнения подрядных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает Заказчику проценты, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в расчетном месяце, на который выдавался текущий аванс.
Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса до даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого засчитывается неотработанный текущий аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных  работ не допускается.
Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ (прилагается), выполнены в полном объеме.
7.4. Подрядчик предоставляет Заказчику до 25-го числа текущего месяца акты сдачи – приёмки работ формы С-2а, с приложением всех подтверждающих документов и не позднее 30 числа текущего месяца справку о стоимости выполненных работ формы С-3а.
Заказчик обязан в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов рассмотреть, подписать и возвратить их Подрядчику. При несогласии с данными, отражёнными в выше указанных документах, Инженерная организация и Заказчик возвращают их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.
7.5. Оплата за выполненные работы производится на основании подписанной Заказчиком и Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма С - За). Заказчик представляет документы в органы государственного казначейства для оплаты в течении 10 (десяти) банковских дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма С - За). 
7.6. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними  работы. После устранения дефектов, ранее выполненные  работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения. Устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика, производится за его счёт.
7.7. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения работ, установленного договором, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
7.8. В случае выявления при контрольном обмере завышения объемов или стоимости выполнения  работ и производственных затрат, допущенных по вине Подрядчика, последний производит возврат сумм завышения на расчетный счет Заказчика.

8.  СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА  РАБОТ.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
8.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приёмка Заказчиком и Инженерной организацией оформляются актом сдачи-приёмки работ, который подписывается Сторонами.
К акту сдачи-приёмки работ Подрядчиком прилагается исполнительная документация за  период производства работ.
8.2. Заказчик и Инженерная организация, получившие сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных  работ, обязаны в течение 3 (трёх) дней приступить к их приёмке.
При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приёмки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной.  Акт сдачи-приёмки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом необоснованными.
Акт сдачи - приёмки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся Заказчиком.
8.3. На законченный ремонтом Объект, являющийся предметом Договора, устанавливается гарантийный срок - ___________________.
Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для выполнения  работ, считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в технических нормативных правовых актах на основное изделие.
Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приемки в эксплуатацию Объекта. Если Объект не принимается Заказчиком  (Инженерной организацией) по независящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.
 8.4. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие  неправильной его эксплуатации  или повреждения третьими лицами.
 8.5. При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока  Сторонами  оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт). Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя  Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется  Подрядчику для исправления работ ненадлежащего качества.
     Дефекты, допущенные по вине Подрядчика, и выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.
8.6. Течение гарантийного срока продлевается на период устранения замечаний, указанных в дефектном акте. Началом периода, на который продлевается течение гарантийного срока, считается день составления дефектного акта, окончанием – день подписания акта сдачи работ по устранению дефектов.
8.7. Риск случайной гибели или случайного   повреждения   результата  работ до его приёмки в установленном порядке Заказчиком несёт Подрядчик.

9.   ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путём заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном главой 9 Правил.
9.2. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных Правилами и иными актами законодательства.
Не допускается изменение по соглашению Сторон существенных условий договора, на основании которых определялся победитель конкурса (процедуры переговоров), указанных в п.73 Правил.
9.3. В процессе исполнения настоящего договора Заказчик или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий настоящего договора в случаях:
-реорганизация юридического лица, являющегося одной из Сторон настоящего договора;
-необходимости изменения сроков выполнения  работ в случаях, предусмотренных п.10.4.
- существенного увеличения стоимости выполненных работ, вследствие внесения Заказчиком изменений в сметную документацию или изменения налогового законодательства.
9.4. До завершения выполнения работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктами 76.1 - 76.3, 79.1 - 79.2  главы 9  Правил.
9.5. Оформление расторжения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 77 - 78, 80  главы 9. Правил.
 9.6. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке.

10.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
[bookmark: a563][bookmark: a561]- за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов  их стоимости.
- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата  работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата  работ);
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в дефектных актах Заказчиком (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
10.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней) за счет собственных средств.
10.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
10.5. Штрафные санкции со стороны контролирующих органов, предъявленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком, если санкции явились следствием вины Подрядчика. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной за счет собственных средств.
10.6. Подрядчик до сдачи результата выполненных работ несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результата выполненных работ, а также причинения ущерба третьим лицам, имуществу и работникам Заказчика, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон настоящего договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
11.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме. В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
11.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
11.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с пунктом 11.4, Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор, в соответствии с настоящей антикоррупционной оговоркой, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.   ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора.
12.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

13. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ
13.1. Подрядчик обеспечивает выполнение  работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями сметной документации и технических нормативных правовых актов.
13.2. Технический надзор  объектом осуществляют представители из числа аттестованных специалистов __________________________________________________________. Представители технического надзора имеют право доступа на объект в пределах предоставленных им полномочий.
13.3. Строительные материалы, конструкции, изделия, поставляемые на площадку, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям.

14.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами   и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
14.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
14.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
14.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда и законодательством Республики Беларусь.
15.  ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1. К Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 1.Протокол согласования договорной (контрактной) цены  (приложение №1).
2.Локальная смета №1(приложение №2).
3. График производства работ (приложение №3).
4. График платежей (приложение №4).

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	Заказчик:
	Государственное учреждение образования «Минский городской образовательно - оздоровительный центр «Лидер»
223034,  Минская обл., Минский район,
аг.  Ждановичи , тел./факс +375 17 5095511.
УНП 690568644 ОКПО 296268906000
 р/сч № BY34АКВВ36040000004335600000
в Минское областное управление 500
 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК  АКВВBY2Х 
Адрес банка:  г. Минск пр. Дзержинского,69/1 
Адрес электронной почты: centr_ Lider@tut.by


	Заказчик

Директор ___________________Е.А. Подлубная



	
	Подрядчик:















Подрядчик

___________________        ________________







Приложение №1
к договору  подряда 
от «__» ________ 2026 № __


ПРОТОКОЛ
согласования договорной (контрактной) цены 

Наименование и местонахождение объекта: __________________________________

Основание: _______________________________________________________________

Заказчик: _________________________________________________________________

Подрядчик: ________________________________________________________________

Договорная (контрактная) цена: _____________________________________________
	Заказчик:
	Государственное учреждение образования «Минский городской образовательно - оздоровительный центр «Лидер»
223034,  Минская обл., Минский район,
аг.  Ждановичи , тел./факс +375 17 5095511.
УНП 690568644 ОКПО 296268906000
 р/сч № BY34АКВВ36040000004335600000
в Минское областное управление 500
 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК  АКВВBY2Х 
Адрес банка:  г. Минск пр. Дзержинского,69/1 
Адрес электронной почты: centr_ Lider@tut.by


	Заказчик

Директор ___________________Е.А. Подлубная



	
	Подрядчик:















Подрядчик

___________________        ________________











	
	
	
	Приложение № 3
к договору  подряда 
от «__» ________ 2026 № __

	График
производства работ

	на объект: ______________________________________________

	
	
	
	

	Месяцы выполнения работ
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ,бел. руб.
	Прогнозный индекс
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса,
бел. руб.

	СМР и ПНР
	
	
	

	Итого на дату начала производства работ
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого по договорной (контрактной) цене
	
	
	

	ИТОГО 
	
	
	 0,00

	Заказчик
	
	
	

	Директор
	
	Е.А. Подлубная

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	Подрядчик
	
	
	

	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)










Приложение №4
к договору  подряда 
от «__» ________ 2026 № __

	График платежей

	
	
	
	
	
	
	

	на объект:  ___________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	Месяцы строительства
	Объем работ по графику,
бел. руб.
	Сумма платежей, бел. руб.

	
	
	в том числе
	общая сумма денежных средств

	
	
	аванс
	отработка аванса
	плата за выполненные работы
	

	
	
	текущий
	целевой
	целевой
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Июль 2026 г.
	
	
	
	
	
	

	Август 2026 г.
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	Заказчик
	
	
	

	Директор
	
	Е.А. Подлубная

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	Подрядчик
	
	
	

	(должность
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)



	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]    Заказчик _______________
	Е.А. Подлубная
	Подрядчик_________________ __________________




	    Заказчик _______________
	Е.А. Подлубная
	Подрядчик_____________ __________________



