ПРОЕКТ ДОГОВОРА

строительного подряда на выполнение текущего ремонта
 №___________

а.г. Раков                                                                                                  «____ »  ___________ 2026 г.

Учреждение здравоохранения «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  главного врача Демидовой Надежды Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с «Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 года №1450  (в дальнейшем Правила) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы на объекте: 

«Текущий ремонт стен коридоров пост №1 главного корпуса» (на основании дефектного акта и сметы на выполнение работ, Приложение 1), расположенного по адресу: УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска», Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, ул. Парковая, д.30, далее по тексту именуемый “Объект», а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену в установленные Договором сроки.

 1.2. Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ (прилагается):

начало - __________________________________________________ (число, месяц, год);
завершение - ______________________________________________ (число, месяц, год).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

1.5. Сроки выполнения работ на Объекте подлежат изменению сторонами путем подписания дополнительных соглашений в случаях, установленных Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, а также Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Советом Министров Республики Беларусь.

1.6. Настоящий договор между Заказчиком и участником-победителем (Подрядчиком) заключается на условиях, указанных в документах, представляемых для подготовки предложения, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя (ст.24 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Неизменная договорная цена работ, поручаемых Подрядчику по Договору составляет - __________________________(__________________________), в том числе НДС 2.2. В договорную цену входят затраты, необходимые для осуществления обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе затраты на заработную плату, эксплуатацию машин и механизмов с учетом их арендной платы, накладные расходы и плановые накопления, налоги и сборы в бюджетные и внебюджетные фонды, а также стоимость материальных ресурсов (строительных материалов).

2.3. Неизменная договорная цена корректируется в случаях:

уменьшения цены Договора без изменения объема (количества) товаров (работ, услуг), в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик;

изменения цены Договора в связи с изменением законодательства, а также в случае изменения регулируемых цен (тарифов);

изменения требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств Подрядчиком (исполнителем), цены Договора не более чем на 15 % по отношению к цене Договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком для выполнения своих функций);

в иных случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также Советом Министров Республики Беларусь.

Договорная цена изменяется по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и настоящим договором, с учетом указанных обстоятельств. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.

Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.

При этом под дополнительными работами понимаются подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, предусмотренными в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций).

2.5. Подрядчик несет ответственность за правильность произведенных расчетов.

2.6. Источник финансирования- местный бюджет г. Минска. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Заказчик обязуется:

3.1.1. предоставить Подрядчику площадки для выполнения работ;

3.1.2. обеспечить непрерывное финансирование объекта (работ, услуг) и своевременный расчет за них;

3.1.3. для разрешения возникающих вопросов в процессе выполнения работ по настоящему договору, равно как и для приемки по акту выполненной части работ, выделяет своего ответственного представителя.

3.1.4. обеспечивать осуществление технического надзора в порядке, установленном законодательством и Договором, путем заключения договора с организацией, осуществляющей этот надзор;

3.1.5. осуществить приемку выполненных работ в установленном порядке;

3.1.6. при внесении Заказчиком изменений в дефектный акт и сметную документацию передать Подрядчику в согласованные сроки необходимое количество экземпляров измененной документации, уточнить при необходимости с Подрядчиком стоимость работ и сроки выполнения работ;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. посещать объект выполнения работ в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;

3.2.2. вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию;
3.2.3. инициировать внесение изменений и (или) дополнений в настоящий договор, требовать его расторжения, отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и требовать взыскания убытков в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим договором;

3.2.4. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Подрядчиком работ, в том числе за соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.5. требовать за счет Подрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока;

3.2.6. отказаться от принятия объекта строительства (результата работ) ненадлежащего качества.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. осуществить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной и нормативно-технической документацией и в установленные настоящим договором сроки;

3.3.2. закупать материальные ресурсы;

3.3.3.
обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям нормативно-технической документации;

3.3.4 устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком за свой счет;

3.3.5 сдать Заказчику законченные строительством работы в сроки, предусмотренные договором;

3.3.6. обеспечить выполнение работ персоналом, имеющим  необходимую для выполнения работ квалификацию;

3.3.7. соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, обеспечить явку исполнителей работ для прохождения вводного инструктажа у инженера по охране труда Заказчика, проводить инструктаж на рабочих местах и нести ответственность за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, средствами защиты от падения с высоты, соответствующими требованиям законодательства. 

3.3.8. обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов;

3.3.9.  осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по их завершении окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ на объекте, их вывоз и утилизацию. Отходы, образованные в виде строительного мусора в процессе выполнения строительных работ, материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки на объекте и не пригодные для повторного применения и (или) в качестве вторичного сырья - являются собственностью Подрядчика и подлежат вывозу Подрядчиком . Затраты на обезвреживание, захоронение, переработку строительного мусора и отходов возлагаются на Подрядчика. Фактические затраты определяются исходя из фактического объема принятых на объектах обезвреживания, захоронения, переработки строительного мусора и отходов, подтверждённых соответствующими справками перерабатывающих предприятий. Металлолом, образовавшийся в ходе выполнения работ, передается Подрядчиком  по акту приема-передачи Заказчику.

3.3.10. незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте строительства и (или) в связи с исполнением настоящего договора, в том числе об авариях, несчастных случаях (независимо от степени тяжести), хищениях и иных противоправных действиях, аресте счетов, приостановке работ по решению надзорных органов Республики Беларусь;

3.3.11. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в сметной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости работ;

3.3.12. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ сметной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением настоящего договора;

3.3.13. выполнять не менее 50% стоимости работ собственными силами
3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1 принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда;

3.4.2. при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ выполнить дополнительные работы, неучтенные в сметной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ;

3.4.3.
назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы;

3.4.4. получать плату за выполненные работы в сроки и порядке, установленные настоящим договором

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.

4.2. Стороны в течение рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, назначают своих представителей для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прилагаются к договору.

4.3. Строительная площадка предоставляется Заказчиком Подрядчику по акту, составленному в произвольной форме, в течение рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего договора. 

4.4. Организация выполнения работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации их выполнения.

4.5. Подрядчик обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту строительства при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.

4.6. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в сметной документации и влекущих увеличение стоимости строительства, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ. 

4.7. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказчик в течение 2 календарных дней составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроков их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить строительство.

4.8. Строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в сметной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.

В случае неявки представителя Заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых работ приведет к нарушению технологии производства работ) Подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых работ, а также последующих технологически связанных с ним работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований сметной документации и технических нормативных правовых актов - за счет Подрядчика.

4.9. По окончании строительных работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения Договора.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 г. № 13 (далее - акт сдачи-приемки работ), завизированный представителем Заказчика, и справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 г. № 48  (далее - справку о стоимости выполненных работ). 

5.2. За расчетный период  принимается  календарный месяц.

5.3. Основанием для расчетов за выполненные работы служат подписанная представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах с указанием даты её подписания (форма С-3а). Заказчик обязан в течение 5 рабочих  дней рассмотреть представленную Подрядчиком справку, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в справке, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.

5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 10 (десяти ) рабочих  дней после подписания справки о стоимости выполненных работ.

6. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

6.1. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя. При необходимости Заказчик вправе передать на договорных началах часть своих обязанностей по осуществлению технического надзора и обязанностей, предусмотренных настоящим договором, соответствующему субъекту хозяйствования.

6.2. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ на объекте, письменно уведомив об этом Подрядчика.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 2 года.

7.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.

7.3. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт.
Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком без участия Подрядчика и направляется подрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.
Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.4. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения договора.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в п. 8.1 настоящего договора обстоятельств, не позднее 5-ти дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Республики Беларусь.

8.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет осуществляться свыше 3-х месяцев, Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.

9.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии с Правилами N 1450.

Антикоррупционная оговорка:

Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

 Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.

 В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения  обязательств сторонами.

11.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда.

11.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных по настоящему договору, обеспечивать их защиту и обработку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», а также использовать персональные данные только в целях исполнения договора.
11.5. Приложения:

         1. Сметная документация (дефектный акт, смета на выполняемые работы).

         2. Протокол согласования цены.

         3. График производства работ. 

4. График платежей

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Учреждение здравоохранения       

«Городской детский центр медицинской

реабилитации «Пралеска»

Адрес: 222365, Минская область, 

Воложинский р-н, а.г. Раков, ул. Парковая, 30

 Р/с BY54BLBB36040100663173001001 

в ЦБУ №538 г. Минск ОАО

«Белинвестбанк», BIC BLBBBY2X

 Адрес банка: г. Минск, ул. Коржа, 11а

УНП 100663173   ОКПО 017984836000

Тел./факс (01772) 32262, 32283

е-mail: info@cmrpraleska.by
Главный врач

___________________ Н.П. Демидова


	_______________

___________________ ______________




Приложение 2

к договору № __________

 от «____»________ 2026 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

 

Наименование объекта: «Текущий ремонт стен коридоров пост №1 главного корпуса» (на основании дефектного акта и сметы на выполнение работ, Приложение 1), расположенного по адресу: УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска», Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, ул. Парковая, д.30
Заказчик: Учреждение здравоохранения «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска».
Подрядчик: _________________________________________________________

Договорная цена: ___________________________________________________________
	Заказчик
	 
	Подрядчик

	 
	 
	 

	 УЗ «Городской детский центр медицинской

реабилитации «Пралеска» 


	 
	

	
	 
	

	 Главный врач
	 
	 Н.П. Демидова
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 

 

 

Приложение 3

к договору № __________

 от «____»________ 2026 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

По объекту «Текущий ремонт стен коридоров пост №1 главного корпуса» (на основании дефектного акта и сметы на выполнение работ, Приложение 1), расположенного по адресу: УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска», Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, ул. Парковая, д.30
	Заказчик
	 
	Подрядчик

	 
	 
	 

	 УЗ «Городской детский центр медицинской

реабилитации «Пралеска» 


	 
	

	
	 
	

	 Главный врач
	 
	 Н.П. Демидова
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                        Приложение 4

к договору № __________

 от «____»________ 2026 г.

ГРАФИК
платежей

По объекту «Текущий ремонт стен коридоров пост №1 главного корпуса» (на основании дефектного акта и сметы на выполнение работ, Приложение 1), расположенного по адресу: УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска», Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, ул. Парковая, д.30
	Заказчик
	 
	Подрядчик

	 
	 
	 

	 УЗ «Городской детский центр медицинской

реабилитации «Пралеска» 


	 
	

	
	 
	

	 Главный врач
	 
	 Н.П. Демидова
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________                                                                       ___________________


