|  |  |  | Приложение № |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к договору строительного подряда от № |  |
| ГРАФИК платежей |  |  |  |
| на | Текущий ремонт системы канализации канализационно-насосной станции в государственном учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г. Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка |  |  |
|  | (наименование объекта) |  |  |

| Месяцы строительства | Стоимость работ, рублей | Сумма платежей, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | аванс |  | отработка аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств |
|  |  | текущий | целевой | целевой |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2026 ОКТЯБРЬ | 100976.98 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2026 НОЯБРЬ | 98600.98 |  |  |  | 100976.98 | 100976.98 |
| 2026 ДЕКАБРЬ | 0.00 |  |  |  | 98600.97 | 98600.97 |
| . И Т О Г О : | 199577.96 |  |  |  | 199577.95 | 199577.95 |

| Заказчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |