ДОГОВОР строительного подряда № ___/26 
					
	[bookmark: ТекстовоеПоле4]«__» _______ 2026 г.	
	г. Минск



Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Елагина И.С., действующего на основании доверенности от 08.09.2025г. № 03-49/48, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________., действующего на основании Устава., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
	
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту на объекте: «Текущий ремонт ____________________» (далее - Работы), в соответствии с утверждённым в установленном порядке дефектным актом, локальной сметой.
1.2. Подрядчик выполняет Работы: собственными силами и средствами.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными настоящим Договором.
1.4. Срок выполнения работ на объекте:
[bookmark: ТекстовоеПоле13]1.4.1. Начало работ: «__» ________ 2026г. 
1.4.2. Срок завершения работ: «__» ________ 2026г.
1.5. Срок выполнения Работ подлежит пересмотру в случаях, установленных законодательством.
1.6. При выполнении своих обязательств Заказчик и Подрядчик руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. выполнять условия Договора;
2.1.2. передать Подрядчику дефектный акт (Приложение №1), локальную смету 
на производство работ, утвержденную Заказчиком (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью Договора;
2.1.3. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о ненадлежащем качестве Работ 
и отступлениях от условий Договора при их выполнении;
2.1.4. содействовать Подрядчику при выполнении Работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора;
2.1.5. осуществлять операционный и приемочный контроль качества и соответствия объемов выполненных работ Подрядчиком, производить освидетельствование скрытых работ.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. вносить в установленном порядке изменения, дополнения в дефектный акт 
и локальную смету;
2.2.2. инициировать внесение изменений, дополнений в Договор, требовать его расторжения, отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях и порядке, установленных законодательством и Договором;
2.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков 
их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.2.4. требовать устранения результата Работ ненадлежащего качества за счет Подрядчика, 
в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо поручить их устранение третьему лицу, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;
2.2.5. отказаться от принятия результата Работ ненадлежащего качества, которое исключает возможность его использования и не может быть устранено Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы;
2.2.6. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением Подрядчиком Договора;
2.2.7. Заказчик также имеет иные права и обязанности, установленные законодательством 
и Договором.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. выполнять условия Договора;
2.3.2. выполнять Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также дефектным актом и локальной сметой;
2.3.3. выполнять Работы в установленные Договором сроки и (или) графиком производства работ (при наличии), в соответствии с дефектным актом, локальной сметой;
2.3.4. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, ежедневную уборку строительной площадки (место выполнения работ) от отходов и мусора;
2.3.5. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения Работ;
2.3.6. незамедлительно в письменном виде информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют их исполнению, 
о принятии соответствующих мер.
2.3.7. своевременно устранять за свой счет результат Работ ненадлежащего качества, 
за который Подрядчик несет ответственность;
2.3.8. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения Работ угрожает их качеству и пригодности, о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать Работы до получения указаний Заказчика;
2.3.9. незамедлительно в письменном виде уведомлять Заказчика о необходимости выполнения работ непредусмотренные настоящим договором, в том числе  дополнительных работ, об изменении в связи с этим сметной стоимости Работ; 
2.3.10. соблюдать нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, в том числе обеспечение безопасности представителей надзорных органов и Заказчика во время нахождения в зоне проведения работ, обеспечение безопасности посторонних лиц вне зоны выполнения работ от применяемых Подрядчиком механизмов, машин, оборудования, инструмента 
и материалов;
2.3.10.1. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, в том числе:
организацию и безопасное выполнение всех видов работ в соответствии 
с требованиями по охране труда, противопожарный режим на участке (строительной площадке) выполнения работ;
содержание и эксплуатацию оборудования, инструмента, инвентаря 
и приспособлений, грузоподъемных приспособлений и транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств, санитарно – технических устройств, организацию рабочих мест, производственных и бытовых помещений, проходов, проездов 
в соответствии с требованиями охраны труда;
безопасное хранение, транспортировку и применение материалов, легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, баллонов со сжатыми и сжиженными газами;
выполнение мероприятий, исключающих возможность доступа на участок (строительную площадку) выполнения работ посторонних лиц, как в рабочее время, так и после окончания рабочей смены, а в случае невозможности выполнять мероприятия, обеспечивающие безопасность на строительной площадке (место выполнения работ), как в рабочее время, так и после окончания рабочей смены;
2.3.11. передать Заказчику в порядке, установленном законодательством и Договором, результат выполненных Работ. 
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. инициировать внесение изменений, дополнений в Договор, требовать его расторжения 
в случаях и порядке, установленном законодательством;
2.4.2. с согласия Заказчика выполнить Работы до срока определенного п. 1.4 настоящего договора и (или) графиком производства работ;
2.4.3. Подрядчик имеет также другие права и обязанности, установленные законодательством и Договором.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.
3.2. Организация выполнения Работ на строительной площадке (место выполнения работ) должна соответствовать требованиям к организации данного вида Работ.
3.3. Подрядчик обеспечивает доступ уполномоченных представителей Заказчика 
и контролирующих органов к строительной площадке при соблюдении правил безопасности, установленных законодательством и Договором.
3.4. При выявлении работ непредусмотренных настоящим договором, в том числе  дополнительных работ  Подрядчик обязан в течении суток сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ. Подрядчик не выполнивший обязанности, предусмотренные настоящим пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им несогласованных работ. Подрядчик для выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, в том числе  дополнительных работ определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.5. Работы, скрываемые последующими работами, подлежат приемке Заказчиком 
с составлением актов освидетельствования скрытых работ.
3.6. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, 
за период исполнения Договора.
3.7. После окончания Работ Подрядчик обязан за свой счет освободить строительную площадку от строительных отходов, в том числе образовавшихся в результате разборки (сноса) зданий (сооружений), мусора, неиспользованных материальных ресурсов 
и временных построек  не позднее дня  подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.
3.7.1. Заказчик передает Подрядчику право собственности на строительные отходы, образующиеся в результате разборки (сноса) зданий (сооружений), за исключением пригодных к использованию. При этом Заказчик не возмещает Подрядчику затраты на сбор, погрузку, вывоз и утилизацию строительных отходов (за исключением строительных отходов, утилизация которых предусмотрена дефектным актом, локальной сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора).
	В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе поручить выполнение данных работ третьему лицу 
и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. Источник финансирования работ, предусмотренных настоящим абзацем - собственные средства Заказчика.
3.7.2. В случае если утилизация строительных отходов предусмотрена дефектным актом, локальной сметой, Заказчик возмещает Подрядчику средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка) в санкционированные места хранения, захоронения отходов на объекты обезвреживания, которые определяются исходя из объема строительных отходов, предусмотренных проектной документацией (дефектным актом), фактического расстояния от объекта строительства до санкционированных мест хранения отходов 
и соответствующих тарифов; средства, связанные с захоронением, обезвреживанием строительных отходов, которые определяются исходя из объема строительных отходов, предусмотренного проектной документацией (дефектным актом), и текущих цен (тарифов), установленных в соответствии с законодательными актами организаций, осуществляющими прием, захоронение, обезвреживание отходов (гл. 3 п. 13 «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации 
на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 13.10.2025 № 116).
3.7.3.  Если в результате выполнения работ намечается получить возвратные материалы, 
то возвратные суммы подлежат уточнению в процессе строительства при составлении актов оприходования материалов, полученных от разборки (возвратных материалов) формы С-14. Возвратные суммы направляются на компенсацию бюджетных средств, выделенных на финансирование строительства объекта, по чистой стоимости реализации, в порядке установленном  инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства 
и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116.
3.8. При выявлении ненадлежащего качества Работ в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт.
	Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в срок указанный 
в письменном извещении.
	В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления ненадлежащего качества Работ.  
3.9. В случае не устранения Подрядчиком недостатков, указанных в дефектном акте, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения, Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
3.10. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие выявления недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.
3.11. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика, с приложением подтверждающих документов, возместить штрафные санкции, иные расходы, в связи с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе в связи с предоставлением недостоверных сведений о стоимости, объеме выполненных работ, стоимости материалов и их несоответствия предъявленным документам. 

4. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Договорная цена Работ составляет на день заключения договора: _____________ (__________ рублей 00 копеек) белорусских рублей, в том числе возмещение -       белорусских рублей. Сумма финансирования составляет       (     ) белорусских рублей.
       Договорная цена определена в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь, в соответствии с «Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011г. №1553, «Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116, «Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (НРР 8.01.104-2022 от 01.05.2022). 
4.2. Договорная цена и сроки выполнения работ корректируются в случаях установленных действующим законодательством и настоящим договором, в соответствии с п.1.8. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019г. №395 
«О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
4.3. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные подрядчиком документы, подтверждающие выполнение Работ, заверить их подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, заказчик возвращает 
их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.
	В этом случае подрядчик обеспечивает предъявление заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных Работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
4.4. Расчет за фактически выполненные Работы производится посредством перечисления денежных средств со счетов органов казначейства на текущий (расчетный) счет Подрядчика.
	Основанием для перечисления денежных средств являются подписанные уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных Работ формы С-3а, подписанные и заверенные печатью, с указанием даты 
их подписания, составленные на основании актов сдачи – приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных Работ;
 Заказчик не производит окончательный расчет с Подрядчиком до передачи Подрядчиком Заказчику по акту комплекта исполнительной документации по выполненным Работам.
[bookmark: ТекстовоеПоле81]4.4.1. Заказчик обязуется предоставить документы на оплату в территориальные органы казначейства не позднее 60 банковских дней с момента передачи Заказчику документов, предусмотренных п. 4.4. Договора, без авансирования.
	За расчетный период в Договоре принимается  календарный месяц.
4.5. Выполненные Работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, а также 
не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные 
с ними Работы. После устранения дефектов ранее выполненные Работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними Работы подлежат оплате 
по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором, графиком производства Работ дату их выполнения.
4.6. Изменение объема Работ допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Работы непредусмотренные настоящим договором (в том числе  дополнительные Работы) не согласованные с Заказчиком, в установленном законом порядке, приемке и оплате не подлежат.
4.7. Превышение (снижение) фактической стоимости Работ по сравнению с неизменной договорной ценой при достижении потребительских и качественных характеристик результата Работ относится Подрядчиком на финансовые результаты его деятельности.4.8. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по Договору, 
не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей 
не взимаются.
4.9. Источник финансирования: местный бюджет.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ.
5.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актами сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных Работ 
по форме, утверждаемой Минстройархитектуры (форма С-2а).
	К актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных Работ прилагается необходимая исполнительная документация.
5.2. Все строительные Работы, скрываемые последующими Работами, а также отдельные несущие конструкции в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных Работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций, по форме утвержденной Министерством архитектуры и строительства.
	В случае если Подрядчик без своевременного (не позднее чем за три календарных дня) письменного уведомления Заказчика покрыл или скрыл какую-либо работу, конструкцию или ее часть, подлежащих освидетельствованию, то он за свой счет раскрывает 
их с последующим их восстановлением и приведением в порядок. 
	При выявлении выполнения Работ с отступлением от действующих нормативных технических документов и проекта Подрядчик обязан в срок указанный Заказчиком и за свой счет устранить эти отступления.
5.3. Гарантийный срок на принятые строительные работы, являющихся предметом договора, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического 
и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов (выполнения строительных работ), гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем, устанавливается 60 месяцев.
	Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата Работ. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого недостатки, за которые отвечает Подрядчик, не были устранены. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов 
и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.  В случаях выполнения отдельных видов Работ субподрядными организациями, предусмотренных п.1.2. Договора, гарантийный срок на выполненные субподрядчиками Работы исчисляется со дня приемки Заказчиком результата Работ от Подрядчика.
5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его приемки 
в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
        ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон в соответствии 
с законодательством путем заключения дополнительного соглашения.
6.2. Сторона Договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить о них другую сторону Договора в письменной форме 
и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая сторона Договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора 
и подписать дополнительное соглашение к Договору либо в порядке, предусмотренном Договором, согласиться на расторжение Договора по соглашению сторон или отказаться 
от его исполнения. Если стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
6.3. До завершения Работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
на основании предложения:
6.3.1. Заказчика:
при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, графиком производства Работ (при наличии);
           если Подрядчик неоднократно допустил выполнение Работ ненадлежащего качества либо отступления от условий Договора и иные недостатки, являющиеся существенными 
и неустранимыми;
           при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта (выполнения строительных Работ).
6.3.2. Подрядчика:	
при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых 
за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных Работ.
6.3.3. Любой из Сторон:
если на предложение о внесении изменений в условия Договора другая Сторона 
не дала ответ в установленный срок;
если другая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;
на других основаниях, предусмотренных законодательством и Договором.
[bookmark: a23]6.4. Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 
10 (десяти) рабочих дней, письменно направить свое согласие или несогласие. При согласии Стороны с поступившим предложением о расторжении Договора оформляется двусторонний акт, в котором указываются: 
	объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ;
	перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
	гарантийные обязательства по принятому Заказчиком результату Работ;
	другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи 
с расторжением Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между ними.
6.5. До завершения Работ Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем порядке:
6.5.1. если Подрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных Работ) в соответствии с графиком производства Работ или выполняет строительные Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
6.5.2. если отступления от условий Договора являются существенными и неустранимыми;
6.5.3. при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них подрядчику.
6.5.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик, направляет письменное уведомление (факсограмма, электронное сообщение, письмо и пр.) Подрядчику 
о необходимости прибыть на объект в срок указанный в уведомлении для оформления двустороннего акта, в котором указываются: 
	объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ;
	перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
	гарантийные обязательства по принятому Заказчиком результату Работ;
	другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи 
с расторжением Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между ними.
В случае отказа Подрядчика от составления акта о прекращении договорных отношений 
и (или) отсутствия на объекте в срок указанный в уведомлении Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке (в двух экземплярах). Экземпляр акта 
о прекращении договорных отношений направляется Подрядчику не позднее 5 календарных дней с момента составления. Договор считается расторгнутым с момента оформления акта 
о прекращении договорных отношений.
6.6. В случае одностороннего отказа Заказчика  от  исполнения Договора,  Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата Работ, оформленную в период выполнения Работ документацию.
6.7. При возникновении необходимости выполнения строительных Работ по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства Подрядчик обязан их осуществить 
в согласованные с Заказчиком сроки. Затраты, связанные с выполнением данных Работ, несет сторона, по вине которой расторгается Договор.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
7.2.1. за нарушение установленных в Договоре (графике производства Работ) сроков выполнения Работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение (предоставления на рассмотрение акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма С-2а), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3а) - 0,2 процента стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
7.2.2. за превышение по своей вине установленных настоящим Договором сроков передачи результата Работ - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости результата Работ;
7.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости Работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
7.2.4. за несвоевременный вывоз материалов, оборудования и механизмов, являющиеся собственностью Подрядчика, а также образовавшихся отходов – 100 базовых величин за каждый перечисленный случай нарушения Договора, при этом в случае неустранения данных нарушений, в течение рабочего дня следующего за днем их совершения (обнаружения) такие нарушения признаются повторными, что влечет возможность предъявить к Подрядчику предусмотренные Договора меры ответственности, повторно;.
7.3. Подрядчик несет ответственность:
            за  принятые и (или) оплаченные Работы и (или) услуги стоимость которых превышает рассчитанную в соответствии с установленным законодательством порядком; 
            за принятые и (или) оплаченные Работы и (или) услуги не подтвержденные документально соответствующими расчетами и обоснованиями;
            за достоверность представленных Заказчику данных в актах сдачи-приемки выполненных Работ, их видов (этапов), (или) акта оказанных услуг, сметах, бухгалтерских справок: 
           за списание и стоимость материальных затрат. 
	В случае выявления контролирующими органами при проведении проверки Заказчика завышений объема выполненных Работ и предъявления в связи с этим к уплате Заказчику экономических (штрафных) санкций, Подрядчик возмещает Заказчику сумму экономических (штрафных) санкций в размере 100 (сто) процентов, предъявленных к уплате Заказчику, 
и сумму завышения в полном объеме.
7.4. Подрядчик отвечает за повреждение и (или) порчу имущества, в ходе выполнения Работ, в размере стоимости данного имущества. Размер убытков определяется на основании акта, составленного Сторонами. При отказе Подрядчика  подписать акт, Заказчик составляет акт 
в одностороннем порядке и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в срок не позднее 10 дней (банковских) возместить Заказчику стоимость поврежденного имущества.
7.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по обстоятельствам, указанным п. 6.5.1-6.5.2 Договора, Подрядчик сверх неустойки (пени) предусмотренной 
п. 7.2. Договора возмещает Заказчику затраты, связанные с проведением процедуры закупки Работ, услуг на основании которой Подрядчик был выбран победителем, в размере 5 (пять) базовых величин.
7.6. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств.
7.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 
за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по нему.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такие действия (бездействие) являются следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности:
наводнение, пожар, землетрясение, ураган;
война или военные действия, террористический акт;
издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению обязательств 
по Договору.
Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло 
на исполнение Стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке существования и прекращении этих обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
7.9. В случаях выполнения отдельных видов Работ субподрядными организациями, предусмотренных п.1.2. Договора, Заказчик вправе предъявлять субподрядчику требования, связанные с нарушением Договора, заключенного субподрядчиком с Подрядчиком, предметом которого является выполнение отдельных видов Работ.
7.10. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Работ 
в случае несвоевременного финансирования заказчика из бюджета.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов имеет право предъявить ему претензию.
	Получатель претензии в течение 7 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию направляется заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под роспись. При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающие отклонение претензии.
Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок не препятствует обращению заявителя претензии в суд, рассматривающий экономические дела, с иском 
в порядке, установленном действующим законодательством, а также предъявлению претензии в качестве доказательства признания (неоспаривания) получателем претензии требований, заявленных в порядке приказного производства.
8.2.  Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с __.__.2026 и действует до момента исполнения ими всех своих обязательств по настоящему Договору.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
9.1. Каждая из Сторон Договора, ее работники отказываются от стимулирования  каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного 
на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
9.2.  Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, 
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу 
с коррупцией, Сторона Договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной Договора коррупционного правонарушения.
9.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор 
в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменном виде 
и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями. При этом каждый лист Договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами.
10.2. Каждая из Сторон обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств 
по Договору.
10.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
10.4.1. дефектный акт (Приложение №1);
10.4.2. локальная смета (Приложение №2);
10.4.3. протокол согласования договорной цены (Приложение №3);
10.4.4. протокол заседания конкурсной комиссии от № (Приложение №4);
	Решение администрации от 16.12.2025 №1457(Приложение №4)
10.4.5. копии доверенностей (Приложение №5).


11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство
Первомайского района г.Минска»
220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27, 
р/с: BY84 AKBB 3012 0961 1001 9550 0000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК: AKBBBY2X
УНП 192442481, ОКПО 382253685000
тел/факс +375 17 305 37 12

	ПОДРЯДЧИК:
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	








	Заместитель директора

_________________ И.С. Елагин
м.п.
	Директор

___________________ 
м.п.



ПРОЕКТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ	



	Заказчик _______________
	Подрядчик _______________


1
	
Приложение №3 
к договору строительного подряда
[bookmark: ТекстовоеПоле49]от __.__.2025г. № ___/25     



Протокол согласования договорной цены

Наименование объекта: «Текущий ремонт  __________».
 
Заказчик: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска».

Основание: Локальная смета.

Подрядчик: ______________________»

	Договорная цена: __________ (____________рублей 00 копеек) белорусских рублей.

 


	Заместитель директора

_________________ И.С. Елагин
м.п.
	Директор

___________________ 
м.п.
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РОЕКТ ПО ТЕКУЩЕМУ


 


РЕМОНТУ


 


 


Заказчик


 


_______________


 


Подрядчик


 


_______________


 


1


 


ДОГОВОР строительного подряда 


№ 


___


/


2


6


 


 


 


 


 


 


 


 


«


__


»


 


_______


 


20


2


6


 


г.


 


 


г. Минск


 


 


Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство 


Первомайского района г.Минска»


, 


именуемое в дальнейшем «Заказчик», 


в лице


 


заместителя директора Елагина И.С


.,


 


действующего на основании


 


доверенности от 


08.09.


202


5


г.


 


№ 03


-


49/


48


,


 


с одной стороны


 


и 


________________


, 


именуемое в дальнейшем 


«


Подрядчик»


, 


в лице 


директора 


_____________


.


, действующего на основании 


Устава


.


, с 


другой 


стороны, вместе именуемые «Стороны»


,


 


в соответствии с Правилами заключения 


и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета 


Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №


 


1450 (далее 


–


 


Правила), заключили 


настоящий 


договор


 


(


далее 


-


 


Д


оговор


) о нижеследующем: 


 


 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.


 


1


.1.


 


Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 


работ по текущему ремонту на объекте


:


 


«


Текущий ремонт ____________________


»


 


(


далее 


-


 


Работы)


, 


в 


соответствии с утверждённ


ым


 


в 


установленном порядке


 


де


фектным 


актом, локальной сметой


.


 


1.2. 


Подрядчик выполняет Работы: 


собственными силами


 


и средствами


.


 


1.3.


 


Заказчик обязуется принять выполненные 


Р


аботы и оплатить их в соответствии с 


ценой и условиями 


оплаты, установленными настоящим Договором.


 


1.4. 


Срок выполнения работ на объекте:


 


1.4.1. Начало работ: 


«


__


»


 


________


 


20


2


6


г


.


 


 


1.4.2. Срок завершения работ:


 


«


__


» 


________


 


20


2


6


г


.


 


1.5. 


Срок выполнения Работ подлежит пересмотру в случаях, установленных 


законодательством.


 


1.6.


 


При выполнении своих обязательств Заказчик и Подрядчик руководствуются 


настоящим Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.


 


 


2.


 


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.


 


2.1.


 


Заказчик обязан:


 


2.1.1. выполнять условия Договора;


 


2.1.2. передать Подрядчику дефектный акт (Приложение №1), локальную смету 


 


на производство работ, утвержденную Заказчиком (Приложение №2), которые являются 


неотъемлемой частью Договора;


 


2.1.3. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о ненадлежащем


 


качестве 


Работ 


 


и отступлениях от условий Договора при их выполнении;


 


2.1.4. содействовать Подрядчику при выполнении Работ, принимать меры по устранению 


препятствий в исполнении Договора;


 


2.1.5.


 


осуществлять операционный и приемочный контроль качества и с


оответствия 


объемов выполненных работ Подрядчиком, производить освидетельствование скрытых 


работ.


 


2.2. Заказчик имеет право:


 


2.2.1. вносить в установленном порядке изменения, дополнения в дефектный акт 


 


и локальную смету;


 


2.2.2. инициировать внесение измен


ений, дополнений в Договор, требовать его 


расторжения, отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в 


случаях и порядке, установленных законодательством и Договором;


 




  П РОЕКТ ПО ТЕКУЩЕМУ   РЕМОНТУ    

Заказчик   _______________  Подрядчик   _______________  

1   ДОГОВОР строительного подряда  №  ___ / 2 6                

« __ »   _______   20 2 6   г.    г. Минск  

  Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство  Первомайского района г.Минска» ,  именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице   заместителя директора Елагина И.С .,   действующего на основании   доверенности от  08.09. 202 5 г.   № 03 - 49/ 48 ,   с одной стороны   и  ________________ ,  именуемое в дальнейшем  « Подрядчик» ,  в лице  директора  _____________ . , действующего на основании  Устава . , с  другой  стороны, вместе именуемые «Стороны» ,   в соответствии с Правилами заключения  и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета  Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №   1450 (далее  –   Правила), заключили  настоящий  договор   ( далее  -   Д оговор ) о нижеследующем:        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.   1 .1.   Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению  работ по текущему ремонту на объекте :   « Текущий ремонт ____________________ »   ( далее  -   Работы) ,  в  соответствии с утверждённ ым   в  установленном порядке   де фектным  актом, локальной сметой .   1.2.  Подрядчик выполняет Работы:  собственными силами   и средствами .   1.3.   Заказчик обязуется принять выполненные  Р аботы и оплатить их в соответствии с  ценой и условиями  оплаты, установленными настоящим Договором.   1.4.  Срок выполнения работ на объекте:   1.4.1. Начало работ:  « __ »   ________   20 2 6 г .     1.4.2. Срок завершения работ:   « __ »  ________   20 2 6 г .   1.5.  Срок выполнения Работ подлежит пересмотру в случаях, установленных  законодательством.   1.6.   При выполнении своих обязательств Заказчик и Подрядчик руководствуются  настоящим Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.     2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.   2.1.   Заказчик обязан:   2.1.1. выполнять условия Договора;   2.1.2. передать Подрядчику дефектный акт (Приложение №1), локальную смету    на производство работ, утвержденную Заказчиком (Приложение №2), которые являются  неотъемлемой частью Договора;   2.1.3. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о ненадлежащем   качестве  Работ    и отступлениях от условий Договора при их выполнении;   2.1.4. содействовать Подрядчику при выполнении Работ, принимать меры по устранению  препятствий в исполнении Договора;   2.1.5.   осуществлять операционный и приемочный контроль качества и с оответствия  объемов выполненных работ Подрядчиком, производить освидетельствование скрытых  работ.   2.2. Заказчик имеет право:   2.2.1. вносить в установленном порядке изменения, дополнения в дефектный акт    и локальную смету;   2.2.2. инициировать внесение измен ений, дополнений в Договор, требовать его  расторжения, отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в  случаях и порядке, установленных законодательством и Договором;  

