ДОГОВОР № 
на оказание услуг по ведению технического надзора

 

	г. Минск
	«___» ___________ 2026г. 


 

Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Исачкина В.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению технического надзора за строительством на объектах: «_______» (далее – технический надзор), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Исполнитель оказывает услуги по осуществлению  технического надзора на объекте Заказчика в соответствии с требованиями  Инструкции о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передать Исполнителю копию договора строительного подряда на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ на объекте со всеми приложениями (график производства работ, график платежей), утвержденную сметную документацию и дефектный акт (в одном экземпляре).
2.1.2. Назначить из числа своего персонала приказом лицо, ответственное за ведение строительства от имени Заказчика.
2.1.3. Обеспечивать своевременную оплату услуг Исполнителя.

2.1.4. В письменном виде информировать Исполнителя о приостановке строительства (текущего ремонта) объектов и о возобновлении работ.

2.1.5. Рассматривать в течении 5 (пяти) рабочих дней предложения Исполнителя по вопросам настоящего договора и принимать по ним решения.

2.1.6. Обеспечить специалистов технического надзора Исполнителя специальным пропуском на объект к началу оказания услуг по настоящему договору, а также их доступ на объект для осуществления технического надзора.


2.1.7. Принять оказанные услуги по акту сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Проверять в любое время ход и качество осуществления технического надзора.

2.2.2. Посещать объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией.

2.2.3. Приостанавливать оказание услуг Исполнителя в случае консервации объекта после принятия в установленном порядке решения о консервации и оформлении соответствующих документов.

2.2.4. Приостанавливать производство строительно-монтажных работ при выполнении работ с отступлением от требований сметной документации и технических нормативных правовых актов, а также условий заключенного договора строительного подряда.

2.2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять надзор за целевым и рациональным использованием средств.
2.3.2. Проверять сроки, объемы и качество строительных работ (текущего ремонта), качество применяемых строительных материалов и оборудования, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество.
2.3.3. Производить освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных работ с оформлением актов установленной формы.
2.3.4. Проверять наличие исполнительной документации, оформленной подрядчиком в порядке, установленном законодательством.
2.3.5. Контролировать:

- выполнение подрядчиком работ в соответствии с локальной сметой, своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ;

- наличие на объектах поверенных средств измерений и исполнительной технической документации, правильность ведения и внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении работ;

- проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление результатов испытаний. Исполнитель участвует при приемке оборудования после испытаний;

- расходование денежных средств в пределах утвержденных локальных смет на текущий ремонт. Исполнитель ведет учет объемов выполненных работ.

2.3.6. Своевременно выявлять дефекты и нарушения. Незамедлительно информировать Заказчика и подрядчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах. Вносить предложения Заказчику при выявлении несоответствий в сметной документации, замены материалов, изделий, оборудования.

2.3.7. Осуществлять приемку выполненных работ по объекту согласно сметной документации с визированием актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента их получения от подрядчика.
2.3.8. При приемке выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта текущего ремонта проверять действительную готовность каждого вида работ, оборудования и объекта в целом. Проверять наличие производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с фактическим их наличием на сдаваемом объекте.

2.3.9. Соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда при исполнении договорных обязательств.





            

2.3.10. До начала оказания услуг направлять своих работников Заказчику для прохождения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности

2.3.11. Представитель технического надзора может выполнять также другие обязанности по поручению Заказчика, имеющие отношение к компетенции технического надзора.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Приостанавливать производство строительно-монтажных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика и подрядчика) в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика документации. 

2.4.2. Вносить предложения подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования ТНПА и сметной документации на строительство (текущий ремонт) и не выполняющих указаний представителя технического надзора.

2.4.3. Вносить предложения Заказчику о внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий производства работ, новых конструкций, материалов, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков строительства.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору в соответствии с прилагаемым расчетом стоимости (Приложение №1) составляет: ________________.
3.2. В течение срока действия настоящего договора указанная в п. 3.1. стоимость услуг по договору может меняться в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
3.3. Источник финансирования - местный бюджет.

3.4. Заказчик производит оплату за оказанные услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по ведению технического надзора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Платежи за оказанные услуги производятся Заказчиком на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по ведению технического надзора, подписанных Сторонами.

За расчетный период по настоящему Договору принимается период, равный календарному месяцу.

4.2. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием периода, объема и стоимости оказанных услуг.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ (оказанных услуг) осуществляет его рассмотрение и подписание, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1 Начало оказания услуг: ___.____.2026г.

5.2 Окончание оказания услуг: ____._____.2026г.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

6.2. В случае нарушения сроков приемки выполненных работ по объекту согласно сметной документации, включая нарушение сроков визирования актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а), а также сроков оформления и предоставления актов выполненных работ (оказанных услуг) Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% общей стоимости услуг за каждый день просрочки.

6.3. В случаях предъявления контролирующими органами к Заказчику имущественных санкций, если они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей по договору, суммы переплаты и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику, и причиненные убытки возмещаются Исполнителем в 100 % размере. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства и функции по настоящему договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае получения от Стороны претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) вторая Сторона обязана уведомить о результатах ее рассмотрения в 15-дневный срок со дня получения претензии.

8.3. В случае не достижения Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению и разрешению в Экономическом суде г. Минска.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события чрезвычайного характера, возникшие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить либо оказать на них влияние разумными мерами (стихийные бедствия – землетрясения, наводнения, ураганы; военные действия, массовые беспорядки; ограничительные и другие меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса и его последствий).

9.2. Сторона, для которой указанные обстоятельства наступили, обязана, уведомить другую Сторону об этом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их наступления и подтвердить возникновение обстоятельств непреодолимой силы заключением Белорусской торгово-промышленной палаты в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, в противном случае она лишается права ссылаться на них, как на основания, освобождающие от ответственности.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1 Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушать нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правилами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения одной из Сторон указанных обязательств, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с ___._____.2026г. и действует по ____._____.2026г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

11.4. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем договоре, Сторона, чьи реквизиты изменились, сообщает другой Стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
 11.6. В состав приложений к договору включаются и являются неотъемлемыми его частями:
1. Расчет стоимости услуг
2. Копия свидетельство о государственной регистрации Исполнителя.
3. Копия аттестата соответствия Исполнителя.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
Учреждение здравоохранения 
«10-я городская клиническая больница»
220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73
р/с BY11 AKBB 3604 0006 5001 9520 0000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск, ул. Долгобродская, 1
БИК AKBBBY2Х 

УНП 100422260 
ОКПО 37408144

тел. (017) 341-98-11, 340-06-59
Главный врач

________________ В.П.Исачкин 
М.П.
	 
	Исполнитель:
_______________ 

М.П.


Приложение № 1
к договору от ___.___.2026г. №
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ
Наименование услуг: технический надзор за строительством на объектах: «_____»  
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет: ______
Расчет стоимости услуг в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 N 39 "О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении".

Исполнитель:
________________ 

М.П.

