УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОСП «Агарный колледж УО ВГАВМ»

__________________А.В. Карась

_____" _____________________ 2025__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по объекту: «Замена окна спортзала и установка защитной сетки в главном учебном корпусе ОСП АК УО ВГАВМ»

1. Перечень (объём)  выполняемых работ:  согласно дефектного акта

2. Адрес объекта:  Витебская обл., Витебский район, д. Лужесно, ул. Спортивная, д.3А

3. Цена заказчика: 13 617    белорусских рублей с учетом НДС.

4. Срок (график) выполнения работ: начало работ:   01.09.2026г.

окончание работ: 10.09.2026г

5. Требования по гарантии закупаемых работ: не менее 5 лет.

7. Источник финансирования: Республиканский бюджет

8. Требование заказчика о предоставлении претендентом обеспечения по исполнению договора подряда и  форма его представления (при необходимости): нет

9. Расчеты с «Подрядчиком» производятся по факту выполненных работ, путем размещения платёжного поручения в органах государственного казначейства, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ  формы С2-а, справки формы С3-а, в соответствии с графиком платежей

10.Код согласно ОКРБ:  43.32.10.100

11.Вынос, вывоз и утилизация строительного мусора и материалов полученных при разборке производится силами подрядной организации и за её счёт.

12. Перед изготовлением конструкций необходимо выполнить контрольный обмер  существующих проёмов.

Техническое задание подготовил: зам. директора по ХР                                     Е.Ю. Вечерняя