| Рег. № 19 - ЗОИ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Зам. директора по строительству ОАО «Бобруйский завод КПД» _______________В.Б.Прудников «___» __________ 2026 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | Заказчик строительства объекта | КУДП «УКС г. Бобруйска» |
| --- | --- | --- |
|  | Генподрядчик | ОАО «Бобруйский завод КПД» |
|  | Вид процедуры закупки | Закупка из одного источника (с изучением конъюнктуры рынка) |
|  | Основание выбора процедуры закупки | Согласно п. 5 приложения 4 Постановления Совета Министров №168 от 07.04.2026 г. и протокола по процедуре закупки № 107П |
|  | Предмет закупки | Наружные отделочные работы с нанесением рисунка на ГП 1, ГП 2 |
|  | Описание предмета закупки | Выполнение работ согласно условиям проекта договора и утвержденной проектно-сметной документации |
|  | Код группировки по ОКРБ 007-2012 | 43.34.10.220 |
|  | Способ расчета цены предложения | Цена предложения участника должна быть сформирована с учетом расходов: налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы, уплачиваемые участником, в связи с исполнением договора в случае признания его участником-победителем. |
|  | Место выполнения работ | "Жилой комплекс "Олимпийский" по ул.Социалистической, 197 в г.Бобруйске. Дом № 4" |
|  | Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ - окончание выполнения работ | 05 августа 2026 года. 31 августа 2026 года. |
|  | Ориентировочная стоимость предмета закупки (с учетом стоимости строительных материалов Генподрядчика с прогнозным индексом, без транспортных расходов; без учета стоимости командировочных расходов) без НДС | 29 638,82 (двадцать девять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 82 копейки, в том числе материалы Генподрядчика -10 531,56 (десять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 56 копеек. Цена предложения участника должна быть сформирована из цены подрядных работ, рассчитанной согласно постановлению Совмина от 18.11.2011 №1553. |
|  | Сроки и порядок оплаты | Без авансов. Оплата выполненных работ производится в белорусских рублях на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б и справки о стоимости выполненных работ формы С-3а согласно графику платежей в течение 30 рабочих дней после их подписания. |
|  | Источник финансирования закупки | Собственные средства |
|  | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ №168 от 07.04.2026 г. |
|  | Перечень документов и (или) сведений для участников | В случаях, установленных законодательством |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат работы устанавливается пять лет, на технологическое, инженерное, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, материалы и изделия, использованные для строительства объекта – в соответствии с гарантийным сроком, установленным изготовителем. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. |

Приложения:

Приложение 1. Перечень видов работ.

Приложение 2. Проект договора строительного субподряда.

Приложения 3. Образцы приложений к договору строительного субподряда.

Приложение 4. Сметная документация (cic).

Приложение 5. Паспорт наружной отделки.

Визы:

| Зам.начальника СМУ |  |  |  | Д.Ф.Печень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  |  |  | Н.М. Будницкая |
| Ведущий инженер ПТО |  |  |  | Я.В. Залесская |

____________________________________________________________________________________

Получено:                     ФИО                                                 подпись                                       дата, время