Приложение 3 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Подрядчика, осуществляющего строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Днепровской в микрорайоне «Лядище» в г.Борисове». 1 пусковой комплекс» по Договору строительного подряда №17126 от 13.05.2026г., заключенному с Заказчиком РУП «Минскэнерго» (филиал «Борисовские электрические сети»).

Ведомость объемов работ для процедуры на 
выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Днепровской в микрорайоне «Лядище» в г.Борисове». 1 пусковой комплекс».

| №пп | обоснование | наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объект: | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 КВ |  |  |  |  |
| смета: | 1.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ |  |  |  |  |
| 1 | - Ж6-60-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ | М | 663 |  |
| объект: | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ |  |  |  |  |
| смета: | 3.1. ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ |  |  |  |  |
| 2 | - Ж1-40 | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ | СКЛАДОЧНЫЙ | 43,20861 |  |
| 3 | - Ж1-40 | КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ | ПНЕЙ | 367 |  |
| 4 | - Ж1-40 | КОЧЕВКА КУСТАРНИКА | ШТ | 5 |  |
| 5 | - Ж1-40 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ | Т | 18,382 |  |
| объект: | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
| смета: | 5.1. ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |
| 6 | - Ж7-90-9 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ | М2 | 34,5 |  |
| 7 | - Ж7-90-9 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | М | 125 |  |
| 8 | - Ж7-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | М3 | 2,35 |  |
| 9 | - Ж7-90-9 | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ , ОТМОСТКИ | М2 | 75,5 |  |
| 10 | - Ж7-90-9 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ | М | 82,9 |  |
| 11 | - Ж7-90-9 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | ЗНАКОВ | 1 |  |
| 12 | - Ж7-90-9 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ | Т | 24,3864 |  |
| 13 | - Ж7-90-9 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | М | 5 |  |
| 14 | - Ж7-90-9 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ | М | 5 |  |
| 15 | - Ж7-90-9 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | ЗНАКОВ | 1 |  |
| 16 | - Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН) | М2 | 82 |  |
| 17 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | М2 | 64,5 |  |
| 18 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | М2 | 82 |  |
| 19 | - Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М | 175 |  |
| 20 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНОЙ ОБОЧИНЫ | М3 | 13,44 |  |
| 21 | - Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННАЯ ПЛИТКА) | М3 | 7,95 |  |
| 22 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | М2 | 26,5 |  |
| 23 | - Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М | 33 |  |
| 24 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | 2,8 |  |
| 25 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ | М3 | 1,17 |  |
| 26 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | М2 | 8 |  |
| 27 | - Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М | 2 |  |
| 28 | - Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ) | М3 | 0,95 |  |
| 29 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ | М3 | 1,1875 |  |
| 30 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ | М | 11 |  |
| 31 | - Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М | 11 |  |
| 32 | - Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН) | М3 | 6,2 |  |
| 33 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | М2 | 31 |  |
| 34 | - Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М | 33 |  |
| 35 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | 6,25 |  |
| 36 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | М2 | 25 |  |
| 37 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | М2 | 25 |  |
| 38 | - Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М | 14 |  |
| 39 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | 2,75 |  |
| 40 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | М2 | 11 |  |
| 41 | - Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | М2 | 11 |  |
| 42 | - Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М | 1 |  |
| 43 | - Ж7-90-9 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | М2 | 2246 |  |

Члены Комиссии                                                    Подпись                         ФИО