ДОГОВОР №
на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью

г. Минск                                                                                              «__» ______ 2026 г.

Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство района Первомайского района г. Минска», именуемое в дальнейшем, «Заказчик», в лице заместителя директора Елагина И.С., действующего на основании доверенности от 08.09.2025 № 03-49/48, с одной стороны и ______________________ , именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице директора Рыбникова Виталия Михайловича ​, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18 (далее – Инструкция),  постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014 № 4 «Об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта» и иными нормативно-правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по оказанию инженерных услуг по ведению технического надзора за строительством по объектам: Выполнение работ по оказанию инженерных услуг за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт цоколя и приямков жилого дома по адресу: г. Минск, ул. ______________»  (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в соответствии с Договором.
1.2. Местонахождение Объекта: г. Минск, ул. _____________________
1.3. Перечень инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью, передаваемых Инженерной организации, определен в гл. 2 Договора.
1.4. Функции по настоящему Договору осуществляются Инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика.
1.5. Сроки начала и завершения оказания услуг:
начало – «__» ______ 2026 г.;
окончание – «__» ______ 2026 г.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ
2.1. Инженерной организации передаются следующие функции заказчика в рамках комплексного управления строительной деятельностью:

2.1.1. Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
2.1.2. Иные функции, обусловленные дополнительными обязанностями заказчика строительства по заключенным договорам и поручениям государственных органов и организаций, кроме определенных п. 3 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2.2. Инженерная организация имеет аттестаты соответствия необходимого класса сложности на осуществляемые виды (их составляющие) деятельности в области строительства. Инженерная организация представляет копии аттестатов соответствия Заказчику при подписании Договора.
2.3. Инженерная организация назначает руководителя (управляющего) проектом, имеющего соответствующий квалификационный аттестат, в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора.
2.4. Решения Инженерной организации имеют такую же силу и влекут те же последствия для подрядчика, что и решения Заказчика в соответствии с его полномочиями.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Инженерная организация обязуется:
3.1.1. Надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции Инженерной организации согласно Договору.
3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначить руководителя (управляющего) проектом и направить Заказчику копию соответствующего решения и контактный телефон такого лица.
3.1.3. Осуществлять консультирование по вопросам строительства, получения исходных данных, разрешительной, проектной и иной документации.
3.1.4. Контролировать исполнение графика работ, соблюдение подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию Объекта.
3.1.5. В рамках осуществления функций по ведению технического надзора обеспечить ведение технического надзора за всеми видами строительно-монтажных работ, производимых на Объекте, своими силами или с привлечением субподрядных организаций (по письменному согласованию с Заказчиком).
3.1.6. Не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
3.1.7. Передавать Заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные Договором.
3.2. Инженерная организация имеет право:
3.2.1. Принимать решения, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчиков, что и решения Заказчика.
3.2.2. Требовать оплаты услуг в объеме и в сроки, установленные Договором.
3.2.3. Приостанавливать производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ в случаях, установленных законодательством.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить услуги Инженерной организации в порядке и сроки, установленные Договором.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить своего представителя, ответственного за выполнение условий Договора со стороны Заказчика и направить Инженерной организации копию соответствующего решения и контактный телефон представителя.
3.3.3. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, выдать доверенность Инженерной организации.
3.3.4. Своевременно финансировать проектирование и строительство Объекта.
3.3.5. Осуществлять исключительные функции Заказчика: принятие решения о строительстве; утверждение проектной документации; обеспечение финансирования строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование; принятие решения о консервации Объекта незавершенного строительства, о продлении срока выполнения работ по Объекту строительства; утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки Объекта строительства в эксплуатацию.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по Договору, соблюдением сроков их выполнения, использованием выделенных средств, требовать от Инженерной организации предоставления необходимой информации и документации, знакомиться с любыми документами, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.4.2. Требовать от Инженерной организации качественного оказания услуг.
3.4.3. Инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора в случаях, установленных законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
4.1. Договорная стоимость инженерных услуг, в том числе контроль и технический надзор, составляет ______________ (___________) белорусских рублей __ копеек.
 Стоимость иных услуг, входящих в комплексное управление строительной деятельностью, определяется сторонами на договорной основе.
4.2. Валюта Договора и валюта платежа - белорусский рубль.
4.3. Договорная цена может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:
- изменение законодательства о налогообложении, тарифах, сборах (пошлинах) и иных отчислениях в доходы соответствующих бюджетов, влияющих на формирование стоимости услуг;
- изменение планируемого срока строительства Объекта, предусмотренного Договором, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком;
- изменение объемов услуг, возникающих в процессе исполнения Договора, с обязательным подписанием дополнительного соглашения к Договору.
4.4. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.5. Источник финансирования – местный бюджет.
4.6. Инженерная организация представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - акт) с расчетом стоимости услуг. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленный акт и направляет Инженерной организации подписанный и скрепленный печатью (при наличии) один экземпляр акта. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает их Инженерной организации с мотивированным отказом в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней. При ненаправлении Заказчиком подписанного акта или мотивированного письменного отказа от его подписания услуги считаются принятыми без замечаний в полном объеме.
4.7. Оказанные Инженерной организацией услуги по Договору оплачиваются Заказчиком платежным поручением на текущий расчетный счет Инженерной организации в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Договором.
5.2. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные Стороной в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, но не более 20% от стоимости услуг по Договору.
5.3. В случае выявления завышения стоимости строительно-монтажных работ Инженерная организация выплачивает Заказчику штраф в размере 0.1​ % от суммы завышения строительно-монтажных работ.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, установленных по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне контроля Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.
6.2. К таким обстоятельствам относятся (включая, но не ограничиваясь):
- пожар, наводнение, землетрясение;
- забастовка, война, военные операции любого характера, блокада;
- запрещение экспорта или импорта;
- издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению Сторонами обязательств по Договору.
6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в гл. 6 Договора, Сторона должна в течение 10 (десяти​) календарных дней известить о них любым доступным способом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие данные обстоятельства.
6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки или свидетельства, выдаваемые Торгово-промышленной палатой.
6.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить второй Стороне понесенные убытки.
6.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных гл. 6 Договора, срок выполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства (включая последствия).
6.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в гл. 6 договора, продолжают действовать более 6 (шести​) месяцев, Стороны должны провести переговоры для поиска иных способов исполнения Договора.
6.8. Если в течение следующих 6 (шести) месяцев не будут приняты какие-либо итоговые решения, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не урегулируют споры, разногласия, претензии, возникающие из исполнения Договора или связанные с его заключением, изменением, дополнением, расторжением или признанием недействительным, споры должны быть переданы для окончательного разрешения в Экономическом суде г.Минска.
7.2. Соблюдение досудебного порядка является обязательным, осуществляется путем направления претензий в письменном виде. Претензия должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все дополнения и изменения к Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.3. Изменение и расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также в случаях, указанных законодательством или Договором.
8.4. Инженерная организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости инженерных услуг или их неполной оплаты 2 (два) и более раза подряд. Инженерная организация письменно уведомляет об этом Заказчика не позднее 5 (пяти)​ календарных дней до даты расторжения Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Во всем, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
9.2. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в том числе электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, ответственных исполнителей (руководителей проекта и пр.).
9.3. Для упрощения процедуры обмена документами стороны считают целесообразным использование факсимильной связи и (или) электронной почты. Стороны признают подлинность документов, подписанных Сторонами и переданных по факсимильной связи или электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Сторона, передавшая документы по факсимильной связи или электронной почте, обязана отправить оригиналы документов другой Стороне. Копии документов, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют юридическую силу до получения обеими Сторонами подлинных экземпляров документов.
Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
в адрес Инженерной организации: ___________________​;
в адрес Заказчика: perv46@jkhperv.by
9.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Инженерной организации и Заказчика.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1.	протокол согласования договорной цены (Приложения №1)
10.2.	расчет стоимости инженерных услуг (Приложение №2);
10.3. график – план выполнения работ, их видов (этапов) (Приложение №3);
10.4. приказ о назначении ответственных специалистов (Приложение №4);
10.5.  копия квалификационных аттестатов (Приложение №5);
10.6. копия доверенности (Приложение №6);
10.7. протокол заседания конкурсной комиссии (Приложение №7).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
	         Инженерная организация:

	Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство
Первомайского района г.Минска»
220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27, 
р/с: BY84 AKBB 3012 0961 1001 9550 0000 
ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК: AKBBBY2X
УНП 192442481, ОКПО 382253685000
тел/факс (017) 342 00 75
	
	

	


	 


	Заместитель директора


_____________________ И.С. Елагин
	Директор 


___________________









Приложение №3 
к договору строительного подряда
от __.__.2026г. №___/26

Протокол согласования договорной цены

Наименование объекта: Выполнение работ по оказанию инженерных услуг за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт цоколя и приямков жилого дома по адресу: г.Минск, ул.__________________».
 
Заказчик: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска».

Основание: Расчет стоимости инженерных услуг.

[bookmark: _GoBack]Подрядчик: ____________

Договорная цена: _____________ (_________________________).

 
ЗАКАЗЧИК:						Инженерная организация:

Заместитель директора				Директор

___________________ И.С. Елагин		_________________
м.п							м.п.	


ДОГОВОР №


 


на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной 


деятельностью


 


 


г. 


Минск                                                                       


                  


     


«


__


»


 


____


__


 


20


2


6


 


г.


 


 


Коммунальное унитарное предприятие 


«Жилищное коммунальное 


хозяйство


 


района 


Первомайского района 


г.


 


Минска


», 


именуемое 


в дальнейшем,


 


«


Заказчик


»


, в лице


 


заместителя директора Елагина И.С.


,


 


действующего на


 


основании 


доверен


ности от 


08


.0


9


.2025 № 03


-


49/


48


, 


с одной стороны и


 


______________________


 


, именуемое в дальнейшем 


«


Инженерная организация


»


, в 


лице 


директора Рыбникова Виталия Михайловича


 


, действующего на основании 


Устава


, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь 


Кодексом Республики Беларусь


 


об архитектурной, градостроительной и 


строительной деятельности, Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в 


строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 


строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18 (далее 


–


 


Инструкц


ия),  


постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 


от 04.02.2014 № 4 «Об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, 


руководителя (управляющего) проекта»


 


и иными нормативно


-


правовыми актами


,


 


техническими нормативными п


равовыми актами 


Республики Беларусь, заключили 


настоящий договор (далее 


-


 


Договор) о нижеследующем:


 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


 


1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя 


обязательства по оказанию 


инженерных услуг по ведению технического надзора за 


строительством по объектам: 


Выполнение работ по оказанию инженерных услуг 


за выполнением строительно


-


монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт 


цоколя и приямков жилого дома по адресу: г. Минск, ул. 


____


__________


» 


 


(далее 


-


 


Объект), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в 


соответствии с Договором.


 


1.2. Местонахождение Объекта:


 


г. Минск, ул. 


_____________________


 


1.3. Перечень инженерных услуг по комплексному управлению 


строительной деятельно


стью, передаваемых Инженерной организации, определен в 


гл. 2 Договора.


 


1.4. Функции по настоящему Договору осуществляются Инженерной 


организацией от своего имени в интересах Заказчика.


 


1.5. Сроки начала и завершения оказания услуг:


 


начало 


–


 


«


__


»


 


______


 


202


6


 


г


.


;


 


окончание 


–


 


«


__


»


 


______ 2026 г.


 


 


2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ


 


2.1. Инженерной организации передаются следующие функции заказчика в 


рамках комплексного управления строительной деятельностью:


 


 


2.1.


1


. Осуществление технического надзора за выполнением строи


тельных, 


монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим 


законодательством.


 




ДОГОВОР №   на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной  деятельностью     г.  Минск                                                                                                 « __ »   ____ __   20 2 6   г.     Коммунальное унитарное предприятие  «Жилищное коммунальное  хозяйство   района  Первомайского района  г.   Минска »,  именуемое  в дальнейшем,   « Заказчик » , в лице   заместителя директора Елагина И.С. ,   действующего на   основании  доверен ности от  08 .0 9 .2025 № 03 - 49/ 48 ,  с одной стороны и   ______________________   , именуемое в дальнейшем  « Инженерная организация » , в  лице  директора Рыбникова Виталия Михайловича   , действующего на основании  Устава , совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь  Кодексом Республики Беларусь   об архитектурной, градостроительной и  строительной деятельности, Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в  строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и  строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18 (далее  –   Инструкц ия),   постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь  от 04.02.2014 № 4 «Об осуществлении деятельности заказчика, застройщика,  руководителя (управляющего) проекта»   и иными нормативно - правовыми актами ,   техническими нормативными п равовыми актами  Республики Беларусь, заключили  настоящий договор (далее  -   Договор) о нижеследующем:     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя  обязательства по оказанию  инженерных услуг по ведению технического надзора за  строительством по объектам:  Выполнение работ по оказанию инженерных услуг  за выполнением строительно - монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт  цоколя и приямков жилого дома по адресу: г. Минск, ул.  ____ __________ »    (далее  -   Объект), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в  соответствии с Договором.   1.2. Местонахождение Объекта:   г. Минск, ул.  _____________________   1.3. Перечень инженерных услуг по комплексному управлению  строительной деятельно стью, передаваемых Инженерной организации, определен в  гл. 2 Договора.   1.4. Функции по настоящему Договору осуществляются Инженерной  организацией от своего имени в интересах Заказчика.   1.5. Сроки начала и завершения оказания услуг:   начало  –   « __ »   ______   202 6   г . ;   окончание  –   « __ »   ______ 2026 г.     2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ   2.1. Инженерной организации передаются следующие функции заказчика в  рамках комплексного управления строительной деятельностью:     2.1. 1 . Осуществление технического надзора за выполнением строи тельных,  монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим  законодательством.  

