Начальнику сметно-договорного отдела

Коммунального унитарного предприятия

«Жилищное коммунальное хозяйство

Первомайского района г. Минска»

Островерхову В.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте:

«Содержание объектов благоустройства в части выполнения работ 
по текущему ремонту наружных лестниц и подпорных стенок, расположенных на придомовых территориях жилищного фонда 
по адресам: г.Минск, ул. Тикоцкого, 34/2, ул. Калиновского, 48/1, 48/2, 40/2, пер. Инструментальный, 13, 15, закрепленных за коммунальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска»

1. Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки,  а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки 
и требованиям к предмету государственной закупки: дефектный акт, локальная смета.

2. Наименование и код предмета государственной закупки 
в соответствии с подвидом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции 
по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 28 декабря 2012 г. № 83: Работы строительные, требующие специальной квалификации, прочие, не включенные в другие группировки, КОД – 43.99.90.900

3. Количество (объём) закупаемого товара (работ, услуг), единица измерения: 4 единицы (штук)

4. Источник(и) и объемы финансирования процедуры государственной закупки:

бюджетные средства: 87 167,00 бел. рублей из местного бюджета;

5. Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки, определенная в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 12 апреля 2019 г. № 35 «О способах определения ориентировочной стоимости предмета государственной закупки», с учетом всех затрат заказчика: 87 167,00 бел. рублей.

6. Вид процедуры государственной закупки и обоснование 
его выбора: запрос ценовых предложений

7. Основные условия процедуры государственной закупки:

7.1. Условия и сроки оплаты, наименование валюты платежа 
и договора (обменный курс – при необходимости): согласно проекту договора.

7.2. Место поставки закупаемого товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Минск, Первомайский район, ул. Тикоцкого, 34/2, 
ул. Калиновского, 48/1, 48/2, 40/2, пер. Инструментальный, 13, 15.

7.3. Срок поставки (приобретения иным способом) закупаемого товара (выполнения работ, услуг): с момента заключения договора 
до 30 сентября 2026 года.

7.4. Гарантийные обязательства: 24 месяца

7.5. Иные условия, в том числе с учетом существенных условий договора: выполнение ремонтно-строительных работ на объекте: «Содержание объектов благоустройства в части выполнения работ 
по текущему ремонту наружных лестниц и подпорных стенок, расположенных на придомовых территориях жилищного фонда 
по адресам: г.Минск, ул. Тикоцкого, 34/2, ул. Калиновского, 48/1, 48/2, 40/2, пер. Инструментальный, 13, 15, закрепленных за коммунальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска» должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным 
и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость 
и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях 
их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

8.Требования к участникам, включая перечень документов 
и (или) сведений для их проверки в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона: ____________________________________________________________.

9. Номер в годовом плане государственных закупок заказчика 
на 2026 г., размещенном на электронной торговой площадке: ________________________.

10. Иные требования:

10.1. требования о предоставлении аукционного (конкурсного) обеспечения и его размер:______________________________________;

10.2. срок действия банковской гарантии:_____________________;

10.3 требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору: ----

10.4. критерии оценки и сравнения предложений и их удельный вес (при проведении открытого конкурса): согласно действующего законодательства.

11. Информация о потенциальных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), выявленных в результате изучения конъюнктуры рынка закупаемых товаров (работ, услуг): САЙТ.

заместитель директора________________________И.Н.Зеленкевич