
[bookmark: 172]ДОГОВОР N ________
[bookmark: 173]на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью
[bookmark: 12] 
	г. _________
	"__" ______20__ г.


[bookmark: 15] 
[bookmark: 16]Войсковая часть 2044 органов пограничной службы Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны и
[bookmark: 17]_____________________________, именуемое в дальнейшем Инженерная организация, в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь законодательством Республики Беларусь, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
[bookmark: 18] 
[bookmark: 19]1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: 194] 
[bookmark: 20]1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по оказанию инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью и выполнению функций заказчика на объекте: «Реконструкция полузакрытого стрелкового тира пограничной комендатуры «Поставы» войсковой части 2044 в н.п. Поставы» (далее - Объект), в том числе осуществление функций технического надзора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в соответствии с Договором.
[bookmark: 21]1.2. Местонахождение Объекта: Витебская область, г.Поставы.
[bookmark: 22]1.3. Перечень инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью, передаваемых Инженерной организации, определен в гл. 2 Договора.
[bookmark: 23]1.4. Функции по настоящему Договору осуществляются Инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика.
[bookmark: 24]1.5. Сроки начала и завершения оказания услуг:
[bookmark: 25]начало - ____________;
[bookmark: 26]окончание - ввод Объекта в эксплуатацию (ориентировочно - _________).
1.6. Цель приобретения услуг – для собственного потребления.
[bookmark: 27] 
[bookmark: 28]2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ
[bookmark: 341] 
[bookmark: 213]2.1. Инженерной организации передаются следующие функции заказчика в рамках комплексного управления строительной деятельностью:
[bookmark: 215]2.1.1. Организационно-технические мероприятия, направленные на разработку предпроектной документации (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 216]разработка, согласование и утверждение задания на разработку предпроектной документации;
[bookmark: 217]разработка, согласование и утверждение декларации о намерениях;
[bookmark: 218]разработка, согласование и утверждение задания на разработку проектной документации;
[bookmark: 219]утверждение предпроектной документации.
[bookmark: 220]2.1.2. Организационно-технические мероприятия, направленные на получение земельного участка и разрешительной документации (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 221][bookmark: 222]организация получения и анализ разрешительной документации.
[bookmark: 223]2.1.3. Организационно-технические мероприятия по выбору подрядчиков, разработчиков проектной документации, поставщиков товаров, подготовке проектов и заключению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, строительного подряда, иных договоров, контролю за исполнением таких договоров (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 224]разработка конкурсной документации по согласованию с Заказчиком; организация и проведение процедур закупок по выбору подрядчиков на выполнение проектных работ и изыскательских работ, отдельных видов строительно-монтажных, пусконаладочных работ; организация торгов при размещении необходимых для строительной деятельности заказов на поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией, и иных процедур закупок в случаях и порядке, установленных законодательством; анализ предоставленных участниками конкурсных и предквалификационных данных; определение победителя; оформление протоколов по торгам и переговорам; предоставление Заказчику информации для заключения договоров с организацией или организациями, ставшей (ставшими) победителем (победителями) торгов и переговоров;
[bookmark: 225]подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением;
[bookmark: 226]подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров подряда на выполнение изыскательских работ; осуществление контроля за выполнением таких договоров; обеспечение общего руководства разработкой проектной документации и планированием строительства; оказание содействия разработчикам проектной документации в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами; проверка проектно-сметной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование с подготовкой заключения о возможности ее утверждения Заказчиком и передачи подрядчику к производству работ;
[bookmark: 227]подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров строительного подряда;
[bookmark: 228]подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования в случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки возложено на Заказчика; обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования; проведение предмонтажной ревизии оборудования и своевременную передачу его подрядчикам; обеспечение выполнения пусконаладочных работ, комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования;
[bookmark: 229]координация деятельности участников строительной деятельности; урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий; предъявление по поручению Заказчика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
[bookmark: 230]2.1.4. Освоение строительной площадки (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 231][bookmark: 232][bookmark: 233][bookmark: 235]организация мероприятий по удалению и (или) пересадке объектов растительного мира, находящихся на строительной площадке, по предотвращению возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания;
[bookmark: 236]организация геодезических работ;
[bookmark: 237]организация работ по инженерному обустройству строительной площадки;
[bookmark: 238]организация передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства;
[bookmark: 239]2.1.5. Общее руководство при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 240]размещение в доступном для обозрения месте информации об Объекте строительства с указанием его заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
[bookmark: 241]направление уведомления о начале производства строительно-монтажных работ;
[bookmark: 242]участие в выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств заказчика по заключенным договорам строительного подряда;
[bookmark: 243]проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и ТНПА и готовности Объекта к приемке в эксплуатацию;
[bookmark: 244]постоянный контроль за выполнением подрядчиком требований проектно-сметной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
[bookmark: 245]контроль за ведением журнала производства работ и журнала авторского надзора;
[bookmark: 246]контроль качества выполненных подрядчиками работ;
[bookmark: 247]проверка предъявленных подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ;
[bookmark: 248]осуществление контроля за выполнением графика производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками;
[bookmark: 249]участие в освидетельствовании скрытых работ, организация приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточная приемка ответственных конструкций с подписанием соответствующих актов;
[bookmark: 250]надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении Заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;
[bookmark: 251]приостановление по согласованию с Заказчиком производства строительно-монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, другим причинам, не противоречащим законодательству, и в соответствии с условиями договоров;
[bookmark: 252]принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, создание комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии;
[bookmark: 253]принятие решения о приостановлении строительства в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством или договором, направление Заказчику предложений о консервации незавершенного Объекта строительства, о продлении срока строительства Объекта;
[bookmark: 254]организационно-технические мероприятия по консервации Объекта строительства в случае принятия решения о консервации Заказчиком в соответствии с законодательством, проведение периодических осмотров законсервированного Объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности;
[bookmark: 255]2.1.6. Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных, пусконаладочных работ самостоятельно или путем привлечения иной инженерной организации в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
[bookmark: 280][bookmark: 272] 2.1.7. Организация приемки Объекта в эксплуатацию (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 273]формирование и руководство работой приемочной комиссии, предложение состава приемочной комиссии для утверждения Заказчиком, предоставление приемочной комиссии необходимых документов, участие в работе приемочной комиссии;
[bookmark: 274]подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию Объекта.
[bookmark: 275]2.1.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством Объектов.
[bookmark: 276]2.1.9. Иные функции, обусловленные дополнительными обязанностями заказчика строительства по заключенным договорам и поручениям государственных органов и организаций, кроме определенных п. 3 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
[bookmark: 277]2.2. Инженерная организация имеет аттестаты соответствия необходимого класса сложности на осуществляемые виды (их составляющие) деятельности в области строительства. Инженерная организация представляет копии аттестатов соответствия Заказчику при подписании Договора.
[bookmark: 278]2.3. Инженерная организация назначает руководителя (управляющего) проектом, имеющего соответствующий квалификационный аттестат, в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора.
[bookmark: 279]2.4. Решения Инженерной организации имеют такую же силу и влекут те же последствия для подрядчика, что и решения Заказчика в соответствии с его полномочиями.
[bookmark: 79] 
[bookmark: 80]3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[bookmark: 342] 
[bookmark: 282]3.1. Инженерная организация обязуется:
[bookmark: 284]3.1.1. Надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции Инженерной организации согласно Договору.
[bookmark: 285]3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначить руководителя (управляющего) проектом и направить Заказчику копию соответствующего решения, квалификационного аттестата и контактный телефон такого лица.
[bookmark: 286]3.1.3. Осуществлять консультирование по вопросам проектирования и строительства, получения исходных данных, разрешительной, проектной и иной документации.
[bookmark: 287]3.1.4. Контролировать исполнение графика работ, соблюдение подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию Объекта.
[bookmark: 288]3.1.5. В рамках осуществления функций по ведению технического надзора обеспечить ведение технического надзора за всеми видами строительно-монтажных работ, производимых на Объекте, своими силами или с привлечением иных организаций (по письменному согласованию с Заказчиком).
[bookmark: 289]3.1.6. Не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
[bookmark: 290]3.1.7. Передавать Заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные Договором.
[bookmark: 291]3.2. Инженерная организация имеет право:
[bookmark: 292]3.2.1. Принимать решения, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчиков, что и решения Заказчика, за исключением определенных п. 3 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
[bookmark: 294]3.2.2. Требовать оплаты услуг в объеме и в сроки, установленные Договором.
[bookmark: 295]3.2.3. Приостанавливать производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ в случаях, установленных законодательством и (или) договором.
[bookmark: 296]3.3. Заказчик обязуется:
[bookmark: 297]3.3.1. Оплатить услуги Инженерной организации в порядке и сроки, установленные Договором.
[bookmark: 298]3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить своего представителя, ответственного за выполнение условий Договора со стороны Заказчика и направить Инженерной организации копию соответствующего решения и контактный телефон представителя.
[bookmark: 299]3.3.3. Согласовать конкурсную документацию по выбору подрядчиков (поставщиков, исполнителей) и проекты договоров, необходимых для проектирования и строительства Объекта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения их от Инженерной организации.
[bookmark: 300]3.3.4. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, выдать доверенность Инженерной организации.
[bookmark: 301]3.3.5. Своевременно финансировать проектирование и строительство Объекта.
[bookmark: 302]3.3.6. Осуществлять исключительные функции Заказчика: принятие решения о строительстве; утверждение проектной документации; обеспечение финансирования строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование; принятие решения о консервации Объекта незавершенного строительства, о продлении срока выполнения работ по Объекту строительства; утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки Объекта строительства в эксплуатацию.
[bookmark: 303]3.3.7. После визирования Инженерной организацией актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ рассматривать представляемые Подрядчиком акты и справки о стоимости выполненных работ, акты, подписывать их и своевременно производить расчеты не принимать к оплате акты выполненных работ, если они не завизированы представителем технического надзора;
[bookmark: 304]3.4. Заказчик имеет право:
[bookmark: 305]3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по Договору, соблюдением сроков их выполнения, использованием выделенных средств, требовать от Инженерной организации предоставления необходимой информации и документации, знакомиться с любыми документами, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
[bookmark: 306]3.4.2. Требовать от Инженерной организации качественного оказания услуг.
[bookmark: 307]3.4.3. Инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора в случаях, установленных законодательством.
[bookmark: 308]3.4.4. Вносить при необходимости изменения и (или) дополнения в утвержденную проектно-сметную документацию, проводить повторное ее утверждение в установленном порядке.
[bookmark: 105] 
[bookmark: 106]4. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
[bookmark: 197] 
[bookmark: 107]4.1. Договорная стоимость инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью, в том числе контроль и технический надзор, составляет (цифрами и прописью) __________________ (________) белорусских рублей с НДС.
[bookmark: 108][bookmark: 310] 4.2. Валюта Договора и валюта платежа - белорусский рубль.
[bookmark: 311]4.3. Договорная цена может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:
[bookmark: 312]- изменение законодательства о налогообложении, тарифах, сборах (пошлинах) и иных отчислениях в доходы соответствующих бюджетов, влияющих на формирование стоимости услуг;
[bookmark: 313]- внесения изменений в проектно-сметную документацию, влекущих увеличение (уменьшение) предельной стоимости строительства по объекту;
[bookmark: 314]- изменение планируемого срока строительства Объекта, предусмотренного Договором, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком;
[bookmark: 315]- изменение объемов услуг, возникающих в процессе исполнения Договора, с обязательным подписанием дополнительного соглашения к Договору.
[bookmark: 316]4.4. За расчетный период принимается календарный месяц.
[bookmark: 317]4.5. Источник финансирования – Республиканский бюджет.
[bookmark: 318]4.6. Инженерная организация не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - акт) с расчетом стоимости услуг. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленный акт и направляет Инженерной организации подписанный и скрепленный печатью (при наличии) один экземпляр акта. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает их Инженерной организации с мотивированным отказом в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней. При не направлении Заказчиком подписанного акта или мотивированного письменного отказа от его подписания услуги считаются принятыми без замечаний в полном объеме.
[bookmark: 319]4.7. Оказанные Инженерной организацией услуги по Договору оплачиваются Заказчиком платежным поручением на текущий расчетный счет Инженерной организации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта через органы государственного казначейства по Гродненской области.
[bookmark: 124] 
[bookmark: 125]5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: 343] 
[bookmark: 320]5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Договором.
[bookmark: 322][bookmark: 130]5.2. За нарушение сроков оказания услуг установленных настоящим договором, Инженерная организация уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,2 % стоимости невыполненных в срок услуг за каждый день просрочки.
 
[bookmark: 131]6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
[bookmark: 200] 
[bookmark: 132]6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне контроля Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.
[bookmark: 133]6.2. К таким обстоятельствам относятся (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 134]- пожар, наводнение, землетрясение;
[bookmark: 135]- забастовка, война, военные операции любого характера, блокада;
[bookmark: 136]- запрещение экспорта или импорта;
[bookmark: 137]- издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению Сторонами обязательств по Договору.
[bookmark: 138]6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в гл. 6 Договора, Сторона должна в течение __ (____) календарных дней известить о них любым доступным способом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие данные обстоятельства.
[bookmark: 139]6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки или свидетельства, выдаваемые Торгово-промышленной палатой.
[bookmark: 140]6.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить второй Стороне понесенные убытки.
[bookmark: 141]6.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных гл. 6 Договора, срок выполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства (включая последствия).
[bookmark: 142]6.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в гл. 6 договора, продолжают действовать более __ (____) месяцев, Стороны должны провести переговоры для поиска иных способов исполнения Договора.
[bookmark: 143]6.8. Если в течение следующих __ (____) месяцев не будут приняты какие-либо итоговые решения, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
[bookmark: 144] 
[bookmark: 145]7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
[bookmark: 201] 
[bookmark: 146]7.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не урегулируют споры, разногласия, претензии, возникающие из исполнения Договора или связанные с его заключением, изменением, дополнением, расторжением или признанием недействительным, споры должны быть переданы для окончательного разрешения в _________________________ (указать наименование суда).
[bookmark: 147]7.2. Соблюдение досудебного порядка является обязательным, осуществляется путем направления претензий в письменном виде. Претензия должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
[bookmark: 148] 
[bookmark: 149]8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
[bookmark: 344] 
[bookmark: 327]8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
[bookmark: 329]8.2. Все дополнения и изменения к Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
[bookmark: 330]8.3. Изменение и расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также в случаях, указанных законодательством или Договором.
[bookmark: 331]8.4. Инженерная организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости инженерных услуг или их неполной оплаты 2 (два) и более раза подряд. Инженерная организация письменно уведомляет об этом Заказчика не позднее ___ календарных дней до даты расторжения Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
[bookmark: 154] 
[bookmark: 155]9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: 345] 
[bookmark: 332]9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Во всем, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
[bookmark: 334]9.2. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в том числе электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, ответственных исполнителей (руководителей проекта и пр.).
[bookmark: 335]9.3. Для упрощения процедуры обмена документами стороны считают целесообразным использование факсимильной связи и (или) электронной почты. Стороны признают подлинность документов, подписанных Сторонами и переданных по факсимильной связи или электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Сторона, передавшая документы по факсимильной связи или электронной почте, обязана отправить оригиналы документов другой Стороне. Копии документов, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют юридическую силу до получения обеими Сторонами подлинных экземпляров документов.
[bookmark: 336]Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
[bookmark: 337]в адрес Инженерной организации: ______________;
[bookmark: 338]в адрес Заказчика: _____________.
[bookmark: 339]9.4. Договор составлен (подписан) на электронной торговой площадке.
[bookmark: 163] 
[bookmark: 164]10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
[bookmark: 165] 
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