Форма С-1

Код по ОКУД

Учреждение образования «Минский государственный дворец  детей и молодежи»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор        __________      Н.М.Великая

(должность)                 (подпись)                       (И.О.Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ 20/25

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 127    от «31» октября   2022г. в составе:  председателя          заместителя директора по АХР             Чепялинский В.В._ _ __

(должность)                                                                   (фамилия, инициалы)

зам.председателя комиссии   главный инженер                                      Филипченко А.А._           __

(должность)                                                                  (фамилия, инициалы)

членов комиссии   ведущий бухгалтер                                   Кравченко О.Н._ _ __

(должность)                                                                (фамилия, инициалы)

инженер по ремонту                               Мильтнер В.Ю._____

(должность)                                                                (фамилия, инициалы)

инженер КИПиА                                        Евдокимов Е.А._____

(должность)                                                                (фамилия, инициалы)

ведущий специалист                               Балашов Д.И. _ _    __

(должность)                                                                 (фамилия, инициалы)

составила  настоящий акт о результате обследования объекта:  подъемные и подвесные конструкции сцены театрального зала корпуса Б  Минского государственного дворца детей и молодежи по адресу: г. Минск, Старовиленский тракт, 41

в процессе производства работ в мае-июне текущего года подрядчиком выявлены значительные не учтенные в обследовании и локальной смете объемы работ. Требуется проведение дополнительных ремонтных работ для окончательного приведения подвесных, подъёмных механизмов и конструкций надлежащее техническое состояние силами специализированной организации (второй этап).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэф.= 1,0

Работы следует производить с применением следующих механизмов: ручной электроинструмент.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: ___________________________________

Дата начала разработки сметной документации: май 2026г.__________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:  сентябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: один месяц

Председатель комиссии            заместитель директора по АХР             ________________        Чепялинский В.В._

зам.председателя комиссии    главный инженер                                     ________________            Филипченко А.А.  ______

члены комиссии                           ведущий бухгалтер                                  ________________            Кравченко О.Н._ _ _

инженер по ремонту                              ________________             Мильтнер В.Ю.____

инженер КИПиА                                          ________________          Евдокимов Е.А.__

ведущий специалист                                 ________________          Балашов Д.И. _ _

Примерный объем работ и строительных материалов для выполнения строительно-монтажных работ

| №п/п | Код | Наименование строительных работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ц29-19-8 | ШТАНГА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ | шт | 13 |  |
| 2 | Ц29-38-12 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАМЕТРОМ ДО 12 ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 ММ | компл. | 13 |  |
| 3 | Е9-55-5 | МОНТАЖ КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ: КАРКАСЫ КЛАПАНОВ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ, СВЕТОВЫХ РАМ, СОФИТНЫХ ФЕРМ, КУЛИС | т | 0,9 |  |
| 4 | Ц29-38-14 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СОФИТНЫХ ПОДЪЕМОВ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ ДИАМЕТРОМ ДО 12 ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 М | компл. | 3 |  |
| 5 | Ц29-39-2 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК | шт | 3 |  |

Составил: инженер-строитель                   ______________________              Мильтнер В.Ю.

(должность)                                                     (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

«08»  июля 2026г.