ПРОЕКТ

Договор № ___
г. Минск
«___» _____ 2026 г.

Учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительных и иных специальных монтажных работ (далее – строительные работы) на объекте: 
«_______________________________________________________________________________________________________________________________________» (далее- Объект), передаче на возмездной основе результата строительных работ Заказчику.
1.2.Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.
1.3. Договор заключен по результатам процедуры, проведенной в соответствии с законодательством о государственных закупках.
1.4. Выполнение строительных работ производится собственными силами Подрядчика и (или) с привлечением субподрядной организации не более 50% от стоимости объекта.
2. Сроки выполнения работ и стоимость строительных работ
2.1. Сроки выполнения и стоимость работ.

Начало работ: 10 сентября 2026г.
Окончание работ: 16 октября 2026г.
2.2. Сроки выполнения работ на объекте могут изменяться путем подписания дополнительных соглашений сторонами в случаях, предусмотренных ч. 1 п. 75 Правил. Срок продлевается по соглашению сторон п.75 Правил с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством.
2.3. Неизменная договорная (контрактная) цена настоящего договора определена по результатам проведенной процедуры государственной закупки и в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2), являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору составляет: ________________________________________________ белорусских рублей.
2.4. Неизменная договорная цена должна быть неизменной на весь период выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

2.5. Изменения договорной цены оформляются дополнительным соглашением к Договору.
2.6. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в белорусских рублях.

2.7. Подрядчик несет ответственность за необоснованное увеличение стоимости выполняемых работ.
2.8. Источник финансирования – местный бюджет.
3. Порядок расчетов за выполненные работы
3.1. При расчетах за выполненные работы за расчетный период принимается календарный месяц.
3.2. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ (форма С-3а), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а).
3.3. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней с момента получения рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик оформляет в установленном порядке и предъявляет Заказчику документы для оплаты стоимости выполненных строительных работ в части, не оспариваемой Сторонами, которые подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в трехдневный срок с момента получения. Оспариваемая Заказчиком часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
Определенный настоящим пунктом порядок применяется к п.3.5. Договора.
3.4. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ (формы С-3а) и акта сдачи-приемки выполненных работ (формы С-2а) путем предоставления платежного поручения в органы государственного казначейства в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Возможно выплата аванса не более 5% от стоимости договорной цены выполнения работ.
3.5. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
3.6. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения строительных работ, установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
3.7. Подрядчик согласно акту формы С-4 возмещает Заказчику затраты за потребленную в ходе выполнения работ электроэнергию, воду и стоки с отражением суммы в справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма С-3а), согласно постановлению МАиС Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3.
3.8. Подрядчик обязан рассмотреть в течение 5 рабочих дней представленный Заказчиком акт формы С-4, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, Подрядчик возвращает его с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Исполнять условия договора.
4.1.2. Передать Подрядчику объект для производства работ согласно п.1.1. настоящего Договора.
4.1.3. Осуществлять технический надзор путем заключения договора с инженером (инженерной организацией).
4.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ.

4.1.5. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство.
4.1.6. Обеспечивать непрерывное финансирование строительства, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы.
4.1.7. Обеспечить своевременный расчет за выполненные работы в соответствии с условиями Договора.
4.1.8. Подписывать акты выполненных работ в течение 3-х рабочих дней или в тот же срок предоставлять аргументированный отказ.
4.1.9. В течение трех дней после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ приступить к их приемке.

4.1.10. Выявленное ненадлежащее качество строительных работ в течение 2-х дней зафиксировать в акте произвольной формы с указанием перечня некачественных работ и сроков их устранения с последующим направлением его Подрядчику. 
4.1.11. Обеспечить Подрядчика электроэнергией и водой на объектах производства работ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Посещать объект в течение всего периода выполнения работ и осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока, при выявлении некачественно выполненных работ выдать предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости вправе приостановить выполнение Подрядчиком последующих работ до устранения дефектов.
4.2.3.Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.2.4. Отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Выполнять условия договора надлежащим образом.
4.3.2. Осуществлять обеспечение работы материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, инвентарем. Все представляемые Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов, документов, подтверждающих стоимость материалов, должны предоставляться Заказчику (техническому надзору) по первому его требованию. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ материалы, изделия и конструкции, не отвечающие техническим нормативным правовым актам. Подрядчик гарантирует, что применяемые материалы, изделия будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, утвержденной смете, имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, подтверждающие их качество и соответствие сметной документации. В случае необходимости, Подрядчик после согласования с Заказчиком, вправе заменить материалы и изделия на аналогичные такого же или более высокого класса.
4.3.3. Согласовать с Заказчиком закупаемые материалы для производства строительных работ, предоставлять оригиналы и копии товарно-транспортных (товарных) накладных, подтверждающих приобретение материалов.
4.3.4. Осуществлять выполнение работ на объекте в соответствии с утвержденной сметной документацией (дефектными актами, сметой) и техническими нормативными актами и в установленные настоящим договором сроки при условии исполнения Заказчиком обязательств по договору.

4.3.5. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных дефектным актом, сметной документацией (дополнительных работ), увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства. При неполучении от Заказчика ответа в течение десяти календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.

4.3.6. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, о принятии соответствующих мер, обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, установленных техническими нормативными правовыми актами.

4.3.7. Предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, о наличии обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний.

4.3.8. Обеспечить качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям сметной документации и техническим нормативным правовым актам.
4.3.9. Предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии на материалы и изделия, а так же на работы в строительстве, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1748 от 31.12.2009. 
4.3.10. Устранить за свой счет выявленные в ходе работы, а также в период гарантийного срока недостатки, дефекты, нарушения в срок до 30 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

4.3.11. При обнаружении повреждений конструкций, изделий и оборудования по вине Подрядчика осуществить замену либо возместить стоимость поврежденных конструкций, изделий и оборудования в согласованный с Заказчиком срок. При этом объемы повреждений указываются в актах выявленных повреждений, которые оформляются с участием обеих сторон. В случае неявки Подрядчика для оформления актов, Заказчик оформляет акты в одностороннем порядке, и Подрядчик лишается права на их обжалование в дальнейшем.
4.3.12. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы.
4.3.13. Обеспечивать производство работ квалифицированным персоналом, прошедшим медицинское освидетельствование, необходимый инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда, имеющим соответствующую группу электробезопасности.
4.3.14. Использовать собственные исправные, испытанные в установленные сроки, средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.3.15. Использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки техническое обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование оборудование, механизмы, инструменты и приспособления.
4.3.16. Обеспечить производство строительно-монтажных работ с соблюдением правил и норм техники безопасности, экологической и пожарной безопасности, исполнения требований действующего законодательства в области трудовых отношений и нести ответственность за их соблюдение персоналом Подрядчика. В случае нанесения ущерба при производстве работ Подрядчик обязуется возместить ущерб в полном объеме.
4.3.17. В процессе производства работ осуществлять регулярную уборку места производства работ от строительного мусора и отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ по настоящему договору, складировать образовавшийся мусор в санкционированных местах хранения отходов, специально отведенных Заказчиком для этих целей (постановление Минздрава Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22), а далее производить вывоз образовавшегося мусора, а по завершению работ произвести - окончательную уборку помещений.
4.3.18. Доставка материалов для выполнения работ по договору и вывоз образовавшегося мусора в результате произведенных Подрядчиком работ, входит в обязанности Подрядчика и осуществляется за его счет. Отходы, образовавшиеся в результате производства работ, принадлежат Подрядчику и утилизируются Подрядчиком за его счет.
4.3.19. Сдать Заказчику результат работы с оформленной документацией в сроки, установленные договором.
При передаче результата строительных работ Заказчику оформить гарантийное письмо с указанием гарантийного срока;
4.3.20. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, запрета на курение.
4.3.21. Соблюдать охрану труда и пожарную безопасность при выполнении договорных обязательств.
4.3.22. Выполнять иные обязанности, определенные нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения Объекта.
4.4.2. Получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с договором.
4.4.3. Приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору.
4.4.4. Требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством.
4.4.5. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора.
5. Сдача и приемка результата строительных работ. Гарантийный срок
5.1. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывают обе Стороны. К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций (если таковые имеются).
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение 3 (трех) дней приступить к их приемке.
5.3. Гарантийный срок на выполненные строительные работы, являющиеся предметом договора, составляет ____________ (не менее 36 месяцев).
5.4. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

5.5. Дефекты, возникшие по вине Подрядчика, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласовании сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

5.6. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.7. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации или повреждения третьими лицами.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и за счет внебюджетных средств уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2% стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
6.3. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата строительных работ – 0,15% стоимости результата строительных работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости результата строительных работ;
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
- за нарушение срока рассмотрения акта формы С-4 - 0,10% стоимости потребленной электроэнергии и воды, указанных в акте, за каждый день просрочки.
6.4. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
6.5. Уплата штрафных санкций (пени) не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего договора, от надлежащего исполнения своих обязательств.
6.6. В случаях установления контролирующими органами фактов завышения стоимости выполненных работ суммы переплаты и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику, и причиненные убытки возмещаются Подрядчиком в размере 100 %.
6.7. Подрядчик несет ответственность за организацию и безопасное производство строительных работ в соответствии с требованиями по охране труда, соблюдение норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм, требований промышленной безопасности, содержание и эксплуатацию оборудования (инструмента, инвентаря и приспособлений), грузоподъемных и транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств, организацию рабочих мест, проходов, проездов, выполнение мероприятий, исключающих возможность доступа на строительную площадку посторонних лиц в рабочее и нерабочее время, лиц субподрядной организации в нерабочие дни, хранение, транспортировку и применение материалов, легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, баллонов со сжатым и сжиженным газом.
6.8. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
6.9. Подрядчик несет ответственность за достоверность представленных Заказчику данных в актах выполненных работ, бухгалтерских справок, актах на списание и стоимость материальных затрат. В случае выявления контролирующими органами при проведении проверки Заказчика завышений объема выполненных работ и предъявления в связи с этим к уплате Заказчику экономических санкций, Подрядчик возмещает Заказчику сумму экономических санкций в размере 100 (сто) процентов, предъявленных к уплате Заказчику, и сумму завышения в полном объеме.

6.10. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу (нанесение убытков) находящихся в ремонтируемом объекте (помещении) мебели, полов, стекол, электроприборов и другого имущества в размере стоимости данного имущества. Размер убытков определяется актом, составленным сторонами. При отказе одной из сторон подписать акт, он составляется в одностороннем порядке не позднее 30 дней со дня возникновения убытков.

6.11. При использовании Подрядчиком конструкций, материалов, изделий, оборудования, не соответствующих по качеству стандартам, сертификации, другой нормативно - технической документации, иным условиям действующего законодательства, Подрядчик уплачивает штраф в размере 25% стоимости несоответствующих требованиям конструкций, материалов, изделий, оборудования.

6.12. Подрядчик кроме санкций, предусмотренных договором, возмещает Заказчику причиненные убытки, состоящие из утраты или повреждения имущества. Размер ущерба стороны обязуются определять в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Размер убытков определяется актом, составленным сторонами не позднее десяти дней со дня возникновения убытков.
6.13. Все неустойки и убытки уплачиваются без взаимных зачетов.

6.14. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При недостижении сторонами согласия, споры рассматриваются в экономическом суде в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь.

До обращения в суд сторона обязана предъявить другой стороне письменную претензию. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением либо вручена под роспись.

Срок рассмотрения претензии по настоящему договору устанавливается в течение 10-ти календарных дней от даты получения претензии.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, затяжные дожди, температура ниже -5°С и другие стихийные бедствия, принятие нормативных и иных актов и решений органов государственной власти и управления, и обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.

7.2. Наступление любого из указанных в п.7.1 обстоятельств, непосредственно повлиявшее на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, соразмерно отодвигает срок исполнения обязательств на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в п.7.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств не позднее 3 дней с момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 10 сентября 2026 года и действует до ________________________________________, а в части обязательств, не исполненных к дате окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.
8.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения в соответствии с Законодательством.
В процессе исполнения договора допускается увеличение объема закупаемых товаров (работ, услуг), но не более, чем на 15%.

8.3. Договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных пунктами 76-82 Правил.

8.4. Изменение установленных настоящим договором норм, нормативов или порядка расчетов за выполненные работы независимо от каких-либо обстоятельств, осуществляется только на основании дополнительного соглашения между сторонами.
8.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, забастовки, военные действия и др.), исключающих надлежащее исполнение по договору обязательств по соглашению сторон, срок их исполнения может быть продлен на время действия этих обстоятельств либо договор расторгается. В последнем случае стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств или расторжения договора.
8.6. Подрядчик, по окончании работ (согласно графику производства работ), производит возмещение Заказчику затрат на коммунальные услуги (тепло, электроэнергию, воду) на основании расчета затрат, представленного Заказчиком. Расчет затрат производится на основании сведений, предоставляемых Подрядчиком по количеству людей, работающих на объекте, и отработанных человеко-часов, мощности оборудования, применяемого Подрядчиком, с указанием часов работы данного оборудования на Объекте.

8.7. Подрядчик после проведения строительных работ восстанавливает кабели связи, пожарную, охранную сигнализацию, кабеля телевизионных антенн и т. д за свой счет, если в процессе проведения работ их работоспособность была нарушена по вине Подрядчика, что подтверждается актом приемки-передачи объекта, оформленным до начала проведения ремонтных работ.
8.8. Если Подрядчик в течение 5дней, с момента подписания договора не приступает к производству работ, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по вине Подрядчика.
8.9. Подрядчик после окончания производства работ, производит вывоз строительного мусора и строительных отходов с объекта. Подрядчик является собственником строительного мусора и отходов производства. Расходы по их доставке, переработке, обезвреживанию и захоронению Подрядчик оплачивает за свой счет.
8.10. Настоящий договор составлен в 2-ух экземплярах, одинаковых для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.11. К договору прилагается смета, которая является неотъемлемой частью данного договора.
8.12. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором разрешаются в соответствии с Правилами и в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон настоящего договора, в случаях не исполнения и (или) ненадлежащего исполнения другой стороной обязательств по настоящему договору, имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора полностью или частично, за исключением оплаты товара поставленного в соответствии с условиями договора, предварительно уведомив другую сторону не позднее 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.

9.2. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не совершать правонарушений, создающих условия для коррупции или коррупционных правонарушений в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, включая предоставление обещаний или предложений о даче взятки в денежной или любой форме физическим или юридическим лицам, попытку дачи взятки или ее не посредственное получение.

9.3. В случае подтверждения, в порядке, предусмотренном законодательством факта совершения одной из сторон правонарушения, создающего условия для коррупции или коррупционного правонарушения, связанного с исполнением настоящего договора, другая сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться с его исполнения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
Приложения к договору:
Приложение № 1 – Локальная смета

Приложение № 2 – Протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены 

Приложение № 3 – График производства работ

Приложение № 4 – График платежей
Приложение № 5 – Дефектный акт

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
	Заказчик:
Учреждение здравоохранения 

«Городская станция скорой медицинской помощи»

220088, г. Минск, ул. Захарова, 52, корпус 1

р/с BY94BLBB36040100139896001001 

в ЦБУ № 535, ОАО «Белинвестбанк», 
код BLBBBY2X
г. Минск, ул.Маяковского, 11

УНП 100139896, ОКПО 37600120

Тел/факс (017) 3749279, (017) 3742421 - приемная

Тел. (017) 2703026 – юрисконсульты
__________________ _________________
М.П.
	Подрядчик:




