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Д О Г О В О Р   № _____
	г. Минск
	_____ ___________ 2026г.


Государственное производственное предприятие "Минскстрой" (ГПО "Минскстрой"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора Шаколина Григория Александровича, действующего на основании доверенности  № 1.1-8/224 от 12.01.2026, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании __________с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а каждое по отдельности – Сторона на основании процедуры закупки заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить согласно техническому заданию и исходным данным к настоящему договору Заказчика работы по научно-техническому сопровождению проектирования и строительства объекта: "Возведение многофункционального жилого комплекса в границах улиц К. Либкнехта - Клары Цеткин - проспект Дзержинского - пер. Домашевский в г. Минске", с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь данному виду работ.
Код работы – 71121.

1.2. Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы, оказанные Исполнителем и оплатить их в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Если во время выполнения работы Заказчик или Исполнитель найдут необходимым выполнить дополнительную работу, то такое допускается по письменному Дополнительному соглашению между сторонами с изменением стоимости и сроков выполнения работы. Право собственности и исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные или возникшие в ходе исполнения договора, переходят Заказчику в момент подписания им соответствующего Акта, подтверждающего выполнение работы, в процессе выполнения которых объекты интеллектуальной собственности были созданы или возникли. Исполнитель сохраняет за собой неимущественное право авторства на разработанную документацию, иные результаты выполненных работ. В случае досрочного расторжения (прекращения) договора право собственности и исключительные права переходят к Заказчику в отношении результатов фактически выполненных работ в полном объеме. Стороны договорились, что подписание отдельного акта уступки прав не требуется.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ
2.1. На дату заключения настоящего договора цена работ, оказываемых по нему, составляет 696 749,13 (Шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот сорок девять руб. 13 коп.) рублей. 

2.2. Оплата выполненных этапов (видов) работ по научно-техническому сопровождению проектирования и строительства объекта осуществляется на основании подписанного Сторонами, акта сдачи-приемки выполненных видов (этапов) работ (далее - акт) в соответствии с Календарным планом (Приложение №l к настоящему договору) в полном размере в течение 25 рабочих дней с момента подписания акта.

2.3. Работы по научно-техническому сопровождению проектирования и строительства объекта, выполненные некачественно по вине Исполнителя, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Исполнителя в сроки, согласованные Сторонами.

2.4. При нарушении по вине Исполнителя срока выполнения работ, установленного настоящим Договором или дополнительным соглашением к нему, Заказчик производит оплату по акту сдачи-приемки выполненных работ, их видов (этапов), в соответствии с действующим законодательством в ценах на дату окончания работ, установленную в Календарном плане.

2.5. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанного с нарушением Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по научно-техническому сопровождению проектирования и строительства объекта, их видов (этапов).
2.6. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
2.7. Датой исполнения платежа стороны признают дату перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Начальные и конечные сроки выполнения работ по этапам 1 – 6 определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение 13).
3.2. Исполнитель приступает к выполнению работы по договору с момента подписания договора и передачи исходных данных. Исполнитель приступает к выполнению последующих этапов работы только после окончательного расчета за выполненные этапы работы и передачи Заказчиком Исполнителю подписанных Актов сдачи – приемки выполненной работы. В случае несвоевременной передачи исходных данных и дополнительной информации, письменно запрашиваемой Исполнителем, несвоевременного расчета за выполненные этапы работы, а также несвоевременной передачи подписанных Актов сдачи – приемки выполненной работы сроки выполнения последующих этапов работы соразмерно сдвигаются с уведомлением Заказчика.
3.3. Дополнительную информацию Заказчик передает Исполнителю вместе с сопроводительным письмом, в котором приводится перечень передаваемой документации. Исполнитель приступает к выполнению работ по предмету настоящего договора с момента его подписания сторонами.
3.4. В случае внесения изменений и дополнений (в том числе отмены или замены) в исходные данные и информацию Заказчик обязан сообщить Исполнителю в письменной форме и направить в его адрес измененные исходные данные в порядке, предусмотренном в пункте 3.3.

3.5. Сроки выполнения работы могут быть изменены по взаимному соглашению сторон, путём подписания дополнительного соглашения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:

· выполнить работы, в сроки, предусмотренные настоящим договором. При выполнении работы по настоящему договору Исполнитель в своих действиях исходит из презумпции достоверности документов и (или) информации, представленных Заказчиком. Ответственность за недостоверность и (или) неточность предоставленных документов и (или) информации несет Заказчик;

· приостанавливать выполнение работ, если в процессе выполнения работ Исполнителем выясняются существенные обстоятельства, препятствующие их продолжению (в том числе и по вине Заказчика), а также поставить об этом в известность Заказчика в двухдневный срок с момента приостановления выполнения работ, после чего Стороны обязаны в двухдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения или прекращения выполнения работ;

· обеспечить сохранность документов и информации, полученных от Заказчика;

· соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Заказчика, получаемой в процессе выполнения работы, так и после завершения договорных отношений, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь или настоящим договором.

Без согласия Заказчика Исполнитель вправе использовать сообщенные ему Заказчиком сведения только по требованию суда, прокуратуры, органов дознания или предварительного следствия в связи с уголовными либо гражданскими делами, находящимися в их производстве, а также по требованию органов государственного управления и в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после получения ее от другой стороны.

· давать (при необходимости и в пределах своей компетенции) по письменной просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам по выполнению Исполнителем работы;

· устранять замечания, недостатки в сроки, согласованные между Заказчиком и Исполнителем;

· исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

· обеспечивать соблюдение требований охраны труда и технической безопасности нахождения специалистов Исполнителя на объекте строительства Заказчика.

·  в рамках ст. 309-1 Гражданского кодекса Республики Беларусь возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате предъявления требований, связанных с исполнением настоящего Договора к Заказчику третьими лицами или государственными органами, иными организациями и не связанные с нарушением обязательства Исполнителем. Имущественные потери возмещаются в размере признанном и оплаченном Заказчиком, и подтверждаются платёжными поручениями;

4.2. Исполнитель вправе:

· самостоятельно определять методы выполнения работ;

· получать оплату за выполненные работы в соответствии с настоящим договором;

· запрашивать все необходимые исходные данные для качественного выполнения работ по предмету договора;

· получать у Заказчика разъяснения по вопросам, возникающим в ходе выполнения работ;
· не приступать к выполнению работ или приостанавливать выполнение работ с извещением об этом Заказчика не позднее следующего рабочего дня после обнаружения существенных обстоятельств в письменной форме, с обоснованием причины, препятствующих исполнению Исполнителем условий договора.
· в случае необходимости привлекать на договорной основе при выполнении работы специалистов иного профиля для формирования выводов по отдельным вопросам, требующих специальных знаний. Необходимость и целесообразность привлечения подобных специалистов Исполнитель определяет самостоятельно;

· реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
4.3. Заказчик обязан:

· произвести оплату качественно выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работы, в соответствии с условиями настоящего договора;
· предоставлять по запросам Исполнителя разъяснения и пояснения в устной и (или) письменной форме, возникшим при выполнении работ;

· принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать (при необходимости) результаты работ, в порядке, установленном договором;

· соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Исполнителя, получаемой в процессе выполнения работы, так и после завершения договорных отношений, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь или договором с Исполнителем;

· передать Исполнителю сведения, документацию и исходные данные необходимые для исполнения настоящего договора до начала выполнения работ, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. 
· при необходимости выполнения работ по месту нахождения объекта, предоставить Исполнителю на время выполнения работ оборудованное (отапливаемое, с подведенным электричеством и пр.) помещение в здании или сооружении (в том числе временном), расположенных на строительной площадке объекта;

· предоставлять Исполнителю по его письменному запросу пропуски (обеспечить беспрепятственный доступ) на строительную площадку объекта, для своевременного и качественного выполнения работы, согласно техническому заданию;
· обеспечить сопровождение специалистов Исполнителя на объекте (при необходимости) ответственными специалистами Заказчика;
· предоставлять Исполнителю при необходимости образцы материалов для проведения исследований;

· исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.4. Заказчик вправе:

· осуществлять контроль за ходом выполнения Исполнителем работы по предмету настоящего договора, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя;
· предоставлять Исполнителю по его письменному запросу дополнительные исходные данные, сведения, необходимые для выполнения работ.

· реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
4.5. Ни одна из сторон настоящего договора не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. По окончании выполнения каждого этапа работ Исполнитель передает Заказчику результат работ в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе (посредством электронной почты) для рассмотрения и согласования. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает результат работ и направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление о согласовании либо мотивированном отказе от согласования результата работ, с перечнем замечаний. В случае выявления Заказчиком замечаний к результатам работ Стороны действуют в соответствии с пунктом 5.4 настоящего договора. Протоколы испытаний (технические заключения или иные результаты работы), содержащие фактические значения измеряемых величин, принимаются Заказчиком в безусловном порядке. В случае отсутствия письменного мотивированного отказа от согласования результата работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней работа считается выполненной (оказанной) и подлежащей оплате.

5.2. После получения уведомления о согласовании результата работ Исполнитель передает Заказчику 1 (Один) экземпляр сопроводительного письма на передачу документации, результат работ в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе и в 1 (Одном) экземплярах на бумажном носителе, если иная форма и количество экземпляров не определены Сторонами, а также Акт сдачи – приемки выполненной работы в 2 (Двух) экземплярах.

5.3. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2, подписать Акт сдачи – приемки выполненной работы и направить вернуть его Исполнителю.

5.4. В случаях направления Заказчиком Исполнителю письменного мотивированного отказа от подписания Акта сдачи – приемки выполненной работы, содержащего перечень замечаний к результатам выполненных работы Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика, при условии, что они не противоречат действующим ТНПА и условиям настоящего договора и направляет результат выполненных работ с учётом устраненных замечаний Заказчика повторно на рассмотрение Заказчику. После устранения замечаний в выполненных работах, в дальнейшем действия сторон регулируются пунктами 5.1 – 5.3 настоящего договора.

5.5. В случае прекращения выполнения работ, в том числе в связи с расторжением договора, Исполнитель передает Заказчику результаты фактически выполненных работ, после чего Сторонами оформляется акт фактически выполненных работ. Приемка фактически выполненных работ, подписание акта, оплата фактически выполненных работ осуществляется в общем порядке, установленном договором.

5.6. В случае досрочного завершения выполнения конкретного этапа работ Исполнителем, Заказчик вправе досрочно принять результаты работ и оплатить качественно выполненные и принятые работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5.7. Если в процессе выполнения работы со стороны Исполнителя обнаруживается нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан письменно известить (уведомить) Заказчика о причинах нецелесообразности продолжения выполнения работ в 5-дневный срок с момента возникновения причин нецелесообразности продолжения выполнения работ.  Если в процессе выполнения работы со стороны Заказчика обнаруживается нецелесообразность продолжения работы, Заказчик информирует Исполнителя в 5-дневный срок в письменной форме. В обоих случаях стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы и об изменении сроков ее выполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, допустившей нарушения обязательств, возложенных настоящим договором.
6.3. Действия работников сторон, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, считаются действиями сторон.

6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работы, установленных в соответствии с условиями настоящего договора, Исполнитель уплачивает неустойку Заказчику в размере 0,15% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этапа(ов) выполнения работы.
6.5. Заказчик несёт ответственность за необоснованное уклонение от приёмки выполненных работ и оформления документов, подтверждающих их выполнение, – в размере 0,15 % от стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ.
6.6. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности. 
7. УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Все документы, изданные во исполнение договора, а также вся корреспонденция, сообщения и иная информация, которая будет подготовлена и передана в соответствии с договором или иным образом связана с настоящим договором, должны быть подготовлены на русском языке.
7.2. Любая Сторона обязана направлять другой Стороне сообщения в соответствии с договором в письменной форме, и такие сообщения считаются отправленными и полученными при условии, что они были доставлены в виде зарегистрированного почтового отправления с уведомлением о вручении сообщения, или направлены каким-либо иным способом связи, позволяющим получить подтверждение о доставке сообщения, на последний известный адрес местонахождения другой Стороны, или переданы другой Стороне с получением подтверждения о доставке сообщения, подписанного представителем другой Стороны. При этом:

· любое сообщение, переданное зарегистрированным почтовым уведомлением, считается доставленным (в отсутствие документов, свидетельствующих о более раннем получении) через 10 (Десять) дней после отправки. Для доказательства факта отправки, достаточно показать, что конверт с таким сообщением был правильно адресован, проштампован и передан почтовой службе;

· любое сообщение, переданное другой Стороне, считается доставленным в день передачи "из рук в руки" при условии проставления подписи представителя другой Стороны на копии оригинала сообщения (документа) или сопроводительного письма.

7.3. Любые уведомления или документы, передаваемые Сторонами в соответствии с договором, необходимо направлять:

	для Заказчика:
	для Исполнителя:

	Адрес: 220030, г. Минск, 

ул. Карла Маркса, 13а

факс: (+375 17) 327 77 61

e-mail: office@minskstroy.by

Вниманию: Шаколина Г.А.
	Адрес: __________________, 

________________________

факс: (+375 17) ___________ 

e-mail: ___________________

Вниманию: _______________


7.4. Каждая из Сторон обязуется уведомить другую Сторону в пятидневный срок об изменении своего правового статуса в случае реорганизации или изменения правоспособности, а также об изменении юридического, почтового адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, сведений об уполномоченных на подписание документов и настоящего договора лиц и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора. До получения соответствующего уведомления направление корреспонденции, платежей и пр. по имеющимся у Стороны-отправителя реквизитам второй Стороны признается надлежащим. Сторона, не уведомившая своевременно вторую Сторону об оговоренных выше изменениях, несет все риски наступления негативных последствий, связанных с отсутствием у второй Стороны необходимой информации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Применимым правом к настоящему договору является материальное право Республики Беларусь.

8.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, являющимся с момента его заключения неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору является обязательным для Сторон, срок ответа на претензию, полученную одной из Сторон от другой Стороны, составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Положения о соблюдении Сторонами режима конфиденциальности определяются Соглашением о конфиденциальности (Приложение 16).
9.2. Стороны гарантируют достоверность предоставляемой ими информации.
9.3. Если Сторона, нарушившая условие о конфиденциальности, получила в результате такого нарушения выгоду, она обязана вернуть все полученное другой Стороне.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к договору.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, установленных действующим законодательством, пунктами 10.3 и 10.5 договора, а также по соглашению Сторон.

10.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (части договора), письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней. В таком случае с момента получения соответствующего уведомления второй Стороны Исполнитель прекращает выполнение работ. В случае если инициатором отказа от договора явился Исполнитель, то Заказчик вправе принять только выполненные в полном объеме (по этапу) работы и надлежащим образом оформленные и оплачивает их в тридцатидневный срок с даты подписания соответствующих Актов сдачи – приемки выполненной работы. В случае если инициатором отказа от договора является Заказчик, то Заказчик с момента получения соответствующего уведомления Исполнителем принимает ранее надлежащим образом выполненные к моменту отказа от договора работы и оплачивает их в тридцатидневный срок с даты подписания соответствующих Актов сдачи – приемки выполненной работы.
10.4. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет второй Стороне. В этом случае Сторонами в двадцатидневный срок подписывается двусторонний акт о расторжении Договора, в котором указываются:

· дата расторжения договора;

· объем и цена фактически выполненных работ;

· перечень передаваемых Заказчику результатов работ;

· иные обязательства Сторон, связанные с расторжением договора.

После подписания Сторонами акта о расторжении договора Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней передает Заказчику акт о фактически выполненных работах в 2 (Двух) экземплярах. Рассмотрение и подписание документов, оплата фактически выполненных работ осуществляются в порядке, установленном в настоящем договоре.

10.5. Исполнитель имеет право отказаться от договора в случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных работ и (или) оплаты их не в полном объеме более чем на 30 (Тридцать) дней. Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика не менее чем за 7 (Семь) дней до даты расторжения договора, после чего Стороны действуют в соответствии с пунктом 10.4 договора, за исключением первого предложения указанного пункта. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком указанного уведомления, если иной срок не установлен в самом уведомлении.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств таких как: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
11.3. В том случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь обязанности на возмещение другой Стороне возможных убытков.
11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Такое уведомление также должно быть сделано в письменной форме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы с указанием о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом характере полного или частичного неисполнения своих обязанностей, предполагаемого срока действия таких обстоятельств. Аналогичным образом должно быть сделано уведомление о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
11.5. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены уполномоченными государственными органами Республики Беларусь.
11.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача, получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения другой Стороной письма или уведомления.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо условий настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, принятие незаконного вознаграждения, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств, изложенных в настоящей оговорке, или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой Стороне. В то же время Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.6. В случае незаконного расторжения договора одной из Сторон виновная сторона несет ответственность по возмещению реального ущерба другой Стороне, возникшего в результате такого расторжения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

13.2 С момента подписания договора все предшествующие его подписанию переписка, переговоры, соглашения утрачивают силу и не могут использоваться Сторонами в качестве доказательств при толковании условий договора и (или) подтверждения действительной воли Сторон.

13.3 Названия разделов в договоре приведены исключительно для удобства пользования документом и не могут использоваться при толковании текста договора.
13.4 Договор, протоколы разногласий, дополнительные соглашения к нему могут быть заключены путем обмена посредством каналов факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно определить, что документ исходит от Стороны по договору. В этом случае оригиналы документов должны быть переданы почтой заказным письмом. До получения оригиналов Стороны признают юридическую силу факсимильной копии документа.
13.5 При исполнении своих обязательств Стороны руководствуются настоящим договором, действующим законодательством Республики Беларусь.
13.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.7 Договор подписан лицами, указанными в преамбуле, которые подтверждают свои полномочия на подписание настоящего договора, и несут предусмотренную законодательством ответственность в случае отсутствия таких полномочий.
13.8 До заключения настоящего договора Сторонами соблюдены все необходимые процедуры в соответствии с учредительными документами.
13.9 Лица, указанные в преамбуле, подтверждают, что не лишены правоспособности, суть условий настоящего договора им ясна, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить данный Договор на крайне невыгодных для Сторон условиях.
13.10 Стороны информируют друг друга обо всех изменениях банковских и (или) почтовых реквизитов в течение 5 (Пяти) рабочих дней после официального подтверждения таких изменений.
13.11 Если любое из условий договора становится недействительным или необязательным в течение срока действия договора, то это не влияет и не ограничивает эффективность, законность и исполнение других условий договора. Стороны соглашаются применить все возможные разумные меры для восстановления действия недействительного условия, или включить в договор альтернативное условие с экономическим эффектом, аналогичным таковому у признанного недействительным условия.
13.12 Приложения к договору являются его неотъемлемой частью и содержат существенные условия договора.
На момент подписания договора Сторонами согласованы следующие приложения к нему:
· Приложение 1 Техническое задание на выполнение работы по этапу 1;

· Приложение 2 Калькуляция стоимости работ по этапу 1;

· Приложение 3 Техническое задание на выполнение работы по этапу 2;

· Приложение 4 Калькуляция стоимости работ по этапу 2;

· Приложение 5 Техническое задание на выполнение работы по этапу 3;

· Приложение 6 Калькуляция стоимости работ по этапу 3;

· Приложение 7 Техническое задание на выполнение работы по этапу 4;

· Приложение 8 Калькуляция стоимости работ по этапу 4;

· Приложение 9 Техническое задание на выполнение работы по этапу 5;

· Приложение 10 Калькуляция стоимости работ по этапу 5;

· Приложение 11 Техническое задание на выполнение работы по этапу 6;

· Приложение 12 Калькуляция стоимости работ по этапу 6;

· Приложение 13 Календарный план выполнения работ по этапам 1 – 6;

· Приложение 14 Перечень работ, выполняемых в рамках научно-технического сопровождения проектирования и строительства объекта "Возведение многофункционального жилого комплекса в границах улиц К. Либкнехта - Клары Цеткин - проспект Дзержинского - пер. Домашевский в г. Минске";
· Приложение 15 Прейскурант стоимости работ по контролю качества материалов и работ;

· Приложение 16 Соглашение о конфиденциальности. 

13. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
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