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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _________ (ПРОЕКТ)
на выполнение работ по очистке оборудования турбоагрегата К-300-240 ст. №3 филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» в период капитального ремонта

г. Минск                                                                                                             « __ » _________ 2026 г.

Открытое акционерное общество «Белэнергоремналадка» (ОАО «Белэнергоремналадка»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», расположенное по адресу: 220012, г. Минск, ул. Академическая, 18, зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100345505, осуществляющее свою деятельность в соответствии со специальным разрешением (лицензией) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности №33133/640-1, выданным «Госпромнадзором МЧС Республики Беларусь», в лице _____________________ _____________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», расположенное по адресу: _________________________ _____________________, зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № _____________, осуществляющее свою деятельность в соответствии со специальным разрешением (лицензией) № _______________, выданным ____________ ___________, в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор субподряда (далее по тексту – Договор, настоящий Договор) о нижеследующем:

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик по заданию Подрядчика обязуется выполнить:
«Работы по очистке оборудования турбоагрегата К-300-240 ст. №3 филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго в период капитального ремонта» (далее по тексту – работы), в согласованном Сторонами объеме (Приложение 1 к договору).
1.2. Место выполнения работ – Лукомльское шоссе, 10, филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго», 211162, г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область, Республика Беларусь.
1.3. Эксплуатирующая организация-заказчик работ: РУП «Витебскэнерго» филиал «Лукомльская ГРЭС» (далее по тексту – Заказчик).
1.4. Субподрядчик обязуется выполнить работы в предусмотренном в договоре объеме, в установленные договором сроки и с надлежащим качеством и передать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену, в установленном настоящим договором порядке, сроки и размере.
1.5. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, они выполняются Субподрядчиком после согласования Сторонами объемов, сроков и стоимости работ, путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к договору.
1.6. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 договора, выполняются с использованием расходных материалов Субподрядчика.
Поставляемые Субподрядчиком расходные материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА) и иметь сертификаты, подтверждающие их качество. Доставка материалов и инструмента Субподрядчика к месту производства работ осуществляется Субподрядчиком и за его счет.
1.8. Работы по настоящему договору выполняются Субподрядчиком собственными силами, без права найма иных организаций и передачи им объемов работ (или части объемов работ), предусмотренных настоящим договором.
ГЛАВА 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему договору выполняются Субподрядчиком: 17.08.2026 – 04.04.2027 (очистка оборудования: с момента заключения договора по 25.10.2026).

ГЛАВА 3. СTOИMOCTЬ PAБOT ПO ДOГOBOPУ
3.1. Стоимость работ выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, в действующих ценах на дату его заключения договора составляет ___________,__ (___________________________) белорусских рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке 20% в размере ______,__ (___________________________________ ___________________) белорусских рублей __ копеек согласно _________ (расчету стоимости работ, смете, плановой калькуляции или иного документа Субподрядчика), согласованному(-ой) Сторонами и прилагаемому(-ой) к настоящему договору (Приложение 2 к договору).
Положения настоящего пункта имеют силу согласования договорной цены и предусматривают выполнение всех работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, с учетом всех затрат Субподрядчика.
3.2. Процентные ставки по ценовым параметрам, примененные при формировании договорной цены Субподрядчика не подлежат изменению в сторону увеличения до окончания срока действия договора.
3.3. Стоимость работ, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, является неизменной в отношении порученного объема работ и подлежит корректировке в период действия Договора при возникновении объективных причин, изменяющих стоимость по Договору, в следующих случаях:
3.3.1. при изменении (корректировке) по согласованию Сторон объемов работ, предусмотренных договором, в том числе по результатам дефектации оборудования, либо необходимости выполнения дополнительных, не предусмотренных договором работ, а также по результатам принятых Заказчиком и согласованных Сторонами технических решений. При изменении стоимости работ в сторону увеличения в этом случае, Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком (и Заказчиком) данное изменение путем заключения дополнительного соглашения к договору. Стоимость дополнительных работ определяется согласованным Сторонами сметным расчетом, прилагаемым к дополнительному соглашению к договору;
3.3.2. при уточнении (изменении) цен на поставляемые Субподрядчиком и используемые материалы, исходя из фактических цен их приобретения и фактического количества их расходования, в пределах суммы, включенной в расчет стоимости конкурсного предложения и настоящего договора, с предоставлением Подрядчику подтверждающих документов. Субподрядчик производит закупку материальных ресурсов в соответствии с действующим законодательством, своими локальными актами. Все поставляемые материальные ресурсы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество;
3.3.3. при изменении законодательства Республики Беларусь о налогах, сборах (пошлинах) и иных отчислениях в доходы соответствующих бюджетов.
3.4. Командировочные расходы возмещаются Подрядчиком по нормам, установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.03.2019 №176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках» в пределах сумм, включенных в расчет стоимости конкурсного предложения и настоящего договора.
3.5. При изменении стоимости работ в случаях, предусмотренных подпунктом 3.3.1 договора в сторону увеличения, Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком данное изменение путем заключения дополнительного соглашения к договору по итогам оформления обоснования и проведения закупки дополнительного объема работ. Корректировка стоимости работ в случаях, предусмотренных подпунктами 3.3.2, 3.3.3 договора, стоимость работ в текущих ценах учитываются при составлении актов сдачи-приемки выполненных работ.
3.6. Субподрядчик несёт полную имущественную ответственность перед Подрядчиком за правильность формирования цены (стоимости работ) Договора, правильность составления смет, калькуляций, расчётов, актов сдачи-приемки выполненных работ и достоверность отражённых в данных документах сведений, правильность и своевременность исполнения налогового законодательства, в том числе выставления электронных счетов-фактур по НДС. В случае выявления государственными, контролирующими или иными органами отступлений от действующих норм законодательства (а также технических правовых актов), Субподрядчик обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и возместить Подрядчику сумму причинённого по вине Субподрядчика ущерба и начисленных штрафных санкций.
3.7. Субподрядчик подтверждает, что цена на работы сформирована с учетом положений Директивы Президента Республики Беларусь от 06.10.2022 № 10 «О недопустимости роста цен», а также иных актов законодательства, принятых в целях реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 06.10.2022 № 10 «О недопустимости роста цен».

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СTОPОН
4.1. Подрядчик имеет право:
4.1.1. В любое время осуществлять систематический контроль и технический надзор за ходом и качеством, стоимостью и объемами выполняемых Субподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
4.1.2. Требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ;
4.1.3. Знакомиться по ходу выполнения работ с документами, подтверждающими их фактическую стоимость;
4.1.4. Требовать от Субподрядчика устранения за его счет дефектов и недоделок, допущенных им в ходе ремонтных работ или выявленных в период гарантийного срока, либо устранить их своими силами, взыскав с Субподрядчика стоимость этих работ;
4.1.5. Подрядчик имеет право выполнить часть работ по договору собственными силами или передать часть работ другой субподрядной организации на объекте, заблаговременно письменно известив об этом Субподрядчика;
4.1.6. Подрядчик имеет право инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, в связи с неисполнением существенных условий договора со стороны Субподрядчика, а также при грубых либо систематических нарушениях Субподрядчиком требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории Заказчика, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
4.1.7. Подрядчик имеет право проведения мониторингов выполнения договорных обязательств, в частности в области системы управления охраной труда (СУОТ) и в области системы менеджмента качества (СМК), данные которого могут служить основанием для принятия решений о продолжении делового сотрудничества с Субподрядчиком.
4.2. Субподрядчик имеет право:
4.2.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора субподряда;
4.2.2. По согласованию с Подрядчиком выполнить дополнительные работы, не учтенные в сметной документации договора, но необходимые для качественного выполнения всех других работ по настоящему договору, в том числе выявленные в период дефектации оборудования, согласовав предварительно их перечень и стоимость с Подрядчиком и получения соответствующих разрешений путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к договору с приложением к нему сметного расчета;
4.2.3. Приостановить выполнение работ в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;
4.2.4. Инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Республики Беларусь.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Предоставить Субподрядчику фронт работ для производства работ в сроки, предусмотренные договором;
4.3.2. До начала работ обеспечить Субподрядчика (руководителя ремонта) имеющейся у Подрядчика технической документацией и конструкторской документацией на ремонтируемое оборудование, необходимой для выполнения работ по договору;
4.3.3. До начала работ совместно с Заказчиком ознакомить под роспись персонал Субподрядчика с действующими на объекте станционными документами по ОТиТБ, ПТЭ, ПТБ, ППБ филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго», провести с персоналом Субподрядчика вводный инструктаж. Принять участие в проведении первичного инструктажа персоналу Субподрядчика, выдать общий наряд-допуск на проведение работ на руководителя работ Субподрядчика.
4.3.4. Координировать работы Субподрядчика на объекте производства работ;
4.3.5. Создать надлежащие условия по охране труда персоналу Субподрядчика:
– совместно с Заказчиком производить подготовку рабочих мест и допуск персонала, в том числе на проведение огневых работ, в соответствии с требованиями действующих норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
– оказывать содействие Субподрядчику в обеспечении им охраны труда своих работников, при выполнении работ на оборудовании или на территории Заказчика;
4.3.6. Организовать подключение исправного, оснащенного приборами учета электроэнергии электрооборудования Субподрядчика к электрическим сетям Подрядчика. Предоставить места подключения к источникам энергоресурсов, указать места складирования материалов и размещения машин и механизмов в пределах рабочей зоны;
4.3.7. Обеспечить доступ Субподрядчику к разводкам сжатого воздуха, технической воды и др., имеющимся у Заказчика;
4.3.8. В срок не более одного рабочего дня, следующего за получением от Субподрядчика акта о не предоставлении фронта работ Подрядчиком, либо сведений о возможных неблагоприятных для Подрядчика и (или) Субподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок, письменно известить Субподрядчика об указаниях к дальнейшему выполнению работ, либо предоставить мотивированный отказ от подписи на акте, составленном Субподрядчиком о несвоевременном предоставлении фронта работ;
4.3.9. Предоставить Субподрядчику возможность пользоваться исправными штатными стационарными грузоподъемными механизмами Заказчика (работа мостового, козлового, полукозлового кранов с крановщиками), при необходимости, по письменным заявкам руководителя работ Субподрядчика;
4.3.10. В срок не более одного рабочего дня, следующего за получением от Субподрядчика акта о непредоставлении фронта работ Подрядчиком, либо сведений о возможных неблагоприятных для Подрядчика и (или) Субподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок, письменно известить Субподрядчика об указаниях к дальнейшему выполнению работ, либо предоставить мотивированный отказ от подписи на акте, составленном Субподрядчиком о несвоевременном предоставлении фронта работ;
4.3.11. При выявлении работ ненадлежащего качества – в течение 2 (двух) рабочих дней составить в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества и сроков их устранения и направить его Субподрядчику, при непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний, указанных в данном акте, – приостановить выполнение Субподрядчиком работ по настоящему договору;
4.3.12. Назначить лиц, ответственных за приемку выполненных Субподрядчиком по договору работ, за оформление актов сдачи-приемки выполненных работ, актов проверки соответствия используемых материалов и запасных частей требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА), результатов освидетельствования скрытых работ, актов дефектации оборудования, актов на дополнительные работы и представить их Субподрядчику;
4.3.13. Принять выполненные Субподрядчиком по договору работы и произвести их оплату в установленном порядке в соответствии с условиями договора.
4.4. Субподрядчик обязуется:
4.4.1. Выполнить все предусмотренные настоящим договором работы в полном объеме в соответствии с согласованной Сторонами сметной документацией, прилагаемой к настоящему договору, а также в соответствии с требованиями государственных и отраслевых руководящих и технических нормативных правовых актов (ТНПА) с дополнениями и изменениям и технической документацией, предоставленной Подрядчиком, в установленные настоящим договором сроки;
4.4.2. Обеспечить качество работ, осуществлять ведение в процессе выполнения работ всей ремонтной документации, в том числе отчетной документации, и своевременно передать ее Подрядчику, а также обеспечить сохранность и возврат используемой в работе документации, предоставленной Подрядчиком;
4.4.3. Привлекать для выполнения работ персонал соответствующей квалификации;
4.4.4. Обеспечить сохранность вверенного Подрядчиком в процессе производства работ имущества.
Назначить приказом ответственного за сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на ремонтной площадке. Копию приказа предоставить Подрядчику до начала работ.
Субподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь за порчу оборудования и инструмента, предоставленного Подрядчиком во временное пользование персоналу Субподрядчика и произошедшую по его вине;
4.4.5. Назначить штатного сотрудника для выполнения работ на объекте до завершения работ, ответственного за выполнение мероприятий по охране труда, соблюдение персоналом техники безопасности, пожарной безопасности, профилактике производственного травматизма при производстве подрядных работ.
4.4.6. Выполнять требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме в филиале «Лукомльская ГРЭЧ» РУП «Витебскэнерго»:
– въезд на территорию филиала осуществлять по разовому пропуску на транспортное средство, по письму (списку) с указанием марки (-ок), номера (-ов) автомобиля (-ей) и цели заезда, срока действия письма (списка), подписанного руководителем подрядной организации, наличием разрешительной резолюции директора филиала, главного инженера и его заместителей, заместителя директора по общим вопросам и идеологической работе и завизированной инженером «Второго» отдела;
– предъявлять автомобильный транспорт, прибывший в филиал с целью доставки грузов, к осмотру, предъявлять водителем разового-транспортного пропуска, путевого листа, товарно-транспортной накладной с обязательной регистрацией, в том числе груза, в журнале регистрации автотранспорта на КПП. На сопроводительных документах грузов, поступающих товарно-транспортных накладных (ТТН-1), товарных накладных (ТН-2), работниками охраны после регистрации грузов проставляется отметка о том, что груз ввезен на территорию с указанием КПП, даты и времени въезда на территорию объекта. Отметка заверяется указанием фамилии и подписи работника охраны;
– вывоз (вынос) ТМЦ за территорию осуществлять на основании оформленных документов;
– вывоз (вынос) остатков материалов со строящегося или ремонтируемого объекта, не принадлежащих филиалу, а также инструмента, приспособлений, временно ввозимых (вносимых) на территорию, для выполнения ремонтных, строительных работ осуществлять по ТТН, оформленным в установленном порядке с обязательным согласованием по объектам ремонта с начальником ОППР или лицом его замещающим;
– погрузку отходов производить только в присутствии работника охраны, который сопровождает груз до проезда через КПП.
4.4.7. При нахождении персонала Субподрядчика на ремонтной площадке, обеспечить строгое соблюдение своим персоналом требований охраны труда и мер безопасности, связанных с технологией выполняемых работ, а также соблюдение требований ПТБ, ПТЭ, ППБ и других руководящих документов по охране труда и нести ответственность за соблюдение данных требований своим персоналом в соответствии с действующим законодательством;
4.4.8. Нести ответственность за обеспечение безопасности производства работ при работах с грузоподъемными механизмами (ГПМ) в соответствии с требованиями ПОПБК;
4.4.9. Обеспечить выполнение работ для исполнения своих обязательств по договору материалами надлежащего качества, обеспечить их своевременную поставку на объект;
4.4.10. Подтверждать документально стоимость расходных материалов и их качество, а также размер командировочных затрат, включаемых в акты сдачи-приемки выполненных работ, и нести ответственность за данные, отраженные в финансовых документах;
4.4.11. Обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на площадке производства работ, от начала работ до приемки Подрядчиком;
4.4.12. Осуществлять ежедневную уборку рабочих мест и содержать их в надлежащем виде;
4.4.13. Установить на объекте производства работ защитные ограждения утвержденного образца, обеспечивающие невозможность доступа посторонних лиц на объект производства работ, и содержать зону производства работ в надлежащем состоянии (отсутствие мусора, складирование материалов в определенных местах, надлежащее состояние бытовок и механизмов и т.д.);
4.4.14. Обеспечить подготовку участка работ и рабочих мест для обеспечения безопасного производства работ;
4.4.15. В условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные с характером выполняемых работ;
4.4.16. Не допускать случаев расширения рабочего места (зоны) производства работ, предусмотренного наряд-допуском;
4.4.17. Обеспечить контроль за соблюдением подчиненным персоналом Субподрядчика действующих у Заказчика правил внутреннего трудового распорядка, относящихся к охране труда;
4.4.18. В случае не предоставления фронта работ Подрядчиком, Субподрядчик обязан в течение одного рабочего дня составить соответствующий акт и в тот же срок направить его для подписания Подрядчику. При отсутствии акта о несвоевременном предоставлении фронта работ считается, что фронт работ был предоставлен Субподрядчику своевременно;
4.4.19. Немедленно письменно предупредить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Подрядчика и (или) Субподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок;
4.4.20. Соблюдать действующие нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, промышленной безопасности, пожарной безопасности и мер безопасности, связанных с технологией выполняемых работ, и нести ответственность за нарушения данных требований в соответствии с законодательством Республики Беларусь при производстве работ, оговоренных настоящим договором, в том числе:
– предоставлять до начала работ: список работающих, имеющих право выдачи нарядов-допусков, быть руководителями и производителями работ. В списке указывают должность, фамилию, инициалы и группу по электробезопасности;
– обеспечить производство работ обученным персоналом, прошедшим медосмотр, необходимые инструктажи, стажировку и проверку знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом, имеющим соответствующую группу электробезопасности и отметку о прохождении проверки знаний;
– обеспечить персонал необходимыми ППР, технологическими картами или другой технологической документацией на выполнение данного вида работ;
– обеспечить строгое соблюдение своим персоналом внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;
– соблюдать требования правил охраны труда при производстве работ на высоте согласно Правил и инструкции по охране труда при работе на высоте;
– обеспечить наличие собственных исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей) при выполнении огневых работ;
– использовать свои исправные средства индивидуальной и коллективной защиты;
– использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки обслуживание, освидетельствование и диагностирование оборудование, механизмы, приспособления и инструмент;
– не вмешиваться в работу действующего оборудования и не допускать его повреждения;
– согласовывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы с Подрядчиком,       с другими субподрядчиками при выполнении совмещенных работ.
4.4.21. Осуществлять обращение с образующимися при производстве работ отходами в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь об отходах (производить разделение на виды, сбор, учет, утилизацию отходов и передачу Подрядчику вторичных материальных ресурсов), поддерживать территорию, на которой выполняются работы, в надлежащем санитарном состоянии с обязательным соблюдением всех экологических требований, и нести за это полную ответственность. Осуществлять своевременный вывоз коммунальных и производственных отходов, образовавшихся в процессе жизнедеятельности и производстве работ по договору;
4.4.22. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ;
4.4.23. Обеспечить Подрядчику доступ к учетным документам, подтверждающим фактические затраты по объекту производства работ до завершения расчетов за выполненные работы и нести ответственность за их достоверность;
4.4.24. Нести ответственность за данные, отраженные в бухгалтерской справке;
4.4.25. Устранять за свой счет в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Подрядчиком;
4.4.26. Оформлять акты на использование материалов, полученных от разборки (демонтажа), в месяце выполнения данных работ, для своевременного оприходования Подрядчиком демонтированных материалов и металлолома;
4.4.27. Представлять в срок не позднее 28-го числа текущего месяца акты сдачи-приемки выполненных работ за текущий месяц;
4.4.28. Назначить лиц ответственных за оформление актов сдачи-приемки выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и изделий требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА);
4.4.29. Сдать Подрядчику работы в срок, установленный главой 2 настоящего договора;
4.4.30. Своевременно выставлять электронный счет-фактуру по налогу на добавленную стоимость (далее по тексту – ЭСЧФ) через Портал электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь;
4.4.31. После окончания работ и сдачи работ Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней освободить территорию Заказчика от принадлежащих Субподрядчику машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, материалов, изделий и конструкций;
4.4.32. Устранять за свой счет в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Подрядчиком, приступив к их устранению в период производства работ – немедленно, а в гарантийный период – не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выявления дефектов;
4.4.33. Возмещать Подрядчику суммы ущерба в виде уплаченных штрафов, если наложение данных штрафов вызвано нарушениями, допущенными Субподрядчиком при производстве работ по данному договору.

ГЛАВА 5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Субподрядчик гарантирует качество работ, выполняемых по настоящему договору, требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА) энергетической отрасли, а также их соответствие утвержденной технической документации, предоставленной Подрядчиком, и условиям настоящего договора.
5.2. При выявлении работ ненадлежащего качества (дефектов) в период проведения работ по настоящему договору, Подрядчик (уполномоченное им лицо) в течение 2 (двух) дней составляет в произвольной форме Акт, в котором указывается перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан приступить к устранению замечаний немедленно и устранить указанные в Акте замечания за свой счет в согласованные Сторонами сроки. При неприятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний, Подрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком работ.
Некачественно выполненные работы в акты сдачи-приемки выполненных работ не включаются и оплате не подлежат. После устранения несоответствий выполненные работы включаются Субподрядчиком в акты сдачи-приемки выполненных работ и подлежат оплате Подрядчиком по ценам, действующим на момент первоначально установленного срока их выполнения.
5.3. Гарантийный срок на все выполняемые Субподрядчиком работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки Заказчиком от Подрядчика отремонтированного оборудования из ремонта и подписании актов сдачи приемки выполненных работ.
5.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, допущенные Субподрядчиком в период производства работ по договору, Субподрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Субподрядчик обязуется приступить к устранению выявленных дефектов не позднее 2 (двух) недель с момента получения уведомления от Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Субподрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Подрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок, акт составляется Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для устранения дефектов.
5.5. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Субподрядчика, в течение которого эксплуатация оборудования не представлялась возможной из-за обнаруженных дефектов.
5.6. Субподрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, или повреждения третьими лицами.

ГЛАВА 6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. После завершения работ в отчетном месяце, Субподрядчик обязан предъявить результат выполненных работ к приемке, уведомив Подрядчика о дате и времени сдачи результата выполненных работ. Подрядчик после получения уведомления обязан организовать приемку работ.
6.2. За расчетный период принимается календарный месяц. Основанием для расчетов за качественно выполненные по настоящему договору работы в отчетном месяце служат подписанные уполномоченными представителями Сторон акты сдачи-приемки выполненных работ. Одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ Субподрядчик представляет Подрядчику исполнительную документацию на выполненный объем работ, а также прилагает документы, подтверждающие фактическую стоимость:
– использованных материалов;
– командировочных затрат.
6.3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ за отчетный месяц оформляются Субподрядчиком и предоставляются Подрядчику в срок не позднее 28-го числа отчетного месяца    в количестве не менее 4 экземпляров. Один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ должен содержать все необходимые подтверждающие стоимость документы. К актам в обязательном порядке Субподрядчик прилагает акт формы С-14, который подтверждает факт разборки (демонтажа), а также количества и стоимости материалов, полученных от разборки. По окончанию работ оформляется акт на приемку оборудования из ремонта согласно приложения №30 СТП 33243.04.181-17 (при необходимости).
6.4. Подрядчик обязуется в пятидневный срок подписать акт сдачи-приемки выполненных работ, либо предоставить мотивированный отказ от их подписания при наличии отступлений от условий договора.
6.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Работы считаются выполненными после устранения замечаний Подрядчика. Сроком сдачи-приемки выполненных работ в этом случае является дата устранения недоделок. При отсутствии в установленный договором срок мотивированного отказа работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.
6.6. Расчеты за выполненные по настоящему договору работы производятся Подрядчиком за выполненный объем работ поэтапно в следующем порядке:
– 90% от стоимости выполненных работ в отчетном месяце выплачивается ежемесячно на основании подписанных двухсторонних актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ;
– 10% от стоимости выполненных работ в отчетном месяце (отложенный платеж) выплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком Акта о выполнении договорных обязательств.
6.7. Субподрядчик обязуется выставлять электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) по НДС на Портал (www.vat.gov.bу) МНС Республики Беларусь в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.
6.8. Подрядчик оплачивает Субподрядчику командировочные расходы согласно постановле-нию Совета Министров от 19.03.2019 №176 (с дополнениями и изменениями) по фактическим затратам, но не выше нормативной трудоемкости работ и в пределах сумм, включенных в расчет конкурсного предложения с предоставлением подтверждающих документов (копия приказа на командирование, акты на проживание, командировочные удостоверения). При этом размер возмещения не будет превышать стоимость номера первой категории в гостинице населенного пункта, куда командирован работник Субподрядчика. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения за время командирования, за исключением времени нахождения в пути, подлежит возмещению в размере 5 процентов размеров возмещения этих расходов, установленных в приложении 1 к Положению, утвержденного Постановлением Совета Министров от 19.03.2019 №176.
6.9. Дополнительные объемы работ, возникающие в результате выполнения работ, определяются по дополнительным актам дефектовки и оплачиваются по ценам и тарифам, установленным на дату выполнения дополнительных работ.
6.10. Фактический объем мусора (отходов) уточняется в ходе выполнения работ. Основанием для включения в акты сдачи-приемки выполненных работ и компенсации расходов, связанных с утилизацией (переработкой) отходов Субподрядчика являются предоставленные оплаченные счета, копии ТТН на перевозку, сопроводительные паспорта на отходы, путевые листы. В случае если фактический объем отходов будет превышать объем учтенный в смете и не увеличивает демонтажные работы, то составления акта на дополнительные объемы, сметы и дополнительного соглашения не требуется.
6.11. Субподрядчик обязан ежемесячно представлять Подрядчику реестр доставки материальных ресурсов Субподрядчика, как приложение к акту сдачи-приемки выполненных работ, с копиями ТТН доставки в филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго», с отметкой о пересечении контрольно-пропускных пунктов филиала и указанием названия объекта согласно договору.
6.12. Источник финансирования – собственные средства Подрядчика.

ГЛАВА 7. ИMУЩEСTBEHHAЯ OTBETCTBEHHOCTЬ СTOPOH
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Отношения Сторон, вытекающие при заключении и исполнении настоящего договора, регулируются статьями 656 - 682 ГК Республики Беларусь.
7.2. Подрядчик несет ответственность:
7.2.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, Подрядчик уплачивает пеню Субподрядчику в размере 0,2 % стоимости непринятых работ за каждый день просрочки;
7.2.2. за несвоевременное проведение расчетов в срок, установленный пунктом 6.6 настоящего договора, за выполненные и принятые в установленном порядке работы, Подрядчик уплачивает пеню Субподрядчику в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.
7.3. Субподрядчик несет ответственность:
7.3.1. за нарушение срока выполнения работ, установленного главой 2 настоящего договора, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, Субподрядчик уплачивает пеню Подрядчику в размере 0,2 % стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;
7.3.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Подрядчика, в том числе выявленных в период гарантийного срока), Субподрядчик уплачивает пеню Подрядчику в размере       1 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания работ по устранению дефектов, указанного в уведомлении (акте) срока, и до дня подписания Сторонами акта об устранении дефектов;
7.3.3. за необоснованность стоимости приобретенных им материалов, изделий и конструкций, обеспечение которыми входит согласно договору подряда в обязанности Субподрядчика;
7.3.4. за несоответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам;
7.3.5. за нарушение обязательных требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности движения по территории объекта, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь и подпунктом 4.4.20 договора, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пяти) базовых величин за каждый выявленный и зафиксированный в журнале контроля за соблюдением требований по охране труда подрядными организациями случай нарушения (применяется размер базовой величины на дату обнаружения нарушения) и возмещает Подрядчику нанесенный ущерб, в связи с допущенными нарушениями;
Надлежащим документом, подтверждающим выявления Подрядчиком нарушений является акт, составленный Подрядчиком и подписанный полномочным представителем Подрядчика и Субподрядчика, а также работником, допустившим нарушение (в случае если такое нарушение совершено конкретным работником и возможно установить его личность). Акт составляется и подписывается в день обнаружения Подрядчиком нарушения. В случае отказа от подписания акта полномочным представителем Субподрядчика и(или) работником, акт оформляется Подрядчиком с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Подрядчика).
7.3.6. за нарушение установленных статьей 131 НК Республики Беларусь сроков в части своевременного выставления электронного счета-фактуры Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 20% от несвоевременно выставленной суммы НДС.
7.4. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за несохранность предоставленных Подрядчиком материалов, комплектующих изделий и запасных частей, переданных ему для выполнения работ, и в случае их поломки или утери возмещает их стоимость в полном объеме или производит ремонт за свой счет;
7.5. Подрядчик вправе выставлять Субподрядчику требования об уплате штрафных санкций и требований о возмещении причиненного ущерба (убытков), предъявляемых Подрядчику Заказчиком, контролирующими, инспектирующими органами или третьими лицами и связанных с неисполнением, ненадлежащим исполнением или неправомерными действиями (бездействием) Субподрядчика или его работников в регрессном порядке. Субподрядчик, получивший претензию от Подрядчика обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения претензии возместить Подрядчику убытки в размере указанных штрафных санкций и иные затраты, которые понесет Подрядчик на основании локальных правовых актов в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства.
7.6. Оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
7.7. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
7.8. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
7.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
7.10. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство, касающееся конфиденциальности персональных данных и обеспечивать все необходимые организационные и технические средства для надлежащей защиты персональных данных, вовлеченных в обработку в связи с исполнением настоящего договора.

ГЛАВА 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки (за исключением забастовки персонала Субподрядчика), изменения или принятие новых законодательных актов, пандемии, эпидемии, карантины, объявление чрезвычайной ситуации или иные ограничивающие действия власти, включая ограничительные меры на уровне государственной власти по борьбе с вирусной инфекцией COVID-19, возникшие после заключения настоящего договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным государственным органом или организацией.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеназванное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств. Если невозможность полного или частичного исполнения Субподрядчиком будет существовать свыше двух месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть договор без обязанности по возмещению возможных убытков другой Стороне. Фактически выполненные Субподрядчиком работы по настоящему договору до наступления форс-мажорных обстоятельств подлежат оплате Подрядчиком.

ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все технические и технологические решения и разработки Субподрядчика, применяемые при исполнении настоящего договора, являются его собственностью и не могут передаваться Подрядчиком третьему лицу или использоваться без согласия Субподрядчика.
9.2. Ответственными за проведение работ по договору назначаются:
– со стороны Подрядчика – директор филиала Подрядчика «Лукомльэнергоремонт»
Медюк Александр Владимирович;
– со стороны Субподрядчика – _________________________________________________________
_________________________________________________________
9.3. Представители Подрядчика и Субподрядчика оформляют акты сдачи-приемки выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и запасных частей ТНПА, результатов освидетельствования скрытых работ, акты дефектации.
9.4. Подрядчик осуществляет систематический контроль и технический надзор за ходом и качеством, стоимостью и объемами выполняемых Субподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
9.5. Подрядчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При необходимости Подрядчик может приостановить выполнение Субподрядчиком работ.
9.6. Субподрядчик имеет все необходимые лицензии на право осуществления деятельности на территории Республики Беларусь, по всем видам выполняемых по настоящему договору работ.
9.7. При производстве работ грузоподъемными машинами, владельцем которых является Подрядчик, Субподрядчик использует собственные грузозахватные приспособления и тару, кроме спец. оснастки, при этом ответственность за безопасное производство работ возлагается на Субподрядчика.
9.8. Стороны руководствуются действующими правилами по безопасной организации и производству работ. Ответственность за подготовку рабочего места и допуск персонала Субподрядчика к работе несет Подрядчик. Ответственность за безопасное производство работ персонала Субподрядчика несет сам Субподрядчик. В случае если Субподрядчик приступил к работе без оформления соответствующего наряда-допуска или распоряжения Подрядчика, всю полноту ответственности несет Субподрядчик.
9.9. Собственником отходов, образующихся при выполнении работ по договору, является Субподрядчик. Субподрядчик обязуется осуществлять обращение с образующимися при производстве работ отходами в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь об отходах (производить разделение на виды, сбор, учет и утилизацию). Подрядчик обязуется указать места временного хранения (накопления) отходов, образующихся при производстве работ по настоящему договору.

ГЛАВА 10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З           «О борьбе с коррупцией».
Каждая и Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
– предоставление каких-либо гарантий;
– ускорение существующих процедур;
– иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
10.3. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения договора полностью либо частично.
10.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая не совершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, либо посредниками, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор подряда считается заключенным с даты его подписания Субподрядчиком и Подрядчиком. При наличии разногласий, дополнений у Подрядчика по полученному проекту договора от Субподрядчика, они оформляются протоколом разногласий и направляются Субподрядчику с договором. Договор при наличии протокола разногласий считается заключенным при достижении Сторонами соглашения, оформленного в письменном виде.
11.2. Изменения и дополнения, возникающие в процессе выполнения работ, вносятся в договор с обоюдного согласия Сторон с оформлением дополнительных соглашений к договору.
11.3. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую Сторону договора в письменной форме и подготовить предложение об изменении условий договора. Другая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть предложения с обоснованием об изменении договор и подписать дополнительное соглашение к договору либо согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
11.4. Вопросы, не оговоренные настоящим договором, разрешаются с обоюдного согласия Сторон в соответствии с действующим законодательством. При возникновении спорных вопросов, они разрешаются в Экономическом суде г. Минска.
11.5. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, вытекающих из исполнения настоящего договора, является обязанностью Сторон. В случае предъявления претензии, ответ на нее должен быть дан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.
11.6. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут с согласия Сторон, а в случае недостижения согласия – в установленном законодательством порядке.
11.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с пунктом 11.1, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, а в части гарантийных обязательств – до выполнения принятых Субподрядчиком обязательств по данному договору.
11.8. По окончании выполнения работ по настоящему договору, Сторонами составляется Акт о выполнении Субподрядчиком договорных обязательств.

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах: 1 экз. – для Подрядчика и 1 экз. – для Субподрядчика. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
12.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по факсимильной связи, электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов в течение 10 (десяти) рабочих дней.
12.3. В случае изменения реквизитов, Сторона по договору, у которой меняются реквизиты, обязана известить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. В противном случае, сообщения, суммы, переданные и уплаченные по последнему известному адресу, считаются переданными и уплаченными надлежащим образом.
	При изменении банковских реквизитов Стороной по договору, у которой меняются банковские реквизиты, оформляется дополнительное соглашение и направляется другой Стороне в течение 2 (двух) банковских дней с момента их изменения.

ГЛАВА 13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор состоит из настоящего документа и следующих приложений, которые являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1: Ведомость объема работ по очистке оборудования турбоагрегата К-300-240 ст. № 3 филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» в период капитального ремонта.
Приложение 2: ___________ (расчет стоимости работ, смета, плановая калькуляция или иной документ Субподрядчика).

ГЛАВА 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	14.1. Подрядчик:
ОАО «Белэнергоремналадка»:
Свидетельство о государственной
регистрации № 100345505.
Адрес: ул. Академическая, 18,
220012, г. Минск, Республика Беларусь.
Телефон: +375 (017) 293 53 59 – приемная.
Тел/факс: +375 (017) 290 95 30.
Е-mail: mail@bern.by
УНП 100345505. ОКПО 00100307.
Банковские реквизиты:
р/с: BY51 BLBB 3012 0100 3455 0500 1001
в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк»,
расположенном по адресу:
220030, г. Минск, ул. Карла Маркса,
33-4Н, 8Н.
БИК: BLBB BY2X.
	14.2. Субподрядчик:
____________________________:
Свидетельство о государственной
регистрации № _______________.
Адрес: _________________________,
________________, Республика Беларусь.
Тел/факс: +375 (____) __________.
Е-mail: ____________
УНП ______________.
ОКПО ____________.
Банковские реквизиты:
р/с: ________________________________
в __________________________________,
расположенном по адресу:
___________________________________.
БИК: ________________.



ПОДПИСИ СТОРОН:
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