ДОГОВОР  № ___

строительного подряда

г. Слуцк                                                                                                                 «__» _______ 2026 г

Учреждение здравоохранения  «Слуцкая центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача Чайковского Сергея Петровича, действующего на основании приказа главного врача №860-к/2 от 03.08.2026г., с одной стороны, и ________, в лице ___________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые  «Стороны», в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком работ на объекте: ____________.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, собственными силами.

  - Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с разделами 3 и 6 настоящего договора.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнение работ _____________.

2.2. Окончание выполнения работ ___________.

2.3.Сроки строительства подлежат пересмотру в случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 г. № 395 (с изменениями и дополнениями):

- по инициативе заказчика, если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих от подрядчика дополнительного времени для выполнения работы и такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки;

- в связи с невозможностью их исполнения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Сроки выполнения работ изменяются по соглашению сторон в порядке, установленном Правилами, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Стоимость работ по договору в текущих ценах с учетом налогов, платежей и других затрат, входящих в стоимость работ согласно действующему законодательству составляет____ (____) белорусских рублей.

  - Стоимость работ определяется согласно методическим указаниям и сборникам норм, утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022г. № 23 «Об утверждении методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и сборников норм», в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023г. № 39 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении».

  - Обеспечение объекта материальными ресурсами    в соответствии с условиями договора является обязанностью Подрядчика.

  - Стоимость работ изменяется в случаях предусмотренных законодательством. Изменения договорной цены оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.

  - Источник финансирования – районный бюджет.

  - Ответственность за ценообразование несет Подрядчик.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

    - выполнить работы в установленные настоящим договором сроки в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными актами Республики Беларусь в области строительства;

    - обеспечить надлежащее качество работ, оформить документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации;

    - устранить за свой счет дефекты, выявленные в процессе работ, а также дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока;

    - хранить все документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчику к указанным документам;

    - оказывать содействие представителям Заказчика при реализации ими всех обязанностей и полномочий в части контроля за деятельностью Подрядчика;

    - при выполнении работ по настоящему договору, обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, экологической и противопожарной безопасности, исполнения требований действующего законодательства в области трудовых отношений и нести ответственность за их соблюдение работниками Подрядчика;

    - контролировать использование и правильное применение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

    - проводить инструктажи работников по вопросам охраны труда, а также вводный инструктаж;

    - проводить допуск работников к выполнению работ после прохождения медицинского осмотра;

    - сообщать Заказчику о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и окружающих;

    - проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве (если они произойдут при выполнении работ на территории Заказчика);

    - установить границы опасных зон и защитные ограждения;

    - в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства работ с территории УЗ «Слуцкая ЦРБ».

    - назначить своих представителей для организации исполнения обязательств по настоящему договору и решения вопросов, возникающих в ходе их исполнения;

    - передать Заказчику результат выполненных работ в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и настоящим договором;

    - исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика или уполномоченного лица, осуществляющего технический надзор и контроль над строительством, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

    - в случае угрозы несоблюдения сроков окончания работ, немедленно уведомить Заказчика в письменной форме о причинах и длительности опоздания, затруднениях;

    - письменно уведомлять Заказчика о возможных неблагоприятных для него последствиях в результате выполнения его указаний или указаний уполномоченного должностного лица, осуществляющего технический надзор и контроль над строительством, об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности или прочности объекта строительства либо создающих условия невозможности выполнения работ в установленный срок, а при неполучении от Заказчика письменного ответа в течение 5 (пяти) рабочих дней – приостановить выполнение работ;

    - выполнить дополнительные работы, если они входят в сферу его профессиональной деятельности, неучтенные в дефектном акте и сметной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ по настоящему договору, при условии письменного согласия Заказчика и оформления всех необходимых документов;

    - совместно с Заказчиком своевременно принимать все необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Сторонами принятых на себя обязательств согласно настоящему договору;

    - с соблюдением требований законодательства приобрести необходимые для выполнения работ по настоящему договору материальные ресурсы за исключением передаваемых Подрядчику, в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчиком. Закупка импортных материалов, изделий, конструкций и оборудования согласовывается до момента приобретения с Заказчиком;

    - письменно уведомлять Заказчика о выявлении поставленных ими некачественных материалов, изделий, конструкций, оборудования, технической документации и приостановить выполнение работ на объекте до получения от Заказчика необходимых решений;

    - ежемесячно со сдачей актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а предъявлять Заказчику исполнительную документацию под объем работ, выполненный в соответствии с настоящим договором;

    - по каждому факту выполнения работ, оформленному первичным учетным документом, в адрес Заказчика создать и направить электронный счет-фактуру (далее – ЭСЧФ) на портал Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в порядке, предусмотренном статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь до 10 числа месяца следующего за отчетным;

    - возместить Заказчику стоимость потребленной на технологические нужды электроэнергии и воды по ценам снабжающей организации на основании подписанного сторонами акта формы С-4. Учет предоставленной электроэнергии производится на основании показаний приборов учета, при отсутствии учета по фактически отработанному механизмами и инструментами Подрядчика времени, с учетом потребляемой мощности используемого электрооборудования.

  - Подрядчик имеет право:

    - получать оплату за выполненные работы в соответствии с настоящим договором;

    - приостановить выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;

    - инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором, законодательством Республики Беларусь и Правилами;

    - предложить мероприятия, вызывающие необходимость изменения решений, предусмотренных дефектным актом. Предложения подлежат рассмотрению Заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, но не более одного месяца со дня получения. Если по истечении указанного срока не поступили возражения Заказчика, предложения Подрядчика считаются принятыми.

  - Подрядчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

  - Заказчик обязуется:

    - обеспечить финансирование и своевременные расчеты за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора;

    - предоставить Подрядчику в полном объеме необходимые документы, разрешающие выполнение работ на объекте, не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала выполнения работ;

    - представить фронт работ Подрядчику согласно п.1.1 настоящего договора, представить точку подключения электроэнергии, источников воды для бытовых и производственных нужд, ограничить доступ своих работников в местах проведения работ на срок проведения работ;

    - содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;

    - согласовывать с Подрядчиком все необходимые изменения объемов, вида, качества работ после заключения настоящего договора с соответствующей корректировкой договорной цены и сроков выполнения работ;

    - предоставить Подрядчику место на стройплощадке для открытого и закрытого складирования материалов и оборудования;

    - обеспечивать в нерабочее время пожарно-сторожевую охрану материалов и оборудования Подрядчика, находящегося на стройплощадке, при условии ежедневной их передачи под охрану уполномоченному лицу Заказчика по описи, а имущество закрытого хранения – при условии опечатывания Подрядчиком соответствующего места его хранения;

    - принимать выполненные работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

    - незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлений от условий настоящего договора;

    - передать Подрядчику материалы, изделия, конструкции и оборудование в соответствии с согласованным сторонами графиком, который оформляется сторонами в случае возложения на Заказчика обязанностей по обеспечению Подрядчика указанными в графике материальными ресурсами;

    - принять от Подрядчика материалы, полученные при демонтаже, с оформлением акта формы С-14.

  - Заказчик имеет право:

    - посещать объект в течение всего периода выполнения работ и знакомится с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;

    - требовать от Подрядчика устранения результата выполненных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока;

    - отказаться от приемки работ, выполненных Подрядчиком с дефектами, недоделками, до момента их устранения;

    - осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, соблюдением сроков выполнения работ, целевым использованием выделенных средств, а также за использованием Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика;

    - инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения и взыскания убытков в случаях, предусмотренных настоящим договором, законодательством Республики Беларусь и Правилами.

  - Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

  - Заказчик и Подрядчик должны немедленно информировать друг друга о каком-либо перерыве или изменении в ходе выполнения работ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Результат выполненных работ по настоящему договору, соответствие их требованиям по качеству принимаются на основании акта сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а, предоставленного Подрядчиком Заказчику на рассмотрение до 28 числа отчетного месяца, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ (этапа работ).

  - Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком с составлением акта освидетельствования скрытых работ и акта промежуточной приемки ответственных конструкций.

  - Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания уполномоченным лицом акта сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его предоставления Подрядчиком, или должен предоставить в письменной форме мотивированный отказ от подписания вышеуказанного акта в тот же срок. При не подписании акта сдачи-приемки выполненных работ в указанный срок и отсутствии мотивированного отказа результат выполненных работ считается принятым и выполненные работы подлежит оплате согласно условиям настоящего договора.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

  - За расчетный период принимается календарный месяц.

  - Основанием для расчетов за выполненные работы является акт сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а, а также составленная на его основании справка о стоимости выполненных работ формы С-3а.

Стоимость смонтированного (установленного) оборудования, подлежащая оплате Заказчиком, указывается в акте сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а за итогом стоимости выполненных работ справочно и включается в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а с оформлением товарно-транспортной накладной (далее - ТТН).

  - Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику на рассмотрение: до 28 числа отчетного месяца – акты сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а за отчетный месяц, подписанные Подрядчиком и уполномоченным представителем технического надзора Заказчика; до последнего дня отчетного месяца – справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, составленную на основании актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а.

  - Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы (справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, акт сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а, ТТН), заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в тот же срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а Заказчик обязуется заплатить неоспариваемую сумму в соответствии с п.6.5. настоящего договора. Остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

  - Расчет за выполненные работы производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а, и подписанной справки о стоимости выполненных работ формы С-3а платежным поручением в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента их подписания.

  - Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в белорусских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительных работ, их стоимость определяется на основании акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком, который подтверждает необходимость выполнения дополнительных работ, с последующим внесением изменений в установленном порядке в сметную документацию. После подписания акта на дополнительные работы Подрядчик оформляет акт сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а и включает в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Стоимость дополнительных работ определяется в ценах и нормах, в каких была первоначально разработана и утверждена сметная документация. Стоимость дополнительных работ определяется с применением прогнозных индексов цен в строительстве на дату выполнения дополнительных работ.

  - Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначальную установленную настоящим договором дату их выполнения.

  - При нарушении Подрядчиком сроков завершения работ по своей вине, оплата за работы, выполненные после установленного срока завершения работ, производится по ценам, действовавшим на первоначальную установленную настоящим договором дату их выполнения.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок на выполненные работы Подрядчиком устанавливается в соответствии с законодательством и составляет 3 (три) года, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения работ, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем.

  - Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата выполненных работ.

  - Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика.

  - В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления работ ненадлежащего качества.

  - Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки работ.

  - Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они возникли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, а также ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик и Подрядчик несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

  - Подрядчик несет ответственность за достоверность выполненных объемов работ, списания материалов, обоснования цены на материалы. При выявлении контролирующими органами фактов завышения стоимости работ, выполненных Подрядчиком, последний возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с указанным завышением, в полном объеме.

  - За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в десятидневный срок письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна сторона не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения убытков.

  - Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за исполнение обязательств по настоящему договору.

- АРБИТРАЖ

  - Споры, связанные с заключением, изменением, расторжением и исполнением настоящего договора рассматриваются в Экономическом суде Минской области, если они не могут быть урегулированы путем переговоров и претензионной работы. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 дней.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязанностей по настоящему договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

  - При исполнении своих обязанностей по настоящему договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

  - Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.

  - Стороны признают возможность расторжения настоящего договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Ни одна сторона не имеет право передавать права по исполнению настоящего договора третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

  - Заказчик считается надлежаще выполнившим принятые по настоящему договору обязательства по оплате с момента представления необходимых для оплаты выполненных работ документов в органы государственного казначейства.

  - Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи с использованием телефонных номеров, указанных в разделе 14 настоящего договора. Настоящий договор, изменения и дополнения к нему, переданные по факсу, обладают юридической силой с последующим обменом оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения ими всех принятых на себя обязательств. Если дата подписания не указана, настоящий договор считается вступившим в силу от даты его составления.

  - Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, подписанных обеими сторонами, имеющих равную юридическую силу.

  - Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.

  - Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи на настоящем договоре, а также на иных документах, подписанных в рамках его исполнения.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь и Правилами.

  - Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – локальная смета № 1;

- Приложение № 2 – протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство;

- Приложение № 3 – график строительства (производства работ);

- Приложение № 4 – график платежей при строительстве (выполнении работ).

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Подрядчик: Электронная цифровая подпись | Заказчик: Учреждение здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» 223609, Республика Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, ул. Чайковского,21 (01795)71534 (юрист), (01795)71644 (бухг.), (01795)71541 (закупки) р/с BY19 AKBB 3604 0433 4151 8660 0000 в ЦБУ № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Слуцк, ул. Ленина, 211А, УНП 600043962 БИК AKBBBY2Х Заместитель главного врача Электронная цифровая подпись С.П.Чайковский |
| --- | --- |