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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА № 
                                               (дополнительные работы)
                                              
д. Боровляны	                                                                              «___» __________ 2026 г
Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Барсамяна Гарика Тариеловича. действующего на основании Устава, с одной стороны,  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Подоядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (далее - Правила), иным законодательством Республики Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с дефектным актом и сметой  (далее – сметная документация) выполнить строительно-монтажные работы по текущему ремонту        по объекту: «  Текущий ремонт рентгенкабинета в здании Колодищанской поликлиники», расположенного по адресу: Минский р-н, аг.Колодищи, ул.Минская,5.
           1.2.  Заказчик обязуется принять результат строительных работ и уплатить обусловленную договором цену.
1.3.	Строительные работы выполняются собственными силами Подрядчика.
1.4.	Срок начала выполнения строительных работ:__________
Срок завершения строительных работ:_______________________
1.5.	Изменение условий договора в части сроков исполнения обязательств и цены допускается в случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также в случаях, предусмотренных Советом Министров Республики Беларусь в иных постановлениях ( Положение № 1553, Правила № 1450, в части, не противоречащей Закону).
1.6.	В ходе исполнения настоящего Договора допускается изменения объема (количества) строительных работ, не более чем на 15 (пятнадцать) процентов. В этом случае стоимость строительных работ изменяется пропорционально изменению их объема (количества), а сопутствующих работ - с учетом этого изменения.
2.	ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.	Заказчик обязуется:
             2.1.1.	Выполнять условия договора.
2.1.2.	Передать Подрядчику Сметную документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и договором.
2.1.3.	Передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и договором. Площадка (фронт) работ передается в течение 1 (одного) рабочего дня до начала выполнения строительных работ.
2.1.4.	Осуществлять технический надзор с привлечением специалистов инженерной организации.
2.1.5.	Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных денежных средств, выделенных для проведения строительных работ.
2.1.6.	Обеспечить непрерывное финансирование строительных работ, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы.
2.1.7.	Письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора.
2.1.8.	Содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором.
2.2.Заказчик имеет право:
2.2.1.	Заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения объекта строительства.
2.2.2.	Инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и договором.
2.2.3.	Требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ.
2.2.4.	Отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.
2.2.5.	Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.
2.2.6.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством	предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.7.	Посещать объект в течение всего периода выполнения строительных работ, знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом, требования техники безопасности. В случае нарушения технологического процесса приостанавливать производство работ.
2.2.8.	Проверять по ходу выполнения строительных работ и по окончанию документы, подтверждающие их фактическую стоимость.
2.2.9.	Заказчик	имеет иные	права	и	обязанности,	предусмотренные законодательством и договором.
2.3.	Подрядчик обязуется:
2.3.1.	Выполнять условия договора.
2.3.2.	Не передавать без согласия Заказчика Сметную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам.
2.3.3.	Выполнять	строительные	работы	в	соответствии	с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также Сметной документации.
2.3.4.	Выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии со Сметной документацией.
2.3.5. Проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и строительных работ, если Заказчик или его представитель не участвует в закупке.
2.3.6. Закупать материальные ресурсы в случаях и в порядке, установленных законодательством и договором, предоставлять Заказчику отчет об их использовании.
2.3.7.	Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора.
2.3.8.	Принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком для выполнения строительных работ от начала работ до сдачи работ Подрядчиком.
2.3.9.	Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер.
2.3.10.	Своевременно и за собственный счет устранить выявленные в ходе выполнения строительных работ и в период гарантийного срока результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.3.11.	Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в сметной документации (дополнительных (скрытых) работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства (в соответствии с п. 3 ст. 698 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
2.3.12.	Обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям сметной и нормативно-технической документации.
2.3.13.	Не разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе выполнения строительных работ по договору.
2.3.14.	В течение 3-х рабочих дней письменно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний.
2.3.15.	Оформлять и вести исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ Дефектному акту, Смете и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора.
2.3.16.	Соблюдать нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
2.3.17.	Передать Заказчику в порядке, установленном договором результат выполненных строительных работ не позднее срока, указанного в п.1.4, настоящего Договора.
2.3.18.	При проведении строительных работ учитывать специфику Заказчика и режим его работы.
2.3.19.	Время проведения строительных работ согласовывать с Заказчиком.
2.3.20.	Выполнять иные обязанности, предусмотренные иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
2.4.	Подрядчик имеет право:
2.4.1.	Получать плату за выполнение строительных работ в соответствии с договором.
2.4.2.	Инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством.
2.4.3.	Выполнять иные обязанности, предусмотренные иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
3.	ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.	Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.
3.2.	Стороны в течение рабочего дня следующего за днем заключения договора назначают своих представителей для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения.
3.3.	Строительная площадка представляется Заказчиком Подрядчику по акту составленному в произвольной форме.
3.4.	При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказчик в течение 2 календарных дней составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроков их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение строительных работ.
3.5.	После окончания строительных работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, мусора, строительных машин, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в течение рабочего дня. следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки строительных работ.
3.6.	При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Для участия в составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 5 календарных дней, следующих за днем получения письменного извещения Заказчика.
В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления ненадлежащего качества строительных работ. В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.
3.7.	В случае неустранения Подрядчиком недостатков, указанных в дефектном акте, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения. Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
3.8.	Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект Строительства не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
3.9.	Исполнение обязательств Подрядчика по устранению дефектов в период гарантийного срока обеспечивается резервированием на специальном счете на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта средств в размере 0,5 % стоимости выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных работ.
4.	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
4.1.	Предельная договорная (контрактная) цена строительных работ определяется по результатам процедуры государственной закупки № _________________ на основании цены предложения Подрядчика (Приложение 2 к настоящему Договору) и составляет ______________________, в том числе налог на добавленную стоимость __________________ и является неизменной до завершения строительства, за исключением определенных случаев ее корректировки.
4.2.	Предельная договорная (контрактная) цена за выполненные строительные работы может быть изменена только в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
4.3.	Изменение Договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.
4.4.  Цена за единицу работы определена по результатам процедуры закупки.  
5.	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.	За расчетный период принимается календарный месяц.
5.2.	Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ формы С-За, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2а по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства (постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве», постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48 «Об установлении форм документов и утверждении Инструкции о порядке заполнения и применения дефектного акта на гарантийный ремонт).
Акты выполненных работ предоставляются на рассмотрение Заказчику до 25 числа отчетного месяца.
Заказчик производит оплату выполненных работ на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания справок стоимости выполненных работ в пределах финансирования установленного настоящим договором.
5.3.	Источник финансирования - районный бюджет. Обязательства Заказчика по оплате выполненных строительных работ считаются исполненными с даты регистрации платежного документа в органах государственного казначейства.
5.4.	Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, а также не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.
5.5.	При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения строительных работ, эти работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.
5.6. Оплата выполненных работ осуществляется по цене за единицу выполненной работы исходя из объема фактически  выполненной работы в размере, не превышающем предельную стоимость предмета закупки.
6.	СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
6.1.	Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства.
6.2.	Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к их приемке.
При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, подписанный только одной Стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, являются неотъемлемой частью Договора.
6.3.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.
7 . ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.	Изменение	договора	осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Не допускается изменение условий настоящего Договора при его исполнении в части предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), порядка оплаты, сроков исполнения обязательств Подрядчиком, цены Договора, ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если иное не установлено Законом  Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и Советом Министров Республики Беларусь.
7.2.	 Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
7.3.	При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 10 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую Сторону и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
7.4.	При неисполнении и ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по договору договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии (с п.3 ст.420 ГК).
7.5.	При надлежащем исполнении обязательств по Договору односторонний отказ от его исполнения сторонами не допускается.
7.6.	Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
8.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
8.1.	Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2.	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
-	за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;
-	за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата строительных работ - 0,15 % стоимости результата строительных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости результата строительных работ;
-	за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
8.3.	Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
8.4.	Уплата штрафных санкций (пени) не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего договора, от надлежащего исполнения своих обязательств.
8.5.	 В случаях установления контролирующими органами фактов завышения расчетов за выполненные работы суммы переплаты и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику, и причиненные убытки возмещаются Подрядчиком в размере 100 %.
8.6.	Подрядчик несет ответственность за организацию и безопасное производство строительных работ в соответствии с требованиями по охране труда, соблюдение норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм, требований промышленной безопасности, содержание и эксплуатацию оборудования (инструмента, инвентаря и приспособлений), хранение, транспортировку и применение материалов, легковоспламеняющих, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, баллонов со сжатым и сжиженным газом.
8.7.	Стороны обязуются	 соблюдать обязательства, предусмотренные Антикоррупционной оговоркой.
9.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1.	На принятые строительные работы, являющиеся предметом настоящего договора, устанавливается гарантийный срок 2 (два) года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных работ.
9.2.	Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта сдачи приемки. При передаче Заказчику результата строительных работ Подрядчик оформляет гарантийное письмо.
9.3.	Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются силами и за счет Подрядчика, в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня письменного уведомления Заказчиком. Наличие некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, оформляется Заказчиком и Подрядчиком Дефектным актом, к которому прилагается справка Подрядчика о стоимости строительных работ по устранению дефектов. Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого устранялись недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
9.4.	Подрядчик не несет ответственность за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, а также при повреждении третьими лицами.
10.	ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1.	.Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.
10.2.	Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в сроки, установленные в договоре, то эти сроки соразмерно отодвигаются на время действия соответствующих обстоятельств.
10.3.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о предполагаемом сроке действия обязательств, не позднее 3 дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими органами документально.
10.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Подрядчиком будет существовать более 3 месяцев. Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчиком.
10.5.	Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служит заключение Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).
11.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1.	Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контраген тами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего договора.
11.2.	Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
11.3.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.4.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти	нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда этой Стороне стало известно о нарушении настоящего раздела договора. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких- либо положений настоящего раздела Договора.
11.5.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в 10-дневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, с приложением документов, подтверждающих данный факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.
11.6.	Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ей для исполнения настоящего договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки».
12.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1.	Любые споры и разногласия, возникающие по договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком регулирования споров, согласно котором) Сторона, чьи права и законные интересы нарушены обязана предъявить другой Стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть ее и письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.
В случае неурегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде Минской области.
12.2.	Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.
13.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
13.1.	Договор (изменения и (или) дополнения к нему) заключается (ются) в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного уполномоченными лицами и скрепленный печатями.
Договор, приложения к нему подготовлены в двух экземплярах на___________________ листах и подписаны Сторонами. При этом каждый лист договора и приложений к нему пронумерован и подписан Сторонами. Каждый экземпляр договора, приложений к нему имеет равную юридическую силу и хранится в делах каждой из Сторон.
Изменения и (или) дополнения к договору, приложения к нему подлежат подготовке и подписанию Сторонами в двух экземплярах. При этом каждый лист изменений и (или) дополнений к договору, приложений к ним подлежит нумерации и подписанию Сторонами.
13.2.	Каждая из Сторон обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней известить другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по договору.
13.3.	Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по Договору считается полученной с момента вручения Стороне, а в случае направления
заказным письмом с уведомлением о вручении по истечении  20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой
связи квитанции о приеме данной корреспонденции.
13.4.	По вопросам, не урегулированным договором. Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
13.5.	К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1 - сметная документация (дефектный акт, смета);
Приложение 2 - протокол согласования договорной (контрактной) цены;
Приложение 3 - график производства работ;
Приложение 4 - график платежей.
Документация по процедуре закупки.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
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Приложение  2
к договору строительного подряда
от  ___. № __________



ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО


	Наименование объекта:
	

	Основание:
	

	Заказчик:
	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»

	Подрядчик:
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Приложение  3
к договору строительного подряда
от _____ № ____________

График
производства работ по объекту


	
Месяцы выполнения работ


	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ
	Прогнозный
индекс
	Стоимость подрядных работ, с учетом прогнозного индекса
         бел. руб.

	СМР
	
	
	

	Итого на дату начала производства работ

	
	
	

	
	
	1,009
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого СМР
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Приложение   4
к договору строительного подряда
от______. № ___________



График платежей
на проведение строительных работ по объекту: 

	Месяцы строительства
	Стоимость работ по графику, руб.
	Сумма платежей, руб

	
	
	всего, руб.
	в том числе

	
	
	
	аванс, включая целевой
	оплата за выполненные работы

	2
	3
	4
	5
	6
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_______________________/Заказчик                               ______________________/Подрядчик
