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ПРОЕКТ  ДОГОВОРА
строительного подряда №  
  г. Минск






                     «  » ________ 2026 г.
Коммунальное культурно-спортивное унитарное предприятие «Аква-Минск» (Государственное предприятие «Аква-Минск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шаврука Дмитрия Сергеевича,   действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ (                       ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября  1998 г. № 1450 с изменениями и дополнениями (в дальнейшем - Правила), заключили настоящий договор строительного подряда о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить комплекс строительно-монтажных работ по текущему ремонту теннисного корта №10 в здании теннисного центра «Аква-Минск», г.Минск, пр-т Рокоссовского,44/2  (далее – объект), в соответствии с дефектным актом и сметой, прилагаемым к Договору в качестве его неотъемлемой части.
1.2. Указанные в пп.1 п.1 настоящего договора работы могут выполняться как собственными силами Подрядчика, так и с привлечением субподрядчиков с письменного согласия Заказчика, в соответствии с требованиями законодательства и условиями процедуры закупки.
1.3. Объем, перечень и состав работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору на объекте определены сметой.
1.4. Начало выполнения работ: «       » _______________ 2026 года.
1.5. Завершение выполнения работ: «    » ___________ 2026 года. 

1.6. Предусмотренные Договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в следующих случаях:
1.6.1. нарушения Заказчиком условий финансирования выполнения работ на объекте;

1.6.2. несвоевременной передачи Подрядчику фронта работ;

1.6.3. приостановления выполнения работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.

1.6.4. выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов, не предусмотренных дефектным актом и сметой, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств.

1.7. Сроки выполнения работ продлеваются по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена работ по настоящему Договору сформирована на основании сметы и в соответствии с протоколом согласования неизменной договорной (контрактной) цены (Приложение №2) составляет в текущих ценах в нормах НРР на 01. __.2026 г. с учетом прогнозных индексов  (   ) .                                      
2.2. Неизменная договорная (контрактная) цена работ может быть изменена в случае:

2.2.1. внесения изменений в дефектный акт, смету в установленном порядке по причине обнаружения недостатков технического и (или) счётного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при её разработке;
2.2.2. изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов, отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
2.2.3. изменения нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
2.2.4. изменения прогнозных индексов в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

2.2.5. изменения сроков выполнения работ по причинам их несвоевременного финансирования Заказчиком;
2.2.6. выявления в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;

2.2.7. изменения даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановке выполнения подрядных работ по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика.
2.3. Изменение неизменной договорной (контрактной) цены оформляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.4. Источник финансирования работ по настоящему Договору: собственные средства Заказчика без привлечения бюджетных средств.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. до начала производства работ передать Подрядчику утвержденную смету и копию дефектного акта в одном экземпляре; 

3.1.2. до начала производства работ передать Подрядчику фронт работ;
3.1.3. обеспечить Подрядчика электроэнергией и водой на объекте производства работ, предоставить помещения для хранения материалов, изделий и инструментов;
3.1.4. рассматривать в установленные настоящим Договором сроки, представляемые Подрядчиком акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ; 
3.1.5. своевременно принимать необходимые меры по устранению препятствий для надлежащего исполнения настоящего Договора Подрядчиком;

3.1.6. выявленное ненадлежащее качество работ в течении двух рабочих дней зафиксировать в акте произвольной формы с указанием перечня некачественных работ и сроков их устранения, и направить его Подрядчику для устранения;

3.1.7. выполнять иные обязанности, отнесенные законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором к функциям Заказчика.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. посещать объект в течении всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом их выполнения;

3.2.2. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;
3.2.3. приостанавливать выполнение работ или принимать решение о прекращении работ Подрядчиком;
3.2.4. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случае нарушения Подрядчиком условий Договора;

3.2.5. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.2.6. вносить предложения Подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц Подрядчика, систематически нарушающих обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов и не выполняющих указаний Заказчика или уполномоченного должностного лица, осуществляющего на объекте технический надзор;

3.2.7. требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения настоящего Договора и знакомиться со всеми документами, подтверждающими затраты Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, до полного завершения расчетов по выполненным работам;

3.2.8. требовать за счет Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока, при необходимости вправе приостановить выполнение Подрядчиком последующих работ до устранения дефектов либо устранить дефекты и недоделки своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;

3.2.9. проводить контрольные обмеры выполненных работ;

3.2.10. отказаться от принятия результата работ в случае выявления работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность их использования по назначению и которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора;

3.2.11. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением Договора;

3.2.12. осуществлять иные права Заказчика, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором;
3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. выполнить работы в соответствии с утверждённой сметой, требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также нормативно-технической документацией;
3.3.2. выполнять работы в установленные Договором сроки;

3.3.3. обеспечивать надлежащее качество работ;
3.3.4. назначить своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе их исполнения;
3.3.5. письменно согласовывать с Заказчиком субподрядные организации в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ;

3.3.6. заключать договоры с субподрядными организациями, разрабатывать с ними графики производства работ в объеме, предусмотренном настоящим договором и осуществлять контроль и надзор за качеством выполняемых работ, соответствием объемов и стоимости работ, в том числе стоимости материалов, стоимости эксплуатации машин и механизмов;

3.3.7. организовывать и координировать работу субподрядчиков, составлять графики производства работ и иную обязательную для всех участников  строительства документацию по организации строительства и производству работ;

3.3.8. нести ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядными организациями, согласно графику производства работ; 
3.3.9. устранять за свой счет в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком;

3.3.10. в случае угрозы несоблюдения сроков окончания работ, незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме о причинах и длительности опоздания, затруднениях;

3.3.11. проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, оборудования, конструкций и работ;

3.3.12. закупать материальные ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и Договором;
3.3.13. обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся непосредственно на территории выполнения работ Подрядчиком от начала работ до приемки работ Заказчиком;

3.3.14. при обнаружении повреждений конструкций, изделий и оборудования по вине Подрядчика осуществить замену либо возместить стоимость поврежденных конструкций, изделий и оборудования в согласованный с Заказчиком срок. При этом объемы повреждений указываются в актах выявленных повреждений, которые оформляются с участием обеих сторон. В случае неявки Подрядчика для оформления актов, Заказчик оформляет акты в одностороннем порядке, и Подрядчик лишается права на их обжалование в дальнейшем;

3.3.15. устранять за свой счет выявленное Заказчиком ненадлежащее качество работ в установленные актом сроки;
3.3.16. назначить своих представителей для подписания актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, справок о стоимости выполненных работ, актов на дополнительные работы,  уведомить об этом Заказчика и предоставить ему документы, подтверждающие полномочия своих представителей;

3.3.17. своевременно устранять за свой счет выявленные при приемке выполненных работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта дефекты и недоделки, допущенные по вине Подрядчика;

3.3.18. обеспечивать неукоснительное соблюдение работниками Подрядчика (как штатными, так и работающими по гражданско-правовым договорам) требований законодательства об охране окружающей среды, противопожарной безопасности, норм и правил охраны труда, производственной санитарии и нести полную ответственность в случае их нарушения работниками Подрядчика, в том числе нести обязанность по уплате штрафов по постановлениям уполномоченных государственных контролирующих органов и судов за нарушение Подрядчиком санитарного, противопожарного режимов, электробезопасности на объекте выполнения работ и за другие нарушения, выявленные в ходе проверок контролирующих органов.

3.3.19. обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов;
3.3.20. в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку рабочих мест Подрядчика. Строительные отходы, тара и упаковка складируются Подрядчиком в специально отведенных местах, указанных Заказчиком.

3.3.21. информировать в письменном виде Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

3.3.22. письменно уведомлять Заказчика о необходимости выполнения дополнительных, неучтенных в смете работ, а также о возможных  неблагоприятных для Заказчика последствиях в результате выполнения его указаний или указаний уполномоченных должностных лиц, осуществляющих технический надзор, об иных не зависящих от Подрядчика  обстоятельствах,  грозящих  годности  или  прочности работ либо создающих условия невозможности выполнения работ в установленный  срок, а при неполучении от Заказчика письменного ответа в течение 5 (пяти) рабочих дней – приостановить выполнение работ;

3.3.23. своевременно принимать необходимые меры по устранению препятствий для надлежащего исполнения настоящего Договора;
3.3.24. хранить документы, подтверждающие затраты Подрядчика по выполнению работ, и обеспечивать уполномоченным должностным лицам Заказчика беспрепятственный доступ к ним до завершения расчетов за выполненные работы;
3.3.25.сдать Заказчику результат работ в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Договором;
3.3.26. не допускать появления работников на объекте в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения;
3.3.27. выполнять предписания Заказчика и других контролирующих органов;

3.3.28. Обеспечить следующий режим работы на объекте:
- соблюдать требования действующего законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы пожарной и промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды и производственной санитарии, и нести полную ответственность за безопасность ведения работ, всех рабочих процессов, выполняемых на объекте, за безопасную эксплуатацию машин, оборудования и других средств производства, а также и при перевозке грузов, оборудования и механизмов;

- соблюдать правила поведения на территории объекта Заказчика;

3.3.29. незамедлительно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;    

3.3.30. выполнять иные обязанности, отнесенные законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором к функциям Подрядчика.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. по письменному согласованию с Заказчиком, при условии наличия подписанного сторонами дополнительного соглашения, выполнять дополнительные работы, не учтенные в дефектном акте, смете, но необходимые для дальнейшего производства работ, с оформлением соответствующей документации в установленном порядке;

3.4.2. отказаться от выполнения дополнительных работ, не учтенных в дефектном акте, смете, если они не могут быть выполнены по независящим от Подрядчика причинам;

3.4.3. осуществлять иные права Подрядчика, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

4.2. За расчетный период по оплате выполненных работ по настоящему договору принимается календарный месяц.
4.3. Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс в течении 5 банковских дней после подписания договора.
4.4. При невыполнении сроков работ, предусмотренных настоящим договором, по вине Подрядчика, сумма текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком. Подрядчик за пользование  чужими денежными средствами уплачивает проценты, начисленные на сумму полученного текущего аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса до даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. Зачёт подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счёт оплаты выполненных работ не допускается.

Текущий аванс считается полностью отработанным, если работы, предусмотренные настоящим договором, выполнены в полном объеме. 
4.5. Готовность выполненных работ, соответствие их требованиям по качеству оформляется путем составления и подписания в установленном порядке уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. 

4.6. Первичная учетная документация в ходе исполнения настоящего Договора оформляется с учетом обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством.

4.7. Основанием для расчетов за выполненные работы по настоящему Договору служит представленная Подрядчиком и подписанная уполномоченным представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ.
4.8. Подрядчик предоставляет Заказчику по окончании работ следующие документы:
- акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справку о стоимости выполненных работ, подписанные Подрядчиком.


Заказчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, подписать их, заверить печатью и возвратить уполномоченному должностному лицу Подрядчика. При несогласии с данными, отраженными в акте приемки выполненных работ и в справке о стоимости выполненных работ, Заказчик обязан возвратить их уполномоченному должностному лицу Подрядчика под расписку или возвратить в адрес Подрядчика заказным почтовым отправлением с письменным мотивированным отказом от подписания этих документов в вышеуказанный срок. 
В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
4.9. Заказчик производит оплату выполненных работ не позднее 5-ти календарных дней после подписания Сторонами документов для оплаты стоимости выполненных работ.

4.10. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее некачественно выполненные работы и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика. 
4.11. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения работ, установленного Договором, расчеты за работы, выполненные после указанных сроков, осуществляются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершени
5.ОХРАНА ТРУДА
5.1. Стороны обязуются, каждая в отношении своих работников, самостоятельно обеспечить:

- безопасность при выполнении работ, использовании территории объекта, производственных зданий (помещений), сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в производстве материалов, и химических веществ;

- спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- нахождение на объекте лиц в защитных касках, застегнутых на подбородочные ремни;

- эффективную эксплуатацию средств защиты своими работниками;

- соблюдение работниками правил пожарной безопасности и санитарии;

 - выполнения законодательства о труде.

5.2. Стороны обязуются проводить все необходимые мероприятия и инструктажи по охране труда со своими работниками. Каждая из Сторон обязуется не допускать появления своих работников на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, токсического опьянения, а также лиц, не имеющих профессиональной подготовки, без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда или иного состояния, нарушающего нормы и правила охраны труда.

5.3. В случае нарушения работником одной из Сторон норм и правил охраны труда, в результате которых причинен ущерб жизни, здоровью или имуществу работникам другой Стороны, обязанность по возмещению такого ущерба (в том числе морального вреда) возлагается на Сторону, чей работник нарушил нормы и правила охраны труда.

5.4. В случае, если в результате несчастного случая на производстве, вызванного нарушением норм и правил охраны труда одной из Сторон (или ее работником), причинен вред жизни, здоровью работникам другой Стороны, то расследование такого несчастного случая осуществляется Сторонами совместно.

5.5. Заказчик вправе контролировать соблюдение норм и правил охраны труда работниками Подрядчика, но не обязан осуществлять контроль. В случае, если Заказчик обнаружил нарушения норм и правил охраны труда работниками Подрядчика, Заказчик в лице своих работников по охране труда вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушения норм и правил охраны труда.

5.6. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить и нести ответственность за соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии, эксплуатации электрического и иного оборудования и иных правил безопасности.
6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

6.1. Обеспечение материальными ресурсами объекта осуществляется  Подрядчиком. 
6.2. Подрядчик несет ответственность за безопасное складирование  и хранение, утрату, повреждение материально-технических ресурсов, изделий, конструкций, оборудования и других материально-технических ресурсов, находящихся на момент начала производства работ на объекте.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.

7.2. Подрядчик до начала работ назначает своего представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителя,   прилагаются к Договору.

7.3. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в сметной документации и влекущих увеличение стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.

7.4. При выявлении работ ненадлежащего качества Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроки их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение работ.

7.5. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

неиспользованные материальные ресурсы либо возместить их стоимость;

7.6. После окончания работ Подрядчик обязан освободить объект от строительных отходов, мусора, неиспользованных материальных ресурсов в течение рабочего дня, следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1.На выполненные Подрядчиком по настоящему договору работы устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет. 
8.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта приемки-передачи выполненных работ.
8.3. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
8.4.Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что это произошло вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, а также ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком (владельцем). Наличие некачественно выполненных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, оформляется дефектным актом на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт) с участием Заказчика (владельца) и Подрядчика. К акту прилагается справка Подрядчика о стоимости работ по устранению дефектов. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка ликвидации дефектов Подрядчик обязан направить своих представителей не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика (владельца). В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком (владельцем) и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

8.5..Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Подрядчиком работ до момента их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает Подрядчику неустойку в действующих ценах в следующих случаях и размерах:

9.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости этих работ;

9.1.2. за несвоевременное перечисление денежных средств на оплату выполненных и принятых в установленном порядке работ - в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 процентов этой суммы.

9.2.Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает Заказчику неустойку в действующих ценах в следующих случаях и размерах:

9.2.1. за нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
9.2.2. за превышение по своей вине установленных Договором сроков передачи результата работ - 0,2 процента стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 %  стоимости результата работ;

9.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта) - в размере 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока;
9.3. В случае завышения Подрядчиком объемов и стоимости выполненных работ, выявленных государственными контролирующими органами или ведомственными контрольно-ревизионными службами, Подрядчик обязан в 10-ти дневный срок от даты вручения соответствующего акта проверки возвратить Заказчику необоснованно полученные денежные средства, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

10.4. В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона Договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной Договора коррупционного правонарушения.

10.5. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

10.6. Стороны признают возможность расторжения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий, указанных в п. 10.1 настоящего Договора, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10.7. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, возмещает другой Стороне все убытки в сумме, не покрытой неустойкой.

10.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств не освобождает от исполнения обязательств.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажут, что неисполнение обязательств стало следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора). 

11.2. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы должна незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) дней, следующих за днем их наступления (прекращения), уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

11.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

11.4. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

11.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.Подрядчик без письменного согласия Заказчика не вправе передавать третьим лицам исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Договором, а также не вправе уступать свои требования к Заказчику третьим лицам, вытекающие из настоящего Договора, в том числе налоговым и иным органам в счет уплаты причитающихся с Подрядчика налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также взыскиваемых с Подрядчика сумм по исполнительным производствам судов. 

12.2.Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены сторонами путем заключения дополнительных соглашений.
12.3.По требованию одной из Сторон вторая Сторона обязана обсудить вопрос об изменении существенных условий настоящего Договора, если необходимость их изменения обусловлена: 

12.3.1реорганизацией юридического лица, являющегося одной из Сторон по настоящему Договору;

12.3.2.принятием акта законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Договора.

12.4.Приостановление выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, может осуществляться по основаниям и в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Беларусь».

12.5.Заказчик вправе до завершения выполнения работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ в соответствии со сроками, предусмотренными Договором или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если отступления от условий Договора являются существенными и неустранимыми;

- если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, а в назначенный Заказчиком Подрядчику разумный срок для устранения недостатков данные недостатки Подрядчиком не устранены;

- при наличии других уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику.

12.6.Стороны могут в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 70 Правил.
12.7.Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

12.8.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. При недостижении Сторонами согласия, споры рассматриваются в экономическом суде г. Минска в порядке, установленном кодексом гражданского судопроизводства  Республики Беларусь.

12.9.До обращения в суд Сторона обязана предъявить другой Стороне письменную претензию. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением либо вручена под роспись. Претензии о досудебном порядке урегулирования спора должны быть рассмотрены получившей стороной в течение 10 (десяти) дней.

12.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Подрядчика, а другой- у Заказчика. 
12.11.В случае прекращения Договора Стороны обязаны исполнить свои начатые обязательства перед другой Стороной в полном объеме.
12.12. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует до полного исполнения  Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.13. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение №1 – Копия дефектного акта 

- Приложение №2 – Локальная смета №       

- Приложение №3 – График производства работ;
- Приложение №4 – Расчет цены предложения

- Приложение №5 – Протокол согласования договорной (контрактной) цены;
         13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК 
	Коммунальное культурно-спортивное унитарное предприятие «Аква-Минск»

Юридический адрес:

220095 Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Рокоссовского, 44;

Почтовый адрес: пр-т Победителей, 120, 220062, г. Минска
т/ф 8017 2798447

УНП 190230915, ОКПО 37550669 

р/с BY06BAPB30122437200170000000 в ОАО «Белагропромбанк»

БИК BAPBBY2X

Адрес банка:220036, г. Минск,
пр. Жукова, 3

	

	____________________ /                        /
	_______________ /                                    /


Заказчик ____________

Подрядчик ____________

Заказчик ______________

Подрядчик_____________

