УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОСП «Агарный колледж УО ВГАВМ»

__________________А.В. Карась

_____" _____________________ 2026_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по объекту: Текущий ремонт потолков 4 этажа общежития № 3 ОСП АК УО ВГАВМ»

- Перечень (объём)  выполняемых работ:  согласно дефектного акта

2. Адрес объекта: Витебский район,  д. Лужесно, ул. Спортивная 3ж

3. Цена заказчика: 16 527,47    белорусских рублей без НДС.

4. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт

4. Срок (график) выполнения работ: начало работ:   21.08.2026г.

окончание работ: 28.08.2026г..

5. . Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Требование заказчика о предоставлении претендентом обеспечения по исполнению договора подряда и  форма его представления (при необходимости): нет

7. Расчеты с «Подрядчиком» производятся по факту выполненных работ, путем размещения платёжного поручения в органах государственного казначейства, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ  формы С2-а, справки формы С3-а, в соответствии с графиком платежей

10.Код согласно ОКРБ:  43.32.10.300

11.Вынос, вывоз и утилизация строительного мусора и материалов полученных в процессе работ утилизируется силами подрядной организации и за её счёт.

12. Перед началом работ выполнить контрольный обмер площадей.

13. Все нормы должны соответствовать санитарным и пожарным требованиям.

Техническое задание подготовил: зам. директора по ХР                                     Е.Ю. Вечерняя