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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по объекту: Текущий ремонт системы пожарной автоматики в главном учебном корпусе ОСП АК УО ВГАВМ», расположенного по адресу: Витебский район, д. Лужесно, ул. Спортивная 3А
1. Примерный перечень (объём)  выполняемых работ смотреть в дефектном акте
2. Адрес объекта: Витебский район,  д. Лужесно, ул. Спортивная 3А
3. Цена заказчика: 3694,92    белорусских рублей с учетом НДС.  
4. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт
4. Срок (график) выполнения работ: начало работ:   25.08.  2026г.
    окончание работ: 28.08.  2026г. 
[bookmark: _GoBack]5. . Источник финансирования: Республиканский бюджет.
6. Требование заказчика о предоставлении претендентом обеспечения по исполнению договора подряда и  форма его представления (при необходимости): нет
7. Расчеты с «Подрядчиком» производятся по факту выполненных работ, путем размещения платёжного поручения в органах государственного казначейства, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ  формы С2-а, справки формы С3-а, в соответствии с графиком платежей
10.Код согласно ОКРБ:  43.21.10.410
11.Вынос, вывоз и утилизация строительного мусора и материалов полученных в процессе работ утилизируется силами подрядной организации и за её счёт.
12. Перед началом работ согласовать с заказчиком перечень и вид работ. Произвести контрольную проверку приборов.
13. РАБОТЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ МЧС.
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