МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

### Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома»

пр. Независимости, 44, 8Н, г. Минск

Запрос о предоставлении сведений по процедуре закупки из одного источника выполнения строительно-монтажных работ по переводу на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол» в интересах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» (№СК854-08/262)

«20» августа 2026 г.								г. Минск

Основные сведения о процедуре закупки из одного источника:

| Вид процедуры закупки | Процедура закупки из одного источника |
| --- | --- |
| Основание выбора процедуры закупки из одного источника | Согласно пункта 5 Приложения 4 к Положению о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2026 г. № 168 |
| Сведения о закупающей организации (заказчика) |  |
| Наименование | Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «Минсккоммунтеплосеть» |
| Место нахождения | 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 12 |
| Учетный номер плательщика | 100185328 |
| Фамилия, собственное имя, отчество представителя, контактный телефон | Коломиец И.Г., +375 17 272-03-52 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица | Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома» |
| Место нахождения | 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н |
| Учетный номер плательщика | 190542214 |
| Фамилия, имя, отчество представителя, контактный телефон | Гаврилова Е.В., +375 17 224-68-70 |
| Сведения о процедуре закупки из одного источника |  |
| Дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями | 28.08.2026 на электронную почту i.stelmashok@minsk.gov.by |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 507 297,11 белорусских рублей. |
| Требования к поставщикам, (подрядчикам, исполнителям) (далее – участникам), документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | 1.К участникам процедур закупок устанавливаются следующие требования: 1.1. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее - реестр). Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.2. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.3. отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.4. отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.5. юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.6. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.7. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.8. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 1.9. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 (далее – Положение №168) не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором. Соответствие данному требованию подтверждается письменным заявлением. 2.Участнику необходимо предоставить (подтвердить): 2.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя для резидентов Республики Беларусь или выписку из торгового реестра страны регистрации лица или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны регистрации для нерезидентов Республики Беларусь. 2.2. наличие лицензии МЧС Республики Беларусь на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в части монтажа объектов газораспределительной системы и газопотребления (подтверждается предоставлением заверенной копии документа). |
| Сведения о предмете закупки |  |
| ЛОТ № 1 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 4 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 22 426,96 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 2 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 5 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 26 560,72 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 3 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 28 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 33 737,12 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 4 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 29 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 32 988,52 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 5 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 30 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 21 397,42 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 6 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 31 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 17 618,76 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 7 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 32 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 22 979,76 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 8 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 33 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 30 161,03 белорусский рубль без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 9 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 34 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 35 733,34 белорусских рубля без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 10 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 35 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 32 633,47 белорусских рубля без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 11 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 50 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 61 886,78 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 12 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 51 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 34 728,58 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 13 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 74 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 24 071,42 белорусский рубль без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 14 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 75 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 39 253,14 белорусских рубля без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 15 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 76 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 25 827,71 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 16 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 78 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 29 833,18 белорусских рубля без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| ЛОТ № 17 |  |
| Наименование и описание предмета закупки | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «Перевод на индивидуальное теплоснабжение частной жилой застройки микрорайона «Сокол». 85 очередь строительства» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 43.22.20.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Работы по установке газовых приборов и газогорелочных устройств. |
| Объем (количество) работ, услуг | 1 комплект (работа) |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг | начало строительства – 15 сентября 2026 г., окончание строительства – 29 сентября 2026 г. |
| Место выполнения работ, услуг | по местонахождению объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | в соответствии с п. 4 проекта договора (приложение 2 к настоящему запросу). Форма платежа – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 15 459,20 белорусских рублей без НДС. |
| Гарантийные обязательства | на выполненные работы не менее 5 лет. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

лоты № 1–17: строительные работы, отопление и вентиляция, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, газоснабжение, электроснабжение, благоустройство, поставка оборудования.

Сметная стоимость строительства:

Лот № 1: 10,500 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 2: 12,224 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 3: 15,674 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 4: 15,392 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 5: 10,073 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 6: 8,499 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 7: 10,736 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 8: 13,744 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 9: 16,036 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 10: 15,310 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 11: 29,206 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 12: 17,628 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 13: 11,199 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 14: 18,177 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 15: 12,565 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 16: 13,589 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.);

Лот № 17: 7,572 тыс. руб. без НДС (по состоянию на 01.09.2017 г.).

Класс сложности объекта: К-5.

Разрешительная документация на строительство объекта: решение Минского городского исполнительного комитета № 3663 от 08.12.2016; решение Минского городского исполнительного комитета № 2025 от 14.06.2018.

Проектная документация на строительство объекта: № 5.5-17.282 от 2017 года;

Заключение государственной экспертизы: № 90-60/18 от 10.04.2018.

Объект строительства: жильё.

Цена Заказчика на дату начала выполнения подрядных работ:

Лот № 1: 21 532,40 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 2: 25 629,29 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 3: 32 741,67 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот №4: 31 999,75 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 5: 20 512,04 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот №6: 16 767,09 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 7: 22 080,27 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 8: 29 197,48 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 9: 34 715,70 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 705,20 руб.;

Лот № 10: 31 647,87 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 11: 60 078,98 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 1 267,09 руб.;

Лот № 12: 33 724,29 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 13: 23 162,19 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 14: 38 208,49 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 15: 24 902,81 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 16: 28 872,56 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 17: 14 856,63 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 468,86 руб.

Цена Заказчика с учётом нормативной продолжительности строительства:

Лот № 1: 21 726,19 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 2: 25 859,95 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 3: 33 036,35 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 4: 32 287,75 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 5: 20 696,65 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 6: 16 917,99 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 7: 22 278,99 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 8: 29 460,26 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 9: 35 028,14 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 705,20 руб.;

Лот № 10: 31 932,70 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 11: 60 619,69 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 1 267,09 руб.;

Лот № 12: 34 027,81 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 13: 23 370,65 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 14: 38 552,37 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 15: 25 126,94 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 16: 29 132,41 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 700,77 руб.;

Лот № 17: 14 990,34 руб. без НДС, стоимость оборудования Подрядчика 468,86 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ТРЕБОВАНИЯМ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

Предложение участника (лоты № 1-17) в обязательном порядке должно содержать:

- расчёт цены (предлагается оформить) согласно прилагаемой ведомости объемов и стоимости работ по локальным сметам (приложение 3 к настоящему запросу). Округление в расчёте контрактной цены осуществляется с учётом двух знаков после запятой до наименьшего номинального денежного знака (1 копейка), находящегося в обращении на территории Республики Беларусь.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цена предложения должна быть сформирована в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (ред. от 15.05.2025 № 266).

НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, В КОТОРОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫРАЖЕНА ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Цена предложения должна быть представлена в белорусских рублях. Оценка предложений участников осуществляется в белорусских рублях.

АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», Положение о порядке осуществления закупок за счет собственных средств, проводимых Коммунальным унитарным предприятием «Тендерный центр Мингорисполкома» в интересах закупающих организаций, утвержденное приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 02.07.2026 № 238, Регламентом организации и проведения процедур закупок в электронном формате на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЧАСТЬ ОБЪЁМА (КОЛИЧЕСТВА) ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА: разрешается в полном объеме лота.

ПОРЯДОК СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Совместное участие управляющей компании холдинга с иными участниками такого холдинга в качестве участника процедуры закупки осуществляется с учетом законодательства о холдингах.

ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОМ

Комиссия вправе обратиться к участнику с запросом о снижении предложенной им цены.

К участию в процедуре снижения цены предложений допускаются все участники процедуры закупки, предложения которых соответствуют требованиям запроса о предоставлении сведений, в том числе те, которые не являются производителями или их сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями).

Участник вправе отказаться от снижения цены.

В случае непредставления участником нового ценового предложения действительным признается его первоначальное предложение.

Предложение участника об увеличении первоначальной цены не рассматривается. Указанный участник признается не принимавшим участия в процедуре снижения цены предложений, а его предложение остается действующим с первоначально предложенной ценой.

При превышении цен предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по отношению к ориентировочной стоимости предмета закупки комиссия обращается к закупающей организации с запросом о принятии решения об экономической выгодности/невыгодности для закупающей организации предложенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий и на основании мнения закупающей организации принимает решение о дальнейшем ходе процедуры закупки.

В случае, если несколькими участниками предложена одинаковая стоимость предложения, являющаяся наименьшей, то победителем из числа названных участников выбирается тот, предложение которого поступило ранее других предложений на процедуру закупки.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАТОРОМ И ОПЛАТЫ ЕГО УСЛУГ

Предложение представляется участником только при наличии заключенного договора с организатором. Внесение правок в договор не допускается.

Подписанный со стороны участника договор должен быть представлен в составе предложения. Номер договора присваивается организатором.

В случае не заключения участником договора с организатором предложение такого участника отклоняются.

Оплата услуги организатора осуществляется только участниками, определенными победителями по процедуре закупки, в том числе по части (лоту).

При наличии заключенного в 2026 году договора участника с организатором, предоставление договора не требуется.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

Документы и (или) сведения предоставляются поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на белорусском и (или) русском языках посредством их направления на электронную почту i.stelmashok@minsk.gov.by не позднее 28.08.2026.

Документы и (или) сведения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны содержать информацию, запрашиваемую организатором в запросе о предоставлении сведений, в том числе:

| Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения |  |
| Учетный номер плательщика |  |
| Наименование предлагаемых работ, услуг |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету закупки и требованиям к предмету закупки, установленным запросом о предоставлении сведений |  |
| Страна происхождения работ, услуг |  |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг |  |
| Стоимость работ, услуг |  |
| Срок (сроки) выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место выполнения работ, услуг |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг |  |
| Гарантийные обязательства |  |
| Предложение должно в обязательном порядке содержать согласие с условием проекта договора, который приложен к запросу о предоставлении сведений (Приложение 2 к запросу о предоставлении сведений). | Подтверждается письменным заявлением |
| Документ, подтверждающий соответствие требованиям к участникам, установленным согласно п.11. Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 | заполняется согласно Приложению 4 к запросу о предоставлении сведений |
| Документы, предоставление которых установлено запросом о предоставлении сведений |  |

ДОГОВОР

Неотъемлемой частью настоящего запроса о предоставлении сведений является проект договора, разработанный закупающей организацией (Приложение 2) в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

Договор между закупающей организацией и участником-победителем, заключается на условиях, указанных в настоящем запросе о предоставлении сведений, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.

Срок заключения договора: не позднее 10 календарных дней с момента направления подрядчику договора.

Закупающая организация направляет подписанный договор участнику-победителю после оплаты последним услуги организатора по организации и проведению закупки (процедуры закупки).

В случае отсутствия оплаты услуги организатора и незаключения участником-победителем договора с закупающей организацией в порядке и сроки, установленными запросом о предоставлении сведений, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Приложение 1. Образец договора с организатором на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2. Проект договора на 15 л. в 1 экз.

Приложение 3. Расчёт цены заказчика, расчёт стоимости оборудования подрядчика, СИС-файлы, форма заполнения Ведомости объёмов и стоимости работ, копии решений МГИК, заключение государственной экспертизы (в электронном виде).

Приложение 4. Заявления на 2 л. в 1 экз.

Председатель комиссии						В.Н.Танаджи

Секретарь комиссии						Е.В.Гаврилова