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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по объекту: «Ремонт полов теплопункта общежития №3 »
1. Перечень (объём)  выполняемых работ:  указан в дефектном акте

2. Адрес объекта: Витебская обл.,  Витебский район,  д. Лужесно, ул. Спортивная 3Ж
[bookmark: _GoBack]3. Цена заказчика: 9553,37  белорусских рублей.  
4. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт
5. Срок (график) выполнения работ: начало работ:   10 сентября  2026г.
    окончание работ: 20 сентября  2026г.  
6.. Источник финансирования: Республиканский бюджет
7. Расчеты с «Подрядчиком» производятся по факту выполненных работ, путем размещения платёжного поручения в органах государственного казначейства, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ  формы С2-а, справки формы С3-а, в соответствии с графиком платежей
10.Код согласно ОКРБ:  43.33.10.200
11.Вынос, вывоз и утилизация строительного мусора и материалов полученных в процессе работ утилизируется силами подрядной организации и за её счёт.
12. Перед началом работ выполнить контрольный обмер площадей.  
13. Цвет плиточного покрытия  согласовывается с заказчиком.
 
Техническое задание подготовил: зам. директора по ХР                                     Е.Ю. Вечерняя                                                  
