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ДОГОВОР
на выполнение подрядных работ

	г. Минск
	_____.____________.2026



Государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Ленинского района г. Минска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шадрина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, ___________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                                                               , действующего на основании               , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, и по результатам процедуры закупки от № , заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика и в соответствии с дефектными актами и сметной документацией (сметами) строительные и иные специальные монтажные работы на объекте: Текущий ремонт в общественных пунктах охраны правопорядка по адресам: г. Минск, проспект Партизанский, 9, г.Минск, ул. Янки Лучины, 14, г.Минск, ул. Гошкевича, 10, г.Минск, 
ул. Денисовская, 2, г.Минск, ул. Плеханова, 68, к.4.
1.2. Часть объекта: 
1.2.1. «текущий ремонт помещений по адресу: г. Минск, ул. Денисовская, 2
1.2.2. «текущий ремонт кабинетов № 1, № 2, № 3 по адресу: г. Минск, ул. Янки Лучины, 14
1.2.3. «текущий ремонт коридора, санитарного узла по адресу: г. Минск, ул. Янки Лучины, 14
1.2.4. «текущий ремонт помещений по адресу: г. Минск, ул. Гошкевича, 10
1.2.5. «текущий ремонт помещений по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 9
1.2.6. «текущий ремонт коридора, санитарного узла по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 9
1.2.7. «текущий ремонт кабинетов, кладовых, комнат инвентаря по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 68/4
1.2.8. «текущий ремонт коридора, туалета, умывальной по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 68/4
1.2.9. Место выполнения работ: 
- г. Минск, ул. Денисовская, 2
- г. Минск, ул. Янки Лучины, 14
- г. Минск, ул. Гошкевича, 10
- г. Минск, пр-т Партизанский, 9
- г. Минск, ул. Плеханова, 68/4
1.3. Подрядчик осуществляет строительство Объекта не менее 50% собственными силами. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы, конструкции, необходимые для производства работ, поставляются Подрядчиком. Все транспортные расходы по доставке материалов возлагаются на Подрядчика.
1.4. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего договора.
1.5. Работы могут быть завершены досрочно, в том числе продлены или изменены по соглашению сторон посредством оформления дополнительного соглашения к Договору. 
1.6. Источник финансирования – собственные средства. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
2.1. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения Договора, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала работ, назначают своих представителей (при необходимости из числа аттестованных специалистов) для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения.
2.2. Подрядчик обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту строительства при соблюдении правил безопасности, предусмотренных ТНПА.
2.3. Закупка Подрядчиком материально-технических ценностей для выполнения работ должна осуществляться с применением процедур закупок, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и быть экономически наиболее выгодной для Заказчика. Заказчик вправе осуществлять контроль стоимости приобретаемых материалов, изделий и конструкций.
2.4. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов. Если сроки хранения оборудования, находящегося у Подрядчика, превышают сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами, пред монтажная ревизия и устранение недостатков (дефектов) этого оборудования, вызванных длительным хранением, осуществляются за счет средств Подрядчика, если превышение этих сроков допущено по его вине.
2.5. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и сметной документации (смете) и влекущих увеличение стоимости строительства, Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления сообщения Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.
2.6. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его выявления составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроков их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком строительных работ.
2.7. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в дефектном акте и сметной документации (смете) как ответственные, в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций, формы которых утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
В случае неявки представителя Заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых работ приведет к нарушению технологии производства работ) Подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых работ, а также последующих технологически связанных с ним работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований сметной документации и технических нормативных правовых актов - за счет Подрядчика.
2.8. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику:
неиспользованные материальные ресурсы, закупленные Заказчиком согласно графику поставки материальных ресурсов, либо возместить их стоимость;
исполнительную документацию по перечню, определяемому Министерством архитектуры и строительства, в том числе в электронном виде, если оформление в электронном виде предусмотрено Договором, а также при наличии технической возможности за период исполнения условий Договора.
2.9. После окончания работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, мусора, строительных машин, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в течение рабочего дня, следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки строительных работ.
2.10. Затраты на обезвреживание, захоронение, переработку строительного мусора и отходов возлагаются на Подрядчика. Фактические затраты определяются исходя из фактического объема принятых на объектах обезвреживания, захоронения, переработки строительного мусора и отходов, подтвержденных соответствующими справками перерабатывающих предприятий.
Отходы, образующиеся при выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору на территории Заказчика, являются собственностью подрядчика. Металлолом, образовавшийся в результате демонтажа старого оборудования, является собственностью Заказчика, и подлежит передаче Подрядчиком по акту приемки-передачи Заказчику.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Общая неизменная договорная (контрактная) цена работ в соответствии со сметами составляет                 (                   ) белорусских рублей, в том числе НДС (    ) – (    ) белорусских рублей, из них:
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (   ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.1. настоящего договора; 
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (   ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.2. настоящего договора; 
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (   ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.3. настоящего договора; 
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (    ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.4. настоящего договора; 
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (   ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.5. настоящего договора; 
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (    ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.6. настоящего договора; 
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (   ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.7. настоящего договора; 
-   (____________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (   ) - _________ (________________________________________) белорусских рублей в отношении части объекта, предусмотренного пп. 1.2.8. настоящего договора.
Расчет стоимости строительных работ осуществлен в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.
3.2. Цена договора, в том числе неизменная договорная (контрактная) цена, корректируется в случаях и в порядке, предусмотренном Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденного постановлением Совета Министров от 18.11.2011 № 1553 (ред. от 15.05.2025).
Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3.3. При превышении общей стоимости выполненных работ по актам над неизменной ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, уменьшается в акте на сумму превышения.
При превышении неизменной цены над общей стоимостью выполненных работ согласно актам на сумму превышения уменьшается неизменная цена.
3.4. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.
При этом под дополнительными работами понимаются подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, определенными в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным Заказчиком и генеральным подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком для выполнения своих функций).
3.5. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.
3.6. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями «Заказчика» и «Подрядчика» справка С–3а о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2а. 
3.7. Оплата по настоящему Договору осуществляется в белорусских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
[bookmark: _Hlk236646799]3.8. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Договором может быть предусмотрена выплата текущего аванса (не более 5%) на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ согласно графику платежей. При этом в случае, если в своем предложении (заявке на участие) Подрядчик заявляет об отказе от получения авансовых платежей, авансирование работ по настоящему Договору не осуществляется, а расчеты производятся исключительно по факту выполненных работ в сроки, указанные в настоящем пункте. Изменение такого решения Подрядчика после заключения настоящего Договора не допускается.
3.9. В случае возникновения спорных ситуаций, Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику Документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
3.10. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
При этом под дополнительными работами понимаются подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, предусмотренными в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.
3.11. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком согласно подписанным формам С-2а и С-3а на основании актов на дополнительные работы, оформленных в установленном порядке.
3.12. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат и не оплачиваются до устранения дефектов. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим Договором дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика.
3.13. При срыве по вине Подрядчика сроков работ, установленных Договором, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
4.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актами сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2а по каждому объекту, предусмотренному п. 1.2., в отдельности, которые подписываются обеими Сторонами. 
4.2. Заказчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, представленных Подрядчиком, рассмотреть и подписать их. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик имеет право предъявить Заказчику документы для приемки и оплаты выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами. Остальная часть выполненных работ предъявляется к приемке после урегулирования разногласий.
Акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций передаются Подрядчиком Заказчику одновременно с актами сдачи-приемки работ.
4.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения приступить к их приемке.
При отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой Стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной Стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
Акты сдачи-приемки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся Заказчиком.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев, и исчисляется с момента подписания сторонами Акта и Справки, и действует в течение всего гарантийного срока.
5.3. При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Форма дефектного акта на гарантийный ремонт, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения письменного извещения Заказчика.
В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком и (или) собственником, владельцем, иным правообладателем в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления ненадлежащего качества строительных работ. 
5.4. Срок устранения дефектов не должен превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с момента уведомления Подрядчика, если иной срок не установлен в Акте.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект строительства не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
5.5. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются за счет Подрядчика.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки в установленном порядке несет Подрядчик.
5.7. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, возникшие вследствие нарушения норм эксплуатации и форс-мажорных обстоятельств.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. исполнять условия Договора;
6.1.2. передать Подрядчику дефектный акт, сметную документацию (смету) и иную документацию, необходимую для исполнения Договора в одном экземпляре на бумажном носителе (прилагается);
6.1.3. передать Подрядчику в согласованные с ним сроки строительную площадку (фронт работы);
6.1.4. содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора;
6.1.5. осуществлять контроль качества выполняемых работ по настоящему Договору;
6.1.6. производить приёмку выполненных Подрядчиком работ или давать обоснованный отказ от их приёмки в письменном виде. При выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание об устранении дефектов, а при необходимости – приостановить выполнение работ Подрядчиком;
6.1.7. оплатить выполненные работы;
6.1.8. изменять условия Договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
6.1.9. выполнять иные функции, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. регулярно посещать объект в течение всего периода проведения работ и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности. 
6.2.2. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;
6.2.3. знакомиться по ходу выполнения работ и по окончании их выполнения с документами, подтверждающими фактическую стоимость работ (услуг);
6.2.4. требовать от Подрядчика устранения дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока, за свой счет;
6.2.5. вносить в установленном порядке изменения в утвержденную документацию;
6.2.6. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;
6.2.7. осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, правильностью использования материалов;
6.2.8. отказаться от принятия объекта в случае выявления работ ненадлежащего качества;
6.2.9. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Договора;
6.2.10. осуществлять другие свои права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, техническими нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
6.3. Подрядчик обязуется:
6.3.1. исполнять условия Договора;
6.3.2. выполнить работы качественно, в соответствии с утвержденной документацией в установленные Договором сроки с обязательным соблюдением требований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
6.3.3. закупать материальные ресурсы необходимые для производства работ;
6.3.4. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, их сохранность, осуществлять регулярную уборку строительной площадки и Объекта от строительных отходов и мусора; осуществлять в соответствии с действующим законодательством обращение (сбор, вывоз, обезвреживание и т.д.) с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, для этих целей:
- до начала проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан установить емкости для сбора отходов, которые будут образовываться при осуществлении им ремонтно-строительной деятельности. Установка емкостей производится в пределах строительной площадки в местах, согласованных со специалистами Заказчика.
- Подрядчик обязан организовать раздельный сбор образующихся в его деятельности отходов по видам.
- по мере заполнения емкостей для сбора отходов Подрядчик должен удалять отходы с территории строительной площадки. Погрузка отходов на транспортное средство, а также их транспортировка осуществляется силами и средствами Подрядчика;
- не допускать загрязнения территории Заказчика, повреждения древесно-кустарниковой растительности. В случае нарушения данного требования Подрядчик обязуется принять безотлагательные меры по ликвидации загрязнения, очистке земель (почв) и восстановлению объектов растительного мира;
- после окончания ремонтно-строительных работ, до подписания акта выполненных работ (акта приема-передачи) и представления его на рассмотрение Заказчику, Подрядчик обязуется очистить производственную площадку от строительных материалов, инструментов и отходов, образовавшихся при осуществлении им деятельности. В случае выполнения земляных работ Подрядчик также обязуется провести озеленение затронутой такими работами территории путем посева семян однолетних или многолетних трав;
При несоблюдении обязательства по сбору и вывозу строительных отходов Заказчик вправе самостоятельно осуществить их вывоз. При этом Заказчик в одностороннем порядке составляет акт со стоимостью затрат по сбору и захоронению отходов и удерживает понесенные затраты со стоимости работ, подлежащих оплате Подрядчику;
Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику материальные издержки, вызванные штрафными санкциями (в том числе связанные с возмещением ущерба, причиненного окружающей среде), которые были предъявлены Заказчику контрольными (надзорными) органами в связи с нарушением требований законодательных актов в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Возмещению подлежат материальные издержки, понесенные Заказчиком только по тем нарушениям, которые находятся в причинно-следственной связи с действиями Подрядчика.
6.3.5. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, о принятии соответствующих мер;
6.3.6. своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества; устранять выявленные в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока недоделки и дефекты за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
6.3.7. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и Договором, результат работ;
6.3.8. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;
6.3.9. представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки;
6.3.10. передать всю оформленную документацию не позднее 3 рабочих дней до приемки результата работ;
6.3.11. направить на выполнение работ (оказание услуг) работников, прошедших: обучение безопасным приемам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности; имеющих соответствующие группы по электробезопасности; обеспеченных исправным оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной защиты;
6.3.12. обеспечивать соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности, санитарных норм, охраны труда и техники безопасности на Объекте;
6.3.13. обеспечить правильность включения в Акты: объемов работ, нормативного расхода материалов и механизмов, стоимости материалов и механизмов, составление расчетов в текущих ценах, а также достоверность предоставляемых бухгалтерских данных (налогов, отчислений) при необходимости;
6.3.14. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству и пригодности, о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать работы до получения его указаний;
6.3.15. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и сметной документации (смете) при текущем ремонте (дополнительных работах), об увеличении, в связи с этим сметной стоимости строительства;
6.3.16. незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте строительства и (или) в связи с исполнением Договора, в том числе об авариях, несчастных случаях (независимо от степени тяжести), хищениях и иных противоправных действиях, аресте счетов, приостановке работ по решению надзорных органов Республики Беларусь;
6.3.17. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами N 1450 и нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. получать оплату за выполненные работы в соответствии с настоящим Договором;
6.4.2. инициировать внесение изменений, дополнений в Договор, требовать его расторжения в случаях и порядке, установленном законодательством и настоящим Договором;
6.4.3. приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору;
6.4.4. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора;
6.4.5. осуществлять другие свои права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, техническими нормативными правовыми актами, Правилами заключения и исполнения Договоров строительного подряда и настоящим Договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в следующих случаях и размерах:
7.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
7.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено Договором.
7.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Договором, в следующих случаях и размерах:
7.2.1. за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
7.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
7.2.3. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации или повреждения третьими лицами.
7.3. Стороны несут ответственность за надлежащее качество предоставленных материалов и оборудования.
7.4. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения договорных обязательств.
7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и (или) полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются внешние чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания Договора, и (или) спецификации, и (или) счета-протокола, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы не относится неплатежеспособность Стороны, несвоевременное осуществление расчетов с нею третьими лицами и т. п.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) календарных месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, известив об этом другую Сторону в письменном виде, и потребовать от Стороны возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Антикоррупционная оговорка отражает приверженность Сторон, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.
9.2. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
9.3. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, антикоррупционной оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
9.4. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
9.5. В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных антикоррупционной оговоркой действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.7. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, будут, по возможности, решаться путем проведения переговоров (по телефону, в процессе деловой переписки или лично). 
10.2. При недостижении соглашения в процессе переговоров – путем предъявления претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 
Стороны установили следующий порядок предъявления претензии: претензия составляется в произвольной форме без приложения копий документов (выписок из них), обосновывающих и подтверждающих предъявленные требования, и направляется получателю заказным почтовым отправлением. Получатель в таком же порядке направляет ответ на претензию не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. 
10.3. При частичном или полном отклонении претензии либо в случае неполучения ответа на претензию заинтересованная Сторона вправе обратиться в Экономический суд г. Минска.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и действует до полного выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.
11.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
11.3. До завершения выполнения работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании письменного предложения заинтересованной Стороны.
Другая Сторона обязана рассмотреть предложение и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения такого предложения, направить свое согласие или несогласие в письменной форме.
11.4. При согласии с поступившими предложением, расторжение Договора оформляется двусторонним актом.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
12.3. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии Договора и переданных на исполнение Договора по факсимильной связи документов. Придание юридической силы факсимильной копии не освобождает от обязанности передать оригиналы соответствующих документов.
12.4. В случае изменения указанных в Договоре адресов, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом в письменной форме и представить необходимую информацию по изменению наименования, данных руководителя (при его смене), адреса места нахождения, адреса размещения. Все негативные последствия неисполнения обязанности по извещению в рамках настоящего пункта несет не исполнившая Сторона.
12.5. К Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: дефектные акты, локальные сметы; протоколы согласования договорной (контрактной) цены.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
Заказчик:
Государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Ленинского района г. Минска»
220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 58
УНП 100301806
Банковские реквизиты:
р/с BY76 BLBB 3012 0100 3018 0600 1001
отделение № 535 в ОАО «Белинвестбанк» 
г. Минск, ул. Маяковского, 11-196,
БИК BLBBBY2X, ОКПО 03371613 

Директор 

____________________ С.Н.Шадрин
      М.П.
	 

	
Подрядчик:









ПРОТОКОЛ
согласования договорной (контрактной) цены на выполнение строительных работ


Наименование объекта: выполнение строительных и иных специальные монтажных работ, а именно: Текущий ремонт в общественных пунктах охраны правопорядка по адресам: г. Минск, проспект Партизанский, 9, г.Минск, ул. Янки Лучины, 14, г.Минск, ул. Гошкевича, 10, г.Минск, ул. Денисовская, 2, г.Минск, ул. Плеханова, 68, к.4.
Заказчик: Государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Ленинского района г. Минска»

Подрядчик: 
Договорная цена составляет –     (    ) белорусских рублей, в том числе НДС (20%) –  (   ) белорусских рублей.

	Заказчик:

Заместитель директора


____________________ С.Н. Шадрин
      М.П.

	 
	Подрядчикж




____________________ 
      М.П.





__________________ Заказчик                                                                       _________________ Подрядчик
2

__________________ Заказчик                                                                       _________________ Подрядчик
