                                                                                                                               ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_____ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ.
 г. Минск








  «___» ____________ 2026 г.
___________________________________________________________, свидетельство о государственной регистрации______________________________., именуемое в дальнейшем ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК, в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Коммунальное производственное унитарное предприятие «Фауна города» (далее - государственное предприятие «Фауна города»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Воробьевой Анастасии Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК принимает на себя обязанность по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации с проведением инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту:  «Строительство комплекса по утилизации трупов животных», а ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.1.1. Характеристика выполняемых работ:


  Обоснование инвестиций: анализ необходимости создания объекта и технико-экономическое обоснование по каждому альтернативному варианту технологического оборудования (не мене трех) с укрупненным расчетом инвестиционных затрат (стоимости строительства) и эксплуатационных расходов.

       Разработка предпроектных (предынвестиционных) решений в не менее чем трех альтернативных вариантах, которые должны отличаться друг от друга по технологии утилизации, применяемому оборудованию и используемому виду топлива (газ/дизель/другой вид топлива). Варианты должны отличаться объемно-планировочными, конструктивными и инженерными решениями. 

       Разработка бизнес-плана: расчет затрат, сроков окупаемости и планируемой прибыли по каждому альтернативному варианту.

       Разработка раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) и отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для выбранного целевого варианта.

       Определение и расчетное обоснование границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на основании моделирования приземных концентраций загрязняющих веществ и уровней шума. Обеспечить, чтобы расчетная СЗЗ не нарушала границы существующих жилых и нормируемых застроек.

       Предусмотреть подбор технологического оборудования (крематора), обеспечивающего очистку дымовых газов в соответствии с требованиями экологических норм и правил Республики Беларусь.

       Разработка раздела ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду). Обеспечение научно-технического сопровождения ОВОС, подготовка уведомления об общественных обсуждениях, участие в собрании по обсуждению отчета ОВОС и доработка документации по замечаниям общественности.

       Разработка задания на проектирование Объекта.

       Сопровождение документации и получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
       Общее описание:

       выполнение изыскательских и предпроектных работ по объекту строительства с обязательным получением положительного заключения Государственной экологической экспертизы;
иные услуги, которые могут возникнуть в процессе выполнения изыскательских работ, предпроектных работ Объекта строительства.
1.2. Работы ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК выполняет собственными силами  и (или) с привлечением субподрядной организации не более 50% от стоимости объекта.
1.3. Технические, экономические и другие требования к предпроектной (предынвестиционной) документации устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Беларусь.
1.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК принимает на себя обязательства разработать, согласовать предпроектную (предынвестиционную) документацию с получением соответствующих заключений и передать ее ЗАКАЗЧИКУ для дальнейшего утверждения и (или) согласования в установленном порядке.

1.5. Гарантийный срок составляет ________________. 
1.6. В случае принятия Заказчиком решения о начале строительства Объекта и возникновении необходимости ведения авторского надзора, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется осуществить авторский надзор за строительством Объекта в соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

1.7. Конкретные сроки, стоимость услуг по ведению авторского надзора, график посещения Объекта специалистами и порядок расчетов определяются Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору на основании Правил, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на Объекте.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

2.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК своевременно не приступает к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.1.3. отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее срок для устранения недостатков он их не устранил;

2.1.4. потребовать от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА представления обоснования договорной (контрактной) цены работ, являющихся предметом договора, в том числе выполняемых субподрядчиками;

2.1.5. потребовать досрочно расторгнуть договор (либо приостановить работы по договору) в случае отсутствия финансирования, либо принятия ЗАКАЗЧИКОМ решения о нецелесообразности дальнейшего проектирования, вложения инвестиций и других оснований, установленных законодательством и п. 5.5 настоящего договора. 
2.1.6. ЗАКАЗЧИК имеет также иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. принимать предоставляемые ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ материалы и документы, касающиеся предмета договора, в течение сроков, установленных договором.
2.2.2. предоставлять ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ в случаях, предусмотренных договором, исходные данные для выполнения им условий договора в сроки, согласованные СТОРОНАМИ;
2.2.3. своевременно оплачивать выполненные работы, в соответствии с п.3.2.;

2.2.4. рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА и предусмотренными условиями заключенного договора, в том числе при изменении законодательства, объемов и видов работ, необходимых для выполнения предмета договора, дополнительных исходных данных, необходимость в которых возникла в процессе проектирования;

2.2.5. рассмотреть и принять у ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА в порядке и сроки, установленные договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе, сообщить об этом ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ в пятидневный срок;

2.2.6. принимать участие совместно с ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ в согласовании готовой предпроектной (предынвестиционной) документации с соответствующими государственными органами, органами местного управления и самоуправления и органами государственной экспертизы;
2.2.7. оказывать содействие ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором;

2.2.8. требовать от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА исправления ошибок и устранения недостатков, выявленных ЗАКАЗЧИКОМ и (или) органом, проводившим экспертизу результата работ, возникших по вине ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА, за счет ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА; 
2.2.9. привлечь ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА к участию в деле по иску, предъявленному к ЗАКАЗЧИКУ третьим лицом в связи с недостатками составленной предпроектной (предынвестиционной) документации или выполненных изыскательских работ;

2.2.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

2.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется:
2.3.1. Выполнять работы в соответствии с договором не менее 50% работ собственными силами;
2.3.2. выполнять комплекс предпроектных (предынвестиционных) и изыскательских работ в соответствии техническим заданием.
2.3.3. согласовывать готовую предпроектную (предынвестиционную) документацию с ЗАКАЗЧИКОМ, а при необходимости с компетентными государственными органами, органами местного управления и самоуправления, иными организациями;
2.3.4. при необходимости передать в органы государственной экологической экспертизы на рассмотрение предпроектную (предынвестиционную) документацию и заключить договор на проведение государственной экологической экспертизы; при необходимости провести общественные обсуждения;
2.3.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных техническим заданием;
2.3.6. информировать ЗАКАЗЧИКА в устной или письменной форме по его запросу о ходе разработки предпроектной (предынвестиционной) документации и (или) выполнении изыскательских работ;
2.3.7. информировать ЗАКАЗЧИКА в письменной форме:
о представленных ЗАКАЗЧИКОМ некачественно подготовленных исходных данных, необходимых для исполнения договора;
об обстоятельствах, препятствующих выполнению ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ принятых на себя обязательств по договору;

о невозможности получения ожидаемого результата работ;

не позднее, чем за один месяц до истечения сроков выполнения работ по договору информировать о необходимости получения исходных данных, необходимость в которых возникла в ходе разработки предпроектной (предынвестиционной) документации;
о ходе рассмотрения проекта экспертными органами после передачи проекта на экспертизу (по запросу ЗАКАЗЧИКА).

2.3.8. передать ЗАКАЗЧИКУ согласованную в соответствии с законодательством предпроектную (предынвестиционную) документацию в сроки и в количестве экземпляров, предусмотренных техническим заданием;
2.3.9. организовывать и осуществлять комплексную разработку документации, выполнение изыскательских работ в сроки, установленные в календарном плане;

2.3.10. координировать деятельность субподрядчиков по безусловному выполнению работ, являющихся предметом договора, и обеспечению их должного качества и соответствия проектной документации;

2.3.11. составлять с участием субподрядчиков и утверждать по согласованию с ними календарные планы выполнения работ, являющихся предметом договора, в целях своевременного их выполнения;

2.3.12. осуществлять контроль за соответствием объемов, качества и сроков выполняемых субподрядчиками работ условиям заключенных договоров субподряда и договора, а также требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;

2.3.13. принимать от субподрядчиков результаты работ и оплачивать их в порядке, установленном в договоре субподряда;

2.3.14. привлекать субподрядчиков к выполнению работ, связанных с внесением изменений и (или) дополнений в разработанную документацию, и иных дополнительных работ при обнаружении недостатков в процессе дальнейшего проектирования объекта;

2.3.15. привлекать субподрядчиков к участию в деле по иску, предъявляемому к ЗАКАЗЧИКУ третьими лицами в связи с недостатками разработанной с их участием предпроектной документации;

2.3.16. устранять обоснованные замечания ЗАКАЗЧИКА и согласующих организаций. 

2.3.17. выполнять иные обязанности сторонами, предусмотренные законодательством и договором.

2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК в соответствии с законодательством не имеет права передавать:

предпроектную (предынвестиционную) документацию третьим лицам без согласия ЗАКАЗЧИКА; 
свои обязательства по договору третьему лицу без согласия ЗАКАЗЧИКА.

2.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК вправе:

2.5.1. самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА;
2.5.2. запрашивать по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ технические условия эксплуатационных организаций, необходимость в которых возникла в процессе                 проектирования;
2.5.3. привлекать к исполнению предмета договора субподрядчиков по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, при этом ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за последствия неисполнения или не надлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
2.6. СТОРОНЫ обязуются соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Беларусь.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Договорная (контрактная) цена на разработку предпроектной (предынвестиционной), документации определена на основании расчета (Приложение 1) и составляет в текущих ценах на момент составления договора – _________________ бел.руб. (_______________________ белорусских рублей ___________ копеек), в том числе НДС 20%: _____________________ бел.руб.


Источник финансирования: _собственные средства Заказчика.
Объем финансирования на 2026 г.: _____________________ бел.руб.
Стоимость работ может корректироваться в ходе выполнения предпроектных (предынвестиционных) работ в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан после подписания им акта оказанных услуг и накладной оплатить выполненные работы.
3.3. указанная стоимость разработки предпроектной (предынвестиционной) документации определена по результатам подрядных торгов и является открытой.
3.4. за расчетный период принимается период времени, необходимый для выполнения работ в полном объеме или отдельных видов (этапов) работ, установленных в календарном плане (приложение № 2). Стоимость работ, их видов (этапов) за расчетные периоды устанавливается в пределах договорной цены. 

3.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не менее 30 банковских дней (без авансирования) с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, их видов и этапов. 

3.6. Основанием для расчетов за результаты работ является подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных предпроектных (предынвестиционных) работ, их видов (этапов). 

3.7. Работы, выполненные некачественно по вине ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА в сроки, согласованные Сторонами.

3.8. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанном с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение 60 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и (или) изыскательских работ, их видов (этапов).

3.9. Результатом работ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА является предпроектная (предынвестиционная) документация, ее согласование в установленном порядке и положительное заключение государственных экологической и строительной экспертиз.
3.10. ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг, их видов (этапов), переданных по накладной, отправить ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ подписанный и скрепленный печатью акт оказанных услуг, либо направить ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ мотивированный отказ в письменном виде. 

Окончательный расчет выполняется в соответствии с календарным планом           (приложение 2) путем перечисления оплаты в течение 30 рабочих дней после подписания ЗАКАЗЧИКОМ накладной.
3.11. ЗАКАЗЧИК на основании акта оказанных услуг (выполненных работ) по проведению государственной экологической экспертизы обязуется возместить ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ стоимость экспертизы в полном объеме. 
3.12. В случае приостановки или прекращения работ, а также в связи с расторжением договора оформляется акт оказанных услуг по фактически произведенным ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ работам, который должен быть подписан и оплачен в порядке, предусмотренном п.3.2.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ, их видов (этапов) определяются календарным планом выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью договора (Приложение 2):
4.2. Сроки выполнения работ: 
 Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации с получением положительного заключения экологической экспертизы: 

Начало выполнения работ:  __________2026г.

Окончание выполнения работ: 01.12.2026г.

4.3. Сроки прохождения государственных экологической и строительной экспертиз являются составной частью сроков разработки предпроектной (предынвестиционной) документации.
Сроки выполнения отдельных этапов работ установлены в календарном плане. По соглашению сторон, могут устанавливаться иные сроки выдачи этапов с корректировкой календарного плана и составлением дополнительного соглашения к договору.


Окончательные сроки выполнения работ устанавливаются с учетом дополнительных соглашений к настоящему договору.

4.4. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом договора, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК обязан приостановить эти работы и известить об этом Заказчика в письменной форме в течение пяти рабочих дней. В этом случае Стороны в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Подрядчиком работ обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков выполнения работ  и (или) целесообразности их продолжения.
4.5. После завершения работ по договору (этапу), ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК направляет ЗАКАЗЧИКУ результаты работ с предоставлением накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (графические материалы в формате PDF, разделы ПСД в формате PD, сметная документация).
4.6. ЗАКАЗЧИК в течение 5 рабочих дней после получения результатов работ, накладной и акта оказанных услуг, их видов (этапов) обязан направить ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ подписанные и скрепленные печатью один экземпляр накладной и один экземпляр акта оказанных услуг, их видов (этапов).
4.7. В случае не подписания ЗАКАЗЧИКОМ накладной на передачу результатов работ или акта оказанных услуг, их видов (этапов), при отсутствии мотивированного отказа в течение 5 рабочих дней работы считаются принятыми и подлежат оплате.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Изменения в договор вносятся путем заключения СТОРОНАМИ дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью и имеющего с основным договором равную юридическую силу. 

5.2. Необходимость изменения условий договора может быть вызвана:

- реорганизацией юридического лица, являющегося одной из сторон по договору;

- выявления в процессе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов и видов работ;

- изменения законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров на выполнение предпроектных и изыскательских работ.

- обоснованной необходимостью изменения сроков выполнения предпроектных и изыскательских работ;

5.3. Сторона обязана уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий договора, в письменной форме и направить в ее адрес предложения об изменении условий договора.

5.4. Другая сторона договора обязана рассмотреть предложения об изменении договора в течение 10 календарных дней и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к договору или отказаться от его подписания.

5.5. Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по требованию ЗАКАЗЧИКА:

при неоднократном необоснованном нарушении ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ сроков выполнения работ, являющихся предметом договора;

при нецелесообразности дальнейшего выполнения работ, являющихся предметом договора;

при изменении условий финансирования работ, являющихся предметом договора.

5.6. По соглашению СТОРОН договор может быть расторгнут и по другим основаниям.

5.7. Предложение о расторжении договора в письменной форме заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 10 календарных дней.

5.8. При расторжении договора оформляется акт оказанных услуг, их видов (этапов) с указанием:

стоимости фактически выполненных ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ работ по договору и принятых ЗАКАЗЧИКОМ;

перечня передаваемых ЗАКАЗЧИКУ результатов работ, в том числе требующих доработки;

обязательств сторон, связанных с расторжением договора.

5.9. Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения со дня его подписания СТОРОНАМИ.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.1.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает пеню ЗАКАЗЧИКУ:   
- за нарушение сроков сдачи ЗАКАЗЧИКУ результатов работ, установленных договором - в размере 0,2 процента от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их стоимости;

- несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, - в размере 0,2 процента от стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов от их стоимости.
6.1.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает за счет собственных средств неустойку (пеню) ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременную оплату выполненных и принятых в установленном порядке работ – в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более размера этой суммы. 

6.2. За несвоевременное устранение дефектов, указанных ЗАКАЗЧИКОМ, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.

6.3. В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам ЗАКАЗЧИКА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК обязан возместить их в размере, согласованном СТОРОНАМИ, но не более стоимости этих затрат.
6.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК не несет ответственность за:

недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков разрешительной документации, исходных данных.

6.5. СТОРОНЫ частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.6. Выплата неустойки не освобождает СТОРОНЫ от выполнения обязательств по договору, если иное не предусмотрено договором.

6.7. Окончание срока действия договора не освобождает СТОРОНЫ от ответственности за его нарушение.
6.8. Порядок урегулирования споров:

6.8.1. для любых споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора, СТОРОНЫ устанавливают досудебный порядок урегулирования споров;

6.8.2. в случае, если СТОРОНЫ не придут к согласию на основе договоренности, споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в экономическом суде г.Минска.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача, получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения другой Стороной письма или уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, принятие незаконного вознаграждения, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств, изложенных в настоящей оговорке, или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой Стороне. В то же время Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий договор в соответствии с Положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.5. В случае незаконного расторжения договора одной из Сторон виновная сторона несет ответственность по возмещению реального ущерба другой Стороне, возникшего в результате такого расторжения.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения   сторонами предусмотренных договором обязательств.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.4. В случае изменения реквизитов сторон настоящего договора, сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется не позднее 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме, сообщив заинтересованной стороне свои новые реквизиты.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 №297.
8.6. К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:

Приложение 1. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.

Приложение 2. Календарный план.
Приложение 3. Сводная смета.
Приложение 4. Смета на выполнение предпроектной (предынвестиционной) документации.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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