УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ С.Н.Кедо

28 августа 2026 г.

Техническое задание по предмету закупки

выполнение подрядных работ по объекту:

«Текущий ремонт холодного водоснабжения в учебном корпусе №1 БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске»

1. Предмет закупки: выполнение подрядных работ по объекту: «Текущий ремонт холодного водоснабжения в учебном корпусе №1 БГПУ по адресу 
ул. Советская, 18 в г. Минске».

2. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним):

43.22.11.900 Работы по ремонту и техническому обслуживанию водопроводных и канализационных систем прочие.

3. Предельная стоимость закупки – 13 461,74 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят один белорусский рубль 74 копейки).

4. Источник финансирования: средства республиканского бюджета.

5. Условия и сроки оплаты: оплата за выполненные работы производится заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а и актов сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2а. Заказчик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и актов сдачи-приемки выполненных работ представить платежное поручение в территориальный орган государственного казначейства.  Обязательства по оплате считаются выполненными заказчиком с момента регистрации платежного поручения территориальными органами государственного казначейства.

6. Начало выполнения работ – 10 сентября 2026 года;

Окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.

7. Гарантийный срок должен быть установлен в соответствии с п. 57 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450 - не менее 2 (двух) лет.

8. Объем и характер выполняемых работ: на основании утвержденного 25.08.2026 дефектного акта на строительно-монтажные работы (Приложение 1) и сметы по объекту строительства (Приложение 2).

Работы выполнять в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

9. Место выполнения работ: г. Минск, ул. Советская, 18.

10. Обоснование выбора процедуры закупки: процедура закупки из одного источника (в соответствии с п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой (общей) потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин), ч. 1 подп. 1.1 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2025 № 252 «О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке», а также иные законодательные акты о государственных закупках.

11. Срок действия предложения: до окончания закупки.

12.  Критерии и способ оценки для выбора наилучшего предложения:

Способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:

100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту,

оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

N баллов = (Цmin (минимальная цена участника)Цi (цена i-го участника)×100%

Инженер		                                                          С.И.Щуровская