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	УТВЕРЖДАЮ

Начальник 
СУ-203 ОАО «МАПИД»

_____________ А. В. Пархимович
«____» ______________ 2026г.


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На процедуру закупки без предварительного квалификационного отбора и с процедурой улучшения предложения по выбору подрядной организации для выполнения комплекса работ по устройству стяжек на объекте строительства «Застройка микрорайона Северный в г. Минске».6 очередь. Жилые дома № 4.1, № 4.2 № 4.3, № 4.4, № 4.5 (по г/п). Жилой дом № 4.4 (по г/п).
1. Настоящая процедура закупки проводятся в соответствии с приказом ОАО «МАПИД» №344-од от 10.08.2026г. 
2. Проведение процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию, созданную приказом от 06.01.2026 №4-од.
3. Предмет закупки:
3.1. Наименование предмета закупки: выполнения комплекса работ по устройству стяжек.
3.2. Количество закупаемых товаров/работ/услуг: в соответствии с приложением 1 (смета по объекту строительства).

3.3. Ориентировочная стоимость закупки (стартовая): 80 088,18 (восемьдесят тысяч восемьдесят восемь рублей 18 копеек) бел. руб.
3.4. источник формирования цены: сметная стоимость на дату начала выполнения работ с учетом конкурсного коэффициента и прогнозных индексов, действующих в каждом месяце выполнения работ согласно укрупненному графику производства работ (ГПР). Источник: Положение о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных пусконаладочных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 в редакции от 15.05.2025 №266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» на основании п.7.1, 7.4. 
3.5. источник финансирования закупки: собственные средства.

4. Условия закупки:
4.1. порядок оплаты: предпочтительно отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ/оказанных услуг, при авансе более 20% предложение отклоняется; 
4.2. ориентировочные сроки поставки/выполнения работ/оказания услуг: 18.09.2026-06.10.2026
4.3. срок гарантии: не менее 60 мес;
4.4. место поставки/выполнения работ/оказания услуг: на объекте строительства «Застройка микрорайона Северный в г. Минске».6 очередь. Жилые дома № 4.1, № 4.2 № 4.3, № 4.4, № 4.5 (по г/п). Жилой дом № 4.4 (по г/п).

4.5. поставка материалов на объект (см. сметный расчет прил.1):

-  плиты тепловизионные ППТ-25, экструдированный пенополистерол, сетка арматурная, вода поставляются заказчиком и реализуется подрядчику;
-    пергамин, пленка полиэтиленовая, демпферная лента, раствор кладочный цементный марки М 150 (или песок и цемент) и др. поставляются подрядчиком. 

4.6. помимо резервирования средств, предусмотренного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №299 от 01.04.2014 (0,5% сроком на 2 года), в качестве обеспечения подрядчиком (субподрядчиком) обязательств, связанных с устранением результатов некачественно выполненных работ, удерживается сумма денежных средств в размере не менее 5 % от стоимости этих работ (без НДС). Выплата удержанных средств производится в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае нарушения подрядчиком (субподрядчиком) сроков устранения замечаний, после их уведомления, могут быть привлечены для устранения выявленных замечаний третьи лица, при этом оплата стоимости работ производится за счет удержанных денежных средств.
5. Иные требования:
- Объем и порядок выполнения СМР должны соответствовать согласованной и утвержденной проектно-сметной документации. При выполнении работ должны соблюдаться требования действующих технологических карт, нормативно-правовых актов в строительстве и охране труда.

- расходы по установке и эксплуатации механизмов входят в обязанности субподрядной организации;

 - все материалы должны быть сертифицированы в РБ. Предоставить оригиналы сертификатов соответствия либо оригинальные копии сертификатов соответствия, выполненные на защищенном бланке строгой отчетности, заверенной выдавшим сертификат органом по сертификации, оригинальные паспорта (либо копии, заверенные руководителем организации) или предоставить оригиналы декларации соответствия материалов и изделий требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», техническое свидетельство о пригодности материалов и изделий для применения в строительстве на территории РБ (выданное Министерством архитектуры и строительства РБ), оригинальные паспорта (либо копии, заверенные руководителем организации), в случае отсутствия – предоставить мотивированный отказ в необходимости их предоставления;

          - затраты, связанные с защитой столярных изделий, отливов, металлических ограждений, окрашенных в заводских условиях, возлагается на субподрядчика.
Приложение 1: Сметный расчёт.
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