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ДОГОВОР  №3-15/___
строительного подряда

г.Минск






 


 ____
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал» (свидетельство о госрегистрации от 03.04.2003 №100236027), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________ (свидетельство о госрегистрации №193147443 от 05.10.2018г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании доверенности №_____ от __________г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ (далее − строительные работы), оказанию прочих услуг по объекту с возмездной передачей результата строительных работ Заказчику на объекте: «Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС – 3 по ул.Пулихова – ул.Серафимовича в г.Минске» (далее – объект).
Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, определяются в дефектном акте (Приложения №4) и смете (Приложения №3), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Работы выполняются собственными силами Подрядчика или с привлечением субподрядчика. 
2.Финансирование и расчеты:

2.1. Договорная цена по Объекту составляет _______________, в том числе НДС по ставке 20% - ________________, включает все налоги и отчисления согласно законодательству Республики Беларусь и состоит из:
2.1.1. неизменной договорной (контрактной) цены строительных работ определенной в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18.11.2011 № 1553, и составляет: _________________, в том числе НДС по ставке 20% – _____________;
2.1.2. стоимости прочих услуг: ____________, в том числе НДС по ставке 20% - ___________. 
2.2. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:

сметной документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ; 

налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления или отмены налоговых льгот; 

прогнозных индексов; 

сроков строительства в случаях, установленных законодательством о строительной деятельности; 

нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
2.2. За расчетный период принимается календарный месяц.
Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных и отработанных Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) текущих авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде.
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика текущий аванс (не более 0,5 %)  на выполнение строительных работ по письму согласно графику платежей
Оплата по настоящему договору производится в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).

Заказчик производит расчеты за выполненные работы в течение 60 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ ф.С-2а и справки о стоимости выполненных работ ф.С-3а, утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, с учетом требований Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1450 от 15.09.1998г.
В акты включаются фактически выполненные в отчетном месяце работы.
Стоимость подрядных работ, выполненных в отчетном месяце, формируется в ценах на дату составления сметы, на основании которой определена цена подрядных работ по заключенному договору, с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ.
При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над неизменной ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, уменьшается в акте на сумму превышения.
При превышении неизменной цены над общей стоимостью выполненных работ согласно актам на сумму превышения уменьшается неизменная цена.
Дополнительные работы оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме С-2а, включаются в справку о стоимости выполненных работ и затрат.
Стоимость прочих услуг оформляется отдельными актами между Заказчиком и Генеральным подрядчиком и включаются в справку формы С3-а.
2.5. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. Остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

2.6. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества приемке и оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. Устранение дефектов – за счет средств Подрядчика.

2.7. При срыве по вине Подрядчика сроков завершения строительства объекта (выполнения видов или этапов строительных работ), установленных договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. 

2.8. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
2.9. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ. Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.
2.10. В цену договора вошли и оплачиваются дополнительно следующие прочие услуги:

- затраты по получению разрешения (ордера) на раскопки (в сроки, предусмотренные данным договором);

- исполнительной съемки.
Оказанные услуги оплачиваются в пределах стоимости услуг, учтенных в п.2.1.2. 
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Работы по настоящему договору выполняются (передается результат строительных работ) в сроки (Приложение №2): 
Начало работ: ______ 2026г. 
Окончание работ: ______ 2026г. 
4. Обязательства сторон: 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. исполнять условия договора;

4.1.2. передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) для ведения работ в срок; 

4.1.3. обеспечить финансирование строительства, принять и оплачивать выполненные строительные работы сроки и порядке, установленные договором; 

4.1.4. требовать от Подрядчика устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора;

4.1.5. содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий при исполнении договора; 

4.1.6. осуществлять технический надзор; 

4.1.7. перед началом выполнения работ: оформить акт – допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия, совместно с представителем Подрядчика в 2 экземплярах; 

4.1.8. изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала из выполнения;

4.2. Заказчик имеет право:


4.2.1.  вносить в установленном порядке изменения в объемы работ; 

4.2.2. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков, в связи с неисполнением существенных условий договора со стороны Подрядчика, а также при грубых либо систематических нарушениях Подрядчиком требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.


4.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.2.4. требовать устранения за счет Подрядчика результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с Подрядчика расходов по устранению результата таких работ;

4.2.5. отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления результата строительных работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования объекта для указанной в договоре цели и не может быть устранен Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;

4.2.6. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением договора Подрядчиком;

4.2.7. посещать стройку в период всего ведения работ и знакомиться с ходом выполнения работ;

4.2.8. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;

4.2.9. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока;

4.2.10. в случае невыполнения работ, не устранения дефектов Подрядчиком в соответствии с их объемами и сроками выполнения, изложенными в письменных предписаниях Заказчика, выполнить работы, устранить дефекты собственными силами или с привлечением третьих лиц;

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. исполнять условия договора;

4.3.2. перед началом выполнения работ: разработать проект производства работ, обратиться к Заказчику для оформления акта - допуска для производства строительно-монтажных работ на территории предприятия;

4.3.3. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов;

4.3.4. закупать материальные ресурсы, в порядке, предусмотренном законодательством и договором;

4.3.5. своевременно предупреждать Заказчика о несоответствии материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и требовать их замены;

4.3.6. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта (выполнения строительных работ);

4.3.7. представлять Заказчику в письменной форме отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик;

4.3.8. своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

4.3.9. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;

4.3.10. обеспечить качество выполняемых строительных работ, 

4.3.11. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, а таже при наличии технической возможности вести и обеспечить передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора;

4.3.12. своевременно и в согласованный с Заказчиком срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, устранять в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты за который он несет ответственность;

4.3.13. соблюдать требования природоохранного законодательства и производственной санитарии, ненадлежащее складирование материалов, невыполнение обязательств по освобождению стройплощадки от строительных отходов и т.п., в случае выявления несоблюдения требований уполномоченными государственными органами, а также должностными лицами Мингорисполкома, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущем месяце выявленного нарушения;

4.3.14. осуществлять уборку помещений и строительной площадки от строительных отходов и мусора, вести раздельный сбор, хранение, утилизацию строительных отходов и мусора, образованных при производстве строительно-монтажных работ, осуществлять их вывоз за пределы площадки, в специально отведенные для этого места, получив для этого разрешения, в установленном порядке;

4.3.15. передать Заказчику объект, результат выполненных строительных работ;

4.3.16. обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком;

4.3.17. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;

4.3.18. осуществлять ведение в процессе выполнения работ исполнительной документации, актов на скрытые работы и передать их Заказчику до сдачи работ;

4.3.19. обеспечивать безопасные условия труда, соблюдение требований норм и правил по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, промышленной безопасности на строительной площадке в соответствии с действующими нормативными техническими документами;

4.3.20. уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ;

4.3.21. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и сметной документации (смете) при текущем ремонте, об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства;

4.3.22. незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях на производстве, иных происшествиях, произошедших на объекте (строительном объекте);

4.3.23. при наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, возместить Заказчику причиненные убытки;

4.3.24. организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте (строительном объекте), осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения; в случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием персонала Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика;

4.3.25. допускать на объекты представителей Заказчика, имеющих соответствующие полномочия, для осуществления проверок и предоставлять необходимую информацию для оценки соответствия деятельности Подрядчика требованиям в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

4.3.26. представлять Заказчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (ф.С.2а), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.С-3а), исполнительную документацию, акты скрытых работ в соответствии с законодательством – до 25-го числа отчетного месяца;
4.3.27.выполнить и предоставить заключительную исполнительную съемку; 

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда;

4.4.2. выполнить дополнительные работы, неучтенные в сметной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, сообщив об этом Заказчику немедленно;

4.4.3. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования проектной документации;

4.4.4. получать авансы, если такая выплата предусмотрена договором, графиком платежей (финансирования);

4.4.5. получать плату за выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные договором; 

4.4.6. приостанавливать выполнение строительных работ в случаях неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

4.4.7. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, гражданским законодательством;

4.4.8. Подрядчик оставляет за собой право приобретать у Заказчика возвратные материалы, использованные для строительства данного объекта.

5. Обеспечение проектной документацией:
5.1. Заказчик передает Подрядчику сметную документацию на выполнение ремонтных работ. 
6. Обеспечение материальными ресурсами:
6.1. Поставку на объект необходимых строительных конструкций, материалов, изделий, за исключением технологического оборудования, обеспечивает Подрядчик.

Закупка товаров, работ, услуг производится на конкурентной основе в соответствии действующим законодательством.

6.2. По заявке Подрядчика и при наличии у Заказчика, последний производит отпуск необходимых материальных ресурсов для производства работ, являющихся предметом договора. 

Материальные ресурсы, обеспечение которыми возложено на Заказчика, передаются Подрядчику комплектно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в согласованные сторонами сроки.
6.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов.

7. Организация выполнения строительных работ:
7.1. Заказчик и Подрядчик обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
7.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, и уведомляет об этом Заказчика. 

7.3. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.

7.4. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя.

7.5. Представители Заказчика и Подрядчика оформляют акты о выполнении работ и другую документацию, необходимую для технического надзора за ходом выполнения работ.

7.6. Подрядчик обеспечивает охрану, ограждение, освещение объекта (строительной площадки), а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих (надзорных) органов к объекту при соблюдении правил и требований безопасности, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами.
7.7. Подрядчик при выявлении дополнительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и сметной документации (смете) при текущем ремонте и влекущих увеличение стоимости строительства, обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней со дня направления сообщения, Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.

7.8. При выявлении результата строительных работ ненадлежащего качества Заказчик (уполномоченное им лицо) в течение двух рабочих дней со дня его выявления составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком строительных работ. 

7.9. После завершения выполнения строительных работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки.

7.10. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Форма дефектного акта на гарантийный ремонт, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком и (или) собственником, владельцем, иным правообладателем без участия Подрядчика и направляется Подрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

7.11. Заказчик осуществляет контроль за производством строительно-монтажных работ, за качеством применяемых строительных конструкций, материалов, изделий. Требует от Подрядчика документы, подтверждающие качество материалов.

7.12. Заказчик вправе выдавать указания (предписания) Подрядчику, в том числе на приостановление работ, устранение выявленных дефектов. Указание (предписание) Заказчика является обязательным для исполнения Подрядчиком.

8.Сдача и приемка результата строительных работ:
8.1. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ по соответствующей форме первичного учетного документа, который подписывается обеими сторонами.

Заказчик обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, представленных Подрядчиком, рассмотреть и подписать их. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик имеет право предъявить Заказчику документы для приемки и оплаты выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. Остальная часть выполненных работ предъявляется к приемке после урегулирования разногласий.
Акты освидетельствования скрытых строительно-монтажных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций передаются Подрядчиком одновременно с актами сдачи-приемки работ.
8.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.

8.3. При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной.
Акты, подписанные в одностороннем порядке, в бухгалтерском учете не отражаются.

Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
Акт сдачи-приемки работ, корректировочные акты (при изменении количества и стоимости принятых работ по решению суда или по результатам контрольных обмеров), а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся Заказчиком и представляются при приемке в эксплуатацию объекта приемочной комиссии.

8.4. На принимаемый в эксплуатацию объект устанавливается гарантийный срок согласно предложению Подрядчика - _____ года. 
Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. Если объект или результат строительных работ, являющиеся предметом договора, не принимаются Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был принять. 
8.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика.

В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи объекта, результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

8.6. Затраты на содержание объекта после его приемки в эксплуатацию несет Заказчик.

9. Срок действия договора. Его изменение, расторжение:
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения своих обязательств. Истечение срока договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору.

9.2. Условия договора, по которым Заказчиком представлен протокол разногласий, вступают в силу со дня их согласования с Подрядчиком.

9.3. Дополнения и изменения к договору вносятся по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения.

9.4. В случае систематического нарушения существенных условий договора (сроков выполнения работ, некачественного выполнения работ, или грубых либо систематических нарушений Подрядчиком требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, если Подрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных работ) в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с извещением другой стороны о расторжении.

9.5. Предусмотренные договором сроки строительства подлежат пересмотру в случаях:

несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных дефектным актом и сметной документацией (сметой) при текущем ремонте и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
существенного нарушения установленного договором порядка расчетов (сроков перечисления и размеров авансовых платежей), графика платежей (финансирования);
нарушения Заказчиком установленных договором сроков поставки материальных ресурсов, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
приостановления строительства объекта; 
реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сроки завершения строительства объекта, выполнения видов или этапов строительных работ пересматриваются по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта.
9.6. До завершения строительства объекта (выполнения строительных работ) договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании предложения:
9.6.1. Заказчика:
при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительных работ, установленных договором, графиком производства работ;
если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
при наличии уважительных причин с их письменным обоснованием, сообщением о них Подрядчику;
при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта (выполнения строительных работ);
9.6.2. Подрядчика:
при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика;
при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
9.6.3. любой из сторон:
если на предложение о внесении изменений в условия договора другая сторона не дала ответ в срок, установленный гражданским законодательством, настоящими Правилами либо договором;
если в отношении второй стороны принято решение о ликвидации (прекращении деятельности);
на других основаниях, предусмотренных законодательством или договором.
9.7. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет другой стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 календарных дней со дня получения письменно направить свое согласие или несогласие.
9.8. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой стороны предложениями о расторжении договора оформляется двусторонний акт, в котором указываются:
объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ; объем и стоимость строительных работ, подлежащих выполнению для осуществления консервации объекта, обеспечения его сохранности до возобновления строительства;
перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;
другие обязательства сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Подрядчиком.
9.9. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В срок не позднее 14 календарных дней со дня получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 9.8 настоящего договора и Правил.
В случае отказа Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.

При расторжении договора, если иное не предусмотрено законодательством и (или) договором, Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные в соответствии с договором строительные работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы. Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.

9.10. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, разрешаются путем переговоров, в том числе с применением медиации, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке. Споры рассматриваются в экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством. Ответ на претензию должен быть дан в течение 5 дней с момента получения претензии.

10. Ответственность сторон. 

10.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку Заказчику в следующих случаях и размерах за:

10.1.1. нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

10.1.2. превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15 % стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости объекта (результата строительных работ);

10.1.3. несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;

10.1.4. завышение объемов и (или) стоимости строительно-монтажных и других работ, произведенных затрат, искажение информации, представляемой Подрядчиком в справках, счетах и других документах – 100% суммы такого завышения или суммы, налагаемой контролирующими органами за выявленные искажения;

10.1.5. выявленные Заказчиком нарушения техники безопасности, охраны труда Подрядчиком (субподрядчиком) и подтвержденными актом, составленным Заказчиком в присутствии лица, ответственного за производство работ на объекте, – 0,2 % стоимости работ, предусмотренных графиком производства работ, в месяце выявления нарушения; 

10.1.6. выявленные нарушения организации работ на строительной площадке (отсутствие ограждения, производственная антисанитария, ненадлежащее складирование материалов и отходов и т.п.) и подтвержденные соответствующим актом – 2 % стоимости работ, предусмотренных графиком производства работ, в месяце выявления нарушения;

10.1.7. привлечение третьих лиц для выполнения отдельных видов работ (услуг) в нарушение условий договора либо без предварительного письменного уведомления Заказчика и оформления в установленном порядке акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на объекте – 0,2 % стоимости работ, предусмотренных графиком производства работ, в месяце выявления нарушения.

10.2. Заказчик при наличии оснований, указанных в пункте 10.1, направляет Подрядчику претензию о возникновении обязательства уплатить неустойку с расчетом суммы и основанием ее начисления.

10.3. Подрядчик обязан уплатить неустойку (пеню) в течение 5 дней с момента получения от Заказчика претензии о возникновении обязательства по ее уплате. 

10.4. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку Подрядчику в следующих случаях и размерах за:

10.4.1.  уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 % стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
10.4.2. несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 % неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;
10.4.3. за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых договором возложена на Заказчика, - 0,2 процента стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения.
10.5. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица (субподрядчика), привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

10.6. Подрядчик при наличии оснований, указанных в пункте 10.4 направляет Заказчику претензию о возникновении обязательства уплатить неустойку с расчетом суммы и основанием ее начисления.

10.7. Заказчик обязан уплатить неустойку (пеню) в течение 5 дней с момента получения от Подрядчика претензии о возникновении обязательства по ее уплате.

10.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную сторону от выполнения договорных обязательств. 
10.9. Подрядчик несет ответственность за непроведение вводного инструктажа по охране труда работников Подрядчика у представителя Заказчика, на территории которого проводятся строительно-монтажные и другие работы, до начала проведения работ.
10.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта в целом с даты начала работ по дату подписания акта приемки законченного строительством объекта, после чего такая ответственность переходит к Заказчику.

10.11. Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, связанные с авариями, инцидентами и несчастными случаями, произошедшими в ходе строительства.
10.12. В случаях, когда договором строительного подряда предусматривается оплата текущего аванса, сумма неотработанного текущего аванса определяется как разница между суммой текущего аванса, полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса. Сумма неотработанного текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.

Сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце (с учетом стоимости дополнительных работ) за вычетом суммы отработанного целевого аванса на материальные ресурсы на установленный процент авансирования.

Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса по дату подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс.

10.13. Подрядчик обязуется выставлять электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) по налогу на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с положениями статьи 131 НК. ЭСЧФ выставляются в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

10.14. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
11. Иные условия:
11.1. При выполнении своих обязанностей стороны руководствуются настоящим договором, действующим законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.
11.2. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной направленности и действий с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

11.3 Стороны обязуются уведомлять друг друга о случаях возникновения подозрений о возможном нарушении пункта 11.2 договора.

11.4. В целях недопущения срыва сроков представления всех видов отчетности, ф.С-2б и справка о стоимости выполненных работ принимаются Заказчиком по объектам строительства и реконструкции – до 25-го числа отчетного месяца.

Акты, представленные Подрядчиком позже указанных сроков, не принимаются и не рассматриваются Заказчиком.
Приложения к договору:

Приложение № 1 – График платежей.
Приложение № 2 – График производства работ.
Приложение № 3 – Смета по объекту строительства.

Приложение № 4 – Дефектный акт.
Приложение № 5 – Копия доверенности Заказчика.

12. Юридические адреса сторон:
Заказчик                                                          Подрядчик

	УП «Минскводоканал»

220088, г. Минск, ул. Пулихова,15

тел. (017) 389 40 97 факс 349 40 87

р/с BY47BLBB30120100236027001001

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г.Минску и Минской области, 

ул.Коллекторная, 11, код BLBBBY2X

УНП 100236027, ОКПО 03371271

so@minskvodokanal.by 
	


	Заказчик:


	Подрядчик:




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору строительного подряда 
от _____ №3-15/___
График платежей
	Месяц строительства
	Стоимость по договору, рублей
	Сумма платежей, рублей

	
	
	в том числе

	
	в том числе
	аванс
	отработка аванса 
	плата за выполненные работы.
	плата за прочие
	общая сумма денежных средств

	
	Итого по договору
	Стоимость работ
	Стоимость прочих
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	текущий
	целевой
	целевой
	
	
	

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-
	-8-
	-9-
	-10-

	2026

	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:


	Подрядчик:




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору строительного подряда 

от _____  №3-15/____
	ГРАФИК
производства работ

	на 

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	

	Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
	
	

	Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала  выполнения работ
	
	

	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей
	

	
	
	
	
	
	

	Месяцы выполнения работ
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей
	Прогнозный индекс
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса,
рублей
	Налоги, рублей
	Стоимость подрядных работ с учетом налогов,
рублей

	с ___ по             2026г.
	
	1,009
	
	
	

	с        по            2026г.
	
	1,0181
	
	
	

	Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей
	 
	 
	

	в т.ч. налоги, рублей
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Подрядчик_____________
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