	
	Приложение №3

	Наименование объекта
	Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС - 3 по ул.Пулихова - ул.Серафимовича в г.Минске

	
	

	Код объекта 
	

	Наименование здания, сооружения
	Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС - 3 по ул.Пулихова - ул.Серафимовича в г.Минске

	Шифр здания, сооружения
	548

	Комплект чертежей
	                                                                                                                                                                                                                                                          

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

	на 1 

	Составлена в ценах на
	1 СЕHТЯБРЯ 2026               
	
	Стоимость
	           1165.303                               
	тысяч белорусских рублей

	
	
	
	
	

	
	(дата разработки)
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Единица измерения
	Стоимость единицы измерения / всего, белорусских рублей

	
	
	
	
	заработная плата
	эксплуатация машин и механизмов
	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)
	транcпорт
	общая стоимость

	
	
	
	Количество
	
	всего
	в т.ч. зарпл. машинистов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Ж Раздел 1                                                                                                                                                                                                                                                    

	1.
	П0

	ВОДОВОД №1 (212 м.п.) 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	2.
	ЕИНРР-193147443.002.2025.9
(83.83 / 45.82) 
	Монтаж и демонтаж оборудования, машин и механизмов при диаметре восстанавливаемого трубопровода свыше 1000 до 1100 мм (единица измерения - 1 процесс) 
	ПРОЦЕСС
	392,96
	1 811,54
	64,84
	9,26
	0,73
	2 214,49

	
	
	
	1
	392,96
	1 811,54
	64,84
	9,26
	0,73
	2 214,49

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	3.
	ЕИНРР-193147443.002.2025.15
(83.83 / 45.82) 
	Подключение и отключение оборудования, машин и механизмов, осуществляемые при выполнении работ по введению в востанавливаемый трубопровод диаметр свыше 800 до 1100 мм защитной оболочки (прелайнера), введению и полимеризации рукава 
	ПРОЦЕСС
	415,01
	330,10
	45,14
	 
	 
	745,11

	
	
	
	1
	415,01
	330,10
	45,14
	
	745,11

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4.
	ЕИНРР-193147443.002-2025.19
(83.83 / 45.82) 
	Введение в восстанавливаемый трубопровод диаметром свыше 800 до 1100 мм защитной оболочки (прелайнера) 
	100 М ТР
	196,06
	465,18
	 
	 
	 
	661,24

	
	
	
	2,12
	415,65
	986,18
	
	1 401,83

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	5.
	1/10-160-П113-0000/500

	Защитная оболочка () марки 
	М
	 
	 
	 
	20,09
	1,60
	21,69

	
	
	
	233,2
	
	4 684,99
	373,12
	5 058,11

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	6.
	ЕИНРР-193147443.002-2025.29
(83.83 / 45.82) 
	Введение в восстанавливаемый трубопровод диаметром свыше 1000 до 1100 мягкого рукава под давлением воды с последующим нагревом воды и рукава для побуждения полимеризации компаунда с последующим охлаждением (затвердевание рукава) 
	100 М ТР
	4 580,05
	41 041,35
	229,21
	139,20
	 
	45 760,60

	
	
	
	2,12
	9 709,71
	87 007,66
	485,93
	295,10
	
	97 012,47

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	7.
	1/10-П300/500

	Рукав (ремонтный полимерный материал марки ) 
	М
	 
	 
	 
	4 125,49
	327,56
	4 453,05

	
	
	
	233,2
	
	962 064,27
	76 386,99
	1 038 451,26

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	8.
	ЕИНРР-193147443.002-2025.41
(83.83 / 45.82) 
	Гидравлические испытания восстановленного трубопровода диаметром свыше 1000 ДО 1100 мм 
	100 М тр
	611,21
	786,86
	195,12
	137,90
	 
	1 535,97

	
	
	
	2,12
	1 295,77
	1 668,14
	413,65
	292,35
	
	3 256,26

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	ИТОГО прямые затраты:
	12 229
	91 804
	1 010
	967 346
	76 761
	1 148 140

	
	ОХР и ОПР:
	
	11 098

	
	Плановая прибыль:
	
	6 066

	
	ИТОГО по ПТМ:
	
	1 165 303

	
	Затраты труда рабочих-строителей
	
	723,27

	
	Затраты труда машинистов
	
	55,28

	
	Масса (количество) отходов, т
	 
	

	

	
	ВСЕГО прямые затраты по смете:
	12 229
	91 804
	1 010
	967 346
	76 761
	1 148 140

	
	ВСЕГО, в том числе.................................................................................................................................................................................................................. 
	1 165 303

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО......................................................................................................................................................................... 
	1 165 303

	
	      в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.............................................................................................................................................................................................. 
	12 229

	
	      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	91 804

	
	            в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	1 010

	
	      ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	

	
	1
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	            в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.............................................................................................................................................................................................. 
	967 346

	
	      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ТРАНСПОРТ............................................................................................................................................................................................................. 
	76 761

	
	      ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ............................................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ОХР и ОПР................................................................................................................................................................................................................ 
	11 098

	
	      ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.............................................................................................................................................................................................. 
	6 066

	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО............................................................................................................................................................................... 
	 

	
	      в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.............................................................................................................................................................................................. 
	 

	
	      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	 

	
	            в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	 

	
	      ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	            в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.............................................................................................................................................................................................. 
	 

	
	      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ТРАНСПОРТ............................................................................................................................................................................................................. 
	 

	
	      ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ............................................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ОХР и ОПР................................................................................................................................................................................................................ 
	 

	
	      ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.............................................................................................................................................................................................. 
	 

	
	МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ..................................................................................................................................................................................... 
	 

	
	ТРАНСПОРТ................................................................................................................................................................................................................... 
	 

	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВСЕГО......................................................................................................................................................................................... 
	

	
	      в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	            в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	            в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.............................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ТРАНСПОРТ............................................................................................................................................................................................................. 
	

	
	      ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ............................................................................................................................................................................................................. 
	

	

	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.............................................................................................................................................................................................. 
	723,27

	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. 
	55,28

	

	
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ................................................................................................................................................................................................ 
	 

	
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т ................................................................................................................................................................................................ 
	 

	

	

	
	

	
	



	Наименование объекта
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	Расчет стоимости работ по объекту

	

	Составлен в ценах на
	1 СЕHТЯБРЯ 2026 г.            
	Цены
	без НДС                       
	

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	

	

	№ 
пп
	Наименование работ и затрат
	 % 
К-т
	Стоимость работ и затрат

	1
	2
	3
	4

	
	Tрудозатраты рабочих, чел-час 
	
	723,27

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час 
	
	55,28

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час 
	
	778,55

	
	Заработная плата 
	1
	12 229,10

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего 
	1
	91 803,62

	
	в т.ч. заработная плата машинистов 
	1
	1 009,56

	
	Mатериалы 
	
	967 345,97

	
	в т.ч. материалы подрядчика 
	
	967 345,97

	
	. материалы заказчика 
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы 
	1
	76 760,84

	
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика 
	
	76 760,84

	
	. транспорт и зср материалов заказчика 
	
	

	
	. перевозка грузов (С310 и С311) 
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат 
	
	1 148 139,53

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
	1
	11 097,97

	3
	Плановая прибыль 
	1
	6 065,95

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения 
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) 
	15
	

	5
	Зимние удорожания 
	1
	

	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании 
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ 
	
	1 165 303,45

	6
	Прочие затраты, в том числе: 
	
	5 192,66

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов 
	34
	4 501,14

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика 
	
	

	
	Pазъездной характер работ 
	
	

	
	Перевозка рабочих 
	
	

	
	Командировочные расходы 
	
	

	
	Другие прочие 
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) 
	11,4
	691,52

	
	Hепредвиденные затраты 
	1,5
	17 957,71

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ 
	
	1 188 453,82

	
	в том числе стоимость подрядных работ 
	
	1 188 453,82

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) 
	1
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 
	
	1 188 453,82

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего 
	
	

	
	в том числе: 
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) 
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности 
	
	1 188 453,82

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) 
	
	

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) 
	
	

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации 
	
	1 188 453,82

	
	Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) 
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения 
	
	1 188 453,82

	

	
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	237 690,76

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	1 426 144,58

	
	
	
	

	
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса
	
	1 445 468,84

	
	
	
	

	
	Сметная стоимость прочих средств
	
	26 684,42

	
	.                   средства на содержание заказчика, застройщика
	
	18 807,66

	
	в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	

	
	.                   другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта (ордера, исполнительная съемка)
	
	3 429,36

	
	.                   НДС 20% на прочие средства
	
	4 447,40

	
	
	
	

	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ
	
	1 472 153,26

	
	
	
	
	

	
	1

	Составил
	
	
	
	

	
	(должность служащего)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	

	

	Проверил
	
	
	
	



	
	

	

	График производства работ

	на Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС - 3 по ул.Пулихова - ул.Серафимовича в г.Минске

	(наименование объекта)

	

	Месяц составления сметной документации
	СЕHТЯБРЬ 2026                                     
	

	Месяц начала производства работ
	СЕHТЯБРЬ 2026                                     
	

	Месяц окончания производства работ
	ОКТЯБРЬ 2026                                      
	

	Количество дней производства работ
	20
	

	Сметная стоимость подрядных работ на дату
	
	

	составления сметной документации
	1188453,82 руб.
	

	Сметная стоимость подрядных работ на дату
	
	

	начала производства работ
	1188453,82 руб.
	

	
	
	

	Месяцы выполнения работ
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей
	Количест-во дней производ-ства работ
	Прогноз-ный индекс
	Коэффици-ент, учиты-вающий применение прогнозных индексов

	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей

	Налог при УСН
	НДС
	Налоги, рублей
	Стоимость подрядных работ с учетом налогов,
 рублей


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8
	9
	10

	 2026 СЕHТЯБРЬ 
	594 226,91
	10
	1,0090
	1,0090
	599 574,95
	 
	119 914,99
	119 914,99
	719 489,94

	 2026 ОКТЯБРЬ 
	594 226,91
	10
	1,0090
	1,0181
	604 982,42
	 
	120 996,48
	120 996,48
	725 978,90

	Итого по неизменной договорной (контрактной) цене
	1 188 453,82
	20
	
	
	1 204 557,37
	 
	240 911,47
	240 911,47
	1 445 468,84

	Сумма прописью: Один миллион четыреста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят восемь руб. 84 коп. 

	

	

	

	
	2



