| Наименование объекта | 6/2026. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ В ИТП ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. УБОРЕВИЧА, 73А |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

Локальная смета на пусконаладочные работы по объекту

| Составлена в ценах на | 1 АВГУСТА 2026 г. | Цены | без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |

| Среднемесячная заработная плата в строительстве на 1 АВГУСТА 2026 г.. | 2 883.2 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Нормативное рабочее время | 170 | час. |
| Цена одного чел.-часа | 16.96 | руб. |

| номер |  | Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.час |  | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | по см. |  |  |  |  | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего |

Cмета: 1. 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

| АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 2 | 02-01-033 (42.23 / 17.27135) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 10 | система | 1 | 47.79 | 47.79 | 1517.78 | 1517.78 |
|  | 3 | 02-01-034 (42.23 / 17.27135) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02-01-033 | канал | 2 | 4.63 | 9.26 | 147.05 | 294.10 |
|  | 4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИСТЕМА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 5 | 02-01-001 (42.23 / 17.27135) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | система | 1 | 7.5 | 7.50 | 231.71 | 231.71 |
|  | 6 | 02-01-002 (42.23 / 17.27135) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02-01-001 | канал | 4 | 3.61 | 14.44 | 111.53 | 446.12 |

| ИТОГО заработная плата по разделу |  |  | 2489.71 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО заработная плата по смете |  |  | 2489.71 |
| 1. | ВСЕГО заработная плата |  | 2489.71 |
| 2. | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 1 051,41 |
| 3. | Плановая прибыль | 1 | 430,01 |
| 6. | Прочие затраты, в том числе: |  | 846,50 |
| . | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 846,50 |
| . | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |
| . | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 4 817,63 |
| . | Hепредвиденные затраты |  |  |
| 7. | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 4 817,63 |
| . | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |
| . | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |
| . | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 4 817,63 |
| 8. | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности |  |  |
| 9. | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 4 817,63 |
| 11. | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  | 1,0180815 |
| 12. | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  | 4904,74 |
| 13. | Отклонение в стоимости (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ), в том числе: |  |  |
| . | - Отклонение в стоимости материалов |  |  |
| 14. | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 4 904,74 |
| 16. | Итого объем работ для налогообложения |  | 4 904,74 |
| 17. | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке, % |  |  |
| 18. | HДC, ставка, % | 20 | 980,95 |
| . | ВСЕГО выполнено работ |  | 5 885,69 |
| 20. | Сумма прописью Пять тысяч восемьсот восемьдесят пять руб. 69 коп. |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |