Приложение № 2

к Договору ___

от «___»______2026 г.

ГРАФИК

поставки, установки, наладке и сдаче весового оборудования в метрологическую поверку

| № п.п. | Адрес поставки | Срок поставки | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минская обл., г. Солигорск, ул. Коммунальная, 12 | Сентябрь-октябрь 2026г. | Весы автомобильные электронные, длина 9 м, один пандус | 1 этап поставки |
| 2 | Брестская обл., г. Кобрин, ул. Пролетарская, 130 |  | Весы автомобильные электронные, длина 12 м, два пандуса |  |
| 3 | Минская обл., г. Мядель, ул. Интернациональная |  | Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  |
| 4 | Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 132 | Октябрь-ноябрь 2026г. | Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса | 2 этап поставки |
| 5 | Витебская обл., г. Чашники, ул. Ленинская, 141 |  | Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  |
| 6 | г. Минск, ул. Горецкого, 10 |  | Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  |
| 7 | г. Минск, пр-т Независимости, 193 |  | Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  |