Приложение № 3

к Договору ___

от «___»______2026 г.

ГРАФИК

финансирования поставки весового оборудования

| № п.п. | Адрес поставки, комплектность оборудования | Этап поставки / Срок поставки, месяц, год | Стоимость, в том числе НДС, руб. | Оплата этапов поставки, критерии выполнения условий договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аванс (50 %) | Промежуточный платеж (20 %) | Финальный платеж (30 %) |
| 1 | Минская область, г. Солигорск, ул. Коммунальная, 12, Весы автомобильные электронные, длина 9 м, один пандус | 1 этап поставки / сентябрь-октябрь 2026г. | определяется по результатам процедуры закупки (приложение № 1 к настоящему договору) | в течение 5 банковских дней с момента подписания договора | в течение 5 банковских дней после поставки и разгрузки оборудования и подписания ТТН | в течение 5 банковских дней после установки, наладке и проведения метрологической поверки оборудования и подписания акта приема-передачи оборудования |
| 2 | Брестская область., г. Кобрин, ул. Пролетарская, 130, Весы автомобильные электронные, длина 12 м, два пандуса |  | определяется по результатам процедуры закупки (приложение № 1 к настоящему договору) |  |  |  |
| 3 | Минская область, г. Мядель, ул. Интернациональная, Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  | определяется по результатам процедуры закупки (приложение № 1 к настоящему договору) |  |  |  |
| 4 | Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 132, Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса | 2 этап поставки / октябрь-ноябрь 2026г. | определяется по результатам процедуры закупки (приложение № 1 к настоящему договору) | не позднее 5 числа месяца поставки второго этапа | в течение 5 банковских дней после поставки и разгрузки оборудования и подписания ТТН | в течение 5 банковских дней после установки, наладке и проведения метрологической поверки оборудования и подписания акта приема-передачи оборудования |
| 5 | Витебская область, г. Чашники, ул. Ленинская, 141, Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  | определяется по результатам процедуры закупки (приложение № 1 к настоящему договору) |  |  |  |
| 6 | г. Минск, ул. Горецкого, 10, Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  | определяется по результатам процедуры закупки (приложение № 1 к настоящему договору) |  |  |  |
| 7 | г. Минск, пр-т Независимости, 193, Весы автомобильные электронные, длина 8 м, без пандуса |  | определяется по результатам процедуры закупки (приложение № 1 к настоящему договору) |  |  |  |