
	УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора – главный инженер 
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
_____________ А.М.Трембицкий  
«_______» ____________ 2026 г.



Документация о закупке
[bookmark: _heading=h.wbbrubi5zmh2][bookmark: _heading=h.gwm5zl7uh6o8]по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Субподрядчика, выполняющего полный комплекс строительно-монтажных работ в рамках выполнения строительства объекта «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330», по контракту № R01-1244-20230626 от 26.06.2023г., заключенному с Генподрядчиком, ООО «RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.» (RIKO, d.o.o.)

1. Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений.
Снижение цен не проводится. Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры закупки, и заключить с ним договор на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.
[bookmark: _heading=h.i1xhqnmxue6k]Процедура размещается на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее также - ЭТП) (далее также - ЭТП).
Процедура закупки проводится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» и утвержденным им Положением, а также Порядком организации и проведения ОАО «Белэлектромонтажналадка» процедур закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным приказом ОАО «Белэлектромонтажналадка» от 06.07.2026 № 408 «О закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «Белэлектромонтажналадка».

2. Данные о закупающей организации (организаторе):
Закупающая организация: Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка» (ОАО «Белэлектромонтажналадка»).
Местонахождение закупающей организации: Республика Беларусь, 220101, 
г. Минск, ул. Плеханова, 105А; 
Контактные телефоны, адреса электронной почты, сведения о контактных лицах: Прораб Управления монтажных работ Солодкий Юрий Георгиевич, e-mail: umr@bemn.by, тел. раб: 8 (017) 374-51-01.
Экономист  1 категории Управления монтажных работ Савчик Татьяна Валерьевна, e-mail: umr@bemn.by, Тел./Факс 8(017)374-51-01.



3. Наименование предмета закупки и его объем:
[bookmark: _heading=h.bbz33qo97re2]Выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте: «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330»,  в объеме, предусмотренном приложениями 1 к документации о закупке (далее-работы). 
Участники процедуры закупки НЕ могут подать предложение на часть объема (количества) предмета закупки либо его части (лота).
[bookmark: _heading=h.9b1hzkqjxizh][bookmark: _Hlk237339989]4. Место выполнения работ (местонахождение объекта), являющихся предметом закупки: г. Новополоцк, г. Полоцк, Витебская обл. Полоцкий р-н: Ветринский с/с, г.п. Ветрино; Фариновский с/с, Экиманский с/с, д. Ксты, д. Бельчица, д. Козьянки; Солоникский с/с, д. Струнье, д. Слобода; Горянский с/с, д. Носилица, д. Сосница, аг. Горяны, аг. Новые Горяны, г. Витебск, Витебская обл. Витебский р-н: Летчанский с/с; д. Запрудье, д. Старое Село, д. Малые Летцы, д. Большие Летцы, д. Княжица, д. Зайцево, аг. Кировская, д. Гришаны, Витебская обл. Шумилинский р-н: Светлосельский с/с, д. Язвино, д. Засинники, г.п. Шумилино; Ловжанский с/с, аг. Никитиха; Обольский с/с, г.п. Оболь, д. Ферма, д. Грудиново, д. Задоры, д. Крупенино, д. Толкачево-2, д. Погирщино
            Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ: 21 сентября 2026г.
окончание выполнения работ: 30 сентября 2026г.
Предложения участников, срок окончания выполнения работ которых превышает предложенный в документации о закупке, подлежат отклонению. 

  5. Описание предмета закупки, в том числе требования к его качеству, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям закупающей организации: 
Выполняемые работы должны соответствовать проектно-сметной документации (далее – ПСД), техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА), применяемым к работам.
Проектно-сметная документация, разработанная РУП «Белэнергосетьпроект», шифр №1785_13-033-24-ГТ размещается совместно с документацией о закупке на ЭТП.
[bookmark: _heading=h.q521r8pt7erm]Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами осуществляет материалов - субподрядной организацией. 
Поставляемые материальные ресурсы по техническим характеристика должны соответствовать ПСД и ТНПА.
[bookmark: _heading=h.furfwkn1uyc0]           На выполненные работы должен быть установлен гарантийный срок 70 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию.  Предложения участников, устанавливающих меньший гарантийный срок, подлежат отклонению.
[bookmark: _heading=h.gyhpust64bv]           Способ выполнения работ: собственными силами.

6. Ориентировочная стоимость предмета закупки: 183290,81   (Сто восемьдесят три тысячи двести девяносто рублей 81 копейка) с учетом НДС (20%); 152742,34 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот сорок два рубля 34 копейки) без учета НДС (20%).
Предложения участников, предлагающих выполнить работу за цену, превышающую ориентировочную, подлежат отклонению.
[bookmark: _heading=h.qh834g9ls0eb]7. Источник финансирования закупки: собственные средства ОАО «Белэлектромонтажналадка». 

8. Требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
Участником в состав предложения включаются документы, подтверждающие его право осуществлять вид деятельности, являющийся предметом закупки.
Участник должен соответствовать требованиям к участникам процедур закупок, установленным п. 11 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168.  
Не допускается одновременное участие в процедуре закупки в качестве участников юридического лица и его обособленного структурного подразделения. 

[bookmark: _heading=h.ivv5x3h52o5q]9. Срок для подготовки и подачи предложений:
Предложения участников должны быть размещены на ЭТП не позднее даты окончания подготовки и подачи предложений для процедуры, а именно: не позднее 12 сентября 2026 года. 
Предложения, поступившие по почте, электронной почте или посредством факсимильной связи, не рассматриваются.
Закупающая организация (организатор) в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, имеет право до истечения срока подготовки и подачи предложений для процедуры продлить этот срок с размещением соответствующей информации на ЭТП. 

[bookmark: _heading=h.52qy3youwr64][bookmark: _heading=h.8ezuo07j8yz0]10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
95% от стоимости ежемесячно выполняемых работ уплачиваются Субподрядчику не позднее 45 банковских дней от даты подписания следующих документов сторонами:
- справка формы С-3а; 
- акт выполненных работ формы С-2б, подписанный сторонами. Акт С-2б предъявляется к оплате с полностью выполненным комплексом работ, сформированным согласно графику производства работ. 
5% резервных средств от стоимости ежемесячно выполняемых работ уплачивается Субподрядчику в течение 45 банковских дней с момента утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
            Предоставление текущих и целевых авансов возможно по письменной заявке Субподрядчика с согласия Подрядчика с заключением дополнительного соглашения и внесением изменений в график платежей

11. Порядок формирования суммы договор на закупку (цены предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных требований:
Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения – белорусский рубль.
Цена предложения участника должна быть рассчитана с учетом всех налогов, сборов и прочих затрат, а также должна быть указана в предложении с указанием сумм налогов, сборов (при их уплате). Расчет цены предложения должен быть произведен согласно методике Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, закрепленной в Положении о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (далее – Положение 1553). Цена предложения должна быть сформирована по видам работ с применением в нормативный срок строительства в соответствии с графиком производства работ прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденных Министерством экономики Республики Беларусь.
Округление прогнозного индекса производится до 4 (четырех) знаков после запятой.
[bookmark: _heading=h.bmtft88dy238]В предложении участник должен указать, за счет чего было произведено снижение цены предложения.
При определении цены предложения учитываются услуги генподрядчика в размере 8,68% от суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, стоимость которых учитывается при определении цены предложения с учетом прогнозного индекса месяца выполнения работ согласно графику производства работ с учетом НДС.

12. Проект договора на закупку:
Прилагается к настоящей документации о закупке (приложение №2 к документации о закупке). Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору на закупку: отсутствует.

 13. Требования к форме, содержанию предложения участника процедуры закупки:
13.1. Предложение должно содержать: 
13.1.1. Опись документов, представляемых в составе предложения;
13.1.2. Наименование юридического лица, фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, местонахождение и учетный номер плательщика (при наличии) участника;
13.1.3. Сопроводительное письмо (заявление), подтверждающее:
13.1.3.1. принятие условий, выдвинутых закупающей организацией, и содержащее согласие участника, в случае признания его участником-победителем, заключить договор по форме и на условиях, указанных в документации о закупке, его предложении и протоколе выбора участника-победителя;
13.1.3.2. отсутствие у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, взносов на социальное страхование, по состоянию на не ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, согласно законодательству государства, резидентом которого Участник является; 
13.1.3.3. что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом). При нахождении участника в процессе реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица об этом должна быть отметка;
13.1.4. Срок действия предложения - не менее 30 календарных дней со дня предоставления предложения;
13.1.5. Цену предложения, сформированную в соответствии с пунктом 6, 11 настоящей документации о закупке;
13.1.6. Срок выполнения работ, указанный в соответствии с п. 4 настоящей документации о закупке;
13.1.7.Условия оплаты в соответствии с пунктом 10 настоящей документации о закупке;
13.1.8. Гарантийный срок на работы в соответствии с пунктом 5 настоящей документации о закупке;
13.1.9. Способ выполнения работ в соответствии с пунктом 5 настоящей документации о закупке;
13.1.10. Документы, подтверждающие наличие системы контроля качества выполняемых работ (копию свидетельства о технической компетентности, либо копию сертификата соответствия требованиям СТБ ISO серии 9001, либо копия иного документа);
13.1.11. Документы, подтверждающие соответствие системы управления охраной труда требованиям СТБ ISO 45001-2020 (ISO 45001:2018) (при наличии);
13.1.12. Документы, подтверждающие наличие системы управления окружающей средой (предоставляется копия сертификата соответствия требованиям СТБ ISO серии 14001 либо копия иного документа) (при наличии);
13.1.13. Аттестаты соответствия Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления строительства объектов 1-4 класса сложности, в случае выполнения работ, подлежащих обязательной аттестации;
13.1.14. Аттестаты соответствия Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления функций генерального подрядчика на объектах 1-4 класса сложности (в случае предоставления предложения, согласно которому выполнение работ будет осуществляться с привлечением субподрядных организаций);
13.1.15. Перечень из не менее пяти реализованных (завершенных) за последние 3 (три) года объектов по аналогичным работам, приемка которых осуществлена в установленном законодательством порядке с указанием года, в котором выполнялись работы (предоставляется в виде таблицы с указанием Заказчиков/Генподрядчиков/Подрядчиков, наименования объекта, сроков выполнения работ и стоимости завершенного строительством объекта);
13.1.16. Подтверждение деловой репутации участников: предоставляется не менее пяти отзывов от Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика в строительстве по объектам выполнения аналогичных видов работ;
13.1.17. Перечень, имеющегося у участника в собственности специального оборудования (машин и механизмов);
13.1.18. Перечень штатных специалистов участника, в том числе имеющих квалификационный аттестат и привлекаемых для выполнения работ по предмету закупки;
13.1.19. Квалификационные аттестаты штатных специалистов участника, привлекаемых для выполнения работ по предмету закупки;
13.1.20. Устав в полном объеме;
13.1.21. Информацию об участии за последние три года участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета требования (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных (контрактных) обязательств и другое);
13.1.22. справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором обслуживается участник; 
            13.1.23. Ведомость объемов работ с расчетом стоимости работ с соответствием в части разбивки по проектно-технологическим модулям (ПТМ) согласно Приложениям №1 к настоящей документации;
          13.1.24. Расчет стоимости услуг Генподрядчика в соответствии с пунктом 11 настоящей документации;
13.1.25. График производства работ с разбивкой объёмов работ по месяцам, соотносящийся с ведомостью объемов работ и расчетом их стоимости (по ПТМ), оформленный по форме согласно Приложению 1 Положения 1553 с округлением стоимости до 2 (двух) знаков после запятой;
13.1.26. График платежей, соотносящийся с порядком оплаты, установленным пунктом 10 настоящей документации, оформленный по форме согласно Приложению 2 Положения 1553;
13.1.27. Заполненную Анкету о системе управления охраной труда по форме согласно приложению 3 к настоящей документации;
13.1.28. Согласие или отказ на размещение в открытом доступе на ЭТП сведений о наименовании и месте нахождения участника.

13.2. Требования к форме предложения:
13.2.1. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на ЭТП в срок для подготовки и подачи предложений, в том числе требования к форме предложения устанавливаются оператором ЭТП (формат и размер файлов и пр.).
13.2.2. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения. Закупающая организация (организатор) ни при каких обстоятельствах не возмещает участнику его расходы и убытки вне зависимости от хода проведения и результатов процедуры.
При рассмотрении, оценке и сравнении предложений участников Комиссия вправе обратиться к участнику за разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей, запроса недостающих документов и (или) сведений.
Участник процедуры закупки вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.
[bookmark: _heading=h.rigbn46vaq77]14. Порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке:
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее 3 (трех) календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе посредством ЭТП обратиться к закупающей организации (организатору) с запросом о разъяснении документации о закупке. 
Закупающая организация (организатор) направляет ответ на поступивший запрос не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления такого запроса.
В случае невозможности дать ответ на запрос в установленный срок, закупающая организация (организатор) может принять решение о продлении срока для подготовки и подачи предложений.

15. Критерии (критерий) оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки: наименьшая цена предложения.
Оценка и сравнение предложений осуществляются Комиссией при наличии предложений не менее двух участников, соответствующих требованиям документации о закупке.
В случае, если в ходе процедуры поступило и рассматривается предложение единственного участника, оценка в соответствии с критерием, установленным в настоящей документации, не проводится.
В результате оценки и сравнения предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности на основании выше обозначенного критерия. 
Участник, представивший предложение, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), признается победителем.
В случае, если в результате оценки и сравнения предложениям нескольких участников присвоен порядковый номер 1 (первое место), победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений. В случае участия в процедуре закупки участников, применяющих разные системы налогообложения, оценка предложений всех участников производится по цене без учета налогов.

16. Условия применения преференциальной поправки: не применяется.

17. Условие о применении банковского сопровождения договора: не применяется.

[bookmark: _heading=h.t2efklnsowao]18. Способ и срок заключения договора: в простой письменной форме (на бумажном носителе).
Участник, признанный победителем процедуры обязан заключить соответствующий договор в редакции (по форме) и на условиях организатора (согласно Приложению №2 к настоящей документации).
[bookmark: _heading=h.z4n9yg9nct2p]В случае участия в процедуре двух и более участников, договор заключается не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня размещения на ЭТП протокола выбора участника-победителя и не позднее 21.09.2026г.
В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения процедуры.
При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному согласию сторон отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на процедуре закупки, но не изменяющие существенные условия закупки.

19. Иные сведения необходимые для проведения процедуры закупки: отсутствуют.

            20. Закупающая организация (организатор) до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе по собственному усмотрению или обоснованной просьбе участника либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, внести изменения в документацию о закупке, за исключением изменения и (или) дополнения предмета закупки и (или) требований к предмету закупки, требований к участникам процедуры закупки.

Приложения:
1. Ведомость наименований, видов, этапов, объемов комплекса строительных и иных специальных монтажных работ.
2. Проект договора.
           3. Анкета о системе управления охраной труда.
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