¥

УТВЕРЖДАЮ

/ /

2026 г.

ЗАКАЗЧИК:	Учреждение здравоохранения "Минская центральная районная клиническая больница"

УНП 600208266

АДРЕС:

223053 Минский р-н, д.Боровляны, ул.Фрунзенская 1

ПОДРЯДЧИК:

АДРЕС:

ОБЪЕКТ:	Монтаж связи СКИО Рег.№№_

| номер |  |
| --- | --- |
| дата | .2026 |

СМЕТА №6	МАЙ	2026 г.

|  |  |  | ’КОЛИЧЕСТВО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Еа. расценки | Наименование работ, состав звена | Ел. измерения | ПО СМЕТЕ | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | Количество | Тарифная Уплата с повышеннемло контракту 50% | Затраты труда ч/час |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Расчет трудовых затрат |  |  |  |  |
| 3.2.1.1.п 1ч 2 | Оборудование рабочего места | 1.раб.м. |  |  |  | 3,00 | 410,70 | 3,70 |
| 3.2.1.1.п 2ч 2 | Подбор и комплектование материалов и оборудования | 1 .лифт |  |  |  | 3,00 | 277,50 | 2,50 |
| 3.1.3.1 п 6 | Прокладка электропроводки переговорной связи | 1 комплект |  |  |  | 3,00 | 288,60 | 2,60 |
|  | Установка электроаппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 п 10ч 12 | кнопочный аппарат в кабине, динамик и микрофон | 1 штука |  |  |  | 3,00 | 210,90 | 1,90 |
| 3.2.15.1 п 19 | Установка блока скио, концентратора | 1 блок |  |  |  | 2,00 | 347,80 | 4,70 |
| 3.2.16.1.ч7 | Опробование работы лифта | 1лнфт |  |  |  | 1,00 | 41,07 | 1,11 |

| Итого | 1576,57 |  |  | 16.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата всего: | 1576,57 |  |  |  |
| Накладные расходы | 472,97 |  |  |  |
| Итого: | 2049,54 |  |  |  |
| Налоги и отчисления от зарплаты: Отчисления на социальные нужды 34% |  |  |  | 536.03 |
| Отчисления на обязательное |  |  |  |  |
| страхование от несчастных случаев 0,6% |  |  |  | 9.46 |
| Прибыль (без учета стоимости материалов) 18% | - |  |  | 467.11 |
| Итого объем без учета стоимости материалов: |  |  |  | 3062.14 |
| Обоснование Наименование материала Ед. Изм. |  | Кол-во | Цена | материалов |
| Блок абонентский шт. |  | 2.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| Монтажный комплект (стяжки |  |  |  |  |
| нейлоновый, электропроводка. |  | 2.00 | 270.00 | 540.00 |
| клемные н распределительные коробки и тд.) Дополнительный модуль бля абонентского блока |  | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
| Итого материалы |  |  |  | 3020.00 |
| Ставка НДС на стоимость покупных материалов 20% |  |  |  | 604,00 |
| Итого материалы с НДС |  |  |  | 3624.00 |
| Итого объем с учетом |  |  |  | 6082,14 |
| стоимости материалов: НДС 20%: |  |  |  | 1216,43 |
| Итого: |  |  |  | 7298.56 |
| Всего к оплате : Сссь тысяч /шести девяносто восемь рублей 56 копеек* |  |  |  | 7298,56 |