УТВЕРЖДАЮ

/ /

АДРЕС:

ПОДРЯДЧИК:

АДРЕС:

Учреждение здравоохранения "Минская центральная районная клиническая больница"

223053 Минский р-н, д.Боровляны, ул.Фрунзенская I

УНП 600208266

| ОБЪЕКТ: | Восстановление работоспособности лифтов Рег.№№ 25-32-5214 | Договор | номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | .2026 |
|  | СМЕТА №11 |  | МАЙ | 2026 г. |

| № Ел. расценки | Наименование работ, состав звена | Ел. намерения | КОЛИЧЕСТВО |  |  | Количество | Тарифная а'плата с повышеннемпо контракту 50% | Затраты труда 'Учас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПО СМЕТЕ | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |

Расчет трудовых затрат регистрационный №25-32-5214

| 3.2.1.1.п 1ч 2 | Оборудование рабочего места | 1.раб.м. | 1,00 | 122,10 | 3,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.1.П 2ч 2 | Подбор и комплектование материалов и оборудования | 1 .лифт | 1,00 | 82,50 | 2,50 |
| 3.2.1.1 пЗ | Освобождение лебедки от нагрузки | 1 лифт | 1,00 | 92,40 | 2,80 |
| 3.2.1.1 п 5 | Посадка кабины на ловители | 1 посадка | 1,00 | 125,40 | 3,80 |
|  | Передвижение кабины и |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 п 7 ч 1 | противовеса ручным способом вверх | 1 м | 3,00 | 13,86 | 0,14 |
| 3.2.1.1 п9 | Установка подставок под противовес Замена тяговых канатов с | 1 комплект | 1,00 | 19,80 | 0,60 |
| 3.2.11.1 п 1 | верхним расположением машинного помещения | 100 м | 1,20 | 735,77 | 18,58 |
| 3.2.1.1 п 6 | Снятие кабины с ловителей | 1 снятие | 1,00 | 100,98 | 3,06 |
| 3.2.1.1 п 7 ч 2 | Передвижение кабины ручным способом вниз | 1 м | 3,00 | 43,56 | 0,44 |
| 3.2.7.1 п 11 ч 2.1 | Выверка балансира кабины | 1 балансир | 1,00 | 50,16 | 1,52 |
| 3.2.16.1.ч7 | Опробование работы лифта | 1лифт | 1,00 | 36,63 | 1.11 |
| 3.2.2.1 п57 | Частичное техническое освидетельствование лифта | 1 лифт | 1,00 | 62,70 | 1,90 |
|  | Итого |  |  | 1485,86 | 40.15 |
|  | Заработная плата всего: |  |  | 1485,86 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 297,17 |  |
|  | Итого: |  |  | 1783,03 |  |
|  | Налоги и отчисления от зарплаты: Отчисления на социальные нужды 34% |  |  |  | 505.19 |
|  | Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 0,6% |  |  |  | 8.92 |
|  | Прибыль (без учета стоимости материалов) 18% |  |  |  | 413,49 |
|  | Итого объем без учета стоимости материалов: |  |  |  | 2710.63 |
| Обоснование | Наименование материала | Ед. Изм. |  |  | ,, ,, Стоимость покупных Кол-во Цена материалов |
|  | Канат стальной д 10 мм комплект 6 шт | шт. |  |  | 120,00 7.00 840.00 |
|  | Итого материалы |  |  |  | 840.00 |
|  | Ставка НДС на стоимость покупных материалов 20% |  |  |  | 168,00 |
|  | Итого материалы с НДС |  |  |  | 1008,00 |
|  | Итого объем с учетом стоимости материалов: |  |  |  | 3550.63 |
|  | НДС 20%: |  |  |  | 710,13 |
|  | Итого: |  |  |  | 4260.75 |
|  | Всего к оплате: | Четыре тыссячм дпесте шестьдесят рублей 75 копеек |  |  | ^-дяаааэ»^. <И0-75 |

Дата подписания