ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт ограждения в ГУО "Детский сад № 341 г. Минска" по адресу: г. Минск, ул. Я.Коласа 43/3

1.  Перечень выполняемых работ:

| № пп |  | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения |  | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м Демонтаж К=0,3 |  |  | 100 М ОГРАД |  | 2 |
|  | Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов Демонтаж К=0,3 |  |  | 100 ШТ. |  | 0.01 |
|  | Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную |  |  | 100 ШТ. СТОЛБОВ |  | 0.7 |
|  | Труба стальная квадратного сечения из стали марок Ст2(сп/пс), Ст3(сп/пс) размером 80х80х4,0 мм |  |  | т |  | 1.96 |
|  | Заглушки для закрывания торцов труб и других конструктивных отверстий (средняя цена по группе) |  |  | 10 шт. |  | 7 |
|  | Монтаж пролетов ограждений |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ |  | 3.3 |
|  | Пролеты ограждения 67 шт., Материал труба проф. 30х30х3мм, 20х20х2мм |  |  | т |  | 3.3 |
|  | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей |  |  | 100 ШТ. |  | 0.01 |
|  | Калитка размером 1,0х1,6 м из трубы профильной в комплекте с петлями, проушинами, ручкой |  |  | компл. |  | 1 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов |  |  | 100 ШТ. |  | 0.01 |
|  | Труба стальная квадратного сечения из стали марок Ст2(сп/пс), Ст3(сп/пс) размером 80х80х4,0 мм |  |  | т |  | 0.056 |
|  | Ворота распашные из труб профильных , размером 2,0х4,5 в комплекте с петлями, проушинами |  |  | компл. |  | 1 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой АК-070 |  |  | 100 М2 |  | 2.4 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью УРФ-1128 |  |  | 100 М2 |  | 2.4 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы |  |  | 100 М3 ГРУНТА |  | 0.1 |

2. Срок выполнения работ – 30 календарных дней со дня подписания договора.

3. Ориентировочная стоимость работ: 90 200,00 BYN (девяносто тысяч двести белорусских рублей 00 копеек), из них стоимость СМР - 90 133,00 бел.руб., стоимость по обращению с отходами – 67,00 бел. руб.

4.  Источник финансирования закупки – средства местного бюджета

5. Контактные телефоны: инженер УЦХО Панин Александр Сергеевич, +375172706949

6. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

7.  Работы необходимо проводить в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00.

8. Текущий ремонт ограждения   в ГУО "Детский сад № 341 г. Минска" по адресу: г. Минск, ул. Я.Коласа, 43/к3» должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих  (СП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Конструкция элементов ограждения и выбор цвета, а также план выполнения работ согласовывается с представителем руководства Учреждения образования  (в письменном виде) до начала производства работ.