
Проект договора № 
г. п. Ореховск									«___»___________2026г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела материально-технического снабжения филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» Демковой Екатерины Петровны, действующего на основании доверенности №1625/26 от 09.07.2026 года, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение пусконаладочных работ по объекту капитального строительства «Возведение 48-квартирного жилого дома по ул. Ленина в г.п. Ореховск Оршанского района» в соответствии с объемами работ (Приложение 1), расположенному по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п. Ореховск, ул. Ленина.
1.1.1. Подрядчик обязуется выполнить данные работы, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения на объекте данных работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.
1.1.2. Для выполнения отдельных видов работ по договору Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков и несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) субподрядчиков в соответствии с данным договором. Привлечение субподрядчиков осуществляется только по согласованию с Заказчиком.
1.2. Срок выполнения работ по объекту:
- начало – __ _______ 2026 г.,
- окончание – __ _______ 2026 г;
1.3. Предусмотренные подпунктом 1.2. договора сроки выполнения работ могут корректироваться по следующим причинам:
1.3.1. несвоевременной передачи Подрядчику фронта работ;
1.3.2. выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ, не предусмотренных утвержденными объемами и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
1.3.3. уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
1.3.4. существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
1.3.5. приостановления выполнения работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон;
       Срок выполнения работ продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном подпунктами 1.5. и 1.6. договора, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.
1.4. Дополнительное соглашение с изменением срока выполнения работ (корректировкой графика производства работ) оформляется с указанием причин. Дополнительное соглашение должно быть направлено Заказчику до истечения окончательного срока договора.
 1.5. Подрядчик, которому стали известны обстоятельства, требующие изменения договора, обязан в течение 5 рабочих дней уведомить о них Заказчика в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий в виде дополнительного соглашения.
 1.6. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к нему, если эти изменения являются обоснованными, либо мотивированно отказать в подписании.
1.7. Источник финансирования: собственные средства.
1.8. Статус Подрядчика: ____________________________
1.9. Ведомственная принадлежность Подрядчика:________________.
1.10. Код ОКРБ 007-2012 услуги ________.


2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Цена по объекту определена по результатам конкурса, является неизменной и на дату начала выполнения работ составляет в текущих ценах с применением прогнозных индексов цен в строительстве, налогов и отчислений согласно законодательству__________ (сумма прописью), в том числе НДС – __________ (сумма прописью) рублей.
2.2. Стоимость предмета договора корректируется в случаях изменения:
2.2.1. по инициативе Заказчика в установленном порядке проектной документации;
2.2.2. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
2.2.3. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
2.2.4. сроков выполнения работ, предусмотренных договором подряда, по причине несвоевременного финансирования выполнения работ Заказчиком.
2.3. В случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость работ определяется на основании трехстороннего акта, оформленного в установленном порядке, и отражается в актах сдачи-приемки выполненных работ. 
2.4. Заказчик возмещает Подрядчику расходы, связанные с компенсацией командировочных расходов (не превышающие расходы, включенные в конкурсное предложение Подрядчика), рассчитанных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, исходя из фактических данных Подрядчика (справка, заверенная главным бухгалтером), но не выше нормативных трудозатрат. 
2.5. Подрядчик несёт полную имущественную ответственность перед Заказчиком за правильность формирования цены (стоимости работ) Договора, правильность составления смет, калькуляций, расчётов, актов выполненных работ и достоверность отражённых в данных документах сведений, правильность и своевременность исполнения налогового законодательства. В случае выявления государственными, контролирующими или иными уполномоченными органами отступлений от действующих норм законодательства (а также технических правовых актов), Подрядчик обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и возместить Заказчику сумму причинённого ущерба и начисленных штрафных санкций.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.  Финансирование работ производится за счет собственных средств Заказчика. 
3.2.  За расчетный период принимается календарный месяц. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании ежемесячно подписываемых уполномоченными представителями Сторон справки о стоимости выполненных работ и затрат формы С-3а, составленной на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Вышеуказанные акты и справки предоставляются Подрядчиком Заказчику в четырех экземплярах (2 экземпляра остаются в распоряжении Заказчика, 2 экземпляра передаются Подрядчику) до 28 числа отчетного месяца. Документы, предоставленные до 28 числа отчетного месяца, в статистическую отчетность будут включены в месяце, следующим за отчетным.
3.3. Расчёт за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а путем оплаты Заказчиком платежным поручением. Если последний день срока, установленного для оплаты, приходится на выходной день, последним днём оплаты является первый рабочий день, следующий за указанным выходным днём.
3.4. Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления рассмотреть предоставленные Подрядчиком акты и справки, подписать их, поставить дату подписания и заверить печатью (согласно строкам и графам формы). При несогласии с данными, отраженными в предоставленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
3.5. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
3.6. Валюта платежа и договора – белорусские рубли.
3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, действующими в Республике Беларусь.
4.2. Работы, выполненные с дефектами по вине Подрядчика, приемке и оплате не подлежат. До устранения таких дефектов не подлежат оплате и последующие технологически связанные с ними работы.
4.3. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика после выполнения работ с составлением соответствующего акта, подписанного представителями Подрядчика и Заказчика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет _ года.
5.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки заказчиком результата работ. Исчисление гарантийного срока на выполненные работы прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок гарантии, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов до момента подписания акта сдачи-приемки об устранении выявленных дефектов.
5.3. Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.
5.4. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Заказчиком или повреждения третьими лицами. Подрядчик не несет ответственности за дефекты и аварии, вызванные ошибками в проекте или недостатками в оборудовании поставки Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Подрядчик несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает пеню в действующих ценах Заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных пусконаладочных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата работ - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости результата пусконаладочных работ;
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
- за нарушение установленных статьёй 1061 Налогового кодекса Республики Беларусь сроков в части своевременного выставления электронного счёта-фактуры подрядчик несёт ответственность и уплачивает пеню Заказчику в размере 1 % от суммы НДС за каждый день просрочки.
6.2. Заказчик несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение – 0,2 % стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное перечисление средств на оплату выполненных и принятых в установленном порядке работ – 0,2 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
6.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, рассматриваются экономическим судом Республики Беларусь в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь.
6.5. Подрядчик не несет имущественной ответственности по договору в случае неисполнения Заказчиком своих договорных обязательств, повлекших невозможность исполнения Подрядчиком своих обязательств.
6.6. Подрядчик несет ответственность за происшедшие по его вине повреждения благоустроенных территорий, инженерных коммуникаций и оборудования Заказчика в размере стоимости ремонта повреждений и ликвидации аварии.
6.7. Любые возможные финансовые санкции, наложенные на Подрядчика или Заказчика уполномоченными государственными контролирующими органами вследствие неисполнения Заказчиком или Подрядчиком предусмотренных настоящим договором обязательств, компенсируются виновной стороной в полном объеме на основании предъявляемых документов, подтверждающих факт наложения взыскания и уплаты штрафа.
6.8. Досудебный порядок разрешения споров:
6.8.1. в случае разногласий между Сторонами, возникающими как из существа договора, так и в ходе его исполнения, либо когда одна из Сторон считает, что другая Сторона не выполнила условий договора, или выполнила в неполном объеме, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензионное письмо;
6.8.2. Сторона, получившая претензионное письмо, обязана в 10-дневный срок дать на него мотивированный ответ либо исполнить требования, содержащиеся в претензионном письме;
6.8.3. В случае отсутствия ответа на письмо более 10 дней и неисполнения выдвигаемых требований, а также в случае, когда Стороны не пришли к соглашению по спорным вопросам, заинтересованная Сторона может обратиться в суд для дальнейшего разрешения спора.
6.9. Окончание действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
6.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утверждёнными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.	При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по договору, возникших после заключения Договора, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, распоряжениями компетентных органов власти, содержащие запрет на совершение действий, предусмотренных договором, а также на совершение действий, являющихся препятствием для исполнения сторонами обязательств по договору;  война или военные действия;  возникшие после заключения договора или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7.2.	Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 10-дневный срок в письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной палатой страны соответствующей стороны по договору или страны, вовлеченной в исполнение договора, либо должен быть представлен нормативный правовой акт, включенный в национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
7.3.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше шести месяцев, другая сторона будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязательств по возмещению другой стороне возможных убытков.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
8.2. Все изменения (дополнения) к настоящему договору должны оформляться в письменном виде и подписываться полномочными представителями обеих Сторон. Досрочное расторжение договора возможно только по соглашению сторон.
8.3. Все исправления по тексту настоящего договора и приложений имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.
8.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в Экономическом суде Витебской области с применением законодательства Республики Беларусь.

9.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
9.1 Стороны подтверждают, что им известны требования нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования). 
9.2 Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении договора своими работниками и уполномоченными представителями.
9.3 Каждая сторона договора обязана в письменной форме уведомить другую сторону договора о каждом случае нарушения антикоррупционного требования. При этом, сторона обязана сослаться на факты и представить документы (материалы, сведения и т.п.), достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных требований.
9.4 При наличии достоверного подтверждения совершения одной из сторон договора нарушений антикоррупционные требования антикоррупционных требований, другая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом другую сторону.
10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 
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